RK- sopimus liite 4.

Ryhmäkorjaushankkeen (RK – hanke) projektijohtajan tehtävät

RK- toimikunta kilpailuttaa ja valitsee yhteisen projektijohtajan koko RK- hankkeelle.

Kukin taloyhtiö tekee erillisen konsulttisopimuksen yhteisen projektinjohtajan kanssa. Sopimuksiin on sisällytetty yhteisten ja taloyhtiökohtaisten tehtävien hoito, vastuut, velvoitteet ja palkkiot. Projektijohtajan laskutuksessa on eritelty yhteinen ja taloyhtiökohtainen palkkio-osuus RK- sopimuksessa sovitulla tavalla. Projektijohtajan sopimukset on sidottu konsulttitoiminnan yleisiin sopimusehtoihin KSE 2013.

RK- projektijohtajan tehtävät RK- toimikunnan yhteisellä päätöksellä:

| Projektinjohtajan (rakennuttajakonsultin tehtävät) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tehtävä | Yhteinen tehtävä | Yhtiökohtainen tehtävä |
| 1 | Laatii yleissuunnitelman RK- hankkeen toteuttamisesta | X |  |
| 2 | Kilpailuttaa erikseen sovittaessa RK- hankkeen rahoituksen, valvojan, suunnittelijat, urakoitsijat ym. | X |  |
| 3 | Tekee taloyhtiökohtaiset projektisuunnitelmat – projektinjohtaja tutustuu taloyhtiöiden tarpeisiin, tehtyihin tarvekartoituksiin ja PTS:ään. On huomioitava, että taloyhtiöt voivat olla eri kehitysvaiheissa toisiinsa nähden (tarveselvitys-, hankesuunnittelu-, suunnittelu-, toteutusvaihe) |  | X |
| 4 | Laatii taloyhtiökohtaiset aikataulut ja sovittaa ne RK- kokonaisaikatauluun yhdessä valittujen toimijoiden kanssa |  | X |
| 5 | Pitää yhteyttä hankkeen toteuttajiin ja koordinoi heidän työtään |  | X |
| 6 | Toimii kunkin taloyhtiön hankkeen projektinjohtajana ja tilaajan edustajana ja hankkii näihin liittyvät päätökset taloyhtiöiltä |  | X |
| 6 | Järjestää tarvittaessa yhteiset RK- kokoukset toimijoiden ja tilaajien kanssa | X |  |
| 7 | Laatii säännöllisesti projektiraportin RK- toimikunnalle | X |  |
| 8 | Päivittää tarvittaessa RK- projektisuunnitelmaa | X |  |
| 9 | Toimii RK- toimikunnan sihteerinä ja valmistelee käytännössä kokoukset valmistelut | X |  |
| 10 | Raportoi RK- toimikunnalle taloyhtiökohtaiset kustannukset |  | X |