CONTRACT DE SERVICII

nr. .................../ ....... data .....................

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de servicii,

Între

JUDEŢUL CLUJ prin Consiliul Judeţean Cluj, cu sediul în Cluj Napoca,  Calea Dorobanţilor, nr. 106, cod poştal 400609, Telefon : 0040 0372 640060, Fax : 0040 0372 640040, www.cjcluj.ro, e-mail: cjc@cjcluj.ro, cod fiscal 4288110, cont deschis la Trezoreria Cluj-Napoca RO41TREZ24A840301580102X reprezentat legal prin Președinte – Alin TIȘE, în calitate de achizitor pe de o parte

şi

............................................. adresă .................................., telefon : ................., email : .............., J ................... cod fiscal .....................  cont trezorerie ........................................, deschis la ................................, reprezentată prin ......................., funcţia administrator în calitate de prestator, pe de altă parte.

1. Definiții

1.1. 	În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

- Contract – reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale;

- Achizitor şi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea definite în preambulul prezentului contract;

- Preţul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract sau impuse prin lege;

- Servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;

- Forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului. Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

- Formular de ofertă - actul juridic prin care Prestatorul şi-a manifestat voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în prezentul contract de achiziţie publică, oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică, complet şi integral;

- Caietul de sarcini al achiziției – conţine specificaţiile tehnice. Specificaţiile tehnice reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică, ce permit fiecărui serviciu să fie descris în mod obiectiv astfel încât să corespundă necesităţii Achizitorului. Specificaţiile tehnice definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, cerinţe privind impactul asupra mediului, siguranţa în exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare şi instrucţiuni de utilizare a produsului, tehnologii şi metode de producţie, precum şi sisteme de asigurare a calităţii şi condiţii pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea;

- Grafic de prestare a serviciilor – eşalonarea serviciilor în limita termenului de prestare propus prin ofertă;

- Graficul de plăţi – eşalonarea plăţilor, situaţiilor provizorii până la nivelul prețului contractului;

- Propunerea tehnică – parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau după caz din documentaţia descriptivă;

- Propunerea financiară - parte a ofertei ce cuprinde toate informaţiile cu privire la preţ, tarif, toate celelalte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire;

- Durata contractului – perioada de timp în care contractul produce efecte juridice;

- Durata de prestare - durata de timp angajată prin ofertă  conform termenelor stabilite;

- Obiectul contractului - executarea şi finalizarea serviciilor definite în caietul de sarcini;

- Zi - zi calendaristică, dacă nu se prevede în mod expres altfel;

- An – o perioadă de 365 de zile consecutive;

1.2. În prezentul Contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

1.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

CLAUZE GENERALE

2. Obiectul Contractului

2.1. 	Prestatorul se obligă să presteze Servicii de Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrărilor în cadrul proiectului „Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale speciale pentru Deficienți de Auz „Kozmutza Flóra” cod SMIS 121032, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

2.3. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate în mod corespunzător şi în deplină concordanţă cu termenii şi condiţiile prezentului Contract, precum şi cu prevederile legale aplicabile ,

3. Prețul contractului

3.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor,  este de ................. lei, la care se adaugă TVA conform legislației în vigoare.

3.2. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului include asistenţa proiectantului definita în caietul de  sarcini si in conformitate cu oferta depusă.

3.3. Valoare cuprinsă la art. 3.1. va fi achitată etapizat, în mai multe tranşe, cu respectarea termenelor de prestare și prevederilor Caietului de sarcini, respectiv:

- 80 % - din valoarea contractului de prestari servicii se va achita pe parcursul derularii

contractului de executie, proportional cu stadiul fizic realizat, respectiv situatii de lucrari confirmate.

- 15% - la 30 de zile de la aprobarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

- 5 %-  la 30 de zile de la aprobarea procesului-verbal de receptie finala.

Fiecare factură emisă va fi însoțită de devizul financiar.

4. Durata contractului

4.1. Prezentul contract produce efecte de la semnarea și înregistrarea lui de ultima parte semnatară până la data încheierii procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor.

4.2. Durata de prestare a serviciilor este de 22 luni. Prestatorul va fi obligat  să asigure asistență tehnică și pe durata de garanție a lucrărilor și să fie prezent și să participe și la recepția finală a lucrărilor.

4.3. Prelungirea termenelor de execuție al lucrărilor de construcții, prin act adițional, va conduce la prelungirea contractului de servicii cu aceeași perioada de timp, fără modificarea prețului contractului.

5. Executarea Contractului

5.1. Executarea Contractului începe de la data semnării sale de către ambele părți.

6. Documentele contractuale

6.1. Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini și Clarificări survenite pe parcursul procedurii de atribuire;

b) propunerea tehnică;

c) propunerea financiară;

e) garanţia de bună execuţie;

6.2. 	Documentele enumerate la art. 6.1 se constituie în anexe la prezentul contract și fac parte integrantă din aceasta.

6.3. 	În cazul oricărei contradicții între documentele enumerate la art. 6.1 prevederile lor vor prevala în conformitate cu succesiunea de la art. 6.1.

7. Standarde

7.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare și a legislației subsecvente, ale Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare și ale legislației subsecvente, dispoziţiile legale aplicabile POR 2014-2020 Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educationale, și a legislației subsecvente, precum și standardele prezentate de către Prestator în propunerea sa tehnică, respectiv, în cazul în care acestea lipsesc sau sunt lacunare, cele specificate în caietul de sarcini întocmit de către Achizitor ori în documentele accesorii ale acestuia.

8. Codul de conduită

8.1 Prestatorul va acționa întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier de încredere pentru Achizitor. Se va abține să facă afirmații publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă acordul prealabil al Achizitorului, precum și să participe în orice activități care sunt sau ar putea să fie în conflict de interese cu obligațiile sale contractuale în raport cu Achizitorul. Nu va angaja Achizitorul în nici un fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia și va prezenta această obligație în mod clar terților, dacă va fi cazul.

8.2 Dacă Prestatorul sau angajaţii, colaboratorii, experții, agenții sau subcontractanţii săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, ori dau de înţeles în orice mod că ar fi de acord să ofere ori să dea sau dau efectiv, personal sau printr-o persoană interpusă oricărei persoane mită, bunuri în dar, facilități ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul Contract sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau a defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul Contract sau cu orice alt contract încheiat cu Achizitorul, Achizitorul poate decide rezilierea contractului conform art. 19 fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de Prestator în baza Contractului.

9. Conflictul de interese

9.1 Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a prezentului Contract. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese potenţial sau efectiv, apărut după semnarea prezentului Contract trebuie notificat în scris Achizitorului fără întârziere.

9.2 Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt respectate în mod corespunzător și poate solicita luarea unor măsuri suplimentare, dacă va considera necesar. Prestatorul are obligația de a se asigura că personalul său nu se află într-o situație care ar putea genera conflict de interese. Prestatorul va înlocui imediat și fără vreo compensație din partea Achizitorului orice membru al personalului său, care se regăsește într-o astfel de situație.

9.3 Prestatorul are obligația de a evita orice contact care ar putea să-i compromită independența ori pe cea a personalului său. Dacă Prestatorul eșuează în a-și menține independența, Achizitorul, fără afectarea dreptului său de a obține repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situației de conflict de interese, va putea decide rezilierea prezentului Contract în condițiile prevăzute la art. 19.

10. Despăgubiri

10.1 Prestatorul va garanta și va despăgubi pe cheltuiala sa Achizitorul, pe agenții și salariații acestuia, pentru și împotriva tuturor acțiunilor în justiție, revendicărilor, pierderilor și pagubelor rezultate din orice acțiune sau omisiune a Prestatorului și a angajaţilor, colaboratorilor sau subcontractanţilor săi, în executarea prezentului Contract, inclusiv împotriva oricărei încălcări ale prevederilor legale sau a drepturilor terților, privind brevetele, mărcile comerciale, modelele sau desenele industriale ori alte forme de proprietate intelectuală, precum și dreptul de autor şi alte drepturi conexe.

10.2 După executarea serviciilor, Prestatorul va putea fi ținut răspunzător pentru orice încălcare a obligațiilor sale prevăzute în Contract ori în dispoziţiile legale aplicabile, conform legii care guvernează Contractul.

11. Obligaţiile principale ale prestatorului

11.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, la standardele şi sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract, conform cerinţelor din caietul de sarcini și a clauzelor prezentului contract.

11.2. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

11.3. (1) Livrabilele contractului de asistență tehnică

- Procese verbale întocmite pentru fazele determinante, alte înregistrări ale calității unde este necesara prezenta proiectantului

- Detalii suplimentare la execuție, Documentația de execuție, după caz

- Rapoartele lunare privind activitatea de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției contractului

- Registru de note și dispoziții de șantier

- Dispoziții de șantier și reviziile aferente ale planșelor/ desenelor/ As-built, precum si alte documente întocmite si aprobate, memorii tehnice, note justificative, liste de cantități, devize pe obiecte, planșe modificatoare, detaliile de execuție semnate si stampilate in original inclusiv de verificatorii de proiect, al auditorului energetic si a expertului tehnic daca este cazul.

- Documentația din partea Prestatorului pentru Cartea Tehnică a Construcției

Prestatorul va trebui să întocmească și să depună documentațiile/rapoartele atât în format electronic cât și pe hârtie în limba română. Se vor depune 3 exemplare pe hârtie + 1 CD din fiecare documentație/raport, in conformitate cu caietul de sarcini.

(2) Recepția serviciilor de asistență tehnică se va face în baza rapoartelor lunare întocmite de către Prestator. După predarea rapoartelor (inclusiv completările solicitate), acestea vor fi supuse recepției în termen de 5 zile. Documentația se consideră recepționată după analizarea, verificarea și aprobarea acesteia.

11.4.După recepționare, toate drepturile de proprietate intelectuală asupra documentațiilor revin Achizitorului.

12. Obligaţiile principale ale achizitorului

12.1  Aprobarea rapoartelor întocmite de către prestator;

12.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către Prestator în termen de maximum 30 (treizeci) zile de la data înregistrării la sediul Achizitorului a facturii fiscale emise pe baza Procesului-Verbal de Recepție a Serviciilor;

12.3. Documentele în baza cărora se va face plata vor fi: procesul verbal de recepție a serviciilor şi factura fiscală.

12.4. Plata se va realiza prin ordin de plată, pe baza facturii acceptate, în contul pe care Prestatorul îl are deschis sau se obligă să-l deschidă la trezorerie.

12.5. .Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea Contractului.

12.6. .Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate Prestatorului precum și pentru Dispozițiile sale.

12.7.Achizitorul colaborează, atât cât este posibil, cu Prestatorul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

12.8. Achizitorul se obligă să desemneze unul sau mai mulți responsabili pentru gestionarea Contractului.

CLAUZE SPECIFICE

13. Alte responsabilităţi ale prestatorului

13.1. Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, cerute  prin Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în  caietul de sarcini.

13.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea  serviciilor de asistență tehnică pe toată perioada derulării contractului în conformitate cu prevederilor acestuia și cu termenele stabilite în caietul de sarcini. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului.

13.3. Prestatorul va fi responsabil pentru proiectul elaborat potrivit prevederilor prezentului contract şi de asemenea va fi responsabil pentru încălcarea, la realizarea proiectelor, a oricărui brevet sau drept de autor.

14. Alte responsabilităţi ale achizitorului

14.1. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia  prestatorului întreaga documentaţie necesară pentru prestarea serviciilor contractate conform cerintelor din caietul de sarcini.

15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare, încetare

15.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data semnării și înregistrării contractului si dupa constituirea garantiei de buna executie.

(2) În cazul în care Prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate Achizitorului, părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului, fără vreo obligaţie suplimentară de orice natură din partea Achizitorului.

15.2 (1) Serviciile prestate în baza Contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data prevăzută pentru începerea prestării serviciilor. Prestarea serviciilor la termenele specificate este considerată de către părţi o condiţie esenţială a prezentului Contract.

15.3  Cu excepţia cazului de forță majoră şi în afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a duratei de prestare, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi de întârziere Prestatorului.

15.4. În caz de întârziere mai mare de 15 zile, respectiv în caz de întârziere repetată (în sensul prezentului contract întârziere repetată va însemna două cazuri consecutive de nerespectare a graficului de prestare ori trei cazuri neconsecutive de întârziere în orice perioadă în decursul executării Contractului) Achizitorul va avea dreptul de a rezilia prezentul Contract conform dispoziţiilor art. 19.

15.5. Prezentul contract va înceta de drept începând cu data intrării în vigoare a noului contract de servicii, încheiat cu căștigătorul desemnat al procedurii de achiziție in vederea  atribuirii contractului de servicii de  asistență tehnică.

16. Recepţie şi verificări

16.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.

16.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.

17. Modalităţi de plată

17.1. Pentru serviciile prestate Prestatorul va emite facturi dupa recepția serviciilor de asistență tehnică. Receptia serviciilor  se va face în baza rapoartelor lunare întocmite de către Prestator. După predarea rapoartelor (inclusiv completările solicitate), acestea vor fi supuse recepției în termen de 5 zile. Documentația se consideră recepționată după analizarea, verificarea și aprobarea acesteia.

17.2. Achizitorul va verifica factura emisă în termen de 15 zile de la înregistrarea acestuia la sediul Achizitorului, iar în cazul în care consideră necesar, va solicita precizări sau informaţii suplimentare.

17.3. Achizitorul va refuza factura sau va solicita modificarea facturii, după cum va considera necesar, în cazul în care serviciile facturate nu au fost prestate, nu au fost prestate corespunzător ori integral, dacă documentele anexate nu sunt corespunzătoare sau complete, factura nu conţine toate informaţiile necesare ori nu corespunde sub orice aspect condiţiilor prevăzute în prezentul Contract.

18. Penalităţi, daune-interese

18.1. În cazul în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte sau nu se achită corespunzător de obligaţiile asumate prin Contract, Achizitorul are dreptul de a pretinde plata unei penalităţi de întârziere de 0,1% din preţul serviciilor neprestate sau prestate necorespunzător, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă şi corespunzătoare a obligaţiilor. Penalităţile nu vor depăşi suma asupra cărora se calculează. Achizitorul va putea deduce valoarea penalităţilor din orice sume datorate cu orice titlu Prestatorului.

18.2. În cazul în care Achizitorul nu plăteşte facturile fiscale în condiţiile şi la termenele prevăzute. Prestatorul are dreptul de a-i solicita plata unei penalităţi de întârziere de 0,1% din suma datorată scadentă, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiei de plată.

19. Rezilierea contractului din inițiativa Achizitorului

19.1. Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline, fără termen de graţie, fără necesitatea îndeplinirii unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată și/sau arbitrale, printr-o simplă notificare adresată Prestatorului, în oricare dintre situațiile următoare:

a) 	Prestatorul îşi încalcă obligaţiile din prezentul Contract sau din dispoziţiile legale sau nu execută serviciile conform prezentului Contract ori în conformitate cu prevederile legale aplicabile;

b) 	Prestatorul nu se conformează în perioadă de timp specificată în notificarea emisă de către Achizitor, prin care i se solicită remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării obligațiilor din prezentul Contract;

c) 	Prestatorul cesionează contractul sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile sale decurgând din prezentul contract, fără aprobarea prealabilă scrisă a Achizitorului;

d) 	Prestatorul face obiectul unei cereri de declarare a stării de insolvenţă, de declanşare a procedurii de faliment, reorganizare, dizolvare, lichidare voluntară, intră sub administrare judiciară sau sub controlul altei autorități, și-a suspendat activitatea, sau se află într-o situație asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de lege;

e) 	Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă;

f) 	împotriva Prestatorului a fost pronunțată a hotărâre de condamnare cu privire la fraudă, corupție, implicare într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală;

g) 	apariția oricărei alte incapacități care să împiedice executarea sau să creeze dificultăţi semnificative, mai mult de 10 zile în executarea prezentului contract;

h) 	apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea efectelor clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea Contractului ar fi contrară interesului public;

i) 	alte cazuri prevăzute expres în prezentul contract ori în legile aplicabile.

19.2. În caz de reziliere a Contractului Achizitorul va fi îndreptățit să recupereze de la Prestator, fără a renunța la celelalte remedii la care este îndreptățită în baza Contractului sau în baza legii, orice pierdere sau prejudiciu suferit, inclusiv daunele indirecte sau de imagine.

19.3. Prestatorul nu are dreptul să pretindă, suplimentar față de sumele ce i se cuvin pentru serviciile efectiv prestate, despăgubiri pentru orice altă pierdere sau prejudiciu suferit.

19.4. La primirea notificării de reziliere Prestatorul va lua măsuri imediate pentru finalizarea serviciilor în mod prompt și organizat astfel încât costurile aferente să fie minime.

20. Rezilierea Contractului din inițiativa Prestatorului

20.1. În urma unui preaviz de 30 de zile acordat Achizitorului, Prestatorul poate rezilia contractul cu efecte depline, fără termen de graţie, fără necesitatea îndeplinirii unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată și/sau arbitrale, printr-o simplă notificare , dacă Achizitorul:

a) nu își îndeplinește obligația de plată către Prestator a sumelor datorate acestuia în condițiile și în termenul prevăzute din prezentul Contract;

b) nu își îndeplinește în mod repetat obligațiile asumate, cu privire la care a fost notificat în mod repetat;

20.2. Rezilierea nu va afecta nici un alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului dobândit în temeiul prezentului contract.

21. Garanţia de bună execuţie a contractului

21.1 Garanţia de bună execuţie este de ………….lei, reprezentând 5% din valoarea fără TVA a contractului, se va constitui conform art. 40 din HG nr.395/2016 și devine anexă la contract.

21.2 Prestatorul are obligația de a constitui garanţia de bună execuţie în termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de către ambele parti.

21.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își executa, executa cu întârziere sau executa necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

21.4 - Achizitorul se obliga sa restituie garanţia de buna execuţie în cel mult 14 zile de la data încheierii raportului final la  expirarea duratei de garantie acordata lucrarii in cauza

21.5. În situația în care pe perioada derulării prezentului Contract este executată garanția de bună-execuție parțial sau în întregime, Prestatorul este obligat ca în termen de maximum 10 zile de la data executării acesteia să reîntregească valoarea sa. În situația neîndeplinirii acestei obligații în interiorul termenului menționat anterior Achizitorul are dreptul să rezilieze prezentul contract fără îndeplinirea vreunei formalități, nefiind necesară nicio notificare sau altă măsură în vederea înștiințării rezilierii Contractului pentru motivul menționat anterior, nefiind necesară, de asemenea, nicio încuviințare sau intervenție din partea vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale.

22. Asigurări

22.1.  În termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului, Prestatorul va face şi va menţine în vigoare, pe toata perioada de derulare a contractului o asigurare de raspundere civila profesionala care va acoperi riscul unei neglijente profesionale in proiectarea Lucrarilor in conformitate cu art 31 din Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificările și completările ulterioare.

Riscul acoperit este acela de producere a unor prejudicii patrimoniale (fie acestea pagube materiale sau pierderi financiare, efective sau beneficii nerealizate, directe sau indirecte, actuale la data la care se solicita repararea lor sau viitoare, dar certe), cauzate de Asigurat clientului ( Achizitorului) - ca urmare a unor erori, neglijente, omisiuni aparute in activitatea specifica de elaborare, supervizare si coordonare servicii de proiectare, asistenta si consultanta, elaborare de caiete de sarcini, elaborare de instructiuni tehnice privind executia, intretinerea, amenajarea, reamenajarea, proiecte de urmarire privind comportarea in timp a cladirilor, asistarea fazelor de executie, verificarea calitatii executiei, solutii pentru tratarea defectelor etc.

22.2 Asigurarea de răspundere civilă profesională se va emite de către o agenție de asigurare autorizată în România, reprezentând cel puțin 10% din valoarea prezentului contract pe o perioadă de până la 30 de zile de la semnarea procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor și se va prezenta Achizitorului în original, însoțită de dovada plății primei de asigurare și de condițiile de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către prestator.

22.3. Prestatorul are obligația de a prezenta Achizitorului, polița de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). Prestatorul va avea obligația extinderii asigurării de răspundere profesională până la emiterea Procesului Verbal de recepție Finală a lucrărilor executate.

22.4. În cazul neprezentării poliței de asigurare și a recipiselor pentru plata primelor, solicitate repetat, după un termen rezonabil de 30 de zile, Achizitorul va putea decide rezilierea contractului.

23. Ajustarea preţului contractului

23.1 Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor Prestatorului sunt cele specificate în propunerea financiară, anexă la Contract.

23.2 - Preţul Contractului este ferm și nu se ajustează.

24. Interdicția cesionării

24.1 Este interzisă cesionarea de către Prestator, în tot sau în parte, a drepturilor și obligațiilor asumate prin prezentul contract.

24.2 În situația încălcării acestei interdicţii Achizitorul are dreptul să rezilieze prezentul Contract fără îndeplinirea vreunei formalități, nefiind necesară nicio notificare sau altă măsură în vederea înștiințării rezilierii contractului pentru motivul menționat anterior, nefiind necesară, de asemenea, nicio încuviințare sau intervenție din partea vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale.

24.3 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

25. Subcontractanţi (dacă este cazul)

25.1. Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

25.2. (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

25.3. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

25.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.

26. Forţa majoră

26.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

26.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

26.3. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

26.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

26.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

26.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 45 de zile, oricare dintre părţi va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

27. Drepturi de proprietate intelectuală

27.1 (1) Prin semnarea prezentului contract, prestatorul acordă achizitorului licenţă permanentă, transferabilă, neexclusivă şi scutită de taxă de redevenţă, pentru a copia, folosi şi transmite documentele elaborate de executant, inclusiv efectuarea şi folosirea modificărilor acestora.

(2) Această licenţă:

a) se va aplica pe întreaga durată de viaţă programată sau efectivă (cea mai lungă din cele două) a părţilor relevante ale lucrării;

b) va da dreptul oricărei persoane care se află în posesia licită a sectoarelor relevante de lucrări să multiplice, să folosească şi să transmită documentele prestatorului în scopul finalizării, operării, întreţinerii, modificării, ajustării, reparării şi demolării lucrărilor, şi

c) în cazul în care documentele prestatorului se găsesc în forma unor programe de computer sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe şantier şi alte locuri prevăzute în prezentul contract, inclusiv pe computerele furnizate şi înlocuite de către executant.

(3) Prin semnarea prezentului contract prestatorul înțelege să transmită achizitorului dreptul de a utiliza documentațiile realizate în temeiul prezentului contract în relații cu terții, în vederea actualizării sau readaptării documentațiilor dacă se constată schimbări față de condițiile inițiale din timpul proiectării.

27.2 Documentele prestatorului şi alte documente de proiectare întocmite de executant (sau în numele acestuia) nu vor fi, fără acceptul acestuia, copiate sau transmise de către achizitor (sau în numele acestuia) unei terţe părţi pentru a fi utilizate în alte scopuri decât cele permise de prezentul contract.

28. Soluţionarea litigiilor

28.1 	Achizitorul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.

28.2 Litigiile și divergențele ivite între părți în legătură cu executarea prezentului Contract în cazul cărora părţile nu au reuşit să ajungă la o soluţie amiabilă vor fi deduse judecării instanţelor competente de la sediul Achizitorului.

29. Protecția datelor cu caracter personal

291. Părţile trebuie să respecte normele si obligaţiile impuse de dispoziţiile în vigoare, privind protecţia datelor cu caracter personal.

29.2. Părţile sunt conştiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Părţile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:

• capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ştergerea, corectarea sau transferul informaţiilor personale,

• informarea în caz de breşă de date a tuturor destinatarilor relevanţi, într-un interval maxim de 72 ore şi, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securităţii datelor a ajuns în atenţia acestuia,

• îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

29.3. Părţile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării. Orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părţi. De asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.

29.4. Datele cu caracter personal schimbate între Părţi nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terţe părţi  neautorizate sau puse la dispoziţie spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice şi în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligaţiile asumate prin această clauză:

• vor împiedica persoanele neautorizate să obţină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

• vor preveni utilizarea fără autorizaţie a sistemelor de prelucrare a datelor;

• se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au drept de acces şi că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizaţie în cursul prelucrării sau utilizării şi după stocare;

• se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizaţie în timpul transmiterii electronice sau transportului şi că este posibil să verifice şi să stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;

• se vor asigura că pot verifica şi stabili dacă şi de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor;

• se vor asigura că, în cazul unei acţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul încheiat între Părţi;

• se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală;

• se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

30. Comunicări

31.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

30.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

31. Legea aplicabilă contractului

31. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract s-a încheiat azi ___________, în două exemplare câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR						        Prestator

| Unitatea administrativ teritorialĂ - JUDEŢul CLUJ |  |
| --- | --- |