Nr. 8584/18.03.2022

**REFERAT DE APROBARE**

**la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului privind obiectivele de investiții, lucrările de modernizare/reabilitare şi a Programului privind lucrări/servicii de întreținere și reparații a drumurilor județene în anul 2022**

|  |
| --- |
| **Secțiunea 1** - **Motivul adoptării actului administrativ:** |
| 1. **Descrierea situației actuale:** |
| * 1. **Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:** |
| Consiliul Judetean Cluj în calitate de administrator al întregii infrastructuri de drumuri de interes județean, are ca atributie, stabilită de art. 87 și art. 173 alin. (1) lit. b), c) și d) și alin. (3) lit. d) alin. (5) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, realizarea tuturor activitatilor de inters public referitoare la administrarea drumurilor de interes județean.  În exercitarea acestei atributii, Consiliul Judetean Cluj, potrivit Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, are obligatia de a asigura condițiile tehnice necesare și buna desfașurare a traficului auto și/sau pietonal pentru cei aproximativ 1200 km de drumuri clasificate de interes judetean, in functie de stare de viabilitate ale acestora.  Prin proiectul de hotărâre, se propune, în anexa nr. 1-lucrări de modernizare şi reabilitare și în anexa nr. 2 -lucrări de întreținere curentă și periodică, precum și lucrări de reparații (pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale) a unor drumuri judeţene aflate în administrarea Consiliului Județean Cluj.  **În cuprinsul Anexei nr. 1** din proiectul de hotărâre sunt menţionate drumurile judeţene pentru care se execută lucrări de reabilitare și modernizare conform programelor aprobate (Buget Local, P.N.D.L, POR 2014-2020).  Având în vedere derularea efectivă a lucrărilor de reabilitare, stadiul fizic al lucrărilor executate și cheltuielile de investiție avute până în acest moment se propune alocarea sumei de **15.000.000,00 lei cu TVA** pentru finanțarea urmatoarele lucrari de investiții aferente anului 2022:  **Cap. A Lucrări în continuare**  - DJ182E Chiuiești - Mănăstirea Cășiel km 0+000 – km 7+000, lucrările rămase de executat (restul de execuție) se vor finanța din PNDL (contract de finantare încheiat );  - DJ161E Habadoc - Buza - Feldioara-Hodaie km 25+420 –km 27+510- pod km 27+102, lucrările rămase de executat (restul de execuție) la podul de la km 27+102 se vor finanța din PNDL (contract de finantare încheiat);  - DJ107R Muntele Băișorii - Muntele Mare km 47+350 - km 58+650, lucrările rămase de executat (restul de execuție) se vor finanța din PNDL (contract de finantare încheiat);  - DJ103H Sacuieu - Scrind km 12+250 – km 19+250, contract in derulare ;  -Drumul Bistriței DJ109C, (intersecția cu DJ172A) Țaga-Sucutard, km 17+600-km 25+481, contract in derulare;  **Cap.C Alte Cheltuieli de investiții**  -lucrări de intervenție în regim de urgență (proiectare și execuție) în vederea consolidării drumului județean DJ109E – km 2+600 și Amenajare rută ocolitoare a drumului județean DJ109E- km2+600 adiacent lucrărilor de Închidere și ecologizare deșeuri urban neconforme din Dej, județul Cluj ;  -întocmire studii geotehnice verificate AF, expertiză tehnică D.A.L.I, proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul LOT 1 - " Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene DJ103J, km 7+000 - km 10+200, pod km 10+200 : DJ107N, km1 4+000 - km 28+612 ; DJ107T, km 0+000 - km 11+600 ; DJ107T, km 13+600 – km 23+600, pod km 16+220, pod km 20+832 ; DJ109S, km 0+000 - km 12+320 ; DJ109V, km 11+400 - km 15+390 din județul Cluj";  -întocmire studii geotehnice verificate AF, expertiză tehnică D.A.L.I, proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul LOT2 - " Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene DJ105T, km 14+447 - km 19+470; DJ109A, km 56+100-km 57+300; DJ109E, km 14+484 - km 17+000; DJ161, km 41+100 - km 49+050; DJ161D km 30+950 - km 39+912; DJ182F, km 0+000 – km 9+980; DJ191D, km 31+330 – km 35+800, pod km 31+330, pod km 33+185 din județul Cluj";  -întocmire studii geotehnice verificate AF, expertiză tehnică D.A.L.I, proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul LOT3 - " Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene DJ103G, km 13+200 - km 25+600, pod km 13+900; DJ103G, km 30+970 - km 35+230; DJ103M, km 0+000 - km 3+500, km 6+000 – km 8+180, pod km 0+300, pod km 6+460; DJ150, km 44+800 - km 48+800; DJ161A km 7+100- km 9+700; DJ161B, km 40+647 – km 42+530; DJ161E, km 5+500 – km 8+000; DJ161E km 16+000- km 25+024, pod km 25+010 ; DJ161G km 21+200 - km 21+900; DJ161K km 5+500 - km 20+120, pod km 17+000, pod km 20+118 din județul Cluj";  -modernizare drumuri judeţene si/sau poduri aflate pe drumurile judeţene din Judeţul Cluj: DJ 182 E Pod km 6+053, Chiuești; DJ 107 R Pod km 17+700, Ciurila; DJ 161 D Pod km 2+555(peste Valea Salca), Jichișu; DJ 103L Pod km 0+000, Mănăstireni; DJ 161 Pod km 30+977, Pîglișa;  -lucrări de intervenție în regim de primă urgență având ca obiect ”CONSTRUIRE POD PE DJ 161D KM 2+555 IN LOCALITATEA JICHIȘU DE JOS, JUDEȚUL CLUJ - LUCRARI DE INTERVENȚIE ÎN PRIMĂ URGENȚA” ;  -achiziția de servicii de analiză de laborator a lucrarilor de drumuri, printr-un laborator de încercari și determinari autorizat - acest lucru este necesar pentru diriginții de șantier care verifică lucrările de execuție;  - expertize tehnice, D.A.L.I, P.T, avize, acorduri, verificare tehnică proiecte, cote I.S.C, servicii de proiectare semnalizare rutieră, alte cheluieli de investiții pentru lucrările de execuție în derulare și pentru viitoarele programe de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj ;  -îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regionala - Traseu regional Transilvania Nord DJ103K, km 9+435 - km 35+155 și DJ103L km 5+100 – km 8+000;  **În cuprinsul Anexei nr. 2** din proiectul de hotărâre sunt menţionate drumurile judeţene pe care se vor executa lucrări de întreţinere curentă şi periodică şi servicii de deszăpezire în anul 2022.  Lucrările au fost evaluate în conformitate cu categoriile de lucrări de întreținere curentă și periodică la o valoare aproximativă de **60.000.000,00 lei** **cu TVA** pentru anul 2022.  Valoarea estimată pentru fiecare drum județean sau sector de drum județean, poate să se modifice datorită perioadei dintre luna Februarie 2022 când s-a facut evaluarea lucrărilor și perioada când încep efectiv lucrările, respectiv după aprobarea bugetului, semnarea contractului subsecvent și Ordinul de începere a lucrărilor. De asemenea mai pot sa intervină modificări si datorită perioadei reci, a ciclurilor de îngheț- dezgheț, respectiv a precipitațiilor căzute precum și a materialului antiderapant (în special sare) ce va fi împraștiat până la 31 martie 2022, care pot să accentueze starea actuală a degradărilor sau să apară altele noi.  Lucrările suplimentare, ulterior identificate, se vor reflecta în contracte subsecvente distincte care se vor întocmi ulterior în funcție de cele identificate în momentul semnării ordinului de începere a lucrărilor de execuție respectiv procesul verbal de predare - primire.  **Cu privire la lucrări pentru înlăturarea unor calamități naturale**, în anul 2022 se realizează lucrări finanțate și prin hotărâri de guvern:   1. prin Hotărârea Guvernului nr. 554/2020 s-au alocat sume din Fondul de   intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrative-teritoriale afectate de calamitățile naturale; Județului Cluj i s-a alocat suma de 3.409.000,0 lei cu TVA.  Conform situației centralizate privind necesitatea efectuarii de lucrări de refacere a drumurilor județene afectate ca urmare a calamităților naturale produse în iunie 2020 la lucrările de întreținere s-a alocat suma de 909.000,0 lei cu TVA respectiv la lucrările de investiții suma de 2.500,000,0 lei cu TVA.  În anul 2020 s-au executat lucrări de întreținere în valoare de 545.995,59 lei cu TVA, iar în anul 2021 s-au executat lucrări de întreținere în valoare de 163.004,41 lei cu TVA. Lucrările de investiție au demarat în luna martie 2021 și au constat în construire pod pe DJ161D, km 2+555 din localitatea Jichișu de Jos și acestea au fost finalizate în proporție de 98% respectiv construire pod pe DJ108C, km 40+700 din localitatea Văleni și acestea au fost finalizate în proporție de 100%.   1. prin Hotărârea Guvernului nr. 778/2021 s-au alocat sume din Fondul de   intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ - teritoriale afectate de calamitățile naturale, Județului Cluj fiindu-i alocată suma de 3.661.000,0 lei cu TVA.  Repartizarea sumelor în vederea înlăturării efectelor calamităților naturale, s-a făcut pe drumul județean DJ161C, pentru refacere corp drum pe o lungime L=0,03km, pe drumul județean DJ 107R, pentru refacere corp drum pe o lungime de L=11,3 km.  În anul 2021 s-au început demersurile pentru achiziția lucrărilor de refacere corp drum pe DJ 107R respectiv DJ161C și în anul 2022 urmează începerea lucrărilor.   1. prin Hotărârea Guvernului nr. 992/2021, Județului Cluj i s-a alocat suma de   1.624.000,00 lei cu TVA din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ - teritoriale afectate de calamitățile naturale.  Repartizarea sumelor în vederea înlăturării efectelor calamităților naturale, s-a făcut pe drumurile județene:   * DJ107P, DJ103V, DJ107J, refacere corp drum pe o lungime L=1,2 km, * DJ 107L, DJ107J, DJ107N refacere corp drum pe o lungime de L=7,5 km * DJ107J, DJ107L refacere a 8 podețe.   În anul 2021 s-au executat lucrări de întreținere pentru înlăturarea efectelor calamităților în valoare de 824.000,00 lei cu TVA. |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:** |
| Programul de lucrări de modernizare şi reabilitare şi Programul de lucrări de întreținere curentă și periodică a unor drumuri judeţene administrate de Consiliul Judeţean Cluj pentru anul 2022, a fost elaborat în funcţie de necesităţile obiective de intervenţie şi de posibilităţile financiare de acoperire a acestor necesităţi. |
| 1. **Schimbari preconizate:** |
| Prin lucrările propuse pe drumurile județene, cuprinse în anexa nr. 1 și 2 la proiectul de hotărâre, se asigură desfăşurarea traficului rutier în condiţii de siguranţă.  Având în vedere necesitatea creşterii gradului de siguranţă rutieră a drumurilor județene, conform legislaţiei şi normelor tehnice aflate în vigoare, administratorul drumurilor este obligat să menţină în stare tehnică bună drumurile din administrare. |
| **Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic:** |
| Întreținerea curentă și periodică, repararea, modernizare şi reabilitarea drumurilor judeţene contribuie la scăderea gradului de congestie a traficului rutier, asigură circulația de tranzit (de persoane și mărfuri) pe mai multe rute, creșterea gradului de conectivitate și accesibilitate la nivel județean și zone rurale atractive pentru eventuale investiții economice, care ar asigura noi locuri de muncă și dezvoltarea economică a comunităților situate la distanță mai mare de centrele urbane, accentuându-se disparitățile ruralurban și efectul de periferie. |
| **Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt(an curent)/lung:** |
| Prin adoptarea prezentei hotărâri, se va asigura finanțarea lucrărilor din cele două programe, conform Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 21/2022**.** |
| **Secțiunea a 4-a - Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:** |
| Nu este cazul. |
| **Secțiunea a 5-a - Efectele actului administrativ asupra actelor administrative**  **în vigoare și măsuri de implementare:** |
| Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj va asigura realizarea activităților în vederea continuarii lucrărilor de modernizare și reabilitare, demararea de lucrări noi și intocmirea actelor juridice (contracte, acorduri cadru și contracte subsecvente). |
| **Secțiunea a 6-a - Anexe la referatul de aprobare:** |
| **-** |

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

Alin Tișe

**PROIECT DE H O T Ă R Â R E**

**pentru aprobarea** **Programului privind obiectivele de investiții, lucrările de modernizare/reabilitare şi a** **Programului privind lucrări/servicii de întreținere și reparații a drumurilor județene în anul 2022**

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ......din ........... pentru aprobarea Programului privind obiectivele de investiții, lucrările de modernizare/reabilitare şi a Programului privind lucrări/servicii de întreținere și reparații a drumurilor județene în anul 2022, propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoțit de Referatul de aprobare cu nr. 8584/04.03.2022; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr.8595/18.03.2022 şi de Avizul cu nr. ..... din ..............adoptat de Comisia de specialitate nr. ...., în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile art. 123 – 140 și ale art. 142 -156 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020;

În conformitate cu dispozițiile:

* art. 87 alin. (1) și (2), art. 173 alin.(1) lit. lit.c) și alin. (5) lit.l), art. 298-301 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* art. 1-2, art. 7, art.22, art.24-25, art.40 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată prin Legea nr. 82/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* art. 3 alin. (1) lit.a), art,5 pct.2, art. 18 alin.91) lit.a), art.20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
* art.128 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
* art. 42, art. 48 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
* Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
* Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 1.296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
* Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului privind lucrările şi serviciile aferente drumurilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
* Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 21/2022 privind aprobarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2022;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**h o t ă r ă ş t e:**

**Art.1.** Se aprobă Programul privind obiectivele de investiții, lucrările de modernizare/reabilitare a drumurilor județene în anul 2022, cuprins în **anexa nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Se aprobă Programul privind lucrări/servicii de întreținere și reparații a drumurilor județene în anul 2022, cuprins în **anexa nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi postare pe pagina de internet „www.cjcluj.ro". internet „www.cjcluj.ro".

**Contrasemnează**

**PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tişe Simona Gaci**

**Nr……... din …… 2022**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. Membrii ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

**Alin Tișe**

Nr. 8595/18.03.2022

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | aprobarea Programului privind obiectivele de investiții, lucrările de modernizare/reabilitare şi a Programului privind lucrări/servicii de întreținere și reparații a drumurilor județene în anul 2022 |
| **Compartiment de resort:** | Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat |
| **Secțiunea 1 - Documentare și analiză:** | |
| Consiliul Judetean Cluj în calitate de autoritate contractantă, administrator al întregii infrastructuri de drumuri de interes județean, are ca atribuție exclusivă, statuată de art. 87 și art. 173 alin. (1) lit. b), c) și d) și alin. (3) lit. d) alin. (5) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, realizarea tuturor activităților de inters public referitoare la administrarea drumurilor de interes județean.  Administrarea drumurilor publice are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor.  Potrivit art. 128 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii:   1. iau măsuri pentru menţinerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează, precum şi pentru iluminarea corespunzătoare a acestora, conform legii; 2. iau măsuri pentru instalarea, aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutieră şi a echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei, conform standardelor în vigoare, ţinând evidenţa acestora. | |
| **Secțiunea a 2-a -** **Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:** | |
| În cuprinsul Anexei nr. 1 din prezenta hotărâre a Consiliului Judeţean Cluj sunt menţionate drumurile judeţene pentru care se execută lucrări de reabilitare și modernizare conform programelor aprobate (Buget Local, P.N.D.L, POR 2014-2020).  Având în vedere derularea efectivă a lucrărilor de reabilitare, stadiul fizic al lucrărilor executate și cheltuielile de investiție avute până în acest moment suma de 15.000.000,00 lei cu TVA cuprinde lucrari de investiții aferente anului 2022.  Obiectivele de investiții, lucrările de modernizare/reabilitare sunt propuse în baza anexelor nr. 36 și 38 de la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 21/2022 privind aprobarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2022.  În cuprinsul Anexei nr. 2 din proiectul de hotărâre sunt menţionate drumurile judeţene pe care se vor executa lucrări de întreţinere curentă şi periodică, reparații şi servicii de deszăpezire în anul 2022.  Începând din luna Februarie 2021, angajații din cadrul Consiliului Județean Cluj - D.A.D.P.P, Serviciului Tehnic, Situații de Urgență și Serviciul Urmarire Decontare Lucrări s-au deplasat pe drumurile județene din județul Cluj pentru a evalua starea de viabilitate a acestora și pentru a evalua viitoarele lucrări de întreținere curentă și periodică care trebuie executate în anul 2022. În urma deplasărilor în teren s-au întocmit de către aceștia note de constatare și evaluari pentru fiecare sector de drum județean.  Lucrările au fost evaluate în conformitate cu categoriile de lucrări de întreținere curentă și periodică la o valoare aproximativă de 60.000.000,00 lei cu TVA pentru anul 2022.  Menționam că valoarea estimată pentru fiecare drum județean sau sector de drum județean, poate să se modifice datorită perioadei dintre luna Februarie 2022 când se preconizează să se efectueze evaluarea lucrărilor și perioada când încep efectiv lucrările, respectiv după aprobarea bugetului, semnarea contractului subsecvent și Ordinul de începere a lucrărilor. De asemenea mai pot sa intervină modificări si datorită perioadei reci, a ciclurilor de îngheț- dezgheț, respectiv a precipitațiilor căzute precum și a materialului antiderapant (în special sare) ce va fi împraștiat până la 31 martie 2022, care pot să accentueze starea actuală a degradărilor sau să apară altele noi.Lucrările suplimentare, ulterior identificate, se vor reflecta în contracte subsecvente care se vor întocmi ulterior în funcție de cele identificate în momentul semnării ordinului de începere a lucrărilor de execuție respectiv procesul verbal de predare - primire.  La proiectarea, execuţia şi intervenţiile asupra drumurilor se va tine seama de categoriile funcţionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranţa circulaţiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali şi de apărare, de utilizarea raţională a terenurilor, de conservarea şi protecţia mediului şi de planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, precum şi de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la cerinţele pietonilor, cicliştilor, persoanelor cu handicap şi de vârsta a treia (art.24 din OG nr.43/1997).  Conform art. 40 din OG nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, drumurile trebuie să fie semnalizate şi menţinute în stare tehnică corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă de către administratorul drumului.  Potrivit dispozițiilor art. 5 din OG nr. 71/2002, cu modificările şi completările ulterioare, activităţile edilitar-gospodăreşti, specifice serviciilor de administrare a domeniului public, trebuie să asigure, în domeniul administrării drumurilor și:   * executarea lucrărilor de construire, modernizare şi întreţinere a străzilor şi a drumurilor, în stricta concordanta cu documentaţiile de urbanism şi pe baza studiilor de circulaţie şi de trafic; * verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea şi localizarea degradărilor produse în carosabil şi remedierea operativă a acestora; * organizarea circulaţiei rutiere în localităţi şi optimizarea traseelor în funcţie de fluxurile de vehicule şi pietoni, prin lucrări şi amenajări rutiere, instalaţii de dirijare şi semnalizare, amplasarea şi montarea indicatoarelor rutiere, a marcajelor şi a altor instalaţii de avertizare; * realizarea şi întreţinerea în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere şi a marcajelor; * perfecţionarea şi modernizarea mijloacelor de semnalizare şi avertizare rutieră şi de dirijare a circulaţiei;   Lucrările și serviciile de întreținere și reparații sunt propuse conform Ordinului nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului privind lucrările şi serviciile aferente drumurilor publice. | |
| **Secțiunea a 3-a** **- Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ** (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului)**:** | |
| Lucrările/serviciile de întreținere/reparații propuse se încadrează în categoria lucrărilor care au impact financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt, sumele fiind prevăzute în bugetul județului pentru anul în curs. Pentru lucrările de modernizare/reabilitare sunt aprobate hotărâri vizând indicatorii tehnico economici, urmărindu-se încadrarea în sumele aprobate sau actualizarea indicatorilor.  Impactul social privește cetățenii care utilizează transportul rutier.  Impactul asupra mediului este evaluat pentru lucrările de investiții conform prevederilor legale.  Impactul asupra sarcinilor administrative:   * nu este necesar adoptarea/modificarea/completarea/abrogarea unor hotărâri de consiliu județean sau emiterea unor dispoziții ale președintelui consiliului județean, * actul administrativ se pune în aplicare după adoptare * se vor încheie contracte subsecvente pentru lucrările ce fac obiectul unor acorduri cadru și se derulează procedurile pentru achiziția de lucrări/Servicii prevăzute în anexe. | |
| **Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:** | |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a” | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***Prenume și nume*** | ***Data*** | ***Semnătura*** |
| Avizat: director executiv | Hîncu Liviu-Emil |  |  |
| Elaborat: șef serviciu | Mărțiș Gabriela |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE** | | | | |
| **1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate** | | | | |
| Compartimentele de resort nominalizate (Direcția/serviciul) | Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de specialitate | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/  stabilire date de întocmire | | Raport întocmit/  Refuz întocmire raport/  semnătură |
| DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL JUDEȚULUI CLUJ | 18,03,2022 | Liviu HÎNCU | | Raport întocmit |
|  | | | | |
| **2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice** | | | | |
| Numele și prenumele consilierului juridic | Semnătura persoanei competente pentru nominalizare | | | Aviz acordat/  Refuz aviz/  semnătură |
| Cristina Oltean |  | | | avizat |
|  | | | | |
| **3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către secretarul general al judeţului** | | | | |
| Numele și prenumele secretarului general al județului | Caracterul normativ sau individual al proiectului | | | Avizul acordat/  Refuz aviz/  semnătură |
| Simona Gaci | individual | | | avizat |
|  |  | | |  |
| **4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate** | | | | |
| Comisia de specialitate nominalizată | Data de întocmire și depunere a avizului | | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/  stabilire date de întocmire | Avizul adoptat/  Aviz implicit favorabil |
| 2 |  | |  |  |