PROIECTELE DE DEZVOLTARE

IN PERIOADA 2007-2025 LA AEROPORTUL CLUJ-NAPOCA

Proiectele de dezvoltare ale R.A. AEROPORTUL CLUJ-NAPOCA se vor derula si clasifica pe durata a 3 perioade de timp, respectiv pe termen scurt, mediu si lung, dupa cum urmeaza:

- Perioada I (termen scurt) : 2007-2011;

- Perioada II (termen mediu): 2012-2016;

- Perioada III (termen lung):2017-2025.

ANEXA 1

PROIECTELE DE DEZVOLTARE PE TERMEN SCURT : 2007-2011

- Construirea unui nou terminal pentru pasageri

Amplasament:

-in perimetrul R.A. AEROPORTUL CLUJ-NAPOCA, in zona de vest a aerogarii 	existente, la circa 20 m de aerogara existenta

Caracteristici tehnice:

Suprafata desfasurata subsol : 5760 mp;

Suprafata desfasurata parter : 5760 mp;

Suprafata desfasurata etaj = 1880 mp;

Suprafata totala desfasurata: 13400 mp;

- capacitate de prelucrare de 300.000 de pasageri pe an avand ca functiuni si destinatii plecari/sosiri  spre/din Uniunea Europeana.

Evaluare cost:      19.000.000 Euro

Perioada estimata in care se va derula proiectul:

- 2007-2008;

Surse de finantare :

-Consiliul Judetean Cluj;

-venituri proprii;

-fonduri private.

ANEXA 2

PROIECTELE DE DEZVOLTARE PE TERMEN SCURT : 2007-2011

- Construirea unui Terminal Cargo

Amplasament:

-in perimetrul R.A. AEROPORTUL CLUJ-NAPOCA, in zona de est e aerogarii 	existente, la circa 250 m de aerogara;

Caracteristici tehnice:

- Capacitate de depozitare:

Sosiri: 	300 t/zi

Plecari:	300 t/zi

- Capacitate de trafic:

Sosiri: 	50 t/h

Plecari:	50 t/h

- Capacitate totala instantanee: 700 t

- Suprafata construita:	3900, mp

- Suprafata desfasurata: 	4800 mp

- Volum: 			23000 mc

Evaluare cost:           3.400.000 Euro

Perioada estimata in care se va derula proiectul:

- 2007-2008;

Surse de finantare :

-Consiliul Judetean Cluj;

-venituri proprii;

-fonduri private.

ANEXA 3

PROIECTELE DE DEZVOLTARE PE TERMEN SCURT : 2007-2011

3.Extinderea platformei de imbarcare-debarcare

Amplasament:

-in perimetrul R.A. AEROPORTUL CLUJ-NAPOCA, in zona de nord-est a aerogarii existente, in prelungire spre zona de est a platformei de imbarcare-debarcare existente;

Caracteristici tehnice:

- Fata de suprafata actuala a platformei de 20.000 mp se va extinde cu inca 20.000 de mp;

- Se urmareste extinderea platformei de imbarcare-debarcare in vederea cresterii numarului de locuri de parcare pentru aeronave.

Valoare estimata pentru realizarea investitiei:

2.800.000 Euro

Perioada estimata in care se va derula proiectul:

- 2008-2009;

Surse de finantare:

alocatii de la Consiliul Judetean Cluj si alte  fonduri atrase (Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Consiliul Local, fonduri europene).

ANEXA 4

PROIECTELE DE DEZVOLTARE PE TERMEN MEDIU : 2012-2016

4.Cale de rulare suplimentara in zona vestica a pistei

Amplasament:

-in perimetrul R.A. AEROPORTUL CLUJ-NAPOCA, in zona de sud-vest a pistei de decolare-aterizare;

Caracteristici tehnice:

- Capacitati fizice:

Lungime = 982 m

Latimea suprafetei portante = 23 m

Latimea suprafetei acostamentului= 2,5 m

Suprafata portanta a caii de rulare = 22.586 mp

Suprafata acostamente = 2.500 mp

Capacitate portanta PCN=36 R/D/W/T

Perioada estimata in care se va derula proiectul:

- 2012-2013;

Valoare estimata pentru realizarea investitiei:

3.200.000 Euro

Surse de finantare:  alocatii de la Consiliul Judetean Cluj si alte  fonduri atrase (Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Consiliul Local, fonduri europene).

ANEXA 5

PROIECTELE DE DEZVOLTARE PE TERMEN SCURT : 2007-2011

5.Cale de rulare suplimentara in zona estica a pistei

Amplasament:

-in perimetrul R.A. AEROPORTUL CLUJ-NAPOCA, in zona de sud-est a pistei de decolare-aterizare;

Caracteristici tehnice:

- Capacitati fizice:

Lungime= 982 m

Latimea suprafetei portante= 23 m

Latimea suprafetei acostamentului= 2,5 m

Suprafata portanta a caii de rulare = 22.586 mp

Suprafata acostamente = 2.500 mp

Capacitate portanta PCN=36 R/D/W/T

Perioada estimata in care se va derula proiectul:

- 2008-2009;

Valoare estimata pentru realizarea investitiei:

3.200.000 Euro

Surse de finantare:  alocatii de la Consiliul Judetean Cluj si alte  fonduri atrase (Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Consiliul Local, fonduri europene).

ANEXA 6

PROIECTELE DE DEZVOLTARE PE TERMEN MEDIU

- Prelungire pista de decolare/aterizare la 2500 de metri

Amplasament:

- in zona de est a pistei de decolare-aterizare, spre Apahida;

Caracteristici tehnice:

- extinderea de la 2100 m la 2.500 m cu o latime de 45 m si acostamente de 7,5 m (extindere cu inca 400 de metri);

- devierea raului Somesul Mic;

- Capacitati fizice a pistei de decolare-aterizare:

Lungimea de extindere a pistei: 400 m

Lungime finala a pistei= 2.500 m

Latime suprafetei portante =  45 m

Latimea acostamentului = 2x7,5 m

Suprafata buzunarului de intoarcere: 1000 mp

Suprafata portanta extinsa: 19000 mp;

Suprafata acostamentelor: 6000 mp;

Total suprafata extinsa : 25000 mp.

Tipurile de aeronave care pot opera pe pista de decolare-aterizare extinsa la 2500 m:

Airbus 300-600, Airbus 300-B2/4, Airbus 310-200, Airbus 310-300, Airbus 321, Boeing 717-200 , Boeing 737-300,Boeing 737-800,Boeing 747SP,Boeing 777-200,BAC 1-11-500 (British Aerospace),Lockheed C-130,McDonnell Douglas C-17,McDonnell Douglas MD-81,McDonnell Douglas MD-82,.

Valoare estimata pentru realizarea investitiei, fara lucrarile de deviere a raului Somesul Mic:

3.880 000 Euro

Valoare estimata lucrari de deviere a raului Somesul Mic

4.200.000 Euro

Valoare totala investitie: 8.080.200 Euro

Perioada de implementare: 2010-2013  (48 de luni)

Surse de finantare: alocatii de la Consiliul Judetean Cluj si alte  fonduri atrase (Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Consiliul Local, fonduri europene).

ANEXA 7

PROIECTELE DE DEZVOLTARE PE TERMEN SCURT : 2007-2011

7. Reparatie capitala la pista de decolare-aterizare

Amplasament:

-in  incinta  R.A. AEROPORTUL CLUJ-NAPOCA, pe amplasamentul actualei piste de decolare-aterizare, teren aflat in folosinta aeroportului.

Caracteristici tehnice:

Reparatia capitala se va desfasura in doua etape:

- in prima etapa, in 2007, se va efectua reparatia capitala pe lungimea de 1850 m, latimea 30 m;

- in a doua etapa, in perioada 2008-2009 se va largi pista de decolare-aterizare pe latimea de 45 m.

1. Pista de decolare-aterizare pe latimea de 30m (reparatii) :

lungime = 1850 m, latimea suprafetei portante = 30 m, latime acostament = 2 x 7,5 m, suprafata portanta: 57000 mp, suprafata acostamente: 27750 mp, capacitate portanta PCN=36 R/D/W/T.

2. Pista de decolare-aterizare pe latimea de 45 m ( largire, executie acostamente si cresterea capacitatii portante) :

Lungime = 1850 m, latimea suprafetei portante extinse = 15 m, suprafata portanta extinsa = 27750 mp, latime acostament = 2 x 7,5 m, suprafata acostamente = 31500 mp (acostamentele se vor executa pana la lungimea pistei de 2100 m). Suprafata totala construita: 55500 mp, capacitate portanta PCN=60 R/D/W/T.

Valoare estimata pentru realizarea reparatiei capitale pentru latimea pistei de 30 m: 	1.650.000 Euro

Valoare estimata pentru realizarea investitiei pentru largirea pistei la 45 m:	4.800.000 Euro (cu lucrari de translatare balizaj, fara calal pluvial)

Valoare totala investitie:  6.450.000  Euro

Perioada de implementare: 2007-2009

Surse de finantare: alocatii de la Consiliul Judetean Cluj si alte  fonduri atrase (Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Consiliul Local, fonduri europene).

ANEXA 8

PROIECTELE DE DEZVOLTARE PE TERMEN LUNG (2017-2025)

8 .Doua bretele de legatura

Amplasament:

-in perimetrul R.A. AEROPORTUL CLUJ-NAPOCA, in zona de sud-vest si sud-est a pistei de decolare-aterizare, in zona de nord-est si nord vest a platformei viitoare extinse.

Caracteristici tehnice:

Pentru degajarea rapida a aeronavelor de pe pista de decolare-aterizare, se vor executa doua bretele de legatura pentru aeronave situate de o parte si de alta a platformei viitoare extinse.

- Capacitatile fizice a fiecarei bretele de legatura:

Lungime = 300 m

Latime suprafata portanta = 23 m

Latime suprafata acostament = 2,5 m

Suprafata portanta = 6900 mp

Suprafata acostamente =1500 mp

Capacitate portanta PCN=36 R/D/W/T

Perioada estimata in care se va derula proiectul:

- 2017-2025;

Valoare estimata pentru realizarea investitiei pentru o bretea de legatura:

1.150.000 Euro (total pentru 1 bretea de legatura);

Valoare estimata totala pentru realizarea investitiei pentru doua bretele de legatura:

2.300.000 Euro (total pentru 2 bretele de legatura).

Surse de finantare:  alocatii de la Consiliul Judetean Cluj si alte  fonduri atrase (Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Consiliul Local, fonduri europene)

ANEXA 9

PROIECTELE DE DEZVOLTARE PE TERMEN MEDIU (2012-2016)

9. Extinderea platformei de imbarcare-debarcare

Amplasament:

-in perimetrul R.A. AEROPORTUL CLUJ-NAPOCA, in zona de nord-est a aerogarii existente, in prelungire spre zona de est a platformei de imbarcare-debarcare existente;

Caracteristici tehnice :

- Fata de suprafata viitoare a platformei de 40.000 mp se va extinde cu inca 20.000 de mp, totalul suprafetei fiind de 60 000 mp;

- Se urmareste extinderea platformei de imbarcare-debarcare in vederea cresterii numarului de locuri de parcare pentru aeronavele participante la trafic si pentru cele cu raminere peste noapte pe AEROPORTUL INTERNATIONAL CLUJ-NAPOCA

Valoare estimata pentru realizarea investitiei:

2.800.000 Euro

Perioada estimata in care se va derula proiectul:

- 2012-2014;

Surse de finantare:

- alocatii de la Consiliul Judetean Cluj si alte  fonduri atrase (Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului,Consiliul Local, fonduri europene).

ANEXA 10

PROIECTELE DE DEZVOLTARE PE TERMEN LUNG (2017-2025)

10.Extindere terminal de pasageri

Amplasament:

-in perimetrul R.A. AEROPORTUL CLUJ-NAPOCA, in zona de vest a aerogarii 	existente, la circa 30 m de aerogara existenta.

Caracteristici tehnice:

Suprafata desfasurata subsol : 8000 mp;

Suprafata desfasurata parter : 8000 mp;

Suprafata desfasurata etaj = 2500 mp;

Suprafata totala desfasurata: 18500 mp;

- capacitate de prelucrare de 600.000 de pasageri pe an;

- Realizarea a doua fluxuri separate unul pentru plecarile externe si un altul pentru sosiri;

Evaluare cost:      24.000.000 Euro

Perioada estimata in care se va derula proiectul:

- 2017-2020;

Surse de finantare :

-alocatii de la Consiliul Judetean Cluj si alte  fonduri atrase (Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului,Consiliul Local, fonduri europene).

LISTA CU VALOAREA FONDURILOR DE INVESTITII

SI REPARATII CAPITALE PENTRU PROIECTELE CUPRINSE IN

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A

AEROPORTULUI INTERNATIONAL CLUJ-NAPOCA

1. PROIECTELE PE TERMEN SCURT (2007-2011)

1.1 Construirea unui nou terminal pentru pasageri : 2007-2008

Evaluare cost:            19.000.000 Euro

1.2 Construirea unui Terminal Cargo :2007-2008

Evaluare cost:           3.400.000 Euro

1.3 Extinderea platformei de imbarcare-debarcare 2008-2009

Evaluare cost:           2.800.000 Euro

1.4 Cale de rulare suplimentara in zona estica a pistei : 2008-2009

Evaluare cost:             3.200.000 Euro

1.5 Reparatie capitala la pista de decolare-aterizare:  2007-2009

Evaluare cost:            6.450.000  Euro

Total pentru proiectele pe termen scurt : 34. 850.000 Euro fara TVA

2.  PROIECTELE DE DEZVOLTARE PE TERMEN MEDIU : 2012-2016

2.1 Prelungire pista de decolare/aterizare la 2500 de metri : 2010-2013

Evaluare cost:            8.080.200 Euro

2.2 Cale de rulare suplimentara in zona vestica a pistei: 2012-2013

Evaluare cost:             3.200.000 Euro

2.4 Extinderea platformei de imbarcare-debarcare: 2012-2014

Evaluare cost:            2.800.000 Euro

Total pentru proiectele pe termen mediu: 14 080 200 Euro fara TVA

3.PROIECTELE DE DEZVOLTARE PE TERMEN LUNG (2017-2025)

3.1  Doua bretele de legatura: 2017-2025

Evaluare cost:         2 300 000 Euro

3.2 Extindere terminal de pasageri: 2017 - 2020

Evaluare cost:      24 000 000 Euro

Total pentru proiectele pe termen lung: 26 300 000 Euro fara TVA

TOTAL GENERAL : 75.230.200 Euro fara TVA

LISTA CU NECESARUL DE FONDURI, STABILIT IN MOD DEFALCAT,

PE ANI  CONSECUTIVI,  PENTRU  INVESTITIILE

SI REPARATIILE CAPITALE PENTRU PROIECTELE CUPRINSE IN

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A

AEROPORTULUI INTERNATIONAL CLUJ-NAPOCA

- PROIECTELE PE TERMEN SCURT (2007-2011)

  - Construirea unui nou terminal pentru pasageri: 2007-2008, evaluare cost:  19 000 000 Euro

1.2      Construirea unui Terminal Cargo: 2007-2008, evaluare cost: 3 400 000 Euro

1.3      Extinderea platformei de imbarcare-debarcare cu 20000 mp: 2008-2009

1.4      Cale de rulare suplimentara in zona estica a pistei :2008-2009, evaluare cost: 3 200 000 Euro

1.5      Reparatie capitala la pista de decolare-aterizare: 2007-2009, evaluare cost: 6 450 000 Euro

1.6      Prelugire pista de decolare-aterizare la 2500 : 2010-2013, evaluare cost: 8 080 200 Euro

Nota:	Lucrarile de Prelungire PDA la 2500m, 2010-2011, se continua pe termen mediu, in 2012-2013

Anul 2007: 9 500 000 (Nou terminal) + 1 700 000(Cargo) +2 150 000 (RK PDA) = 13 350 000 E

Anul 2008: 9 500 000 (Nou terminal) + 1 700 000(Cargo) +2 150 000 (RK PDA) + 1 600 000 (CR) = 14 950 000 E

Anul 2009:      2 150 000 (RK PDA) +1 600 000 (CR) = 3 750 000 E

Anul 2010:      2 020 050  E (Prelungire PDA)

Anul 2011:      2 020 050  E (Prelungire PDA)		TOTAL pt.  perioada 2007-2011 : 36 091 000 Euro

2._PROIECTELE DE DEZVOLTARE PE TERMEN MEDIU : 2012-2016

2.1  Prelungire pista de decolare/aterizare la 2500 de metri :2010-2013, evaluare cost: 8 080 200 Euro

2.2  Cale de rulare suplimentara in zona vestica a pistei : 2008-2009, evaluare cost: 3 200 000 Euro

2.3  Extinderea platformei de imbarcare-debarcare cu 20000 mp: 2012-2014, cost:  2 800 000 Euro

Anul 2012:     2 020 050  (Prel PDA) + 933 333 (Ext. Platf.) +1 600 000 (CR suplimentara) = 4 553 383 E

Anul 2013:     2 020 050  (Prel PDA) + 933 333 (Ext. Platf.) = 2 953 383 E

Anul 2014:     933 333 (Ext. Platf.)			TOTAL pt. perioada 2012-2016 : 8 440 099 Euro

3.  PROIECTELE DE DEZVOLTARE PE TERMEN LUNG (2017-2025)

3.1 Doua bretele de legatura : 2017-2025, evaluare cost: 2 300 000 Euro

3.2 Extindere terminal de pasageri: 2017-2020, Evaluare cost:  24 000 000 Euro

Anul 2017 : 6 000 000 (Ext. Terminal + 287 500 (Bretele de legatura) = 6 287 500 Euro

Anul 2018 : 6 000 000 (Ext. Terminal + 287 500 (Bretele de legatura) = 6 287 500 Euro

Anul 2019 : 6 000 000 (Ext. Terminal + 287 500 (Bretele de legatura) = 6 287 500 Euro

Anul 2020 : 6 000 000 (Ext. Terminal + 287 500 (Bretele de legatura) = 6 287 500 Euro

Anul 2021 : 287 500 E (Bretele de legatura)

Anul 2022 : 287 500 E (Bretele de legatura)

Anul 2023 : 287 500 E (Bretele de legatura)

Anul 2024 : 287 500 E (Bretele de legatura)

Anul 2025 : 287 500 E (Bretele de legatura)

TOTAL pt. perioada 2017- 2020 : 26 300 000 Euro

TOTAL GENERAL : 75.230.200 Euro fara TVA