ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ							Anexa nr. 1

CONSILIUL JUDEŢEAN					     la Hotărârea nr. 134 / 2006

FIŞA OBIECTIVULUI (PROIECTULUI) DE INVESTIŢII

OBIECTIVUL (PROIECTUL) DE INVESTIŢII : PARCUL INDUSTRIAL TETAROM 2

Tipul cheltuielii:  B – obiectiv (proiect) nou;

A. DATE GENERALE:

1.Date geografice:

1.1. Judeţ/Sector:									Cluj

1.2. Municipiu/Oraş/Comună						     Cluj-Napoca

1.3. Amplasament							Bd. Muncii FN

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate

2.1. Numărul şi data Acordului Ministerului Finanţelor Publice:	MFP 46015/124258/27.12.2005

2.2. Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate

(H.G./Ordin/Decizie)   					       H.G. nr.1498/29.11.2005

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totală a obiectivului (proiectului) (mii RON)

(în preţuri luna Septembrie anul 2005)						3.969.mii RON

2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice):

- reţele edilitare								      4.800 MTL

- drum acces									      4.950 MTL

3. Durata de realizare aprobată (număr luni)						      6 luni

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii RON)				  3.969 mii RON

(în preţuri luna Octombrie anul 2005)

2. Durata de realizare contractată (număr luni)

3. Data începerii investiţiei (luna martie anul 2006)						  Martie 2006

4. Data programată a terminării şi PIF (luna sept. anul 2006)				  Septembrie 2006

5. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2005: (mii RON)

6. Valoarea programată în anul 2006 (mii RON)						 1.250,67 mii RON

7. Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2006 (mii RON)

8. Punctajul obţinut prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FINANŢARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE

- Credite de angajament

- Credite bugetare

mii lei

| Surse de finanţare şi costuri de funcţionare | I II | TOTAL | Cheltuieli efectuate până la 31/12/2006 | Program 2006 | EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Propuneri 2007 | ESTIMĂRI |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | anii ulteriori |
| 0 | 1 | 2=3+…9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Total surse de finanţare a investiţiei din care | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II | 3969,0 |  | 1250,67 | 2718,33 |  |  |  |  |
| 1.1. Surse proprii | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Credit intern | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Credit extern | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Alocaţii bugetare | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buget local | I | 3969,0 |  | 1250,67 | 2718,33 |  |  |  |  |
|  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| transferuri de la bugetul de stat pt.invest.finanţate parţial din credite externe | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Alte surse | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,				           p. SECRETAR GENERAL,

Marius-Petre Nicoară			           	        Lucia Todoran