- ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

##### CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A   N R. 104

din  21 aprilie 2010

privind aprobarea conţinutului Actului adiţional nr. 6 la Contractul de concesiune

nr. 633/23.01.2006, încheiat cu S.C. NISCO INVEST S.R.L. Cluj-Napoca, cu privire

la terenul situat în incinta Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”,

pe str. B. P. Haşdeu nr. 6, Municipiul Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

Consiliul Judeţean Cluj;

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea conţinutului Actului adiţional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 633/23.01.2006, încheiat cu S.C. NISCO INVEST S.R.L. Cluj-Napoca, cu privire la terenul situat în incinta Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”, pe str. B. P. Haşdeu nr. 6, Municipiul Cluj-Napoca, Judeţul Cluj;

Ţinând cont de prevederile:

- Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările şi completările ulterioare(actualmente abrogată), coroborate cu ale art. 70 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 22/2007;

Luând în considerare clauzele Contractului de concesiune nr. 633/23.01.2006 şi actele adiţionale cu nr. 1, nr. 2, nr. 3,  nr. 4 şi nr. 5 la acest contract, aprobate prin Hotărârile Consiliului Judetean Cluj nr. 178/2006, nr. 42/2007, nr. 203/2007, nr. 257/2007 şi nr. 106/2008;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44-45 şi în art. 94-98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- h o t ă r ă ş t e:

Art. 1. Se aprobă conţinutul Actului adiţional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 633/23.01.2006, încheiat cu S.C. Nisco Invest S.R.L. Cluj-Napoca, pentru terenul situat în Municipiul Cluj-Napoca, pe str. B. P. Haşdeu nr. 6, în incinta Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie "Leon Daniello", cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Actul adiţional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 633/23.01.2006, se va semna de reprezentanţii celor două părţi contractante în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data comunicării prezentei hotărâri către S.C. Nisco Invest S.R.L.

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează preşedintele Consiliului Judeţean Cluj prin Direcţia  Juridică şi S.C. Nisco Invest S.R.L. Cluj-Napoca.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului, în termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget, Finanţe, Resurse Umane; Direcţiei Juridice; Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii; Arhitectului Şef al judeţului Cluj, S.C. Nisco Invest S.R.L., precum şi Prefectului Judeţului Cluj, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului Cluj şi pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,					SECRETAR AL JUDEŢULUI,

ALIN  TIŞE                                                           		 MĂRIUCA  POP

Anexă

la Hotărârea nr.  104/2010

consiliul judeţean Cluj                         S.C. NISCO INVEST S.R.L. Cluj-Napoca

Nr._______ / ___ ___ 2010                                      Nr. _________/ ___ ___ 2010

act adiţional nr. 6

la Contractul de Concesiune nr. 633/23.01.2006, încheiat cu S.C. nisco invest S.R.L.                 Cluj-Napoca, cu privire la terenul situat în incinta Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”, pe str. B. P.Haşdeu nr. 6, Municipiul Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

- Părţile actului adiţional

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.58, telefon 0264-596416, fax 596726, cod fiscal 42.88.110, având contul nr. 4288110, cont IBAN RO22TREZ21621300205XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca, reprezentat legal prin domnul Alin Tişe, având funcţia de preşedinte şi prin doamna Simona Tatomir, având funcţia de director general, denumit în cele ce urmează concedent, pe de o parte,

şi

S.C. NISCO INVEST S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Mărăşeşti nr. 77, Judeţul Cluj, telefon 0264-432377 fax 0264-432052, înregistrată la ORC sub nr. J12/1733/2003, cod unic de înregistrare nr.15535860, având contul IBAN RO09BRDE130SV14798141300, deschis la BRD-Sucursala Cluj, reprezentată legal prin Dan Calin Nistor, având funcţia de administrator, denumită în cele ce urmează concesionar, pe de altă parte,

au convenit, în temeiul Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. ...../... ... 2010 amendarea contractului de concesiune, prin încheierea prezentului act adiţional, în condiţiile de mai jos.

- Obiectul actului adiţional

Art. 1.  Dupa alin. 1 al art. 3 al contractului de concesiune nr. 633/23.01.2006 se introduce un alineat nou, 11 , cu următorul conţinut:

“Art 3. 11 . Concedentul înţelege să acorde Concesionarului următoarele termene de graţie pentru finalizarea execuţiei investiţiilor prevăzute la art 2 alin 3 din prezentul contract:

a) maxim 8 luni de la data adoptarii Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. ..../2010., termen acordat pentru reluarea posesiei amplasamentului consemnată prin proces-verbal de constatare, încheiat între părţi în acest sens;

b) maxim 10 luni de la data adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. ...../2010, termen acordat pentru obţinerea resurselor financiare necesare finalizării integrale a execuţiei investiţiilor;

c) maxim 10 luni de la data adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. ...../2010, termen acordat pentru redemararea lucrarilor, anuntata autoritatilor competente conform prevederilor legale.

d) termenul total acordat pentru finalizarea integrală a investiţiilor (consemnată prin procesul verbal de dare în folosinţă eliberat de autorităţile competente) nu va depăşi 30 de luni de la data adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. ....../2010.

Art. 2. După alin.1 al art 13 al contractului de concesiune nr. 633/23.01.2006 se introduce un alineat nou, 11  cu următorul conţinut:

“ Art. 13. 11 . Majorarea valorii estimate a investiţiei şi implicit a valorii redevenţei anuale atrage majorarea cuantumului scrisorii de garanţie bancară prevăzută la alin 1, aceasta ajungând la valoarea de 16.752 Euro.

Art. 3. După alineatul 3 al art. 15 din contractul de concesiune nr. 633/23.01.2006 se introduce un alineat nou, 4 ce va avea următorul conţinut:

(4) Nerespectarea de către Concesionar a termenelor menţionate la art 3.11 literele a-d din contract atrage dupa sine dreptul Concedentului de a constata rezilierea contractului de concesiune de plin drept, fără intervenţia instanţelor judecătoreşti, fără vreun termen de graţie şi fără vreo formalitate prealabilă, Concesionarul fiind obligat să predea de îndată amplasamentul liber de sarcini. Investiţiile realizate de Concesionar până în momentul rezilierii contractului constituie bunuri de retur, în conformitate cu prevederile art. 2 alin 4 litera a din contractul de concesiune.

- Alte clauze

Rămân nemodificate restul prevederilor Contractului de concesiune nr. 633/23.01.2006, succesiv modificat prin Actul adiţional nr. 1 încheiat în temeiul H.C.J. nr. 178/2006, prin Actul adiţional nr. 2 încheiat în temeiul H.C.J. nr. 42/2007, prin actul aditional nr. 3 încheiat în temeiul H.C.J. nr. 203/2007,  prin actul aditional nr. 4 încheiat în temeiul H.C.J. nr. 257/2007 şi prin Actul adiţional nr. 5 încheiat în temeiul H.C.J. nr. 106/2008.

Prezentul act s-a încheiat astăzi _________________, în 4 (patru) exemplare originale,

câte 2 (două) pentru fiecare parte.

CONCEDENT, 					       CONCESIONAR,

consiliul judeţean cluj                                      S.C. nisco invest S.R.L.

PRESEDINTE,                                                               ADMINISTRATOR,

Alin TIŞE  						       Dan Călin NISTOR