ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ							Anexa nr. 7

CONSILIUL JUDEŢEAN   						la Hotărârea nr. 12/2016

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Proiectare si executie lucrari de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot I pentru DJ103N, DN1-lim.jud.Salaj, km 0+000-2+800”

Beneficiar: 	Judeţul Cluj, prin Consiliul Judeţean Cluj

Amplasament:	Judeţul Cluj, pe traseul drumului judetean  din drumul

national DN1 localitatea  Saula pana la limita cu judetul Salaj

Indicatori tehnico- economici :

- Indicatori tehnici :

Indicator tehnici realizati pana la data de 31.12.2015

lungime drum   reabilitat : 2,77 km

latime drum reabilitat      :    6,0 m

sistem rutier :  2 straturi, strat de uzura Ba16 si strat de legatura ABPC31

Rest de executat

lungime drum   reabilitat : 0,03 km

latime drum reabilitat      :    6,0 m

sistem rutier :  2 straturi, strat de uzura Ba16 si strat de legatura ABPC31

podete tubulare noi O1000- 4 buc

podet  tip P cu  L=2,0m -1buc

santuri pavate cu beton- 549,0 ml

drumuri laterale si accese la proprietati

lucrari auxiliare - borne kilometrice, refacere semnalizare verticala, semnalizare

orizontala, parapet metalic flexibil

II) Indicatori economici :

- Indicatori economici  a investitiei reprezentand  valoarea lucrarilor executate

(decontate si/sau nedecontate) pana la data de 31.12.2015

Valoarea investiţiei (cu TVA 24%):

- valoare totală:	2.201,45 mii lei

- din care C+M:             2.077,56 mii lei

din care: Valoarea lucrari nedecontate la data de 31.12.2015 (cu TVA 24%):

- valoare totală:	946,54 mii lei

2)  Indicatori economici actualizati reprezentand  valoarea restului de executat

Valoarea investiţiei (cu TVA 20%):

- valoare totală:	358,39 mii lei         	79,25  mii  euro

- din care C+M:              316,32miilei70,03 mii  euro

1 Euro = 4.5169 lei – curs BNR din data de 04.01.2016

3) Valoarea totala la data de 04.01.2016:

- valoare totală:	 2.559,84 mii lei

- din care C+M:              2.393,88 mii lei

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,					SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Mînzat Marius 				                          Gaci Simona