ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ							Anexa nr. 10

CONSILIUL JUDEŢEAN   						la Hotărârea nr. 12/2016

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Proiectare si executie lucrari de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV pentru DJ109D,   (DJ161) –Jucu de Sus- DN1C, km 26+880-32+050”

Beneficiar: 	Judeţul Cluj, prin Consiliul Judeţean Cluj

Amplasament:	Judeţul Cluj, pe traseul drumului judetean prin localitatea Jucu

de Sus pana la intersectia cu DN1C

Indicatori tehnico- economici :

- Indicatori tehnici :

Indicator tehnici realizati pana la data de 31.12.2015

lungime drum   reabilitat : 3,765 km

latime drum reabilitat      :    5,5 m

sistem rutier :  2 straturi, strat de uzura Ba16 si strat de legatura binder ABPC31

podete tubulare noi O1000- 1 buc

drumuri laterale si accese la proprietati

lucrari auxiliare - borne kilometrice, refacere semnalizare verticala, semnalizare

orizontala, parcari

Rest de executat

lungime drum   reabilitat : 1,405 km

latime drum reabilitat      :    5,5 m

sistem rutier :  2 straturi, strat de uzura Ba16 si strat de legatura binder ABPC31

santuri pavate cu beton- 1762 ml

drumuri laterale si accese la proprietati

lucrari auxiliare - borne kilometrice, refacere semnalizare verticala, semnalizare

orizontala

Pod 25+850, Pod km 29+195

II) Indicatori economici :

- Indicatori economici  a investitiei reprezentand  valoarea lucrarilor executate

(decontate  si/sau nedecontate) pana la data de 31.12.2015

Valoarea investiţiei (cu TVA 24%):

- valoare totală:	2.064,06 mii lei

- din care C+M:            2.013,72mii lei

2) Indicatori economici actualizati reprezentand  valoarea restului de executat

Valoarea investiţiei (cu TVA 20%):

- valoare totală:	2.685,93 mii lei       594,64mii  euro

- din care C+M:              2.373,43 miilei 525,46 mii  euro

1 Euro = 4.5169 lei – curs BNR din data de 04.01.2016

3) Valoarea totala la data de 04.01.2016:

- valoare totală:              4.749,99 mii lei

- din care C+M:                4.387,65 mii lei

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,					SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Mînzat Marius 				                          Gaci Simona