ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ							Anexa nr. 4

CONSILIUL JUDEŢEAN   						la Hotărârea nr. 12/2016

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Proiectare si executie lucrari de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot I pentru DJ107N, Baisoara-Valea Ierii-Plopi, km 0+000-14+000”

Beneficiar: 	Judeţul Cluj, prin Consiliul Judeţean Cluj

Amplasament:	Judeţul Cluj, pe traseul drumului judetean din drumul judetean

DJ107M localitatea  Baisoara pana in localitatea Valea Ierii

Indicatori tehnico- economici:

- Indicatori tehnici :

Indicator tehnici realizati pana la data de 31.12.2015

lungime drum   reabilitat : 9,78 km

latime drum reabilitat      :    6,0 m

sistem rutier :  2 straturi, strat de uzura Ba16 si strat de legatura AB2

podete tubulare noi O1000- 8 buc

santuri pavate cu beton- 523,6 ml

Rest de executat

lungime drum   reabilitat : 4,22 km

latime drum reabilitat      :    6,0 m

sistem rutier :  2 straturi, strat de uzura Ba16 si strat de legatura AB2

podete tubulare noi O1000- 8 buc

podet casetat cu L=4,0m - 1buc, podet casetat cu L=5,0m -1 buc

santuri pavate cu beton- 4.430,9 ml

drumuri laterale si accese la proprietati

lucrari auxiliare - borne kilometrice, refacere semnalizare verticala, semnalizare

orizontala, parapet metalic flexibil

Pod km 0+006

II) Indicatori economici :

- Indicatori economici  a investitiei reprezentand  valoarea lucrarilor executate

(decontate  si/sau nedecontate) pana la data de 31.12.2015

Valoarea investiţiei (cu TVA 24%):

- valoare totală:	5.408,82 mii lei

- din care C+M:             4.997,19mii lei

din care: valoarea lucrari nedecontate la data de 31.12.2015 (cu TVA 24%):

- valoare totală:	12,39 mii lei

2)  Indicatori economici actualizati reprezentand  valoarea restului de executat

Valoarea investiţiei (cu TVA 20%):

- valoare totală:	4.286,66 mii lei         	 949,03 mii euro

- din care C+M:              3.787,92 mii lei     838,61 mii  euro

1 Euro = 4.5169 lei – curs BNR din data de 04.01.2016

3) Valoarea totala la data de 04.01.2016:

- valoare totală:                9.695,48 mii lei

- din care C+M:                  8.785,11 mii lei

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,					SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Mînzat Marius 				                          Gaci Simona