ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ							Anexa nr. 6

CONSILIUL JUDEŢEAN   						la Hotărârea nr. 12/2016

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Proiectare si executie lucrari de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV pentru DJ172F, Gherla-Mintiul Gherlii-Mica, km 1+400-16+650”

Beneficiar: 	Judeţul Cluj, prin Consiliul Judeţean Cluj

Amplasament:	Judeţul Cluj, pe traseul drumului judetean prin localitatea

Mintiul Gherlii, localitatea Petresti, localitatea Salatiu,

localitatea Manastirea, localitatea Mica

Indicatori tehnico- economici :

- Indicatori tehnici :

Indicator tehnici realizati pana la data de 31.12.2015

lungime drum   reabilitat : 15,25 km

latime drum reabilitat      :    6,0 m

sistem rutier :  2 straturi, strat de uzura Ba16 si strat de legatura ABPC31

podete tubulare noi O1000- 6 buc

santuri pavate cu beton- 5.363,0 ml

drumuri laterale si accese la proprietati

lucrari auxiliare - borne kilometrice, refacere semnalizare verticala, semnalizare

orizontala, parapet metalic flexibil

Rest de executat

podete tubulare noi O1000- 1 buc

podete la drumuri laterale- 7buc

borne kilometrice                -17 buc

parcari                                     -132 mp

II) Indicatori economici :

- Indicatori economici  a investitiei reprezentand  valoarea lucrarilor executate

(decontate si/sau nedecontate) pana la data de 31.12.2015

Valoarea investiţiei (cu TVA 24%):

- valoare totală:	12.725,48 mii lei

- din care C+M:              11.991,76mii lei

din care: valoarea lucrari nedecontate la data de 31.12.2015 (cu TVA 24%):

- valoare totală:	301.19 mii lei

- Indicatori economici actualizati reprezentand  valoarea restului de executat

Valoarea investiţiei (cu TVA 20%):

- valoare totală:	 34,84 mii lei         	7,71   mii  euro

- din care C+M:              30,78mii lei                   6,82   mii  euro

1 Euro = 4.5169 lei – curs BNR din data de 04.01.2016

3) Valoarea totala la data de 04.01.2016:

- valoare totală:                12.760,32 mii lei

- din care C+M:                  12.022,54 mii lei

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,					SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Mînzat Marius 				                          Gaci Simona