Nr. 34362/26.08.2022

**REFERAT DE APROBARE**

**la Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: “Spital Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca”**

|  |
| --- |
| **Secțiunea 1** - **Motivul adoptării actului administrativ:** |
| **1. Descrierea situației actuale:** |
| * 1. **Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:** |
| Consiliul Județean Cluj şi-a propus construirea unui nou spital pentru copii, menit să îmbunătățească infrastructura medicală a județului Cluj, dar și a altor 30 județe, asigurând asistență medicală pentru copii, activitate de cercetare și didactică.  La baza întocmirii studiului de fezabilitate au stat:   * Tema de concurs: “Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca”; * “Studiu de evaluare a structurii Spitalului Clinic de Urgență pentru copii Cluj-Napoca pentru viitorul Spital Pediatric Monobloc Cluj”, *dr. epidemiolog Alexandru COMAN;*   Soluția propusă prin Studiul de Fezabilitate este rezultatul unui concurs de arhitectură, desemnat de către un juriu.  Spitalul va avea o adresabilitate ridicată, atât pentru pacienții cu domiciliul în județul Cluj, cât și pentru cei din alte județe, deservind pacienții din aproape toate județele țării. Pornind de la aceste premise, regândirea structurii funcționale a spitalului, corelată cu mutarea tuturor serviciilor într-un nou amplasament care să permită o abordare integrată, va contribui în mod direct la creșterea calității serviciilor medicale oferite.  Necesitatea aprobării indicatorilor tehnico-economici derivă din H.G. nr. 907/2016 *privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice* , cu modificările şi completările ulterioare și reprezintă o etapă necesară pentru continuarea cu fazele ulterioare ale proiectului.  În conformitate cu prevederile art. 173 din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în concret alin. (1) lit. b conform cărora *„Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: .... lit. b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului,”* coroborat cu alin. (3) lit.f) unde se precizează faptul că *„În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean: ... f) aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.”* – este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferențiobiectivului „Spital Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca” prin hotârare a Consiliului Județean Cluj. |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:** |
| Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca este unitatea sanitară publică cu paturi care asigură asistența medicală profilactică și curativă pentru copii pe plan regional. Prin colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, spitalul acoperă și activitatea didactică și științifică aferentă domeniului pediatriei.  Actualmente, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca are o capacitate totală de 506 paturi de spitalizare continuă şi funcționează într-un sistem de tip pavilionar, în opt amplasamente diferite, situate în Municipiul Cluj-Napoca.  În scopul limitării deplasării pacienților și aparținătorilor de la un spital la altul, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii își va completa și va consolida oferta de servicii medicale cu servicii medicale actualmente oferite de alte structuri spitalicești din județ și din regiune (boli infecțioase, tratamente oncologice, recuperare medicală).  De asemenea, în ceea ce privește zona de îngrijiri paliative, spitalul va reprezenta o alternativă pentru pacienții care, în prezent, se adresează altor spitale din țară sau străinătate. Astfel, prin structura funcțională propusă, spitalul va oferi din nou serviciile pe care le-a oferit în trecut, dar care au fost întrerupte din diverse motive (lipsa infrastructurii și a dotărilor moderne, lipsa personalului de specialitate).  Proiectul noului spital pediatric își propune reunirea secțiilor, sub același acoperiș, lucru care ar conduce la eficientizarea actului medical care să aibă în centrul său pacientul, copilul. Noul spital va deveni un nou pol de cercetare medicală al orașului fiind acompaniat de o serie de funcțiuni conexe cum ar fi: cercetare, apart-hotel pentru medici rezidenți și medici invitați, educație.  Principalul obiectiv al soluției propuse este atingerea eficienței maxime a întregului complex, îmbinând forma cu funcțiunea, valorificând aceste componente pentru a dezvolta un model spitalicesc eficient, reactiv, prin optimizarea procesului medical în beneficiul utilizatorilor (pacienții și familiile acestora, personal medical și auxiliar și studenți).  Oportunitatea realizării acestei investiții se justifică și prin necesitatea alinierii la cerinţele UE în domeniul sanitar. |
| 1. **Schimbări preconizate:** |
| Principalul obiectiv al investiţiei este atingerea eficienței maxime a întregului complex, îmbinând forma cu funcțiunea, valorificând aceste componente pentru a dezvolta un model spitalicesc eficient, reactiv, prin optimizarea procesului medical în beneficiul utilizatorilor (pacienții și familiile acestora, personal medical și auxiliar și studenți). |
| **Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic:** |
| La nivel internațional, politica de sănătate a Uniunii Europene, implementată prin Strategia de sănătate urmărește câteva direcții clare:   * Prevenția - în special prin promovarea unui stil de viață mai sănătos; * Egalitate în accesul la servicii medicale (indiferent de venit, sex, etnie); * Abordarea tratamentelor transfrontaliere de sănătate; * Păstrarea oamenilor sănătoși pana la vârste înaintate; * Practici și tehnologii noi;   Sănătatea are o valoare în sine oferind o predicție a unei economii prospere. Sănătatea oamenilor influențează rezultatele economice în ceea ce privește productivitatea, oferta de muncă, capitalul uman și cheltuielile publice.  Cheltuielile în sectorul de sănătate sunt recunoscute ca fiind cheltuieli favorabile creșterii economice. Aceste cheltuieli eficiente din punct de vedere al costurilor pot crește cantitatea și productivitatea muncii prin creșterea speranței de viață.  La nivel național, România, în cadrul Strategiei Naţionale de Sănătate 2014-2020 caută să se alinieze cu strategia Uniunii Europene, urmărind 3 axe strategice prioritare:  axa 1 - sănătatea publică, axa 2 - servicii de sănătate, axa 3 - dezvoltarea sistemului de sănătate, implementarea unei politici sustenabile de asigurare a resurselor umane în sănătate, imbunătăţirea infrastructurii sistemului de sănătate, managementul informaţiilor, prin soluţii inovative de tehnologie a informaţiei şi comunicaţiilor, dezvoltarea de soluţii de e-sănătate, etc.  Principalele valori pe care se bazează Strategia de Sănătate 2014-2020 sunt centrarea pe pacient (pacientul se află în mijlocul sistemului cu dreptul de a fi reprezentat în mecanismele decizionale), comunicare și transparență (pacientul va fi implicat în dezvoltarea serviciilor de sănătate alături de personalul medical), angajamentul privind direcţiile strategice naţionale (implicarea intersectorială și interdisciplinară a principalilor actori: Guvernul, Ministerul Sănătății, comunitățile locale și personalul medical), ancorarea în evidenţe, asigurarea valorii adaugate pentru banii investiți, îmbunătăţirea continuă a calităţii, descentralizarea în sănătate, dar și responsabilizarea şi implicarea comunităţii, imputernicirea personalului din sănătate, etica profesională, conştientizarea populaţiei și responsabilizarea individului.  În Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (Transilvania de Nord), conform raportului Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, se manifestă importante discrepanțe în ceea ce privește accesul la serviciile medicale. Statisticile evidențiază rolul municipiului Cluj-Napoca drept centru regional de excelență în domeniul medical, precum și slaba dezvoltare a serviciilor medicale în județele Sălaj, Bistrița-Năsăud și Satu Mare.  Spitalul de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca va răspunde astfel nevoii de teritorializare a serviciilor medicale oferite copiilor. |
| **Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent)/lung:** |
| Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv finanțare din Bugetul Consiliului Judeţean Cluj pe anii 2022-2026 fonduri europene şi din alte surse constituite potrivit legii.  **Scenariul 2 – recomandat:**  **Valoarea totală a proiectului cu TVA** **(INV) = 1.991.571,57 mii lei**  din care **construcţii montaj** cu TVA **(C+M) = 1.063.560,50 mii lei** |
| **Secțiunea a 4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:** |
| Nu este cazul. |
| **Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare:** |
| Actul administrativ nu produce efecte asupra altor acte administrative ale Consiliului Județean Cluj.  Direcţia Dezvoltare și Investiții va urmări realizarea obiectivului conform documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice cu încadrarea în devizul general aprobat şi respectarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi, va solicita Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane cuprinderea în bugetul județului a sumei rezultate din documentație și ulterior sumei din contract. |
| **Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:** |
| Studiul de fezabilitate predat şi înregistrat la CJ Cluj cu nr. 32741/11.08.2022. |

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

**Alin Tișe**

**P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E**

**pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții****: “Spital Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca”**

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ......... din …. 08.2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Spital Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca”, propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 34362/26.08.2022; Rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 34415/26.08.2022 şi nr. 34416/26.08.2022 şi Avizul cu nr......... din ………... 2022 adoptat de Comisia de specialitate nr. ……….., în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile:

* art. 123 – 140 și ale art. 142 -156 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020;

În conformitate cu prevederile:

* art. 173 alin. (1) lit. d), coroborat cu alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
* art. 6 lit.h alin. (9), art. 163, art. 193 alin. (1) lit. c din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* art. 3-6, art.22, art.23, art.26, din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
* Hotărârii Guvernului nr. 1.028/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale;
* Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
* Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1.376/2016 pentru aprobarea Planurilor regionale de servicii de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**hotărăşte:**

**Art. 1.** Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Spital Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca”, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face de la bugetul Județului Cluj, fonduri europene, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

**Art.3.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj prin Direcția Dezvoltare și Investiții, Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre se comunică Direcției Dezvoltare și Investiții, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi prin postare pe pagina de internet [www.cjcluj.ro](http://www.cjcluj.ro).

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tişe Simona Gaci**

**Nr……..... din …....… 2022**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. Membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

**Alin Tișe**

**Anexa la Hotărârea nr.........../...................2022**

## **INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

**ai obiectivului de investiții “Spital Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj -Napoca”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Investitor:** | UAT Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj  Calea Dorobanților nr. 106, CP 400609, Cluj-Napoca |
|  |  |
| **Amplasament:** | România, judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, cartier Borhanci, în Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură USAMV – Cluj-Napoca, număr cadastral 327855, carte funciară 327855, cu o suprafață de 169.700mp. |
| **Faza de proiectare:** | STUDIU DE FEZABILITATE – elaborat conform H.G. nr. 907/2016 |
| **Proiectant general:** | PLANHO CONSULTORES SLP Sevilla – Sucursala Bucureşti, prin  SC Dico şi Ţigănaş Birou de Proiectare SRL Cluj-Napoca  Cl. Dorobanţilor nr. 98-100 Cluj-Napoca |

1. **INDICATORI TEHNICI** :

|  |  |
| --- | --- |
| Suprafața totală teren Nr. CAD 327855 | **169.700 mp** |
| Suprafața Parcela 1  Suprafața rezervată Centura Metropolitana Suprafața Parcela 2 | **123.757 mp**  **25.836 mp**  **20.107 mp** |
| Regim de înălțime propus | **S+P+5E+ Etaj Tehnic** |
| Suprafața construită la sol propusă | 19.910,55 mp - Spital  1.497,68 mp - Cladire Tehnica  **21.408.23 mp** |
| Suprafața desfășurată totală | 97.528,74 mp - Spital  3.014,56 mp - Cladire Tehnica  **100.543,30 mp** |

Număr total de paturi: - Sector spitalizare continua - 515 paturi (fără A.T.I)

- Serviciul ATI - 30 paturi

- Sector spitalizare de zi - 51 paturi

1. **INDICATORI ECONOMICI** :

Valoarea totală a investiției- Scenariul 2 – soluție recomandată

Valoarea totală a obiectivului de investiție inclusiv TVA: 1,991,571.57 mii lei

din care C+M ,inclusiv TVA: 1,063,560.50 mii lei

Valoarea totală a obiectivului de investiție exclusiv TVA: 1,675,301.95 mii lei

din care C+M ,exclusiv TVA: 893,748.32 mii lei

**● Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)**

**ANUL I : 27.432,12 mii lei,** cu TVA

Din care C+M: 0,00 mii lei, cu TVA

**ANUL II : 311.563,80 mii lei,** cu TVA

Din care C+M: 274.834,46 mii lei, cu TVA

**ANUL III : 311.563,80 mii lei,** cu TVA

Din care C+M: 274.834,46 mii lei, cu TVA

**ANUL IV: 763.874,10 mii lei,** cu TVA

Din care C+M: 291.858,70 mii lei, cu TVA

**ANUL V : 577.137,75 mii lei,** cu TVA

Din care C+M: 222.032,88 mii lei, cu TVA

**● Finanțarea investiției:**

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv finanțare din Bugetul Consiliului Judeţean Cluj pe anii 2022-2026, fonduri europene şi din alte surse constituite potrivit legii.

1. **DURATA DE EXECUȚIE** : 45 luni
2. **DURATA DE REALIZARE** : 120 luni
3. **DURATA DE IMPLEMENTARE** : 158 luni

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tişe Simona Gaci**

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

**Alin Tișe**

**DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII**

Nr. 34415/26.08.2022

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | **Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Spital Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca”** | | |
| **Compartiment de resort:** | Direcția de Dezvoltare și Investiții | | |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:** | | | |
| Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean este o atribuție a consiliului județean reglementată de:   * art. 173 alin. (1) coroborat cu alin. (3) lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, * art. 44 alin. (1) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.   Legislația specifică cu privire la construcții și elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiective de investiții publice este reprezentată de:   * H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;   De asemenea s-a ţinut seama de conţinutul Avizului nr. 11180/26.08.2022 al echipei de lucru a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii, înregistrat la CJ Cluj cu nr. 34443/26.08.2022 | | | |
| **Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:** | | | |
| Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca este unitatea sanitară publică cu paturi care asigură asistența medicală profilactică și curativă pentru copii pe plan regional. Prin colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, spitalul acoperă și activitatea didactică și științifică aferentă domeniului pediatriei.  Actualmente, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca are o capacitate totală de 506 paturi de spitalizare continua şi funcționează într-un sistem de tip pavilionar, în opt amplasamente diferite, situate în Municipiul Cluj-Napoca.  Proiectul noului spital pediatric își propune reunirea secțiilor, sub același acoperiș, lucru care ar conduce la eficientizarea actului medical care să aibă în centrul său pacientul, copilul. Noul spital va deveni un nou pol de cercetare medicală al orașului fiind acompaniat de o serie de funcțiuni conexe cum ar fi: cercetare, apart-hotel pentru medici rezidenți și medici invitați, educație.  Principalul obiectiv al soluției propuse este atingerea eficienței maxime a întregului complex, îmbinând forma cu funcțiunea, valorificând aceste componente pentru a dezvolta un model spitalicesc eficient, reactiv, prin optimizarea procesului medical în beneficiul utilizatorilor (pacienții și familiile acestora, personal medical și auxiliar și studenți).  **Date tehnico-economice privind investiţia:**   |  |  | | --- | --- | | Regim de înălțime propus | **S+P+5E+ Etaj Tehnic** | | Suprafața construită la sol propusă | 19.910,55 mp - Spital  1.497,68 mp - Cladire Tehnica  **21.408.23 mp** | | Suprafața desfășurată totală | 97.528,74 mp - Spital  3.014,56 mp - Cladire Tehnica  **100.543,30 mp** |   Număr total de paturi: - Sector spitalizare continua - 515 paturi (fără A.T.I)  - Serviciul ATI - 30 paturi  - Sector spitalizare de zi - 51 paturi   * **Valoarea totală** a investiției- Scenariul 2 – soluție recomandată   Valoarea totală a obiectivului de investiție inclusiv TVA: 1,991,571.57 mii lei  din care C+M ,inclusiv TVA: 1,063,560.50 mii lei  Valoarea totală a obiectivului de investiție exclusiv TVA: 1,675,301.95 mii lei  din care C+M ,exclusiv TVA: 893,748.32 mii lei  **● Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)**  **ANUL I : 27.432,12 mii lei,** cu TVA  Din care C+M: 0,00 mii lei, cu TVA  **ANUL II : 311.563,80 mii lei,** cu TVA  Din care C+M: 274.834,46 mii lei, cu TVA  **ANUL III : 311.563,80 mii lei,** cu TVA  Din care C+M: 274.834,46 mii lei, cu TVA  **ANUL IV: 763.874,10 mii lei,** cu TVA  Din care C+M: 291.858,70 mii lei, cu TVA  **ANUL V : 577.137,75 mii lei,** cu TVA  Din care C+M: 222.032,88 mii lei, cu TVA   * **Finanțarea investiției:**   Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv finanțare din bugetul Judeţului Cluj, începând cu anul 2022 şi din alte surse constituite potrivit legii   1. **DURATA DE EXECUȚIE** : 45 luni 2. **DURATA DE REALIZARE** : 120 luni 3. **DURATA DE IMPLEMENTARE** : 158 luni   Direcția de Dezvoltare și Investiții a procedat la verificarea conţinutului SF prezentat în corelare cu prevederile Anexei nr. 4 la H.G. nr. 907/2016, datele şi informaţiile fiind corespunzătoare, conform Raportului de analiză nr. 33421/26.08.2022.  Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:   * Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.   Având în vedere cele prezentate, se impune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Spital Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca”. | | | |
| ***Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):*** | | | |
| În urma adoptării hotărârii se vor aloca sumele necesare pentru realizarea investiţiei „Spital Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca”  Sumele necesare vor avea impact asupra bugetului propriu al Judeţului Cluj pe anii 2022-2026. | | | |
| ***Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:*** | | | |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a” | | | |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: Director executiv | Mariana RAȚIU | 26.08.2022 |  |
| Verificat: Șef serviciu | Alexandru CREŢU | 26.08.2022 |  |
| Elaborat: Consilier | Silvia FABIAN | 26.08.2022 |  |

**DIRECŢIA GENERALĂ BUGET, FINANŢE, RESURSE UMANE**

Nr. 34416/26.08.2022

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | **Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Spital Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca”** | | |
| **Compartiment de resort:** | Direcţia Generală Buget, Finanţe, Resurse Umane | | |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:** | | | |
| În analiza prezentului proiect de hotărâre s-au avut în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și estimările bugetului local al Județului Cluj pe următoarea perioadă.  De asemenea au fost analizate, în limita competențelor compartimentului de resort și celelalte temeiuri legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre. | | | |
| **Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:** | | | |
| Consiliul Judetean Cluj asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea, statuată de art. 173 alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  Principalul obiectiv al investiţiei este atingerea eficienței maxime a acestui complex, îmbinând forma cu funcțiunea, valorificând aceste componente pentru a dezvolta un model spitalicesc eficient, reactiv, prin optimizarea procesului medical în beneficiul utilizatorilor (pacienții și familiile acestora, personal medical și auxiliar și studenți).  Realizarea acestor lucrări va conduce la satisfacerea nevoilor şi cererii de servicii medicale pediatrice pentru copiii din judeţul Cluj şi nu numai, realizarea obiectivului constituind asfel o necesitate în acest sens.   * **Valoarea totală a investiției**- Scenariul 2 – soluție recomandată   Valoarea totală a investiției- Scenariul 2 – soluție recomandată  Valoarea totală a obiectivului de investiție inclusiv TVA: 1,991,571.57 mii lei  din care C+M ,inclusiv TVA: 1,063,560.50 mii lei  Valoarea totală a obiectivului de investiție exclusiv TVA: 1,675,301.95 mii lei  din care C+M ,exclusiv TVA: 893,748.32 mii lei  **● Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)**  **ANUL I : 27.432,12 mii lei,** cu TVA  Din care C+M: 0,00 mii lei, cu TVA  **ANUL II : 311.563,80 mii lei,** cu TVA  Din care C+M: 274.834,46 mii lei, cu TVA  **ANUL III : 311.563,80 mii lei,** cu TVA  Din care C+M: 274.834,46 mii lei, cu TVA  **ANUL IV: 763.874,10 mii lei,** cu TVA  Din care C+M: 291.858,70 mii lei, cu TVA  **ANUL V : 577.137,75 mii lei,** cu TVA  Din care C+M: 222.032,88 mii lei, cu TVA  Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv bugetul propriu al Judeţului Cluj, din anii 2022-2026, fonduri europene şi din alte fonduri legal constituite.  Având în vedere cele prezentate, se impune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Spital Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca”. | | | |
| ***Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):*** | | | |
| În urma adoptării hotărârii se vor aloca sumele necesare pentru realizarea investiţiei „Spital Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca”  Sumele vor avea impact asupra bugetului propriu al Judeţului Cluj pe anii 2022-2026. | | | |
| ***Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:*** | | | |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. | | | |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Director general | Cristina Şchiop | 26.08.2022 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE** | | | |
| **1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate** | | | |
| Compartimentele de resort nominalizate  (Direcția/serviciul) | Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de specialitate | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/  stabilire date de întocmire | Raport întocmit/  Refuz întocmire raport/  semnătură |
| DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII | 29.08.2022 | Secretar general jud. Cluj Simona Gaci | Raport întocmit  Director executiv Mariana Raţiu |
| DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE | 29.08.2022 | Secretar general jud. Cluj Simona Gaci | Raport întocmit  Director general Cristina Şchiop |
|  | | | |
| **2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice** | | | |
| Numele și prenumele consilierului juridic | Semnătura persoanei competente pentru nominalizare | | Aviz acordat/  Refuz aviz/  semnătură |
| Groza Raluca |  | | Aviz acordat |
|  | | | |
| **3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către secretarul general al judeţului** | | | |
| Numele și prenumele secretarului general al județului | Caracterul normativ sau individual al proiectului | | Avizul acordat/  Refuz aviz/  semnătură |
| Simona Gaci | individual | | Avizat |
|  | | | |
| **4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate** | | | |
| Comisia de specialitate nominalizată | Data de întocmire și depunere a avizului | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/  stabilire date de întocmire | Avizul adoptat/  Aviz implicit favorabil |
| 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |