**Anexa nr. 1**

**La Hotărârea nr......../..............**

## **INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

## *ai obiectivului de investiţii ”* *Modernizarea drumului județean DJ 170B, Topa Mică – Așchileu Mic km 0+000 - km - km 8+000”*

|  |  |
| --- | --- |
| **Investitor:** | **UAT Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj**  Calea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| **Beneficiarul investiției:** | **UAT Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj** |
| **Amplasament:** | România, Regiunea Nord-Vest, Judeţ Cluj,  comuna Sânpaul, comuna Așchileu |
| **Faza de proiectare:** | **STUDIU DE FEZABILITATE: Modernizarea drumului județean DJ 170B, Topa Mică – Așchileu Mic km 0+000 - km - km 8+000– elaborat conf. HG 907/2016** |
| **Proiectant general:** | **S.C. DP CONS S.R.L.**  Aleea Bușteni 11/12, Cluj-Napoca, România, mobil: +40-(0)722-275067, e-mail: dp\_cons@yahoo.com |

**Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei** sunt:

Caracteristicile tehnice principale sunt urmatoarele:

* Lungime totală parte carosabilă DJ 170 B 5,847 km
* Lăţime platformă: 9,00 m
* Lățime parte carosabilă: 7,00 m
* Pantă transversală: 2,5 %
* Categoria de importanță: C
* Clasa tehnică: III
* Viteza de proiectare 80 km/h

**Valoarea totală a investiţiei: 53.149.033,81** leiexclusiv TVA; **63.194.064,19** leicu TVA

**Din care C+M:**  **46.742.137,26** lei exclusiv TVA; **55.623.143,33** lei cu TVA

**Durata de execuție**: 24 luni

**Finanţarea investiţiei:**  Finanţarea obiectivului de investiţii se va face, pentru cheltuieli eligibile în procent de 98% din Programul Operațional Regional 2021 - 2027 prin Fondul European de Dezvoltare Regională și 2% de la bugetul Județului Cluj. Cheltuielile neeligibile vor fi suportate din bugetul Județului Cluj.

**Contrasemnează**

**PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

Alin Tişe Simona Gaci