Nr. 24998/19.06.2023

**REFERAT DE APROBARE**

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții**

**,,Creșterea eficienței energetice Pavilion 2 al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello” Cluj-Napoca”**

|  |
| --- |
| **Secțiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ:** |
| **1. Descrierea situației actuale:** |
| * 1. **Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:** |
| Conform art. 173 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea.  Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello din Cluj-Napoca asigură servicii medicale complexe, activitatea multidisciplinară definește oferta de servicii medicale de pneumologie, având ca obiectiv depistarea, diagnosticarea, tratarea și recuperarea bolnavilor care suferă de boli ale aparatului respirator prin mijloace nechirurgicale: boli pulmonare, boli bronșice, afecțiuni pleurale și ale mediastinului.  În Spitalul de Pneumoftiziologie “Leon Daniello” se desfășoară activități de învăţământ şi cercetare ştiinţifico-medicală, cât şi de educaţie medicală continuă, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii.  Spitalul a fost construit în sistem pavilionar în 1897 și are în componență 2 pavilioane cu anexele necesare şi este format dintr-un ansamblu de construcţii impunătoare cu o suprafaţă totală de 12.283 mp din care 2.592 mp arie construită la sol, respectiv 6.275,21 mp suprafaţa desfăşurată totală, restul reprezentând spații verzi.  Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj intenționează să acceseze fonduri europene nerambursabile prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, obiectiv 2 ”O Europă mai verde”, prioritatea 3 ”O regiune cu comunități prietenoase cu mediul”, obiectivul specific OS 2.1 B (I) „Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”.  În acest sens Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello” Cluj-Napoca a încheiat contractul de servicii de proiectare în vederea realizării documentațiilor tehnico-economice pentru *Creșterea eficienței energetice Pavilion 2 al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello” Cluj-Napoca* și prin adresa nr. 2242/21.03.2023 înregistrată la Consiliul Juețean Cluj sub nr. 11880/21.03.2023 solicită aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții.  Urmare a verificării documentației tehnice pentru obiectivul mai sus menționat prin adresa 11880/21.03.2023 s-a solicitat completarea documentației. Prin adresa nr. 4268/09.06.2023 înregistrata la Consiliul Județean Cluj sub nr. 23745/09.06.2023 a redepus documentația completată pentru a fi supusă aprobării indicatorilor tehnico-economici.  Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice sunt următoarele:   * Creșterea eficienței energetice; * Realizarea unei economii în ceea ce privește consumurile de utilități necesare obținerii confortului termic; * Modernizarea instalațiilor existente prin prevederea unora noi, care să corespundă legislației în vigoare; * Creșterea gradului de confort termic, atât în rândul pacienților, cât și în rândul cadrelor medicale; * Diminiuarea transferurilor termice; * Utilizarea rațională a reuserselor; * Reducerea emisiilor poluante; * Îndeplinirea obiectivelor naționale și europene în ceea ce privește eficientizarea consumului energetic.   Urmare a întocmirii documentației tehnico-economice și a devizului general a fost estimată o valoare totală a investiției de 15.100.327,75 lei (inclusiv TVA), din care C+M 9.225.927,68 lei (inclusiv TVA). |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:** |
| În vederea obținerii finanțării nerambursabile, termen pentru lansare apel – luna iulie 2023 – se impune adoptarea hotărârii de aprobare a indicatorilor tehnico economici (*Ghidul solicitantului -* *Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri de patrimoniu* – aflat în consultare). |
| 1. **Schimbări preconizate:** |
| Prin adoptarea hotărârii se va crea cadrul pentru depunerea proiectului spre finanțare și asigurarea realizării proiectului de investiţie. |
| **Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic:** |
| Prin reabilitarea energetică pentru Pavilionul II de clădire al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello” Cluj-Napoca se urmărește reducerea consumului de energie primară și a emisiilor GES a clădirii și scăderea consumului anual de energie pentru încălzire . |
| **Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent)/lung:** |
| Valoarea totală a investiției de 15.100.327,75 lei (inclusiv TVA), din care C+M 9.225.927,68 lei (inclusiv TVA).  Având în vedere faptul că acest obiectiv de investiție se intenționează a fi depus spre finanțare prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, sursele de finanţare ale investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv fonduri europene nerambursabile și bugetul Consiliului Județean Cluj pe anii 2023-2027. |
| **Secțiunea a 4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:** |
| Nu este cazul. |
| **Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare:** |
| Actul administrativ nu produce efecte asupra altor acte administrative ale Consiliului Județean Cluj.  Direcţia Dezvoltare și Investiții va urmări realizarea obiectivului conform documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice cu încadrarea în devizul general aprobat şi respectarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi.  Hotărârea va fi anexată documentației care va fi depusă în vederea obținerii finanțării. |
| **Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:** |
| - |

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

Alin TIȘE

**P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E**

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții**

**,,****Creșterea eficienței energetice Pavilion 2 al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello” Cluj-Napoca”**

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. .................... din ..…. 06.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții *,,Creșterea eficienței energetice Pavilion 2 al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello” Cluj-Napoca”* propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 24998/ 19.06.2023; Raportul de specialitate întocmit de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 24993/19.06.2023 si nr. 24996 /19.06.2023 şi Avizul cu nr...... din ..... adoptat de Comisia de specialitate nr. …..........…….., în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile:

* art. 123 – 140, ale art. 142 - 156 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020, republicată;

În conformitate cu prevederile:

* art. 173 alin. (1) lit. b) c) d) și f) și alin. (3) lit. f) alin. (5) lit. d) j) n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* art. 41, ale art. 42 și ale art. 44 - 45 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
* Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul competentelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**hotărăşte:**

**Art. 1.** Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții: Creșterea eficienței energetice Pavilion 2 al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello” Cluj-Napoca, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2** Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face din fonduri europene nerambursabile și de la bugetul Județului Cluj, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

**Art. 3.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj prin Direcţia Dezvoltare şi Investiţii și Direcţia Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii, Direcţiei Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane, Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ,, Leon Daniello” din Cluj-Napoca, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi prin postare pe pagina de internet [www.cjcluj.ro](http://www.cjcluj.ro).

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

Alin Tişe Simona Gaci

**Nr. …... din ……........... 2023**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. Membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

Alin Tișe

**Anexa la Hotărârea nr. …...... /2023**

## **INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

**,,Creșterea eficienței energetice Pavilion 2 al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello” Cluj-Napoca”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Investitor:** | **UAT Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj**  Calea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| **Beneficiarul investiției:** | **Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello” Cluj-Napoca**  Strada Bogdan Petriceicu Hașdeu 6, Cluj-Napoca |
| **Amplasament:** | România, Judeţul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, Strada Bogdan Petriceicu Hasdeu 6, Cluj-Napoca |
| **Faza de proiectare:** | DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII – elaborat conform H.G. nr. 907/2016 |
| **Proiectant general:** | S.C. PROIECTANTUL S.R.L  Mun. Cluj-Napoca, Strada Deva Nr. 1-7, jud. Cluj |

1. **indicatori tehnici**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Suprafață construită | 1317 mp |
| 2 | Suprafață construită desfășurată | 3951 mp |
| 3 | Regim de înălțime | S+P+E |

1. **Indicatori economici:**
2. Valoarea totală a investiţiei: 12.703.286,78 lei exclusiv TVA, 15.100.327,75 lei inclusiv TVA Din care C+M: 7.752.880,40 lei exclusiv TVA, 9.225.927,68 lei inclusiv TVA
3. Eșalonare: Anul I: 17,07% (2.577.429,21 lei, inclusiv TVA)

Anul II: 47,33% (7.146.932,02 lei, inclusiv TVA)

Anul III: 35,60% (5.375.966,52 lei, inclusiv TVA)

1. **Durata**

Durata de execuţie a obiectivului de investiţii: 24 luni

Durata de realizare a obiectivului de investiţii: 88 luni

Durata de implementare a obiectivului de investiţii: 99 luni

1. **Finanţarea investiţiei:**  Fonduri externe nerambursabile, fonduri de la bugetul Județului Cluj și venituri proprii.

**Contrasemnează:**

**P R E Ș E D I N T E SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**ALIN TIȘE Simona Gaci**

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

Alin Tișe

Nr. 24993/19.06.2023

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Creșterea eficienței energetice Pavilion 2 al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello” Cluj-Napoca” | | |
| **Compartiment de resort:** | DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII | | |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:** | | | |
| Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean este o atribuție a consiliului județean reglementată de:   * art. 173 alin. (1) *Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:* lit. b) *atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;* c) *atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului;* d) *atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean;* și f) *alte atribuţii prevăzute de lege* și alin. (3) *În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean……* lit. f) *aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii*, alin. (5) lit. d) *cultură* j) *conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale*; n) *turism* din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; * art. 41, ale art. 42 și ale art. 44 - 45 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;   Legislația specifică cu privire la exploatarea construcțiilor și elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiective de investiții publice este reprezentată de:   * H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; | | | |
| **Secțiunea a 2-a -** **Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:** | | | |
| Conform art. 17 din Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, investiţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor (Anexa nr. 4 la H.G. nr. 766/1997, cu modificările și completărle ulterioare), intervențiile în timp asupra construcţiilor au ca scop:  -menţinerea fondului construit la nivelul necesar al cerințelor;  -asigurarea funcțiunilor construcţiilor, inclusiv prin extinderea sau modificarea funcțiunilor inițiale ca urmare a modernizării.  Lucrările de intervenție sunt:  • Izolarea termică a planșeului de pod;  • Se vor realiza dotări pentru persoane cu dizabilități, conform normativului NP051/2012 privind „Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la exigențele persoanelor cu handicap”;  • Se va termoizola clădirea pentru reducerea consumului de energie. De asemenea se vor înlocui tâmplăriile exterioare;  • Se vor reabilita instalațiile de alimentare cu apă caldă – rece, sanitare, termice, instalația de canalizare, instalațiile electrice, se vor propune instalații de climatizare și ventilație, dimensionate corespunzător funcționării optime a clădirii și conform normelor și normativelor în vigoare. Se vor înlocui de asemenea obiectele sanitare și corpurile de iluminat degradate.  • Clădirea va respecta încadrarea în normativul P118, privind siguranța la foc a construcțiilor;  • Refacerea tuturor trotuarelor degradate prin realizarea de trotuare noi. De asemenea, se va asigura etanșeizarea între trotuarul de gardă și soclul clădirii;  Potrivit art. 22 din același act normativ proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi:  -asigură efectuarea lucrărilor de întreţinere pentru a preveni aparitia unor deteriorări importante;  -asigură realizarea proiectelor pentru lucrări de refacere sau de modernizare şi verificarea tehnică a acestora;  -asigură realizarea formelor legale pentru executarea lucrărilor şi verifică, pe parcurs și la receptie, calitatea acestora, direct sau prin diriginți de șantier autorizați.  Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello din Cluj-Napoca asigură servicii medicale complexe, activitatea multidisciplinară definește oferta de servicii medicale de pneumologie, având ca obiectiv depistarea, diagnosticarea, tratarea și recuperarea bolnavilor care suferă de boli ale aparatului respirator prin mijloace nechirurgicale: boli pulmonare, boli bronșice, afecțiuni pleurale și ale mediastinului.  În Spitalul de Pneumoftiziologie “Leon Daniello” se desfășoară activități de învăţământ şi cercetare ştiinţifico-medicală, cât şi de educaţie medicală continuă, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii.  Spitalul a fost construit în sistem pavilionar în 1897 și are în componență 2 pavilioane cu anexele necesare şi este format dintr-un ansamblu de construcţii impunătoare cu o suprafaţă totală de 12.283 mp din care 2.592 mp arie construită la sol, respectiv 6.275,21 mp suprafaţa desfăşurată totală, restul reprezentând spații verzi.  Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj intenționează să acceseze fonduri europene nerambursabile prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, obiectiv 2 ”O Europă mai verde”, prioritatea 3 ”O regiune cu comunități prietenoase cu mediul”, obiectivul specific OS 2.1 B (I) „Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”.  PR NV 2021-2027 este unul dintre programele aferente Acordului de Parteneriat 2021-2027 privind fondurile europene pentru perioada de programare 2021-2027, între România și Comisia Europeană, prin care se pot accesa fondurile europene structurale și de investiții, mai exact, cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. 7386/11.10.2022.  PR NV 2021-2027 cuprinde șapte priorități destinate concertării intervențiilor financiare pe cele cinci obiective de politică urmărite la nivelul Uniunii Europene (conform RDC) și pe un set de treisprezece obiective specifice ale FEDR (conform Regulamentului 1060/2021), la care se adaugă o prioritate pe Asistență Tehnică pentru finanțarea activităților de gestionare și implementare a programului.  Conform calendarului lansărilor apelurilor de proiecte PR 2021-2027 postat pe pagina ADR NV(<https://www.nord-vest.ro/autoritatea-de-management-pentru-programul-regional-nord-vest-2021-2027-a-publicat-calendarul-aferent-lansarii-apelurilor-de-proiecte-din-cadrul-programului-pentru-anul-2023/>) apelul 312.A. privind eficiența energetică în clădiri publice, acesta este programat să se lanseze în trimestul II al anului 2023. Precizăm faptul că apelul se lansează ca fiind primul venit-primul finanțat, dar și cu prag de calitate (adică cu cât documentația tehnică este mai avansat cu atât punctajul obținut).  UAT Județul Cluj se află în categoria solicitanților eligibili pentru a depune proiectul pentru *Creșterea eficienței energetice Pavilion 2 la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj-Napoca.*  În acest sens Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello” Cluj-Napoca a încheiat contractul de servicii de proiectare în vederea realizării documentațiilor tehnico-economice pentru Creșterea eficienței energetice Pavilion 2 al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello” Cluj-Napoca și prin adresa nr. 2242/21.03.2023 înregistrată la Consiliul Juețean Cluj sub nr. 11880/21.03.2023 solicită aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții.  Urmare a verificării documentației tehnice pentru obiectivul mai sus menționat prin adresa 11880/21.03.2023 s-a solicitat completarea documentației. Prin adresa nr. 4268/09.06.2023 înregistrata la Consiliul Județean Cluj sub nr. 23745/09.06.2023 a redepus documentația completată pentru a fi supusă aprobării indicatorilor tehnico-economici.  Conform documentației tehnice predate beneficiarului obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice sunt următoarele:   * Creșterea eficienței energetice; * Realizarea unei economii în ceea ce privește consumurile de utilități necesare obținerii confortului termic; * Modernizarea instalațiilor existente prin prevederea unora noi, care să corespundă legislației în vigoare; * Creșterea gradului de confort termic, atât în rândul pacienților, cât și în rândul cadrelor medicale; * Diminiuarea transferurilor termice; * Utilizarea rațională a reuserselor; * Reducerea emisiilor poluante; * Îndeplinirea obiectivelor naționale și europene în ceea ce privește eficientizarea consumului energetic.   Urmare a întocmirii documentației tehnico-economice și a devizului general a fost estimată o valoare totală a investiției de 15.100.327,75 lei (inclusiv TVA), din care C+M 9.225.927,68 lei (inclusiv TVA).  Direcția de Dezvoltare și Investiții a procedat la verificarea conţinutului DALI prezentat în corelare cu prevederile Anexei nr. 5 la H.G. nr. 907/2016, datele şi informaţiile fiind corespunzătoare.  Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:   * Anexa nr. 4 – Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, investiţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor la H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare; * Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.   Având în vedere cele prezentate, se impune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție. | | | |
| ***Secțiunea a 3-a*** ***- Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):*** | | | |
| ***Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung***  Având în vedere faptul că acest obiectiv de investiție se intenționează a fi depus spre finanțare prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, sursele de finanţare ale investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv fonduri europene nerambursabile și bugetul Consiliului Județean Cluj pe anii 2023-2026.  Impactul social esteunul pozitiv, obiectivul investiției cuprinzând Reabilitarea energetică pentru corpul A pentru a îndeplini funcţiuni comunitare din sfera serviciilor publice de interes județean privind sănătatea.  Impactul asupra mediului – nu e cazul  Impactul asupra sarcinilor administrative – nu e cazul | | | |
| ***Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:*** | | | |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. | | | |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: Director executiv | Mariana RAȚIU | 19.06.2023 |  |
| Verificat: Șef serviciu | Diana COMAN | 19.06.2023 |  |
| Elaborat: Consilier juridic | Andra OLARU | 19.06.2023 |  |
| Elaborat: Consilier | Alin Mnerțan | 19.06.2023 |  |

Nr. 24996 /19.06.2023

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Creșterea eficienței energetice Pavilion 2 al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello” Cluj-Napoca” | | |
| **Compartiment de resort:** | DIRECȚIA GENERALA BUGET FINANȚE, RESURSE UMANE | | |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:** | | | |
| În analiza proiectului de hotărâre s-a ținut cont de prevederilor art. 45 - *Condiţii pentru includerea investiţiilor în proiectul bugetului,* alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: *(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc priorităţile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiţii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinaţie, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul duratelor de execuţie aprobate.*  De asemenea au fost analizate, în limita competențelor compartimentului de resort, și celelalte temeiuri legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre. | | | |
| **Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:** | | | |
| Conform art. 173 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea.  Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello din Cluj-Napoca asigură servicii medicale complexe, activitatea multidisciplinară definește oferta de servicii medicale de pneumologie, având ca obiectiv depistarea, diagnosticarea, tratarea și recuperarea bolnavilor care suferă de boli ale aparatului respirator prin mijloace nechirurgicale: boli pulmonare, boli bronșice, afecțiuni pleurale și ale mediastinului.  În Spitalul de Pneumoftiziologie “Leon Daniello” se desfășoară activități de învăţământ şi cercetare ştiinţifico-medicală, cât şi de educaţie medicală continuă, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii.  Spitalul a fost construit în sistem pavilionar în 1897 și are în componență 2 pavilioane cu anexele necesare şi este format dintr-un ansamblu de construcţii impunătoare cu o suprafaţă totală de 12.283 mp din care 2.592 mp arie construită la sol, respectiv 6.275,21 mp suprafaţa desfăşurată totală, restul reprezentând spații verzi.  Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj intenționează să acceseze fonduri europene nerambursabile prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, obiectiv 2 ”O Europă mai verde”, prioritatea 3 ”O regiune cu comunități prietenoase cu mediul”, obiectivul specific OS 2.1 B (I) „Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”.  În acest sens, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello din Cluj-Napoca a încheiat contractul de servicii de proiectare în vederea realizării documentațiilor tehnico-economice pentru Creșterea eficienței energetice Pavilion 2 la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj-Napoca și prin adresa nr. 2242/21.03.2023 înregistrată la Consiliul Juețean Cluj sub nr. 11880/21.03.2023 solicită aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții.  Urmare a verificării documentației tehnice pentru obiectivul mai sus menționat prin adresa 11880/21.03.2023 s-a solicitat completarea documentației. Prin adresa nr. 4268/09.06.2023 înregistrata la Consiliul Județean Cluj sub nr. 23745/09.06.2023 a redepus documentația completată pentru a fi supusă aprobării indicatorilor tehnico-economici.  Urmare a întocmirii documentației tehnico-economice și a devizului general a fost estimată o valoare totală a investiției de 15.100.327,75 lei (inclusiv TVA), din care C+M 9.225.927,68 lei (inclusiv TVA). | | | |
| ***Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):*** | | | |
| După aprobarea finanțării investiției prin Programul Regional 2021 - 2027 și semnarea contractului de finanțare, în bugetul propriu al Județului Cluj se vor reflecta sumele aferente, în funcție de sursa de finanțare, pe perioada de implementare a proiectului.    În ceea ce privește cheltuielile neeligibile, în funcție de graficul de implementare al proiectului, de modul de derulare a investiției, de sursele bugetare proprii disponibile a se aloca pentru investiții, periodic va fi analizată varianta optimă de finanțare (surse proprii, credit), cu mențiunea că pentru anul 2023 nu vor fi cuprinse în bugetul propriu cheltuieli neeligibile. | | | |
| ***Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:*** | | | |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. | | | |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: Director General | Cristina ȘCHIOP | 19.06.2023 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE** | | | |
| **1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate** | | | |
| Compartimentele de resort nominalizate  (Direcția / serviciul) | Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de specialitate | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/  stabilire date de întocmire | Raport întocmit/  Refuz întocmire raport/  semnătură |
| DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII | 20.06.2023 | **Mariana Rațiu** | Raport întocmit |
| DIRECŢIA GENERALĂ BUGET-FINANŢE, RESURSE UMANE | 20.06.2023 | **Cristina ȘCHIOP** | Raport întocmit |
|  | | | |
| **2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice** | | | |
| Numele și prenumele consilierului juridic | Semnătura persoanei competente pentru nominalizare | | Aviz acordat/  Refuz aviz/  semnătură |
| Cristina Oltean |  | | avizat |
|  | | | |
| **3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către secretarul general al judeţului** | | | |
| Numele și prenumele secretarului general al județului | Caracterul normativ sau individual al proiectului | | Avizul acordat/  Refuz aviz/  semnătură |
| Simona GACI | individual | | Aviz acordat |
|  | | | |
| **4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate** | | | |
| Comisia de specialitate nominalizată | Data de întocmire și depunere a avizului | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/  stabilire date de întocmire | Avizul adoptat/  Aviz implicit favorabil |
| 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |