Nr. 23936 / 12.06.2023

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții  “refacere pod pe DJ 103 L  km 0+000 Mănăstireni” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”

- Secțiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ:

- Descrierea situației actuale:

- Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:

Prin Ordonanță de Urgența a Guvernului nr. 95 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea programului național de investiții "Anghel Saligny" se aprobă Programul național de investiții „Anghel Saligny“. Programul național de investiții „Anghel Saligny“ este un program multianual, finanțat de la bugetul de stat, coordonat de Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației. Unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 95 din ordonanța de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv comune, orașe/municipii, județe, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor sunt printre beneficiarii programului. În cadrul programului se pot realiza obiective de investiții care constau în realizarea de construcții noi sau de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare la construcții existente și care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii de investiții: [...] c)drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților; d)poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice; [...] În vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny, UAT Județul Cluj a transmis Ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgenţă nr. 95/2021, cererea de finanțare și devizul general estimativ privind obiectivul de investiții “refacere pod pe DJ 103 L km 0+000 Mănăstireni” aprobate Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.184/28.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ privind obiectivul de investitii “refacere pod pe DJ 103 L km 0+000 Mănăstireni”, în vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, rectificată conform rectificării nr 2/10.02.2022. Conform devizului general estimativ valoare totala a obiectivului de investiție este 2.534.895,02 lei din care valoarea solicitării de la bugetul de stat de 1.998.273,82 și valoarea finanțată din bugetul locat de 536.621,20 lei. Obiectivul de investitii “refacere pod pe DJ 103 L km 0+000 Mănăstireni” se regăsește pe lista obiectivelor de investiții aprobate pentru finanțare prin programul național de investiții Anghel Saligny publicată pe site-ul https://www.mdlpa.ro/pages/anghelsaligny cu suma alocata de la bugetul de stat de 1.998.273,82 lei. Prin adresa nr. 87644/26.07.2022 Ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației comunică beneficiarilor Programului național de investiții Anghel Saligny, inclusiv UAT Județul Cluj, clarificări referitoare la anumite aspecte privind interpretarea art.9 al.1 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanței de urgenţă a guvernului nr. 95/2021 aprobate prin OMDLPA nr.1333/2021 inclusiv cu privire la documentele ce trebuie depuse obligatoriu anterior încheierii contractelor de finanțare. Hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean/hotărârea asociației de dezvoltare intercomunitara pentru aprobarea documentației tehnico economice - studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici/ indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați și a devizului genera al obiectului de investiții inițial și actualizat. (însoțite de anexele nr. 2.1 și 2.2 a-d la Normele metodologice, după caz este menționată ca document ce trebuie depus obligatoriu anterior încheierii contractului de finanțare. Documentația tehnico economică respectiv documentației de avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții “refacere pod pe DJ 103 L km 0+000 Mănăstireni” este întocmită de SC STARCOM EXIM SRL în baza contractului de achiziție publică de servicii nr. 21618/177/25.06.2020, recepționată de UAT Județul Cluj cu nr. 8023/03.03.2021 . Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții se regăsesc în tabelul de mai jos: Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”; U.M.; Canti-tate; Valoare (lei, inclusiv TVA). Număr obiecte:; buc.; 1; 2,534,895.02. Lungime:; m; 9.30; .............. Lățime:; m; 10.30; .............. Număr deschideri:; 1; .............. Alte capacități:; -; -. Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. ....................... (euro, fără TVA); 0.00; 0.00. Verificare încadrare în standard de cost. Valoarea totală a investiției în euro, inclusiv TVA, raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum (euro, fără TVA). Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.21/2023 privind aprobarea Programului privind obiectivele de investiții și lucrările de modernizare/ reabilitare și a Programului privind lucrările/serviciile de întreținere și reparații a drumurilor județene în anul 2023, s-a aprobat Programului privind obiectivele de investiții și lucrările de modernizare/ reabilitare a drumurilor județene în anul 2023 cuprins în anexa nr. 1 în care este menționat obiectivul de investiții “Modernizare drumuri județene si/sau poduri aflate pe drumurile județene din județul Cluj: DJ 182 E pod km 6+053, Chiuiești; DJ 107 R pod km 17+700, Ciurila; DJ 161 D pod km 2+555 (Peste Valea Salca), Jichișu; DJ 103L pod km 0+000, Mănăstireni; DJ 161 pod km 30+977, Pâglisa” Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea documentației tehnico economice - documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții “refacere pod pe DJ 103 L km 0+000 Mănăstireni” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului în vederea încheierii contractului de finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”.

- Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:

Programul național de investiții "Anghel Saligny" aprobat prin OUG nr. 95/2021 oferă UAT Județul Cluj posibilitatea accesării fondurilor pentru implementarea/derularea obiectivului de investiții “refacere pod pe DJ 103 L km 0+000 Mănăstireni”. Obiectivul de investitii “refacere pod pe DJ 103 L km 0+000 Mănăstireni” se regăsește pe lista obiectivelor de investiții aprobate pentru finanțare prin programul național de investiții Anghel Saligny publicată pe site-ul https://www.mdlpa.ro/pages/anghelsaligny cu suma alocata de la bugetul de stat de 1.998.273,82 lei. În vederea încheierii contractului de finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny” beneficiarii programului au obligația de a transmite Ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației documentele menționate la art. 9 al. 1 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanței de urgenţă a guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din ordonanța de urgenţă a guvernului nr. 95/2021 astfel cum acestea au fost clarificare prin adresa nr. 87644/26.07.2022 transmisă de Ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.

- Schimbări preconizate:

Obiectiv general: creșterea coeziunii teritoriale prin echiparea unităților administrativ teritoriale cu dotări tehnico edilitare și de acces la căile de comunicație, îmbunătățirea atât a condițiilor de viață, cât și a standardelor de muncă pentru toți locuitorii județului Cluj, realizarea de construcții noi sau de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare la construcții existente și care se încadrează în categoria de investiții: poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice; Obiectiv particular: incheierea contractului de finanțare prin programul național de investiții "Anghel Saligny" pentru obiectivul de investitie “refacere pod pe DJ 103 L km 0+000 Mănăstireni”. Realizarea obiectivului de investitie reprezinta un obiectiv important din Programul de investiții pentru anul 2023 privind lucrările de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj al județului Cluj. Prin realizarea obiectivului populația va fi deservită de o infrastructură secundară modernizată care asigură accesul la coridoarele TEN-T.

- Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic:

- Consiliul Județean Cluj în calitate de autoritate contractantă, administrator al întregii infrastructuri de drumuri de interes județean, are ca atribuție exclusivă, statuată de art. 87 și art. 173 alin. (1) lit. b), c) și d) și alin. (3) lit. d) alin. (5) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, realizarea tuturor activităților de interes public referitoare la administrarea drumurilor de interes județean. Ulterior adoptării prezentei hotărâri aceasta va fi depusă la Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice si administrației în vederea încheierii contractului de finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investitie “refacere pod pe DJ 103 L km 0+000 Mănăstireni”.

- Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt(an curent)/lung: valoarea finanțată din bugetul local.

Încheierea contractului de finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investitie “refacere pod pe DJ 103 L km 0+000 Mănăstireni” ar avea impact asupra bugetului Consiliului Județean Cluj în sensul economisirii fondurilor aferente categoriilor de lucrări respectiv cheltuieli eligibile la finanțare, aprobate spre finanțare în limita sumei alocate de la bugetul de stat de 1.998.273,82 lei.

Secțiunea a 4-a - Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:

- Nu este cazul.

- Secțiunea a 5-a - Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare:

Actul administrativ nu produce efecte asupra altor hotărâri de consiliu județean sau dispoziții ale președintelui consiliului județean, nu este necesară emiterea altor acte administrative dar reprezintă o condiție obligatorie pentru încheierea contractului de finanțare. Măsurile de implementare în temeiul hotărârii în cauză vizează următoarele demersuri: - se va proceda la transmiterea documentelor care trebuie transmise obligatoriu la Ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației anterior încheierii contractului de finanțare inclusiv a HCJ - se va respecta procedura privind încheierea contractului de finanțare - se vor continua demersurile pentru încheierea contractului de finanțare - se va urmări derularea contractului de finanțare

- Secțiunea a 6-a - Anexe la referatul de aprobare:

- Nu este cazul.

INIȚIATOR,

PREŞEDINTE,

Alin Tișe

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții  “refacere pod pe DJ 103 L  km 0+000 Mănăstireni” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ......... din ........... privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții  “refacere pod pe DJ 103 L  km 0+000 Mănăstireni” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe care este însoțit de Referatul de aprobare cu nr. 23936 / 12.06.2023; Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort DADPP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 23933 / 12.06.2023 şi Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort DGBFRU din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr.___________________ şi de Avizul cu nr...............  din ..................... adoptat de Comisia de specialitate nr. ..............................., în conformitate cu art. 182 alin. (1) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu  modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile:

- art. 182 alin. (4) coroborate cu ale ale art. 136 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 123 – 140 și ale art. 142 -156 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 170/2020, republicată;

Ținând cont de prevederile:

- Ordonanță de Urgența a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea programului național de investiții "Anghel Saligny"

- anexei 2.13“ Rețeaua de drumuri județene din județul Cluj” la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, cu modificările şi completările ulterioare,

- Ordinului Ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.333/ 2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021

- Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.184/28.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ privind obiectivul de investitii “refacere pod pe DJ 103 L  km 0+000 Mănăstireni” în vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, rectificată conform rectificării nr 2/10.02.2022.

- Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.21/2023 privind aprobarea Programului privind obiectivele de investiții și  lucrările de modernizare/ reabilitare și a Programului privind lucrările/serviciile de întreținere și reparații a drumurilor județene în anul 2023,

În conformitate cu prevederile:

- art. 108 lit.e) și ale art. 173 alin. (1) lit. b) si alin. (5)  lit. l) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 1 - 2, ale art. 7, ale art. 14-16 și ale art. 22 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

hotărăşte:

Art. 1. Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții - pentru obiectivul  de investitii “refacere pod pe DJ 103 L  km 0+000 Mănăstireni”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții  „Anghel Saligny”  prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, documentaţie întocmită de SC STARCOM EXIM SRL  în baza contractului de achiziție publică de servicii nr. 21618/177/25.06.2020, recepționată de UAT Județul Cluj cu nr. 8023/03.03.2021 şi cuprinsă în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico economici  aferenți obiectivului de investiții “refacere pod pe DJ 103 L  km 0+000 Mănăstireni”   conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă devizul general aferent obiectivului de investiții  “refacere pod pe DJ 103 L  km 0+000 Mănăstireni” conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al UAT Județul Cluj cu suma de 536.621,20  lei pentru realizarea obiectivului de investiții “refacere pod pe DJ 103 L  km 0+000 Mănăstireni”,  reprezentând categoriile de lucrări finanțate de la bugetul local conform art. 4 alin (6) din Normele  metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul Ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.333/ 2021.

Art. 5. Anexele nr.1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat; Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi postare pe pagina de internet "www.cjcluj.ro".

Contrasemnează:

PREŞEDINTE         			                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

Alin Tișe       					             Simona Gaci

Nr. …. din …./…./2023

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ... voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. membrii ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.

INIȚIATOR,

PREŞEDINTE,

Alin Tișe

Nr. 23933 / 12.06.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

| Titlul proiectului de hotărâre | aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții “refacere pod pe DJ 103 L km 0+000 Mănăstireni” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” |
| --- | --- |
| Compartiment de resort: | Direcţia de Administrare a Domeniului Public și Privat |
| Secțiunea 1 - Documentare și analiză: |  |
| La analiza prezentului proiect de hotărâre s-a ținut cont de următoarele: Prin Ordonanță de Urgența a Guvernului nr. 95 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea programului național de investiții "Anghel Saligny" se aprobă Programul național de investiții „Anghel Saligny“. Programul național de investiții „Anghel Saligny“ este un program multianual, finanțat de la bugetul de stat, coordonat de Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației. Unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 95 din ordonanța de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv comune, orașe/municipii, județe, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor sunt printre beneficiarii programului. În cadrul programului se pot realiza obiective de investiții care constau în realizarea de construcții noi sau de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare la construcții existente și care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii de investiții: [...] c)drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților; d)poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice; [...] În vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny, UAT Județul Cluj a transmis Ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgenţă nr. 95/2021, cererea de finanțare și devizul general estimativ privind obiectivul de investiții “refacere pod pe DJ 103 L km 0+000 Mănăstireni” aprobate Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.184/28.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ privind obiectivul de investitii “refacere pod pe DJ 103 L km 0+000 Mănăstireni”, în vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, rectificată conform rectificării nr 2/10.02.2022. Conform devizului general estimativ valoare totala a obiectivului de investiție este 2.534.895,02 lei din care valoarea solicitării de la bugetul de stat de 1.998.273,82 și valoarea finanțată din bugetul local de 536.621,20 lei. Obiectivul de investitii “refacere pod pe DJ 103 L km 0+000 Mănăstireni” se regăsește pe lista obiectivelor de investiții aprobate pentru finanțare prin programul național de investiții Anghel Saligny publicată pe site-ul https://www.mdlpa.ro/pages/anghelsaligny cu suma alocata de la bugetul de stat de 1.998.273,82 lei. Prin adresa nr. 87644/26.07.2022 Ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației comunică beneficiarilor Programului național de investiții Anghel Saligny, inclusiv UAT Județul Cluj, clarificări referitoare la anumite aspecte privind interpretarea art.9 al.1 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanței de urgenţă a guvernului nr. 95/2021 aprobate prin OMDLPA nr.1333/2021 inclusiv cu privire la documentele ce trebuie depuse obligatoriu anterior încheierii contractelor de finanțare. Hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean/hotărârea asociației de dezvoltare intercomunitara pentru aprobarea documentației tehnico economice - studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici/ indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați și a devizului genera al obiectului de investiții inițial și actualizat. (însoțite de anexele nr. 2.1 și 2.2 a-d la Normele metodologice, după caz este menționată ca document ce trebuie depus obligatoriu anterior încheierii contractului de finanțare. Documentația tehnico economică respectiv documentației de avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții “refacere pod pe DJ 103 L km 0+000 Mănăstireni” este întocmită de SC STARCOM EXIM SRL în baza contractului de achiziție publică de servicii nr. 21618/177/25.06.2020, recepționată de UAT Județul Cluj cu nr. 8023/03.03.2021. Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții se regăsesc în tabelul de mai jos: Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”; U.M.; Cantitate; Valoare (lei, inclusiv TVA). Număr obiecte:; buc.; 1; 2,534,895.02. Lungime:; m; 9.30; .............. Lățime:; m; 10.30; .............. Număr deschideri:; 1; .............. Alte capacități:; -; -. Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. ....................... (euro, fără TVA); 0.00; 0.00. Verificare încadrare în standard de cost. Valoarea totală a investiției în euro, inclusiv TVA, raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum (euro, fără TVA). Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.21/2023 privind aprobarea Programului privind obiectivele de investiții și lucrările de modernizare/ reabilitare și a Programului privind lucrările/serviciile de întreținere și reparații a drumurilor județene în anul 2023, s-a aprobat Programului privind obiectivele de investiții și lucrările de modernizare/ reabilitare a drumurilor județene în anul 2023 cuprins în anexa nr. 1 în care este menționat obiectivul de investiții “Modernizare drumuri județene si/sau poduri aflate pe drumurile județene din județul Cluj: DJ 182 E pod km 6+053, Chiuiești; DJ 107 R pod km 17+700, Ciurila; DJ 161 D pod km 2+555 (Peste Valea Salca), Jichișu; DJ 103L pod km 0+000, Mănăstireni; DJ 161 pod km 30+977, Pâglisa”. Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea documentației tehnico economice - documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, “refacere pod pe DJ 103 L km 0+000 Mănăstireni” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului în vederea încheierii contractului de finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”. |
| Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate: |  |
| Drumul județean 103 L este clasificat din punct de vedere funcţional și administrativ teritorial ca și drum județean în județul Cluj și figurează la poziția nr. crt. 6 din anexa 2.13. - rețeaua de drumuri județene din județul Cluj- la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare: traseul drumului: Mănăstireni (DJ 108C) - Râșca (DJ 103K; poziții kilometrice: 0 + 000, 8 + 800 și o lungime reala de 8 km. Conform prevederilor art.22 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare: “Administrarea drumurilor judeţene se asigură de către consiliile judeţene, iar a drumurilor de interes local, de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora. Fac excepţie sectoarele de drumuri judeţene, situate în intravilanul localităţilor urbane, inclusiv lucrările de artă, amenajările şi accesoriile aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale respective. Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: “Art.286 alin. (3) Domeniul public al judeţului este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr. 3, precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului judeţean, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public naţional”, iar potrivit punctului 1 din Anexa 3, aparțin domeniului public al județului ”drumurile judetene”. Prin Ordinul nr. 1.333 din 21 septembrie 2021 emis de Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice si administrației s-au aprobat normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanței de urgenţă a guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din ordonanța de urgenţă a guvernului nr. 95/2021. Prin adresa nr. 87644/26.07.2022 Ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației comunică beneficiarilor Programului național de investiții Anghel Saligny, inclusiv UAT Județul Cluj, clarificări referitoare la anumite aspecte privind interpretarea art.9 al.1 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanței de urgenţă a guvernului nr. 95/2021 aprobate prin OMDLPA nr.1333/2021 inclusiv cu privire la documentele ce trebuie depuse obligatoriu anterior încheierii contractelor de finanțare. Hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean/hotărârea asociației de dezvoltare intercomunitara pentru aprobarea documentației tehnico economice - studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici/ indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați și a devizului genera al obiectului de investiții inițial și actualizat. (însoțite de anexele nr. 2.1 și 2.2 a-d la Normele metodologice, după caz este menționată ca document ce trebuie depus obligatoriu anterior încheierii contractului de finanțare. |  |
| Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului): valoarea finanțată din bugetul local. |  |
| Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea documentației tehnico economice - documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții “refacere pod pe DJ 103 L km 0+000 Mănăstireni”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului în vederea încheierii contractului de finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”. Ulterior adoptării prezentei hotărâri, HCJ, inclusiv anexele 1 - 3 pentru proiectul/obiectul de investiții “refacere pod pe DJ 103 L km 0+000 Mănăstireni” vor fi depuse la Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice si administrației în vederea încheierii contractului de finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”. Încheierea contractului de finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny” ar avea impact asupra bugetului Consiliului Județean Cluj în sensul economisirii fondurilor aferente categoriilor de lucrări respectiv cheltuieli eligibile la finanțare, aprobate spre finanțare în limita sumei alocate de la bugetul de stat de 1.998.273,82 lei. Realizarea obiectivului de investitie “refacere pod pe DJ 103 L km 0+000 Mănăstireni” reprezinta un obiectiv important din Programul de investiții pentru anul 2023 privind lucrările de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj al județului Cluj. Prin realizarea obiectivului populația va fi deservită de o infrastructură secundară modernizată care asigură accesul la coridoarele TEN-T. Actul administrativ nu produce efecte asupra altor hotărâri de consiliu județean sau dispoziții ale președintelui consiliului județean, nu este necesară emiterea altor acte administrative dar reprezintă o condiție obligatorie pentru încheierea contractului de finanțare. Măsurile de implementare în temeiul hotărârii în cauză vizează următoarele demersuri: - se va proceda la transmiterea documentelor care trebuie transmise obligatoriu la Ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației anterior încheierii contractului de finanțare inclusiv a HCJ - se va respecta procedura privind încheierea contractului de finanțare - se vor continua demersurile pentru încheierea contractului de finanțare - se va urmări derularea contractului de finanțare |  |
| Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri: |  |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a” |  |

|  | Prenume și nume | Data | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |
| Avizat: director executiv | Hîncu Liviu-Emil | 12.06.2023 |  |
| Verificat: șef serviciu | Marian Adrian Călin | 12.06.2023 |  |
| Elaborat: consilier | Farkas Adela | 12.06.2023 |  |

Nr. 24081/13.06.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

| Titlul proiectului de hotărâre | aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții “refacere pod pe DJ 103 L km 0+000 Mănăstireni” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” |
| --- | --- |
| Compartiment de resort: | Direcţia Generala Buget-Finanțe, Resurse Umane |
| Secțiunea 1 - Documentare și analiză: |  |
| La analiza prezentului proiect de hotărâre s-a ținut cont de următoarele: - prevederilor art. 45 - Condiţii pentru includerea investiţiilor în proiectul bugetului, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: (2) Ordonatorii principali de credite stabilesc priorităţile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiţii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinaţie, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul duratelor de execuţie aprobate; - Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 95 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea programului național de investiții "Anghel Saligny". De asemenea au fost analizate, în limita competențelor compartimentului de resort, și celelalte temeiuri legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre. |  |
| Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate: |  |
| Programul național de investiții „Anghel Saligny“ este un program multianual, finanțat de la bugetul de stat, coordonat de Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației. În vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny, UAT Județul Cluj a transmis Ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgenţă nr. 95/2021, cererea de finanțare și devizul general estimativ privind obiectivul de investiții “refacere pod pe DJ 103 L km 0+000 Mănăstireni” aprobate Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.184/28.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ privind obiectivul de investitii “refacere pod pe DJ 103 L km 0+000 Mănăstireni”, în vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, rectificată conform rectificării nr 2/10.02.2022. Conform devizului general estimativ valoare totala a obiectivului de investiție este 2.534.895,02 lei din care valoarea solicitării de la bugetul de stat de 1.998.273,82 și valoarea finanțată din bugetul local de 536.621,20 lei. Obiectivul de investitii “refacere pod pe DJ 103 L km 0+000 Mănăstireni” se regăsește pe lista obiectivelor de investiții aprobate pentru finanțare prin programul național de investiții Anghel Saligny publicată pe site-ul https://www.mdlpa.ro/pages/anghelsaligny cu suma alocata de la bugetul de stat de 1.998.273,82 lei. |  |
| Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului): |  |
| După semnarea contractului de finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“, în bugetul propriu al Județului Cluj se vor reflecta sumele aferente, în funcție de sursa de finanțare, pe perioada de implementare a proiectului. În ceea ce privește cheltuielile suportate de la bugetul local, în funcție de graficul de implementare al proiectului, de modul de derulare a investiției, de sursele bugetare proprii disponibile a se aloca pentru investiții, periodic va fi analizată varianta optimă de finanțare, cu mențiunea că pentru anul 2023 nu sunt cuprinse în bugetul propriu cheltuieli cu această destinație, urmând a fi analizată alocarea parțială la o rectificare bugetară ulterioară. |  |
| Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri: |  |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a” |  |

|  | Prenume și nume | Data | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |
| Avizat: director executiv | Cristina Șchiop | 12.06.2023 |  |

| CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate |  |  |  |  |  |
| Compartimentele de resort nominalizate (Direcția/serviciul) | Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de specialitate |  |  | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/ stabilire date de întocmire | Raport întocmit/ Refuz întocmire raport/ semnătură |
| DADPP | 12.06.2023 |  |  |  | Raport întocmit |
| DGBFRU 12.06.2023 Raport întocmit |  |  |  |  |  |
| 2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice |  |  |  |  |  |
| Numele și prenumele consilierului juridic | Semnătura persoanei competente pentru nominalizare |  |  |  | Aviz acordat/ Refuz aviz/ semnătură |
| Raluca Groza |  |  |  |  | avizat |
| 3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către secretarul general al judeţului |  |  |  |  |  |
| Numele și prenumele secretarului general al județului | Caracterul normativ sau individual al proiectului |  |  |  | Avizul acordat/ Refuz aviz/ semnătură |
| Simona Gaci | individual |  |  |  | avizat |
| 4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate |  |  |  |  |  |
| Comisia de specialitate nominalizată |  | Data de întocmire și depunere a avizului | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/ stabilire date de întocmire |  | Avizul adoptat/ Aviz implicit favorabil |
| 2 |  |  |  |  |  |