Nr. 21976/24.05.2024

**REFERAT DE APROBARE**

**la Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului** **Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect**

|  |
| --- |
| **Secțiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ:** |
| **1. Descrierea situației actuale:** |
| * 1. **Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:** |
| Conform art. 173 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea.  Spitalul Clinic de Boli infecțioase Cluj-Napoca, face parte din categoria de spitale cu nivel de competență înalt categoria IIM. Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca este cea mai mare și complexă unitate ambulatorie din România, având o structură organizatorică care cuprinde 24 de specialități clinice medicale pentru adulți, 11 specialități clinice medicale pentru copii și 4 laboratoare Laboratorul de recuperare, medicină fizică și balneologie pentru adulți și copii, Laboratorul de explorări funcționale, Laboratorul de endoscopie, Laboratorul de radiologie și imagistică medicală precum și 2 Puncte de recoltări probe biologice al Laboratorului de Analize Medicale din cadrul spitalului. Ambulatoriu Integrat din tară care asigură accesul la servicii medicale ale populației cu o medie de 1100 pacienți pe zi din județului Cluj și din țara si precum și pacienți straini.  Pacienții care se adresează Ambulatoriul Integrat pentru servicii medicale, regăsesc expertiză și îndrumare medicală în următoarele specialită:   * pentru adulți: medicină internă, cardiologie, obstetrică-ginecologie, reumatologie, endocrinologie, ortopedie și traumatologie, chirurgie generală, chirurgie vasculara, urologie, ORL, Recuperare medicină fizică și balneologie, neurologie, oftalmologie, dermato-venerologie, psihiatrie, gastroenterologie, alergologie, hematologie, pneumologie, audiologie, psihologie. * pentru copii: pediatrie, cardiologie, chirurgie și ortopedie pediatrică, ORL, oftalmologie, neurologie pediatrică, psihiatrie pediatrică, dermato-venerologie, ginecologie pediatrică, Recuperare medicină fizică și balneologie, psihologie și psihoterapie, audiologie.   Serviciile oferite pacienţilor respectă standardele europene şi internaţionale, în materie de bune practici medicale, expertiză de înaltă calitate şi infrastructură modernă.  Având în vedere lansarea în data de 27.12.2023 de către Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate a Ghidului solicitantului aferent Apelului de proiecte: *“Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening”,* cu termen de depunere 30.05.2024, s-a procedat la optimizarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții – DALI, în scopul adaptării la cerințele impuse prin ghidul solicitantului și maximizării șanselor în accesarea fondurilor europene nerambursabile prin existența unei documentații tehnice documentate.  Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții – DALI, a fost optimizat astfel încât să corespundă criteriilor de evaluare și selecție impuse, în sensul respectării principiilor privind eficiența resurselor/imunizarea la schimbările climatice, a principiilor orizontale – egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea, a principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, atingerea țintelor Nzeb.  Obiectivul general propus în cadrul proiectului îl reprezintă construirea unei infrastructuri care să asigure optimizarea accesului, cu șanse egale, a populației eligibile la Programe de screening și consultații preventive precum si investigații complexe pentru un diagnostic precoce.  Acest proiect are drept scop final creșterea accesului la servicii medicale durabile și de înaltă calitate și îmbunătațirea stării de sănătate a populației prin derularea unor programe complexe de prevenție, depistare precoce și diagnostic al cancerului colorectal, de col uterin, de sân, de prostate precum si screeningul hepatitelor virale și de monitorizare prenatală, consultații preventive pentru bolilile cardiovasculare, pentru depistarea precoce a cancerului de piele, pentru depistarea și tratarea Diabetului Zaharat, pentru nou-născuți în vederea standardizării metodei de testare auditivă prin otoemisiuni acustice, provenind în special din grupuri vulnerabile ale populației județului Cluj și nu numai.  Spațiile nou create au fost proiectate luând în calcul toate elementele: arhitecturale, de dotare, de securitate, curățenie și mediul înconjurător precum și nevoile pacienților pentru a asigura acestora o experiență cât mai plăcută și o stare de bine accesând serviciile medicale puse la dispoziție de Centru Integrat De Screening Și Prevenție.  Lucrările privind construirea Centrului Integrat De Screening Și Prevenție vizează extinderea pe verticala a corpului A cu o structură nouă care va avea legătură directă cu corpul B al Ambulatoruriului Integrat.  Structura funcțională a noii construcții este compusă din:   * **Zonă destinată Cabinetelor de screening și prevenție:** 6 Cabinete de consultații, Sală de asteptare, grup sanitar etc.. * **Zonă de SPITALIZARE DE ZI** destinată supravegherii și monitorizării postintervenție a pacienților care efectuează teste de screening prin investigații complexe, și pentru pacienții care efectuează investigații care completează testele de screening pentru un diagnostic precoce: 2 cabinete de consultații. Săli de tratament, vestiare, birouri, grupuri snitar * **Zonă de relaxare** in aer liber amenajată pe terasa nou creată la nivelul etajului II, cu acces atat din sala de asteptare a etajului II cat si din holul/sala de asteptare a zonei de spital de zi, va fi prevăzută cu plante verzi și mobilier specific pentru a spori confortul pacienților, a aduce beneficii pentru mediu, dar și avantaje estetice   Valoarea totală a investiției „Extinderea, modernizarea, și dotarea Ambulatorului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase” rezultată urmare a elaborării devizului general și a listelor de cantități la faza DALI, este în cuantum de 20.377.421,52 lei (TVA inclus) din care C+M 15.164.133,57 lei (TVA inclus). Din care valoare neeligibilă – 487.021,52 lei (TVA inclus)  Având în vedere următoarele aspecte:   * Intenția depunerii spre finanțare în cadrul Programului Sănătate a proiectului „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase”, termenul limită fiind 30.05.2024; * Necesitatea anexării la cererea de finanțare a Hotărârii pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și de aprobare ai obiectivului de investiţii, conform pct. 7.4. Anexe si documente obligatorii la depunerea cererii din Ghidul solicitantului;   Este strict necesară și oportună aprobarea în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Cluj, a proiectului „**Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase**”, ai indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect. |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:** |
| Depunerea spre finanțare prin Programul Sănătate 2021 - 2027, Apelul de *proiecte “Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening”* a proiectului „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase”.  Prin Ghidul solicitantului, Anexa la Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 6223/27.12.2023, *pct. 7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii* este impusă obligativitatea anexării la cererea de finanțare a hotărârii pentru aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici a cheltuielilor legate de proiect. |
| 1. **Schimbări preconizate:** |
| Prin adoptarea hotărârii se va crea cadrul necesar pentru depunerea proiectului spre finanțare în cadrul Programului Sănătate. |
| **Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic:** |
| Extinderea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, va crea condițiile necesare asigurării unui act medical de înaltă calitate pentru pacienții din Județul Cluj și județele limitrofe. |
| **Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent)/lung:** |
| Impactul financiar se va reflecta în bugetul propriu al Județului Cluj pe anii 2024 - 2025.  Valoarea totală a investiției „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase” este în cuantum de 20.377.421,52  lei (TVA inclus).  Având în vedere faptul că acest obiectiv de investiție se intenționează a fi depus spre finanțare prin Programul Sănătate, sursele de finanţare ale investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv fonduri europene nerambursabile și bugetul Consiliului Județean Cluj.  Valoarea totală eligibilă maximă finanțată din Programul Sănătate este de 4.000.000 euro, respectiv 19.890.400 lei (TVA inclus).  Valoarea totală neeligibilă și care va fi asigurată din bugetul Consiliului Județean Cluj este în cuantum 487.021,52 (TVA inclus) |
| **Secțiunea a 4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:** |
| Nu este cazul. |
| **Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare:** |
| Nu are impact asupra actelor administrative în vigoare.  Hotărârea va fi anexată documentației care va fi depusă în vederea obținerii finanțării. |
| **Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:** |
| - |

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

Alin TIȘE

**P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E**

**privind** **aprobarea proiectului** **Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect**

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ......... din…...... privind aprobarea proiectului „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatorului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase , a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect, propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 21976/24.05.2024; Raportul de specialitate întocmit de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 21978/24.05.2024 si nr. 21979/24.05.2024 şi Avizul cu nr...... din ..... adoptat de Comisia de specialitate nr. ……….., în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile:

* art. 123 – 140, ale art. 142 - 156 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020 republicată;

În conformitate cu prevederile:

* art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* art. 41, ale art. 42 și ale art. 44 - 45 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
* Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
* Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 6223/27.12.2023 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening”, aferent Programului Sănătate, Obiectivul de politică 4: O Europă mai socială și incluzivă prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale, Prioritatea 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, Obiectivul specific RSO4.5 Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR)

În temeiul competentelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**hotărăşte:**

**Art. 1** Se aprobă proiectul ”Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase”, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect.

**Art. 2**  Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase”, în cuantum de 20.377.421,52 lei (inclusiv TVA).

**Art. 3** Se aprobă contribuția proprie în proiect a U.A.T. JUDETUL CLUJ, în cuantum de 487.021,52 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

**Art. 4**  Se aprobă contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 397.808,00 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului ”Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase”

**Art. 5** Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase”, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect, cuprinși în **Anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 6** Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ”Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al Județului Cluj.

**Art. 7** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcția de Dezvoltare și Investiții.

**Art. 8** Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii; Direcţiei Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi prin postare pe pagina de internet [www.cjcluj.ro](http://www.cjcluj.ro).

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

Alin Tişe Simona Gaci

**Nr. …... din ……........... 2024**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. Membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

Alin Tișe

**Anexa la Hotărârea nr. ......./2024**

## **INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

**ai obiectivului de investiții Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase**

|  |  |
| --- | --- |
| **Investitor:** | **UAT Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj**  Calea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| **Beneficiarul investiției:** | **Spitalul Clinic de Boli infectioase**  Str.Iuliu Moldovan nr. 23, Cluj-Napoca, județul Cluj |
| **Amplasament:** | România, Regiunea Nord-Vest, Judeţ Cluj  Municipiul Cluj Napoca |
| **Faza de proiectare:** | Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții – **DALI** |
| **Proiectant general:** | SC CECO ARHITECTS S.R.L.  Mun. Timisoara, Str. Gheorghe Doja, nr.1, Jud. Timis; Tel: (+4) 0721 206063 |

**Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției** **sunt**:

S TEREN= 3860 mp

**Suprafață construită propusă desfasurata TOTALĂ**: **9 872.25 mp**

Suprafață construită propusăDEMISOL = 1 927.68 mp

Suprafață construită propusăPARTER: = 1 798.43 mp

Suprafață construită propusăETAJ 1: = 1 804.25 mp

Suprafață construită propusăETAJ 2: = 1 534.94 mp

Suprafață construită propusăETAJ 3: = 934.19 mp

Suprafață construită propusăETAJ 4: = 947.10 mp

Suprafață construită propusăETAJ 5: = 925.67 mp

**Suprafață utilă propusă TOTALĂ**: **7 295.89 mp**

Suprafață utilă propusăDEMISOL: = 1 643.36 mp

Suprafață utilă propusăPARTER: = 1 512.32 mp

Suprafață utilă propusăETAJ 1: = 1 073.58 mp

Suprafață utilă propusăETAJ 2: = 1 308.53 mp

Suprafață utilă propusăETAJ 3: = 771.10 mp

Suprafață utilă propusăETAJ 4: = 799.17 mp

Suprafață utilă propusăETAJ 5: = 766.62 mp

**Valoarea totală a investiției:** 17.147.281,44 lei (fără TVA); .20 377.421,52.lei (TVA inclus)

**Din care C+M:**  12.742.969,39.lei (fără TVA); 15.164.133,57 lei (TVA inclus)

**Din care valoare neeligibilă =** 487.021,52(TVA inclus)

**Durata de execuție a obiectivului de investiții**: 24 luni

**Durata de realizare a obiectivului de investiții:** 36 luni

**Finanțarea investiției:**  Finanțarea obiectivului de investiţii se face din bugetul Județului Cluj și fonduri externe nerambursabile.

**PREŞEDINTE** **Contrasemnează:**

Alin Tișe **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI**

Gaci Simona

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

**Alin Tișe**

Nr. 21978/24.05.2024

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | **privind aprobarea proiectului Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect** | | |
| **Compartiment de resort:** | DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII | | |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:** | | | |
| Temeiurile legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre analizat:   * art. 173 alin. (1) *Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:* lit. b) *atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;* c) *atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului;* d) *atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean;* și f) *alte atribuţii prevăzute de lege* și alin. (3) *În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean……* lit. f) *aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii*, alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; * art. 41, ale art. 42 și ale art. 44 - 45 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; * legislația specifică cu privire la exploatarea construcțiilor și elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiective de investiții publice este reprezentată de: H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; | | | |
| **Secțiunea a 2-a -** **Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:** | | | |
| Conform art. 173 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea.  Spitalul Clinic de Boli infecțioase Cluj, face parte din categoria de spitale cu nivel de competență înalt categoria IIM. Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca este cea mai mare și complexă unitate ambulatorie din România, având o structură organizatorică care cuprinde 24 de specialități clinice medicale pentru adulți, 11 specialități clinice medicale pentru copii și 4 laboratoare Laboratorul de recuperare, medicină fizică și balneologie pentru adulți și copii, Laboratorul de explorări funcționale, Laboratorul de endoscopie, Laboratorul de radiologie și imagistică medicală precum și 2 Puncte de recoltări probe biologice al Laboratorului de Analize Medicale din cadrul spitalului. Ambulatoriu Integrat din tară care asigură accesul la servicii medicale ale populației cu o medie de 1100 pacienți pe zi din județului Cluj și din țara si precum și pacienți straini.  Pacienții care se adresează Ambulatoriul Integrat pentru servicii medicale, regăsesc expertiză și îndrumare medicală în următoarele specialită:   * pentru adulți: medicină internă, cardiologie, obstetrică-ginecologie, reumatologie, endocrinologie, ortopedie și traumatologie, chirurgie generală, chirurgie vasculara, urologie, ORL, Recuperare medicină fizică și balneologie, neurologie, oftalmologie, dermato-venerologie, psihiatrie, gastroenterologie, alergologie, hematologie, pneumologie, audiologie, psihologie. * pentru copii: pediatrie, cardiologie, chirurgie și ortopedie pediatrică, ORL, oftalmologie, neurologie pediatrică, psihiatrie pediatrică, dermato-venerologie, ginecologie pediatrică, Recuperare medicină fizică și balneologie, psihologie și psihoterapie, audiologie.   Serviciile oferite pacienţilor respectă standardele europene şi internaţionale, în materie de bune practici medicale, expertiză de înaltă calitate şi infrastructură modernă.  Având în vedere lansarea în data de 27.12.2023 de către Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate a Ghidului solicitantului aferent Apelului de proiecte: *“Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening”,* cu termen de depunere 30.05.2024, s-a procedat la optimizarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții – DALI, în scopul adaptării la cerințele impuse prin ghidul solicitantului și maximizării șanselor în accesarea fondurilor europene nerambursabile prin existența unei documentații tehnice documentate.  Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții – DALI, a fost optimizat astfel încât să corespundă criteriilor de evaluare și selecție impuse, în sensul respectării principiilor privind eficiența resurselor/imunizarea la schimbările climatice, a principiilor orizontale – egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea, a principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, atingerea țintelor Nzeb.  Obiectivul general propus în cadrul proiectului îl reprezintă construirea unei infrastructuri care să asigure optimizarea accesului, cu șanse egale, a populației eligibile la Programe de screening și consultații preventive precum si investigații complexe pentru un diagnostic precoce.  Acest proiect are drept scop final creșterea accesului la servicii medicale durabile și de înaltă calitate și îmbunătațirea stării de sănătate a populației prin derularea unor programe complexe de prevenție, depistare precoce și diagnostic al cancerului colorectal, de col uterin, de sân, de prostate precum si screeningul hepatitelor virale și de monitorizare prenatală, consultații preventive pentru bolilile cardiovasculare, pentru depistarea precoce a cancerului de piele, pentru depistarea și tratarea Diabetului Zaharat, pentru nou-născuți în vederea standardizării metodei de testare auditivă prin otoemisiuni acustice, provenind în special din grupuri vulnerabile ale populației județului Cluj și nu numai.  Spațiile nou create au fost proiectate luând în calcul toate elementele: arhitecturale, de dotare, de securitate, curățenie și mediul înconjurător precum și nevoile pacienților pentru a asigura acestora o experiență cât mai plăcută și o stare de bine accesând serviciile medicale puse la dispoziție de CENTRU INTEGRAT DE SCREENING ȘI PREVENȚIE.  Lucrările privind construirea CENTRULUI INTEGRAT DE SCREENING ȘI PREVENȚIE vizează extinderea pe verticala a corpului A cu o structură nouă care va avea legătură directă cu corpul B al Ambulatoruriului Integrat.  Structura funcțională a noii construcții este compusă din:   * **Zonă destinată Cabinetelor de screening și prevenție:** 6 Cabinete de consultații, Sală de asteptare, grup sanitar etc.. * **Zonă de SPITALIZARE DE ZI** destinată supravegherii și monitorizării postintervenție a pacienților care efectuează teste de screening prin investigații complexe, și pentru pacienții care efectuează investigații care completează testele de screening pentru un diagnostic precoce: 2 cabinete de consultații. Săli de tratament, vestiare, birouri, grupuri snitar * **Zonă de relaxare** in aer liber amenajată pe terasa nou creată la nivelul etajului II, cu acces atat din sala de asteptare a etajului II cat si din holul/sala de asteptare a zonei de spital de zi, va fi prevăzută cu plante verzi și mobilier specific pentru a spori confortul pacienților, a aduce beneficii pentru mediu, dar și avantaje estetice   Valoarea totală a investiției „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase”, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect” rezultată urmare a elaborării devizului general și a listelor de cantități la faza DALI, este în cuantum de 20.377.421,52 lei (TVA inclus) din care C+M 15.164.133,57 lei (TVA inclus). Din care valoare neeligibilă – 487.021,52 lei (TVA inclus)  Având în vedere următoarele aspecte:   * Intenția depunerii spre finanțare în cadrul Programului Sănătate a proiectului „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase”, termenul limită fiind 30.05.2024; * Necesitatea anexării la cererea de finanțare a Hotărârii pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și de aprobare ai obiectivului de investiţii, conform pct. 7.4. Anexe si documente obligatorii la depunerea cererii din Ghidul solicitantului;   Este strict necesară și oportună aprobarea în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Cluj, a proiectului „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase”, ai indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect. | | | |
| ***Secțiunea a 3-a*** ***- Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):*** | | | |
| ***Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung***  Impactul financiar se va reflecta în bugetul propriu al Județului Cluj pe anii 2024 – 2025 și 2026  Valoarea totală eligibilă maximă finanțată din Programul Sănătate este de 4.000.000 euro, respectiv 19.890.400 lei (TVA inclus)  Valoarea totală a investiției „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase” este în cuantum de 20.377.421,52 lei (TVA inclus).  Valoarea neeligibilă și care va fi asigurată din bugetul Consiliului Județean Cluj este cuantum 487.021,52 lei (TVA inclus)  În funcție de graficul de implementare al proiectului de realizare a obiectivului de investiții: „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase”, de modul de derulare a investiției, de sursele bugetare proprii disponibile a se aloca pentru investiții, periodic va fi analizată varianta optimă de finanțare. Sumele vor avea impact asupra bugetului propriu al Judeţului Cluj pe anul 2024 şi vor fi solicitate la rambursare prin Programul Sănătate.  ***Impactul social***  Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, va crea condițiile necesare asigurării unui act medical de înaltă calitate pentru pacienții din Județul Cluj și județele limitrofe.  ***Impactul asupra mediului –*** nu e cazul  ***Impactul asupra sarcinilor administrative –*** ulterior aprobării proiectului de hotărâre se va crea cadrul necesar pentru depunerea proiectului spre finanțare în cadrul Programului Sănătate. | | | |
| ***Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:*** | | | |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. | | | |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: Director executiv | Mariana RAȚIU | 24.05.2024 |  |
| Verificat: Șef serviciu | Diana COMAN | 24.05.2024 |  |
| Elaborat: Consilier | Niculina RAD | 24.05.2024 |  |

Nr. 21979/24.05.2024

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | **privind aprobarea proiectului Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect** | | |
| **Compartiment de resort:** | DIRECȚIA GENERALA BUGET FINANTE, RESURSE UMANE | | |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:** | | | |
| În analiza proiectului de hotărâre s-a ținut cont de prevederilor art. 45 - *Condiţii pentru includerea investiţiilor în proiectul bugetului,* alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:  *(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc priorităţile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiţii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinaţie, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul duratelor de execuţie aprobate.* | | | |
| **Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:** | | | |
| Conform art. 173 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea.  Spitalul Clinic de Boli infecțioase Cluj-Napoca, face parte din categoria de spitale cu nivel de competență înalt categoria IIM. Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca este cea mai mare și complexă unitate ambulatorie din România, având o structură organizatorică care cuprinde 24 de specialități clinice medicale pentru adulți, 11 specialități clinice medicale pentru copii și 4 laboratoare Laboratorul de recuperare, medicină fizică și balneologie pentru adulți și copii, Laboratorul de explorări funcționale, Laboratorul de endoscopie, Laboratorul de radiologie și imagistică medicală precum și 2 Puncte de recoltări probe biologice al Laboratorului de Analize Medicale din cadrul spitalului. Ambulatoriu Integrat din tară care asigură accesul la servicii medicale ale populației cu o medie de 1100 pacienți pe zi din județului Cluj și din țara si precum și pacienți straini.  Pacienții care se adresează Ambulatoriul Integrat pentru servicii medicale, regăsesc expertiză și îndrumare medicală în următoarele specialită:   * pentru adulți: medicină internă, cardiologie, obstetrică-ginecologie, reumatologie, endocrinologie, ortopedie și traumatologie, chirurgie generală, chirurgie vasculara, urologie, ORL, Recuperare medicină fizică și balneologie, neurologie, oftalmologie, dermato-venerologie, psihiatrie, gastroenterologie, alergologie, hematologie, pneumologie, audiologie, psihologie. * pentru copii: pediatrie, cardiologie, chirurgie și ortopedie pediatrică, ORL, oftalmologie, neurologie pediatrică, psihiatrie pediatrică, dermato-venerologie, ginecologie pediatrică, Recuperare medicină fizică și balneologie, psihologie și psihoterapie, audiologie.   Serviciile oferite pacienţilor respectă standardele europene şi internaţionale, în materie de bune practici medicale, expertiză de înaltă calitate şi infrastructură modernă.  Având în vedere lansarea în data de 27.12.2023 de către Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate a Ghidului solicitantului aferent Apelului de proiecte: *“Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening”,* cu termen de depunere 30.05.2024, s-a procedat la optimizarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții – DALI, în scopul adaptării la cerințele impuse prin ghidul solicitantului și maximizării șanselor în accesarea fondurilor europene nerambursabile prin existența unei documentații tehnice documentate.  Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții – DALI, a fost optimizat astfel încât să corespundă criteriilor de evaluare și selecție impuse, în sensul respectării principiilor privind eficiența resurselor/imunizarea la schimbările climatice, a principiilor orizontale – egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea, a principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, atingerea țintelor Nzeb.  Obiectivul general propus în cadrul proiectului îl reprezintă construirea unei infrastructuri care să asigure optimizarea accesului, cu șanse egale, a populației eligibile la Programe de screening și consultații preventive precum si investigații complexe pentru un diagnostic precoce.  Acest proiect are drept scop final creșterea accesului la servicii medicale durabile și de înaltă calitate și îmbunătațirea stării de sănătate a populației prin derularea unor programe complexe de prevenție, depistare precoce și diagnostic al cancerului colorectal, de col uterin, de sân, de prostate precum si screeningul hepatitelor virale și de monitorizare prenatală, consultații preventive pentru bolilile cardiovasculare, pentru depistarea precoce a cancerului de piele, pentru depistarea și tratarea Diabetului Zaharat, pentru nou-născuți în vederea standardizării metodei de testare auditivă prin otoemisiuni acustice, provenind în special din grupuri vulnerabile ale populației județului Cluj și nu numai.  Spațiile nou create au fost proiectate luând în calcul toate elementele: arhitecturale, de dotare, de securitate, curățenie și mediul înconjurător precum și nevoile pacienților pentru a asigura acestora o experiență cât mai plăcută și o stare de bine accesând serviciile medicale puse la dispoziție de CENTRU INTEGRAT DE SCREENING ȘI PREVENȚIE.  Lucrările privind construirea CENTRULUI INTEGRAT DE SCREENING ȘI PREVENȚIE vizează extinderea pe verticala a corpului A cu o structură nouă care va avea legătură directă cu corpul B al Ambulatoruriului Integrat.  Structura funcțională a noii construcții este compusă din:   * **Zonă destinată Cabinetelor de screening și prevenție:** 6 Cabinete de consultații, Sală de asteptare, grup sanitar etc.. * **Zonă de SPITALIZARE DE ZI** destinată supravegherii și monitorizării postintervenție a pacienților care efectuează teste de screening prin investigații complexe, și pentru pacienții care efectuează investigații care completează testele de screening pentru un diagnostic precoce: 2 cabinete de consultații. Săli de tratament, vestiare, birouri, grupuri snitar * **Zonă de relaxare** in aer liber amenajată pe terasa nou creată la nivelul etajului II, cu acces atat din sala de asteptare a etajului II cat si din holul/sala de asteptare a zonei de spital de zi, va fi prevăzută cu plante verzi și mobilier specific pentru a spori confortul pacienților, a aduce beneficii pentru mediu, dar și avantaje estetice   Valoarea totală a investiției „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase” rezultată urmare a elaborării devizului general și a listelor de cantități la faza DALI, este în cuantum de 20.377.421,52 lei (TVA inclus) din care C+M 15.164.133,57 lei (TVA inclus). Din care valoare neeligibilă – 487.021,52 lei (TVA inclus)  Având în vedere următoarele aspecte:   * Intenția depunerii spre finanțare în cadrul Programului Sănătate a proiectului „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase”, termenul limită fiind 30.05.2024; * Necesitatea anexării la cererea de finanțare a Hotărârii pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și de aprobare ai obiectivului de investiţii, conform pct. 7.4. Anexe si documente obligatorii la depunerea cererii din Ghidul solicitantului;   Este strict necesară și oportună aprobarea în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Cluj, a proiectului „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase”, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect. | | | |
| ***Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):*** | | | |
| ***Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung***  Impactul financiar se va reflecta în bugetul propriu al Județului Cluj pe anii 2024 – 2025 și 2026  Valoarea totală eligibilă maximă finanțată din Programul Sănătate este de 4.000.000 euro, respectiv 19.890.400 lei (TVA inclus)  Valoarea totală a investiției „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase” este în cuantum de 20.377.421,52 lei (TVA inclus).  Valoarea neeligibilă și care va fi asigurată din bugetul Consiliului Județean Cluj este cuantum 487.021,52 lei (TVA inclus)  În funcție de graficul de implementare al proiectului de realizare a obiectivului de investiții propus spre aprobare „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase”, de modul de derulare a investiției, de sursele bugetare proprii disponibile a se aloca pentru investiții, periodic va fi analizată varianta optimă de finanțare. Sumele vor avea impact asupra bugetului propriu al Judeţului Cluj pe anul 2024 şi vor fi solicitate la rambursare prin Programul Sănătate.  ***Impactul social***  Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea ambulatoriului din cadrul Rebilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatorului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase va crea condițiile necesare asigurării unui act medical de înaltă calitate pentru pacienții din Județul Cluj și județele limitrofe.    ***Impactul asupra mediului –*** nu e cazul  ***Impactul asupra sarcinilor administrative –*** nu e cazul | | | |
| ***Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:*** | | | |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. | | | |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: Director General | Lăcrimioara HULDUȘAN | 24.05.2024 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE** | | | |
| **1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate** | | | |
| Compartimentele de resort nominalizate  (Direcția / serviciul) | Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de specialitate | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/  stabilire date de întocmire | Raport întocmit/  Refuz întocmire raport/  semnătură |
| DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII | 24.05.2024 | **Mariana RAȚIU** | Raport întocmit |
| DIRECŢIA GENERALĂ BUGET-FINANŢE, RESURSE UMANE | 24.05.2024 | **Lăcrimioara HULDUȘAN** | Raport întocmit |
|  | | | |
| **2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice** | | | |
| Numele și prenumele consilierului juridic | Semnătura persoanei competente pentru nominalizare | | Aviz acordat/  Refuz aviz/  semnătură |
| Cristina Oltean |  | | avizat |
|  | | | |
| **3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către secretarul general al judeţului** | | | |
| Numele și prenumele secretarului general al județului | Caracterul normativ sau individual al proiectului | | Avizul acordat/  Refuz aviz/  semnătură |
| Simona GACI | individual | | Aviz acordat |
|  | | | |
| **4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate** | | | |
| Comisia de specialitate nominalizată | Data de întocmire și depunere a avizului | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/  stabilire date de întocmire | Avizul adoptat/  Aviz implicit favorabil |
| 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |