Nr. 46996 / 18.11.2024

**REFERAT DE APROBARE**

**la Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului**

***Construirea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca* și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției**

|  |
| --- |
| **Secțiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ:**  |
| **1. Descrierea situației actuale:**  |
| * 1. **Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:**
 |
| Prin OUG 29 / 2024 a fost aprobat Programul naţional de investiţii în infrastructura unităţilor spitaliceşti (PNIIUS), ca o necesitate, deoarece, prin Strategia naţională de sănătate pentru perioada 2023-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2023, se urmăreşte îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate prin investiţii în imobile noi, modernizarea sau extinderea imobilelor existente, dotări cu aparatură medicală şi alte dotări funcţionale în cel puţin 100 de unităţi sanitare publice și este imperios necesară susţinerea realizării obiectivelor de investiţii care permit asigurarea în cel mai scurt timp a unor servicii medicale esenţiale pentru creşterea calităţii vieţii în toate oraşele, municipiile şi judeţele din România. Mai mult, sectorul spitalicesc din România se confruntă cu multiple probleme, pornind de la o organizare complicată şi disfuncţională, o arhitectură care nu se adaptează cerinţelor actuale, costuri mari, eficienţă redusă, lipsa unui management profesional, inexistenţa unor mecanisme de control al calităţii, penuria şi distribuirea inechitabilă a resurselor umane, se impune intervenţia legislativă de urgenţă pentru crearea unui cadru legislativ care să permită finanţarea investiţiilor în infrastructura unităţilor spitaliceşti, astfel încât să se poată asigura accesul întregii populaţii la servicii medicale esenţiale, creşterea calităţii vieţii şi atingerea standardelor din ţările europene.În data 01.11.2024 a fost lansat apelul PNIIUS/518/PNIIUS\_P1/NA/PNIIUS\_OS1/PNIIUS\_A1 aferent Ghidului de finanțare aprobat prin *Ordinul 6750/30.10.2024 pentru aprobarea Ghidului de finanțare "Programul național de investiții în infrastructura unităților spitalicești" aferent Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești, instituit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2024 pentru aprobarea Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate și din împrumuturi contractate cu instituțiile financiare internaționale*, care are în vedere investiții de tipul:* realizarea de construcții noi/extinderea și dotarea acestora;
* lucrări de modernizare/reabilitare la construcții existente și dotarea acestora;
* extindere la construcțiile existente, inclusiv lucrări de conectare la clădiri existente și dotare;
* lucrări și dotări pentru digitalizare și tranziție verde

Consiliul Județean Cluj şi-a propus construirea unui nou spital pentru copii, menit să îmbunătățească infrastructura medicală a județului Cluj, asigurând asistență medicală pentru copii, activitate de cercetare și didactică. Spitalul va avea o adresabilitate ridicată, atât pentru pacienții cu domiciliul în județul Cluj, cât și pentru cei din alte județe, deservind pacienții din aproape toate județele țării. Conform Ghidului, cererea de finanțare trebuie să fie însoțită de o Hotărâre de aprobare a proiectului și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției.Necesitatea aprobării indicatorilor tehnico-economici derivă din H.G. nr. 907/2016 *privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice*, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 173 din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în concret alin. (1) lit. b conform cărora *„Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: .... lit. b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului,”* coroborat cu alin. (3) lit.f) unde se precizează faptul că *„În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean: ... f) aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.”*  Dat fiind faptul că a fost realizată și etapa de proiect tehnic, o dată cu actualizarea sursei de finanțare din Anexa indicatorilor tehnico-economici, se actualizează și faza documentației tehnice, motiv pentru care este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferențiobiectivului „Spital Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca”, prin hotărâre a Consiliului Județean Cluj. Față de luna noiembrie 2022, momentul aprobării HCJ nr. 228, a intervenit o modificare a indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Anexa nr. 1 la HCJ nr. 228/2022, respectiv faptul că aceștia sunt la faza PROIECT TEHNIC (recepționat în 19.12.2022) și faptul că sursa de finanțare este Programul naţional de investiţii în infrastructura unităţilor spitaliceşti (PNIIUS). Dat fiind faptul că prezenta investiție a fost depusă, cu HCJ 228 / 2022 la finanțare, în cadrul PNRR și se află în lista de rezervă, hotărârea nu poate fi abrogată de prezenta hotărâre. |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:**
 |
| Apelul PNIIUS/518/PNIIUS\_P1/NA/PNIIUS\_OS1/PNIIUS\_A1 aferent Ghidului de finanțare aprobat prin *Ordinul 6750/30.10.2024 pentru aprobarea Ghidului de finanțare "Programul național de investiții în infrastructura unităților spitalicești" aferent Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești, instituit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2024 pentru aprobarea Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate și din împrumuturi contractate cu instituțiile financiare internaționale*, și lansat, are în vedere investiții de tipul:* realizarea de construcții noi/extinderea și dotarea acestora;
* lucrări de modernizare/reabilitare la construcții existente și dotarea acestora;
* extindere la construcțiile existente, inclusiv lucrări de conectare la clădiri existente și dotare;
* lucrări și dotări pentru digitalizare și tranziție verde

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca este unitatea sanitară publică, subordonată Consiliului Județean Cluj, cu paturi care asigură asistența medicală profilactică și curativă pentru copii pe plan regional. Actualmente, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca are o capacitate totală de 506 paturi de spitalizare continuă şi funcționează într-un sistem de tip pavilionar, în opt amplasamente diferite, situate în Municipiul Cluj-Napoca. În scopul limitării deplasării pacienților și aparținătorilor de la un spital la altul, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii își va completa și va consolida oferta de servicii medicale cu servicii medicale actualmente oferite de alte structuri spitalicești din județ și din regiune (boli infecțioase, tratamente oncologice, recuperare medicală).Totodată, strategia noului spital pune accentul pe eficiența energetică. Se va realiza o detaliată modelare energetică, simulând performanța energetică. Anvelopa clădirii va fi atent analizată cu scopul încadrării în valorile maxime date de legislația NZEB. |
| 1. **Schimbări preconizate:**
 |
| Prin implementarea proiectului se urmărește realizarea unui nou spital pentru copii, menit să îmbunătățească infrastructura medicală a județului Cluj, dar și a altor 30 județe, asigurând asistență medicală pentru copii, activitate de cercetare și didactică.  |
| **Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic:**  |
| Proiectul de spital pediatric își propune reunirea secțiilor, sub același acoperiș, lucru care ar conduce la eficientizarea actului medical care să aibă în centrul său pacientul, copilul. Noul spital va deveni un pol de cercetare medicală al orașului fiind acompaniat de o serie de funcțiuni conexe cum ar fi: cercetare, apart-hotel pentru medici rezidenți și medici invitați, educație. |
| **Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent) / lung:**  |
| Pentru implementarea proiectului ***Construirea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca***s-a identificat ca și sursă de finanțare NAȚIONALĂ nerambursabilă PROGRAMUL NAŢIONAL DE INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURA UNITĂŢILOR SPITALICEŞTI (PNIIUS), Cod apel *PNIIUS/518/PNIIUS\_P1/NA/PNIIUS\_OS1/PNIIUS\_A1* aferent Ghidului de finanțare aprobat prin *Ordinul 6750/30.10.2024 pentru aprobarea Ghidului de finanțare "Programul național de investiții în infrastructura unităților spitalicești" aferent Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești, instituit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2024 pentru aprobarea Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate și din împrumuturi contractate cu instituțiile financiare internaționale*. Finanțarea NAȚIONALĂ nerambursabilă, conform Ghidului Solicitantului, este în **procent de 100%** pentru spitale județene / județene de urgență, spitale de specialitate și spitale clinice și clinice de urgență, dacă **valoarea maximă eligibilă a unui proiect** finanțat prin Program, potrivit art. 4 alin. 7) din OUG 29/2024 este de 2**.000.000.000 lei (inclusiv TVA)**.Dat fiind faptul că valoarea proiectului propus este de 1.623.435.000 lei (fără TVA), respectiv 1.929.849.903,83 lei (TVA inclus), iar, conform Ghidului Solicitantului, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile, este eligibilă, valoarea finanțării nerambursabile din PNIIUS este de 1.929.849.903,83 lei (TVA inclus), reprezentând 100% din finanțarea NAȚIONALĂ nerambursabilă.Implementarea proiectului este estimată a se realiza în intervalul iunie 2025 – decembrie 2029. |
| **Secțiunea a 4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:**  |
| Nu este cazul. |
| **Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare:**  |
| Hotărârea va fi anexată la dosarul de finanțare care va fi încărcat pe platforma [MySMIS](file:///%5C%5Cfileservervr%5CSIE%5C3%20PROIECTE%20IN%20PREGATIRE%202021%20-%202027%5C0.%20PLANUL%20DE%20REZILIENTA%5Cwww.proiecte.pnrr.gov.ro%20) 2021 în vederea accesării finanțării nerambursabile. |
| **Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:** |
| Nu este cazul. |

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

Alin TIȘE

**P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E**

**privind aprobarea proiectului**

***Construirea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca* și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției**

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ....... din .......................... privind aprobarea proiectului *Construirea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca*, propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 46996 / 18.11.2024; Rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 46999 / 18.11.2024, nr. 46999 / 18.11.2024 şi Avizul cu nr. ..... din ..... adoptat de Comisia de specialitate nr. ……….., în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

* art. 2, ale 58 alin. (1) și (3) și ale art. 64 - 65 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* art. 123 – 140, ale art. 142 -156, ale art. 215 și ale art. 220 – 221 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 181/2024;

În conformitate cu prevederile:

* Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2024 pentru aprobarea Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate și din împrumuturi contractate cu instituțiile financiare internaționale, cu modificările și completările ulterioare;
* Hotărârii de Guvern nr. 768/2024 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2024 pentru aprobarea Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate și din împrumuturi contractate cu instituțiile financiare internaționale, cu modificările și completările ulterioare;
* Ordinului nr. 6.311/4.613/2024 pentru aprobarea detalierii subcriteriilor aferente criteriilor-cadru aplicabile proiectelor de investiții finanțate prin Programul național de investiții în infrastructura unităţilor spitaliceşti prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2024 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii în infrastructura unităţilor spitaliceşti şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate şi din împrumuturi contractate cu instituţiile financiare internaţionale, cu modificările și completările ulterioare;
* Ordinului 6750/30.10.2024 pentru aprobarea Ghidului de finanțare " Programul național de investiții în infrastructura unităților spitalicești" aferent Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești, instituit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2024 pentru aprobarea Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate și din împrumuturi contractate cu instituțiile financiare internaționale;
* art. 173 alin. (1) lit. c) și d), ale alin. (4) lit. a), ale alin. (5) lit. c), ale art. 297 alin. (1) lit. (a), ale art. 298 – 301 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* art. 6 lit. h alin. (9), ale art. 163, ale art. 193 alin. (1) lit. c din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* art. 3-6, ale art. 22, ale art. 23, ale art. 26, din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
* Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 228 / 28.11.2022 privind aprobarea Proiectului *Construirea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca*;

În temeiul competentelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**hotărăşte:**

**Art. 1** Se aprobă proiectul *Construirea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca* în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Naţional de Investiţii în Infrastructura Unităţilor Spitaliceşti (PNIIUS), Cod apel PNIIUS/518/PNIIUS\_P1/NA/PNIIUS\_OS1/PNIIUS\_A1.

**Art. 2.** Se aprobă valoarea totală a proiectului *Construirea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca*, în cuantum de **1.623.435.000 lei (fără TVA)**, respectiv **1.929.849.903,83 lei (TVA inclus)**, conform documentației tehnice, reprezentând 100% din finanțarea națională nerambursabilă.

**Art. 3.** Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului *Construirea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca*, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al Județului Cluj.

**Art. 4.** Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului.

**Art. 5.** **(1)** Se certifică toate informațiile menționate în Cererea de Finanțare.

**(2)** Se mandatează președintele Consiliului Județean Cluj, dl. Alin Tișe, să certifice în numele și pentru Județul Cluj toate informațiile menționate în Cererea de Finanțare, inclusiv eventualele modificări ale acestora.

**Art. 6.** Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții *Spital Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca*, prevăzuți în **anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 7.** Se mandatează președintele Consiliului Județean Cluj, dl. Alin Tișe, să semneze în numele și pentru Județul Cluj, toate actele necesare depunerii în platforma MySMIS2021, evaluării, contractării proiectului, precum și contractul de finanțare aferent proiectului *Construirea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca*.

**Art. 8.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj prin Direcția Dezvoltare și Investiții, Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane.

**Art. 9.** Prezenta hotărâre se comunică Direcției Dezvoltare și Investiții, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi prin postare pe pagina de internet [www.cjcluj.ro](http://www.cjcluj.ro).

 **Contrasemnează:**

 **PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

Alin Tişe Simona Gaci

**Nr……... din …… 2024**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. Membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

 Alin Tișe

**Anexa la Hotărârea nr.........../...................2024**

## **INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

**ai obiectivului de investiții “Spital Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj -Napoca”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Investitor:** | UAT Județul Cluj prin Consiliul Județean ClujCalea Dorobanților nr. 106, CP 400609, Cluj-Napoca |
|  |  |
| **Amplasament:**  | România, judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, cartier Borhanci, în Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură USAMV – Cluj-Napoca, număr cadastral 327855, carte funciară 327855, cu o suprafață de 169.700mp.  |
| **Faza de proiectare:** | PROIECT TEHNIC – elaborat conform H.G. nr. 907/2016 |
| **Proiectant general:** | PLANHO CONSULTORES SLP Sevilla – Sucursala Bucureşti, prin SC Dico şi Ţigănaş Birou de Proiectare SRL Cluj-NapocaCalea Dorobanţilor nr. 98-100, Cluj-Napoca |

1. **INDICATORI TEHNICI** :

|  |  |
| --- | --- |
| Suprafața totală teren Nr. CAD 327855 | **169.700 mp** |
| Suprafața Parcela 1 Suprafața rezervată Centura Metropolitana Suprafața Parcela 2  | **123.757 mp** **25.836 mp** **20.107 mp** |
| Regim de înălțime propus | **S+P+5E+ Etaj Tehnic** |
| Suprafața construită la sol propusă | 19.910,55 mp - Spital  1.497,68 mp - Cladire Tehnica**21.408.23 mp** |
| Suprafața desfășurată totală |  97.528,74 mp - Spital  3.014,56 mp - Cladire Tehnica**100.543,30 mp** |

Număr total de paturi: - Sector spitalizare continua - 506 paturi (fără A.T.I)

 - Serviciul ATI - 30 paturi

 - Sector spitalizare de zi - 51 paturi

1. **INDICATORI ECONOMICI** :

Valoarea totală a investiției- Scenariul 2 – soluție recomandată

Valoarea totală a obiectivului de investiție inclusiv TVA: 1.929.849.903,83 lei

din care C+M, inclusiv TVA: 1.063.560.503,68 lei

Valoarea totală a obiectivului de investiție exclusiv TVA: 1,623,435.000 lei

din care C+M, exclusiv TVA: 893.748.322,42 lei

**Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)**

**ANUL I : 27.432.119,83 lei,** cu TVA

Din care C+M: 0,00 mii lei, cu TVA

**ANUL II : 311.563.800 lei,** cu TVA

Din care C+M: 274.834.460 lei, cu TVA

**ANUL III : 311.563.800 lei,** cu TVA

Din care C+M: 274.834.460 lei, cu TVA

**ANUL IV: 763.874.104 lei,** cu TVA

Din care C+M: 291.858.704 lei, cu TVA

**ANUL V : 515.416.080 lei,** cu TVA

Din care C+M: 222.032.879,68 lei, cu TVA

**Finanțarea investiției:**

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv finanțare din Bugetul Consiliului Judeţean Cluj pe anii 2025 - 2029, PNIIUS şi din alte surse constituite potrivit legii.

1. **DURATA DE EXECUȚIE**: 36 luni
2. **DURATA DE REALIZARE**: 120 luni
3. **DURATA DE IMPLEMENTARE**: 158 luni

 **Contrasemnează:**

 **PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

 **Alin Tişe Simona Gaci**

 **INIȚIATOR**

 **PREȘEDINTE**

 **Alin Tișe**

Nr. 46999 / 18.11.2024

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | **Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului *Construirea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca* și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției** |
| **Compartiment de resort:** | DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:**  |
| Prin OUG 29 / 2024 a fost aprobat Programul naţional de investiţii în infrastructura unităţilor spitaliceşti (PNIIUS), ca o necesitate, deoarece, prin **Strategia naţională de sănătate pentru perioada 2023-2030**, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2023, se urmăreşte îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate prin investiţii în imobile noi, modernizarea sau extinderea imobilelor existente, dotări cu aparatură medicală şi alte dotări funcţionale în cel puţin 100 de unităţi sanitare publice și este imperios necesară susţinerea realizării obiectivelor de investiţii care permit asigurarea în cel mai scurt timp a unor servicii medicale esenţiale pentru creşterea calităţii vieţii în toate oraşele, municipiile şi judeţele din România. Mai mult, sectorul spitalicesc din România se confruntă cu multiple probleme, pornind de la o organizare complicată şi disfuncţională, o arhitectură care nu se adaptează cerinţelor actuale, costuri mari, eficienţă redusă, lipsa unui management profesional, inexistenţa unor mecanisme de control al calităţii, penuria şi distribuirea inechitabilă a resurselor umane, se impune intervenţia legislativă de urgenţă pentru crearea unui cadru legislativ care să permită finanţarea investiţiilor în infrastructura unităţilor spitaliceşti, astfel încât să se poată asigura accesul întregii populaţii la servicii medicale esenţiale, creşterea calităţii vieţii şi atingerea standardelor din ţările europene.S-a documentat și analizat:* Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2024 pentru aprobarea Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate și din împrumuturi contractate cu instituțiile financiare internaționale, cu modificările și completările ulterioare;
* Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 768/2024 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2024 pentru aprobarea Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate și din împrumuturi contractate cu instituțiile financiare internaționale, cu modificările și completările ulterioare;
* Prevederile Ordinului nr. 6.311/4.613/2024 pentru aprobarea detalierii subcriteriilor aferente criteriilor-cadru aplicabile proiectelor de investiții finanțate prin Programul național de investiții în infrastructura unităţilor spitaliceşti prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2024 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii în infrastructura unităţilor spitaliceşti şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate şi din împrumuturi contractate cu instituţiile financiare internaţionale, cu modificările și completările ulterioare;
* Prevederile Ordinului 6750/30.10.2024 pentru aprobarea Ghidului de finanțare "Programul național de investiții în infrastructura unităților spitalicești" aferent Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești, instituit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2024 pentru aprobarea Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate și din împrumuturi contractate cu instituțiile financiare internaționale
* legislația specifică cu privire la construcții și elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiective de investiții publice, respectiv H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
* atribuțiile consiliului județean privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, reglementate de: art. 173 alin. (1) coroborat cu alin. (3) lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și art. 44 alin. (1) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Față de luna noiembrie 2022, momentul aprobării HCJ nr. 228, a intervenit o modificare a indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Anexa nr. 1 la HCJ nr. 228/2022, respectiv faptul că aceștia sunt la faza PROIECT TEHNIC (recepționat în 19.12.2022) și faptul că sursa de finanțare este Programul naţional de investiţii în infrastructura unităţilor spitaliceşti (PNIIUS). Dat fiind faptul că prezenta investiție a fost depusă, cu HCJ 228 / 2022 la finanțare, în cadrul PNRR și se află în lista de rezervă, hotărârea nu poate fi abrogată de prezenta hotărâre. |
| **Secțiunea a 2-a -** **Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:**  |
| În data 01.11.2024 a fost lansat apelul PNIIUS/518/PNIIUS\_P1/NA/PNIIUS\_OS1/PNIIUS\_A1 aferent Ghidului de finanțare aprobat prin *Ordinul 6750/30.10.2024 pentru aprobarea Ghidului de finanțare "Programul național de investiții în infrastructura unităților spitalicești" aferent Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești, instituit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2024 pentru aprobarea Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate și din împrumuturi contractate cu instituțiile financiare internaționale*, care are în vedere investiții de tipul:* realizarea de construcții noi/extinderea și dotarea acestora;
* lucrări de modernizare/reabilitare la construcții existente și dotarea acestora;
* extindere la construcțiile existente, inclusiv lucrări de conectare la clădiri existente și dotare;
* lucrări și dotări pentru digitalizare și tranziție verde

Consiliul Județean Cluj şi-a propus construirea unui nou spital pentru copii, menit să îmbunătățească infrastructura medicală a județului Cluj, asigurând asistență medicală pentru copii, activitate de cercetare și didactică. Spitalul va avea o adresabilitate ridicată, atât pentru pacienții cu domiciliul în județul Cluj, cât și pentru cei din alte județe, deservind pacienții din aproape toate județele țării. Conform Ghidului, cererea de finanțare trebuie să fie însoțită de o Hotărâre de aprobare a proiectului și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției.Necesitatea aprobării indicatorilor tehnico-economici derivă din H.G. nr. 907/2016 *privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice*, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 173 din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în concret alin. (1) lit. b conform cărora *„Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: .... lit. b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului,”* coroborat cu alin. (3) lit.f) unde se precizează faptul că *„În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean: ... f) aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.”*  Dat fiind faptul că a fost realizată și etapa de proiect tehnic, o dată cu actualizarea sursei de finanțare din Anexa indicatorilor tehnico-economici, se actualizează și faza documentației tehnice, motiv pentru care este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferențiobiectivului „Spital Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca”, prin hotărâre a Consiliului Județean Cluj.Pentru implementarea proiectului ***Construirea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca***s-a identificat ca și sursă de finanțare NAȚIONALĂ nerambursabilă PROGRAMUL NAŢIONAL DE INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURA UNITĂŢILOR SPITALICEŞTI (PNIIUS), Cod apel *PNIIUS/518/PNIIUS\_P1/NA/PNIIUS\_OS1/PNIIUS\_A1* aferent Ghidului de finanțare aprobat prin *Ordinul 6750/30.10.2024 pentru aprobarea Ghidului de finanțare "Programul național de investiții în infrastructura unităților spitalicești" aferent Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești, instituit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2024 pentru aprobarea Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate și din împrumuturi contractate cu instituțiile financiare internaționale*. Finanțarea NAȚIONALĂ nerambursabilă, conform Ghidului Solicitantului, este în **procent de 100%** pentru spitale județene / județene de urgență, spitale de specialitate și spitale clinice și clinice de urgență, dacă **valoarea maximă eligibilă a unui proiect** finanțat prin Program, potrivit art. 4 alin. 7) din OUG 29/2024 este de 2**.000.000.000 lei (inclusiv TVA)**.Dat fiind faptul că valoarea proiectului propus este de 1.623.435.000 lei (fără TVA), respectiv 1.929.849.903,83 lei (TVA inclus), iar, conform Ghidului Solicitantului, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile, este eligibilă, valoarea finanțării nerambursabile din PNIIUS este de 1.929.849.903,83 lei (TVA inclus), reprezentând 100% din finanțarea NAȚIONALĂ nerambursabilă.Implementarea proiectului este estimată a se realiza în intervalul iunie 2025 – decembrie 2029. |
| ***Secțiunea a 3-a*** ***- Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):***  |
| ***Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung*** Pentru implementarea proiectului ***Construirea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca***s-a identificat ca și sursă de finanțare NAȚIONALĂ nerambursabilă PROGRAMUL NAŢIONAL DE INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURA UNITĂŢILOR SPITALICEŞTI (PNIIUS), Cod apel *PNIIUS/518/PNIIUS\_P1/NA/PNIIUS\_OS1/PNIIUS\_A1* aferent Ghidului de finanțare aprobat prin *Ordinul 6750/30.10.2024 pentru aprobarea Ghidului de finanțare "Programul național de investiții în infrastructura unităților spitalicești" aferent Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești, instituit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2024 pentru aprobarea Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate și din împrumuturi contractate cu instituțiile financiare internaționale*. Finanțarea NAȚIONALĂ nerambursabilă, conform Ghidului Solicitantului, este în **procent de 100%** pentru spitale județene / județene de urgență, spitale de specialitate și spitale clinice și clinice de urgență, dacă **valoarea maximă eligibilă a unui proiect** finanțat prin Program, potrivit art. 4 alin. 7) din OUG 29/2024 este de 2**.000.000.000 lei (inclusiv TVA)**.Dat fiind faptul că valoarea proiectului propus este de 1.623.435.000 lei (fără TVA), respectiv 1.929.849.903,83 lei (TVA inclus), iar, conform Ghidului Solicitantului, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile, este eligibilă, valoarea finanțării nerambursabile din PNIIUS este de 1.929.849.903,83 lei (TVA inclus), reprezentând 100% din finanțarea NAȚIONALĂ nerambursabilă.Implementarea proiectului este estimată a se realiza în intervalul iunie 2025 – decembrie 2029.***Impactul social*** Proiectul de spital pediatric își propune reunirea secțiilor, sub același acoperiș, lucru care ar conduce la eficientizarea actului medical care să aibă în centrul său pacientul, copilul. Noul spital va deveni un nou pol de cercetare medicală al orașului fiind acompaniat de o serie de funcțiuni conexe cum ar fi: cercetare, apart-hotel pentru medici rezidenți și medici invitați, educație.***Impactul asupra mediului*** Strategia noului spital pune accentul pe eficiența energetică. Se va realiza o detaliată modelare energetică, simulând performanța energetică. Anvelopa clădirii va fi atent analizată cu scopul încadrării în valorile maxime date de legislația NZEB.***Impactul asupra sarcinilor administrative*** Hotărârea va fi anexată la dosarul de finanțare care va fi încărcat pe platforma [MySMIS2021](file:///%5C%5Cfileservervr%5CSIE%5C3%20PROIECTE%20IN%20PREGATIRE%202021%20-%202027%5C0.%20PLANUL%20DE%20REZILIENTA%5Cwww.proiecte.pnrr.gov.ro%20) în vederea accesării finanțării nerambursabile. |
| ***Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:***  |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: Director executiv | Mariana RAȚIU | 18.11.2024 |  |
| Verificat: Șef serviciu | Diana COMAN | 18.11.2024 |  |
| Elaborat: Consilier | Niculina RAD | 18.11.2024 |  |

Nr. 46999 / 18.11.2024

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | **Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului *Construirea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca* și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției** |
| **Compartiment de resort:** | DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:**  |
| În analiza proiectului de hotărâre s-a ținut cont de prevederilor art. 45 - *Condiţii pentru includerea investiţiilor în proiectul bugetului,* alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: *(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc priorităţile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiţii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinaţie, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul duratelor de execuţie aprobate.* |
| **Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:**  |
| Finanțarea NAȚIONALĂ nerambursabilă, conform Ghidului Solicitantului, este în **procent de 100%** pentru spitale județene / județene de urgență, spitale de specialitate și spitale clinice și clinice de urgență, dacă **valoarea maximă eligibilă a unui proiect** finanțat prin Program, potrivit art. 4 alin. 7) din OUG 29/2024 este de 2**.000.000.000 lei (inclusiv TVA)**.Dat fiind faptul că valoarea proiectului propus este de 1.623.435.000 lei (fără TVA), respectiv 1.929.849.903,83 lei (TVA inclus), iar, conform Ghidului Solicitantului, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile, este eligibilă, valoarea finanțării nerambursabile din PNIIUS este de 1.929.849.903,83 lei (TVA inclus), reprezentând 100% din finanțarea NAȚIONALĂ nerambursabilă.Implementarea proiectului este estimată a se realiza în intervalul iunie 2025 – decembrie 2029. |
| ***Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):***  |
| ***Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung*** Impactul financiar se va reflecta în bugetul propriu al Județului Cluj pe anii 2025 – 2029.***Impactul asupra sarcinilor administrative*** Actul administrativ se poate pune în aplicare după adoptare, sumele aprobate se vor cuprinde în bugetul județului în funcție de sursa de finanțare, ținând cont de prioritizarea investițiilor. |
| ***Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:***  |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: Director General | Cristina ȘCHIOP | 18.11.2024 |  |

|  |
| --- |
| **CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE** |
| **1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate** |
| Compartimentele de resort nominalizate(Direcția / serviciul) | Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de specialitate | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/stabilire date de întocmire | Raport întocmit/Refuz întocmire raport/semnătură |
| DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII | 15.11.2024 | **Mariana RAȚIU** | Raport întocmit |
| DIRECŢIA GENERALĂ BUGET-FINANŢE, RESURSE UMANE | 15.11.2024 | **Cristina ŞCHIOP** | Raport întocmit |
|  |
| **2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice** |
| Numele și prenumele consilierului juridic | Semnătura persoanei competente pentru nominalizare | Aviz acordat/Refuz aviz/semnătură |
| Groza Raluca |  | Avizat |
| **3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către secretarul general al judeţului** |
| Numele și prenumele secretarului general al județului | Caracterul normativ sau individual al proiectului | Avizul acordat/Refuz aviz/semnătură |
| Simona GACI |  | Aviz acordat |
|  |
| **4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate** |
| Comisia de specialitate nominalizată | Data de întocmire și depunere a avizului | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/stabilire date de întocmire | Avizul adoptat/Aviz implicit favorabil |
| 2 |  |  |  |