Nr. 46373 / 12.11.2024

**REFERAT DE APROBARE**

**la Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului** **”Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2, 3 și 4”, a indicatorilor tehnico-economici și** **a cheltuielilor legate de proiect**

|  |
| --- |
| **Secțiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ:**  |
| **1. Descrierea situației actuale:**  |
| * 1. **Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:**
 |
| Conform art. 173 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea.Spitalul Clinic de Boli infecțioase Cluj-Napoca, face parte din categoria de spitale cu nivel de competență înalt categoria IIM. Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca este cea mai mare și complexă unitate ambulatorie din România, având o structură organizatorică care cuprinde 24 de specialități clinice medicale pentru adulți, 11 specialități clinice medicale pentru copii și 4 laboratoare Laboratorul de recuperare, medicină fizică și balneologie pentru adulți și copii, Laboratorul de explorări funcționale, Laboratorul de endoscopie, Laboratorul de radiologie și imagistică medicală precum și 2 Puncte de recoltări probe biologice al Laboratorului de Analize Medicale din cadrul spitalului. Ambulatoriu Integrat din tară care asigură accesul la servicii medicale ale populației, cu o medie de 1100 pacienți pe zi, care provond din județului Cluj, din afara județului precum și pacienți țări străine.Pacienții care se adresează Ambulatoriul Integrat pentru servicii medicale, regăsesc expertiză și îndrumare medicală în următoarele specialită: * pentru adulți: medicină internă, cardiologie, obstetrică-ginecologie, reumatologie, endocrinologie, ortopedie și traumatologie, chirurgie generală, chirurgie vasculara, urologie, ORL, Recuperare medicină fizică și balneologie, neurologie, oftalmologie, dermato-venerologie, psihiatrie, gastroenterologie, alergologie, hematologie, pneumologie, audiologie, psihologie.
* pentru copii: pediatrie, cardiologie, chirurgie și ortopedie pediatrică, ORL, oftalmologie, neurologie pediatrică, psihiatrie pediatrică, dermato-venerologie, ginecologie pediatrică, Recuperare medicină fizică și balneologie, psihologie și psihoterapie, audiologie.

În vederea creșterii actului medical, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca a procedat la întocmirea unui DALI cu denumirea ”Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca” în cadrul căruia sunt prevăzute lucrări în **4 etape**, respectiv:**Etapa 1 – Extinderea pe verticală a corpului A, în vederea realizării Centrului Integrat de Screening și Prevenție.** Această etapă a vizat realizarea infrastructurii necesare desfășurării programelor de screening și a serviciilor de spitalizare de zi prin extinderea pe verticală cu un corp nou, respectiv etaj 2 peste corpul A. Pentru Etapa 1 descrisă mai sus, a fost deja depusă Aplicație pentru finanțare, în luna mai 2024 în cadrul Programul Sănătate - Apelului de proiecte: *“Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening”.* În prezent se află în proces de evaluare. (valoarea totală a proiectului este de 20.377.421,52 lei (inclusiv TVA)Având în vedere lansarea, în luna septembrie 2024, de către Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, a Ghidului Solicitantului aferent Apelului de proiecte: ***Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare / reabilitare medicală****,* cu termen de depunere 31 ianuarie 2025, s-a procedat la optimizarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții – DALI, în scopul adaptării la cerințele impuse prin ghidul solicitantului și maximizării șanselor în accesarea fondurilor europene nerambursabile prin existența unei documentații tehnice documentate. Astfel, prin **Etapa 2, Etapa 3 și Etapa 4,** din cadrul documentației înaintate de către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, se dorește extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat, după cum urmează: **Etapa 2** – Realizarea Centrului Integrat de chirurgie avansată minim invazivă prin refuncționalizarea completă a etajului 5 – respectiv se mărește configurația și suprafața spațiilor medicale, se aduc noi funcțiuni, respectiv 3 săli de operații pentru ortopedie/derma, chirurgie generală și ginecologie și alte funcțiuni complementare în vedere unei bune fucnționări. Construirea unui lift exterior adiacent clădirii și zonelor actuale de lifturi, ce va servi la un acces facil al tărgilor de la demisol (intrarea secundară) până la etajul 2 corpul A și etaj 5 corpul B.Astfel în cadrul laboratorului de recuperare, medicină fizică și balneologie (corp A) vor fi executate următoarele lucrări:* Lucrări de construcții, extinderi cu construcții noi
* Lucrări de construcții constând în desfaceri și refaceri ale finisajelor
* Lucrări de desfacere și refacere a instalațiilor electrice
* Lucrări de desfacere și refacere a instalațiilor sanitare
* Lucrări de desfacere și refacere a instalațiilor termice, cu încălzire în pardoseală, inclusiv înlocuirea echipamentelor de furnizare agent termic (cazane, pompe, etc)
* Lucrări de instalații de ventilare, climatizare și tratare aer (HVAC)
* Lucrări de desfacere a elementelor de terasa exterioară din curtea interioară existentă, și lucrări de săpături pentru pregătirea terenului de fundare ncesare amenajării a doua bazine de hidro-kineto-terapie pe locul actualei curți interioare.
* Desfacerea pereților de compartimentare interiori, a șapelor și a tuturor elementelor necesare modernizării finisajelor existente și recompartimentare
* Lucrări de instalații de încălzire în pardoseală la nivelul întregii suprafețe din baza de tratament.
* Relocarea Punctului Temic și modificarea instalației de încălzire care se află la nivelul demisol și deservește întreaga unitate
* Amenajarea a doua bazine de hidro-kineto-terapie, unul pentru adulți și unul pentru copii, cu o capacitate de 30 de persoane adulte respectiv 15 copii, inclusiv instalațiile necesare acestora (pompe de recirculare, filtre, stați de clorinare)

**Etapa 3** – Extinderea, reabilitarea și modernizarea bazei de tratament și recuperare medicală în vederea eliminării tuturor lipsurilor prezentate, respectiv: amenajarea a 2 bazine (pentru copii și adulți) pentru dezvoltarea serviciilor de hidrokinetoterapie la demisolul clădirii corpului A; - crearea circuitelor separate pentru copii și adulți privind accesul la laboratarele specifice; - crearea unor vestiare cu acces separat; - amenajarea spațiilor specifice procedurilor de recuperare, grupate astfel încât pacienții să beneficeze de condiții mai confortabile.Astfel pentru refuncționalizarea completă a etajului 5 (corp B) vor fi executate următoarele lucrări:* Lucrări de construcții constând în desfaceri și refaceri ale finisajelor
* Lucrări de desfacere și refacere a instalațiilor electrice
* Lucrări de desfacere și refacere a instalațiilor sanitare
* Lucrări de desfacere și refacere a instalațiilor termice
* Lucrări de construcții și montaj, instalații de fluide medicale
* Lucrări de instalații de ventilare, climatizare și tratare aer (HVAC)
* Desfacerea pereților de compartimentare nestructurali și reconfigurarea întregului spațiu în vederea organizării unui bloc operator cu 3 săli de intervenție pentru un centru de chirurgie minim invazivă
* Refacerea tuturor instalațiilor electrice cu trasee noi, prin adaptarea instalației de distribuție interioară, alimentată din tablouri electrice de tip IT medical, asigurate cu UPS care sa nu permită întreruperea alimentării cu energie electrica mai mult de 0.2 secunde
* Amenajarea a 3 săli de operație cu finisaje specifice, radioprotecție la nivelul pereților, pereți metalici respectiv sticlă
* Amenajarea unui sistem de ventilare mecanica, filtrare și tratare a aerului, cu Centrala de Tratare Aer pentru fiecare sala de intervenție, echipată cu 3 trepte de filtrare, inclusiv HEPA, și care să permită controlul umidității
* Amplasare elevator exterior, pe o structură metalică distinctă, pentru transportul pacienților pe targă.

**Etapa 4 –** Reabilitarea termică și eficientizarea clădirii, prin eliminarea tamplăriei PVC existente cu o tămplărie cu coeficient termic ridicat, eliminarea balustradelor metalice, restaurarea suprafețelor de ceramică mozaicată sau înlocuirea cu aceleași finisaje, restaurarea fațadelor și termoizolarea pe interior a clădirii pentru ridicarea coeficientului termic.Astfel pentru reabilitare completa al exteriorului cladirii (corp A ȘI corp B) vor fi realizate următoarele lucrări:* Lucrări de construcții, înlocuire tâmplărie exterioară
* Lucrări de instalații electrice, montaj panouri fotovolitaice
* Lucrări de construcții, lucrări de termo/hidroizolații la acoperișul terasă
* La nivelul acoperișului terasă se vor reface stratificațiile de termo/hidroizolație, se vor amplasa panouri fotovoltaice pe întreaga suprafață liberă a terasei.
* Lucrări de instalații de climatizare
* La niveul fațadelor - înlocuire tâmplăria exterioară, în întregime, cu protejarea șpaleților exteriori astfel încât sa nu fie afectat aspectul fațadei existente. Elementele tencuite ale fațadelor se vor sabla cu echipamente specifice astfel încât să se realizeze o conservare a clădirii.
* Termoizolația se va realiza prin interiorul clădirii, prin intervenția pe fiecare nivel, etapizat.
* Realizare instalație de climatizare a întregii unități medicale de tip VRV.

Documentația Studiu de fezabilitate completată cu elemente specifice din conținutul cadru al documentației de avizare a lucrărilor de intervenții – DALI, a fost optimizat astfel încât să corespundă criteriilor de evaluare și selecție impuse, în sensul respectării principiilor privind eficiența resurselor/imunizarea la schimbările climatice, a principiilor orizontale – egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea, a principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, atingerea țintelor Nzeb. Obiectivul specific al programului este - Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR). Spațiile nou create au fost proiectate luând în calcul toate elementele: arhitecturale, de dotare, de securitate, curățenie și mediul înconjurător precum și nevoile pacienților pentru a asigura acestora o experiență cât mai plăcută și o stare de bine accesând serviciile medicale puse la dispoziție de Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca.Valoarea totală a celor 3 etape cuprinse în cadrul proiectului „**Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2, 3 și 4**”, rezultată urmare a elaborării devizului general, este în cuantum de **78.367.650,54 lei (TVA inclus)** din care C+M 58.804.259,25 lei (TVA inclus). Valoare neeligibilă care va fi asigurată din bugetul Consiliului Județean Cluj și din bugetul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase este de **28.593.650,54 lei (TVA inclus)**Contribuția proprie din partea solicitantului/parteneriatului este în cuantum de minim 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și este în cuantum **995.480 lei (TVA inclus)**Având în vedere următoarele aspecte:* Intenția depunerii spre finanțare în cadrul Programului Sănătate - Apelului de proiecte: “*Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală”*, a proiectului ”Extinderea, modernizarea, și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca”, etapele 2, 3 și 4”, cu termen limită de depunere 31.01.2025;
* Necesitatea anexării la cererea de finanțare a Hotărârii privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții ”Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2, 3 și 4”

Este strict necesară și oportună aprobarea în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Cluj, a proiectului „**Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2, 3 și 4**”, ai indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect. |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:**
 |
| Depunerea spre finanțare, prin Programul Sănătate 2021 – 2027, Apelul de *proiecte* “**Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală”**,a proiectului „**Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2, 3 și 4**”.Prin Ghidul solicitantului, anexa la Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 6385/30.09.2024, modificat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 6879/05.11.2024 *pct. 7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii* este impusă obligativitatea anexării la cererea de finanțare a hotărârii pentru aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici a cheltuielilor legate de proiect. |
| 1. **Schimbări preconizate:**
 |
| Prin adoptarea hotărârii se va crea cadrul necesar pentru depunerea proiectului spre finanțare în cadrul Programului Sănătate - Apelului de proiecte: “Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală” |
| **Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic:**  |
| ”**Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2, 3 și 4**” va crea condițiile necesare asigurării unui act medical de înaltă calitate pentru pacienții din Județul Cluj și județele limitrofe. |
| **Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent)/lung:**  |
| Impactul financiar se va reflecta în bugetul propriu al Județului Cluj pe anii 2025 - 2027.Valoarea totală a investiției „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2,3 și 4” este în cuantum de **78.367.650,54 lei (TVA inclus)**. Având în vedere faptul că acest obiectiv de investiție se intenționează a fi depus spre finanțare prin Programul Sănătate - Apelului de proiecte: “***Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală”***, sursele de finanţare ale investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare,respectiv, din fonduri europene nerambursabile și din bugetul Consiliului Județean Cluj și al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca. **Valoarea minimă și maximă eligibilă/ nerambursabilă a unui proiect conform Ghidului:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipologie proiect | Tip regiune  | Valoare eligibilă minimă (cu TVA)  | **Valoare totală eligibilă maximă a unui proiect****finanțată din Programul Sănătate, raportat la nr. de paturi destinate furnizării de servicii de recuperare deținut de solicitant** |
|  |  |  | **< 200**  | ≥200-≤300  | >300  |
| Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare care furnizează servicii de recuperare/reabilitare medicală  | Mai puțin dezvoltată  | 200.001 euro  | 10.000.000 euro  | 13.000.000 euro  | 15.518.118 euro  |
| Mai dezvoltată  | 200.001 euro  | 10.000.000 euro  | 13.000.000 euro  | 15.518.118 euro  |

Astfel, valoarea totală eligibilă maximă finanțată din Programul Sănătate este de 10.000.000 euro, reprezentând **49.774.000 lei (TVA inclus)** și este raportată la numarul de paturi disponibile în cadrul ambulatoriului (**<200 paturi**). Valoarea totală neeligibilă și care va fi asigurată din bugetul Consiliului Județean Cluj si din bugetul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, este în cuantum 28.593.650,54 (TVA inclus), respectiv **26.593.650,54 lei TVA** inclus, reprezentând contribuția UAT Judetul Cluj și **2.000.000 lei TVA inclus**, reprezentând contribuția Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca.Contribuția proprie din partea solicitantului/parteneriatului este în cuantum de minim 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și este învaloare de **995.480 lei (TVA inclus)** |
| **Secțiunea a 4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:**  |
| Nu este cazul. |
| **Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare:**  |
| Nu are impact asupra actelor administrative în vigoare.Hotărârea va fi anexată documentației care va fi depusă în vederea obținerii finanțării. |
| **Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:** |
|  |

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

Alin TIȘE

**P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E**

**privind aprobarea proiectului ”Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2, 3 și 4”, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect**

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ......... din…......privind aprobarea proiectului ”Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2, 3 și 4”, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect, propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 46373/12.11.2024; Raportul de specialitate întocmit de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 46491/13.11.2024 si nr. 46493/13.11.2024 şi Avizul cu nr...... din ..... adoptat de Comisia de specialitate nr. ……….., în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile:

* art. 2 și art. 3 alin. (2) din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* art. 123 – 140, ale art. 142 - 156 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020 republicată;

În conformitate cu prevederile:

* art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* art. 41, ale art. 42 și ale art. 44 - 45 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
* Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
* Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 6385/30.09.2024, modificat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr.6879/05.11.2024, pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Apelul „ Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală”, aferent Programului Sănătate, Obiectivul de politică 4: O Europă mai socială și incluzivă prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale, Prioritatea 2: Servicii de reabilitare, paliaţie şi spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei, impactului dizabilității şi profilului de morbiditate, Obiectivul specific RSO4.5 Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR)

În temeiul competentelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**hotărăşte:**

**Art. 1.** Se aprobă proiectul ”Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2, 3 și 4”, indicatorii tehnico-economici și cheltuielile legate de proiect.

**Art. 2.** Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2, 3 și 4”, în cuantum de 78.367.650,54 lei (TVA inclus).

**Art. 3.** Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Judetul Cluj și a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului ”Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2, 3 și 4”, în cuantum de 28.593.650,54 lei (TVA inclus), din care 26.593.650,54 lei TVA inclus, reprezentând contribuția UAT Judetul Cluj și 2.000.000 lei (TVA inclus) reprezentând contribuția Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca.

**Art. 4.** Se aprobă contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 995.480 lei (TVA inclus), reprezentând cofinanțarea proiectului ”Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2, 3 și 4”, asigurată de UAT Judetul Cluj.

**Art. 5.** Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2, 3 și 4” cuprinși în **Anexa 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 6.**  Se aprobă parteneriatul dintre UAT Județul Cluj, în calitate de lider de parteneriat și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, în vederea implementării, în comun, a proiectului ”Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2, 3 și 4”.

**Art. 7.** Se desemnează Președintele Consiliului Județean Cluj, dl. Alin Tișe, pentru semnarea, în numele UAT Județul Cluj, a Acordului de parteneriat, prevăzut la art. 6, care constituie **Anexa 2** la prezenta hotărâre.

**Art. 8.** Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ”Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2, 3 și 4”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al Județului Cluj,

**Art. 9.** Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propiu, a corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achizițiilor.

**Art. 10.** Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere ale proiectului ”Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2, 3 și 4” pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca.

**Art. 11.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Dezvoltare și Investiții, precum și Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca.

**Art. 12.** Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii; Direcţiei Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi prin postare pe pagina de internet [www.cjcluj.ro](http://www.cjcluj.ro).

 **Contrasemnează:**

 **PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

Alin Tişe Simona Gaci

**Nr. …... din ……........... 2024**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. Membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

Alin Tișe

 **Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. ......./2024**

## **INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

**ai obiectivului de investiții ”Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2, 3 și 4”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Investitor:** | **UAT Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj**Calea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| **Beneficiarul investiției:** | **Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca**Str.Iuliu Moldovan nr. 23, Cluj-Napoca, județul Cluj |
| **Amplasament:**  | România, Regiunea Nord-Vest, Judeţ ClujMunicipiul Cluj Napoca |
| **Faza de proiectare:** | Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții – **DALI** |
| **Proiectant general:** | SC CECO ARHITECTS S.R.L.Mun. Timisoara, Str. Gheorghe Doja, nr.1, Jud. Timis; Tel: (+4) 0721 206063 |

**Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției** **sunt**:

Etapa 2: Laboratorul de recuperare, medicină fizică și balneologie (corp A)

* Lucrări de construcții, extinderi cu construcții noi
* Lucrări de construcții constând în desfaceri și refaceri ale finisajelor
* Lucrări de desfacere și refacere a instalațiilor electrice
* Lucrări de desfacere și refacere a instalațiilor sanitare
* Lucrări de desfacere și refacere a instalațiilor termice, cu încălzire în pardoseală, inclusiv înlocuirea echipamentelor de furnizare agent termic (cazane, pompe, etc)
* Lucrări de instalații de ventilare, climatizare și tratare aer (HVAC)
* Lucrări de desfacere a elementelor de terasa exterioară din curtea interioară existentă, și lucrări de săpături pentru pregătirea terenului de fundare ncesare amenajării a doua bazine de hidro-kineto-terapie pe locul actualei curți interioare.
* Desfacerea pereților de compartimentare interiori, a șapelor și a tuturor elementelor necesare modernizării finisajelor existente și recompartimentare
* Lucrări de instalații de încălzire în pardoseală la nivelul întregii suprafețe din baza de tratament
* Relocarea Punctului Temic și modificarea instalației de încălzire care se află la nivelul demisol și deservește întreaga unitate
* Amenajarea a doua bazine de hidro-kineto-terapie, unul pentru adulți și unul pentru copii, cu o capacitate de 30 de persoane adulte respectiv 15 copii, inclusiv instalațiile necesare acestora (pompe de recirculare, filtre, stați de clorinare)

Etapa 3: Refuncționalizare completă etaj 5 (corp B):

* Lucrări de construcții constând în desfaceri și refaceri ale finisajelor
* Lucrări de desfacere și refacere a instalațiilor electrice
* Lucrări de desfacere și refacere a instalațiilor sanitare
* Lucrări de desfacere și refacere a instalațiilor termice
* Lucrări de construcții și montaj, instalații de fluide medicale
* Lucrări de instalații de ventilare, climatizare și tratare aer (HVAC)
* Desfacerea pereților de compartimentare nestructurali și reconfigurarea întregului spațiu în vederea organizării unui bloc operator cu 3 săli de intervenție pentru un centru de chirurgie minim invazivă
* Refacerea tuturor instalațiilor electrice cu trasee noi, prin adaptarea instalației de distribuție interioară, alimentată din tablouri electrice de tip IT medical, asigurate cu UPS care sa nu permită întreruperea alimentării cu energie electrica mai mult de 0.2 secunde
* Amenajarea a 3 săli de operație cu finisaje specifice, radioprotecție la nivelul pereților, pereți metalici respectiv sticlă
* Amenajarea unui sistem de ventilare mecanica, filtrare și tratare a aerului, cu Centrala de Tratare Aer pentru fiecare sala de intervenție, echipată cu 3 trepte de filtrare, inclusiv HEPA, și care să permită controlul umidității
* Amplasare elevator exterior, pe o structură metalică distinctă, pentru transportul pacienților pe targă.

Etapa 4: Reabilitare completa al exteriorului cladirii (corp A ȘI corp B)

* Lucrări de construcții, înlocuire tâmplărie exterioară
* Lucrări de instalații electrice, montaj panouri fotovolitaice
* Lucrări de construcții, lucrări de termo/hidroizolații la acoperișul terasă
* La nivelul acoperișului terasă se vor reface stratificațiile de termo/hidroizolație, se vor amplasa panouri fotovoltaice pe întreaga suprafață liberă a terasei.
* Lucrări de instalații de climatizare
* La niveul fațadelor - înlocuire tâmplăria exterioară, în întregime, cu protejarea șpaleților exteriori astfel încât sa nu fie afectat aspectul fațadei existente. Elementele tencuite ale fațadelor se vor sabla cu echipamente specifice astfel încât să se realizeze o conservare a clădirii.
* Termoizolația se va realiza prin interiorul clădirii, prin intervenția pe fiecare nivel, etapizat.
* Realizare instalație de climatizare a întregii unități medicale de tip VRV.

**Valoarea totală a investiției:** 65.855.168,52 lei (fără TVA); . 78.367.650,54 lei (TVA inclus)

**Din care C+M:**  58.804.259,25 lei (fără TVA); 69.977.068,51 lei (TVA inclus)

**Din care valoare neeligibilă =** 28.593.650,54 lei(TVA inclus)

**Durata de execuție a obiectivului de investiții**: 24 luni

**Durata de realizare a obiectivului de investiții:** 36 luni

**Finanțarea investiției:**  Finanțarea obiectivului de investiţii se face din bugetul Județului Cluj, din bugetul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca și fonduri externe nerambursabile.

**PREŞEDINTE** **Contrasemnează:**

 Alin Tișe **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI**

 Gaci Simona

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

**Alin Tișe**

 **Anexa nr.2 la Hotărârea nr......./2024**

**ACORD DE PARTENERIAT**

**Părțile**

UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ, cu sediul în [Cluj-Napoca,](#_bookmark0) Calea Dorobanților nr. 106, codul fiscal 4288110, având calitatea de Lider parteneriat

SPITALUL CLINIC BOLI INFECȚIOASE CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Iuliu Moldovan nr. 23, codul fiscal 4485715, având calitatea de Partener

au convenit următoarele:

**Art.2. Obiectul**

Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligațiile pârților, contribuția financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului cu titlul EXTINDEREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CLUJ-NAPOCA, ETAPELE 2, 3 ȘI 4, codMySMIS2021*/SMIS2021*+ 337115, denumit in continuare Proiect, care este depus în cadrul Programului Sănătate (PS), numit în continuare Program, Prioritatea 2 *Servicii de reabilitare, paliaţie şi spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei, impactului dizabilității şi profilului de morbiditate* Obiectiv specific RS04.5 *Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR)*, apel de proiecte PS/486/PS\_P2/OP4/RSO4.5/PS\_P2\_RSO4.5\_A4.

Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

**Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului**

Toţi partenerii trebuie să contribuie cu resurse umane/materiale la implementarea proiectului şi să îşi asume rolurile și responsabilitățile lor în cadrul proiectului, aşa cum sunt acestea consemnate în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

Părţile trebuie să se consulte şi să se informeze în mod regulat și ori de cate ori este nevoie, asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului.

Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică, angajament față de interesul public, integritate şi obiectivitate.

Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul identificării unei potențiale situații de conflict de interese/ incompatibilitate (consumat, actual, posibil in viitor), să dispună luarea măsurilor legale ce se impun în cauză, conform legislatiei în domeniu, să dispună luarea măsurilor pentru evitarea, respectiv stingerea stării de conflict / incompatibilitate, și nu în ultimul rând și fără a se limita la cele anterioare, să informeze Autoritatea de management a Programului Sănătate sau/și Organismul Intermediar responsabil (numite în continuare AM /OI responsabil) în legătură cu orice situație din trecut presupusă a fi conflict de interese / incompatibilitate, sau care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict/ incompatibilitate, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data identificării/apariției/presupunerii unei astfel de situații. În caz contrar, semnatarii prezentului acord înțeleg că poate fi reziliat contractul de finanțare prin decizia AM/OI responsabil, de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția unui tribunal arbitral/unei instanțe judecătorești şi fără îndeplinirea altor formalități, cu excepția transmiterii către Liderul de parteneriat a unei simple informări cu privire la rezilierea Contractului de finanțare.

**Art. 4. Roluri şi responsabilități în implementarea proiectului**

Rolurile şi responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanțare – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Organizația** | **Activitate/ sub activitate** | **Roluri şi responsabilități** |
| UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJLider de parteneriat (Solicitant) | 1. Pregatirea proiectului 2. Managementul proiectului3. Achizitii publice4. Informare si publicitate5. Realizarea lucrărilor 6. Recepția lucrărilor  | 1. Pregatirea proiectului 2. Managementul proiectului3. Achizitii publice4. Informare si publicitate5. Realizarea lucrărilor 6. Recepția lucrărilor de modernizare |
| SPITALUL CLINIC BOLI INFECȚIOASEPartener  | 1. Pregatirea proiectului 2. Managementul proiectului3. Realizarea lucrărilor 4. Recepția lucrărilor  | 1. Pregatirea proiectului 2. Managementul proiectului3. Realizarea lucrărilor 4. Recepția lucrărilor  |

Pentru activitățile desfășurate în conformitate cu cererea de finanțare și cu alin (1), Liderul de parteneriat și Partenerii vor angaja următoarele cheltuieli, după cum urmează:

| **Organizația** | **Activitate/ sub activitate** | **Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului\* [lei]** | **Valoare estimată a cheltuielilor neeligibile angajate pe perioada proiectului\* [lei]** | **Valoare Contribuție proprie****[lei]** | **Valoare totală \* [lei]****(eligibilă + neeligibilă)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJLiderul de parteneriat (solicitant) | 1. Pregatirea proiectului |  |  |  |  |
| 2. Managementul proiectului |  |  |  |  |
| 3. Achizitii publice |  |  |  |  |
| 4. Informare si publicitate | 23.800 |  |  |  |
| 5. Realizarea lucrărilor  | 49.774.000 | 26.593.650,54 | 995.480 |  |
| 6. Recepția lucrărilor  |  |  |  |  |
| SPITALUL CLINIC BOLI INFECȚIOASEPartener  | 1. Pregatirea proiectului |  |  |  |  |
| 2. Managementul proiectului |  |  |  |  |
| 3. Realizarea lucrărilor  |  | 2.000.000 |  |  |
| 4. Recepția lucrărilor  |  |  |  |  |
| Total\* |  |  |  | 995.480 | **78.367.650,54** |

Notă:\* valorile menționate vor fi cele existente în cererea de finanțare.

Liderul de parteneriat și/sau Partenerii vor asigura contribuția proprie la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanțare şi în prezentul acord.

|  |  |
| --- | --- |
| **Organizația** | **Contribuția (unde este cazul)** |
| UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJLider de proiect (Solicitant) | 27.589.130,54 |
| SPITALUL CLINIC BOLI INFECȚIOASEPartener  | 2.000.000,00 |

(4) Fluxuri financiare - Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, aprobate prin HG nr. 829 din 27 iunie 2022.

**Perioada de valabilitate a acordului**

1. Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care își încetează valabilitatea Contractul de Finanțare aferent Proiectului, așa după cum este acesta din urmă identificat la art. 2, alin. (1). Prelungirea perioadei de valabilitate a Contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului Acord.

**Drepturile şi obligațiile liderului de parteneriat (Solicitant)**

**A. Drepturile liderului de parteneriat**

1. Liderul de Parteneriat (Solicitant/Beneficiar) are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare și altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

**B. Obligaţiile liderului de parteneriat**

Liderul de parteneriat va transmite Cererea de finanțare în sistemul electronic.

Membrii parteneriatului acordă prin prezenta un mandat de reprezentare Liderului de parteneriat, potrivit art. 2013 și următoarele din Codul civil, pentru a încheia contractul de finanțare cu AM/OI responsabil, în numele Parteneriatului, precum și pentru a reprezenta membrii Parteneriatului față de AM/OI responsabil, pentru orice aspect legat de implementarea Proiectului și derularea contractului de finanțare.

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, Beneficiarul/Liderul de parteneriat reprezintă şi acționează în numele Parteneriatului în scopul executării Contractului de finanțare și va avea autoritatea necesară pentru a angaja legal toţi partenerii, în scopul îndeplinirii rolurilor şi responsabilităților, derulării activităților şi asigurarea resurselor umane/materiale, așa cum sunt acestea asumate de fiecare partener, în conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat.

Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare

Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AM/OI responsabil.

Înlocuirea unuia dintre parteneri, fără consimţământul scris al acestuia, este posibilă doar în cazul nerealizării culpabile a activităților asumate și/sau ca urmare a nerespectării procedurilor stabilite pentru buna implementare a proiectului de către partenerul în cauză, dovedite de ceilalți membri ai Parteneriatului către AM/OI responsabil, sau în ipoteza deschiderii unei proceduri de prevenire a insolventei sau a starii/procedurii de insolvență a partenerului în cauză.

Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/plată/rambursare și a cererilor de rambursare aferente cererilor de prefinanțare/plată către AM/OI responsabil, conform prevederilor contractului de finanţare și a legislației aplicabile.

Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinanțare/plată/rambursare, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile Beneficiarului/Liderului de parteneriat/Partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere prevederilor Contractului de finanțare şi prevederilor Acordului de parteneriat, parte integrantă a Contractului de finanțare.

Liderul de parteneriat are obligația de a da curs solicitărilor partenerilor privind depunerea de cereri de prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate de către parteneri.

În cazul în care unul din parteneri, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), semnatarii prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă că se poate înlocui un Partener din cadrul Parteneriatului cu o altă entitate cu personalitate juridică care îndeplineşte condiţiile reglementate in Ghidul Solicitantului aferent apelului de proiecte, proporțional cu partea rămasă de executat din contract și care preia cel puţin obligaţiile restante din cele asumate de partenerul pe care îl înlocuiește.

Liderulde parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii, conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către AM/OI responsabil.

**Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor**

1. **Drepturile Partenerilor**

Cheltuielile angajate de Partenerii sunt eligibile în același fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat, corespunzător rolurilor și responsabilităților asumate de către fiecare partener, pentru implementarea proiectului.

Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar.

Partenerii au dreptul să solicite Liderului de parteneriat depunerea de cereri de prefinanțare/ plată/ rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate de către aceștia, după caz.

1. **Obligaţiile Partenerilor**

Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul sau sub semnătura electronică după documentaţiile aferente achiziţiilor efectuate în cadrul proiectului, în scopul elaborării cererilor de plată/rambursare. De asemenea Partenerii trebuie să pună la dispoziţia Liderului de parteneriat documentele necesare ce atestă realizarea activităţilor asumate şi a cheltuielilor efectuate.

Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din fonduri europene.

Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres precum și orice alte documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, aferente cheltuielilor / acțiunilor / inacțiunilor proprii, conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către AM/OI responsabil.

**Art. 8 Achiziții publice**

(1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea condiţiilor din contractul de finanţare, a legislației aplicabile în domeniul achizițiilor publice pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă şi/sau în conformitate cu documentele subsecvente emise de AM/OI responsabil în vederea implementării proiectului și/sau alte organisme abilitate, după caz.

**Art. 9 Proprietatea**

Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz, şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.

Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate, pe o perioadă de minim 5 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz.

Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Program, pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz.

**Art. 10 Confidențialitate**

Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului, cu respectarea obligațiilor prevăzute de contractul de finanțare cu privire la transparență, şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.

**Art. 11 Legea aplicabilă**

Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.

Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin semnarea unui nou acord de parteneriat și aprobarea acestuia de către AM/OI responsabil, prin act adiţional la contractul de finanțare, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

**Art. 12 Dispoziţii finale**

Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

Semnatarii prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă faptul că nerespectarea culpabilă a prezentului acord de parteneriat, îndeosebi în relaţia cu AM/OI responsabil, poate atrage răspunderea civilă sau penală a parților, după caz.

Întocmit în *număr de 3 exemplare originale*, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare.

Semnături

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJLider de parteneriat(Solicitant) | *Tișe Alin**PREȘEDINTE* | *Semnătura* | *Data* |
| SPITALUL CLINIC BOLI INFECȚIOASEPartener  | MUREȘAN IOAN*Manager* | *Semnătura* | *Data* |

Nr. 46491/13.11.2024

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** |  **Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2, 3 și 4”, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect** |
| **Compartiment de resort:** | DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:**  |
| Temeiurile legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre analizat:* art. 173 alin. (1) *Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:* lit. b) *atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;* c) *atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului;* d) *atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean;* și f) *alte atribuţii prevăzute de lege* și alin. (3) *În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean……* lit. f) *aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii*, alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* art. 41, ale art. 42 și ale art. 44 - 45 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
* legislația specifică cu privire la exploatarea construcțiilor și elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiective de investiții publice este reprezentată de: H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
* Programul Sănătate - Apelului de proiecte: “Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening”. **Obiectivul de politică 4**: O Europă mai socială și incluzivă prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale, **Prioritatea 2**: Servicii de reabilitare, paliaţie şi spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei, impactului dizabilității şi profilului de morbiditate, **Obiectivul specific RSO4.5**  Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR)
* Ghidul solicitantului ”Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală”
 |
| **Secțiunea a 2-a -** **Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:**  |
| Conform art. 173 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea.Spitalul Clinic de Boli infecțioase Cluj-Napoca, face parte din categoria de spitale cu nivel de competență înalt categoria IIM. Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca este cea mai mare și complexă unitate ambulatorie din România, având o structură organizatorică care cuprinde 24 de specialități clinice medicale pentru adulți, 11 specialități clinice medicale pentru copii și 4 laboratoare Laboratorul de recuperare, medicină fizică și balneologie pentru adulți și copii, Laboratorul de explorări funcționale, Laboratorul de endoscopie, Laboratorul de radiologie și imagistică medicală precum și 2 Puncte de recoltări probe biologice al Laboratorului de Analize Medicale din cadrul spitalului. Ambulatoriu Integrat din tară care asigură accesul la servicii medicale ale populației, cu o medie de 1100 pacienți pe zi, care provin din județului Cluj, din afara județului precum și pacienți țări străine.Pacienții care se adresează Ambulatoriul Integrat pentru servicii medicale, regăsesc expertiză și îndrumare medicală în următoarele specialită: * pentru adulți: medicină internă, cardiologie, obstetrică-ginecologie, reumatologie, endocrinologie, ortopedie și traumatologie, chirurgie generală, chirurgie vasculara, urologie, ORL, Recuperare medicină fizică și balneologie, neurologie, oftalmologie, dermato-venerologie, psihiatrie, gastroenterologie, alergologie, hematologie, pneumologie, audiologie, psihologie.
* pentru copii: pediatrie, cardiologie, chirurgie și ortopedie pediatrică, ORL, oftalmologie, neurologie pediatrică, psihiatrie pediatrică, dermato-venerologie, ginecologie pediatrică, Recuperare medicină fizică și balneologie, psihologie și psihoterapie, audiologie.

În vederea creșterii actului medical, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca a procedat la întocmirea unui DALI cu denumirea ”Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca” în cadrul căruia sunt prevăzute lucrări în **4 etape**, respectiv:**Etapa 1 – Extinderea pe verticală a corpului A, în vederea realizării Centrului Integrat de Screening și Prevenție.** Această etapă a vizat realizarea infrastructurii necesare desfășurării programelor de screening și a serviciilor de spitalizare de zi prin extinderea pe verticală cu un corp nou, respectiv etaj 2 peste corpul A. Pentru Etapa 1 descrisă mai sus a fost deja depusă Aplicație pentru finanțare, în luna mai 2024 în cadrul Programul Sănătate - Apelului de proiecte: *“Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening”.* În prezent se află în proces de evaluare. (valoarea totală a proiectului este de 20.377.421,52 lei (inclusiv TVA)Având în vedere lansarea în luna septembrie 2024 de către Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, a Ghidului solicitantului aferent Apelului de proiecte: “***Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală”****,* cu termen de depunere 31 ianuarie 2025, s-a procedat la optimizarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții – DALI, în scopul adaptării la cerințele impuse prin ghidul solicitantului și maximizării șanselor în accesarea fondurilor europene nerambursabile prin existența unei documentații tehnice documentate, astfel, prin **Etapa 2, Etapa 3 și Etapa 4,** din cadrul documentației înaintate de către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, se dorește extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat, după cum urmează: **Etapa 2** – Realizarea Centrului Integrat de chirurgie avansată minim invazivă prin refuncționalizarea completă a etajului 5 – respectiv se mărește configurația și suprafața spațiilor medicale, se aduc noi funcțiuni, respectiv 3 săli de operații pentru ortopedie/derma, chirurgie generală și ginecologie și alte funcțiuni complementare în vedere unei bune fucnționări. Construirea unui lift exterior adiacent clădirii și zonelor actuale de lifturi ce va servi la un acces facil al tărgilor de la demosol (intrarea secundară) până la etajul 2 corpul A și etaj 5 corpul B.Astfel în cadrul laboratorului de recuperare, medicină fizică și balneologie (corp A) vor fi executate următoarele lucrări:* Lucrări de construcții, extinderi cu construcții noi
* Lucrări de construcții constând în desfaceri și refaceri ale finisajelor
* Lucrări de desfacere și refacere a instalațiilor electrice
* Lucrări de desfacere și refacere a instalațiilor sanitare
* Lucrări de desfacere și refacere a instalațiilor termice, cu încălzire în pardoseală, inclusiv înlocuirea echipamentelor de furnizare agent termic (cazane, pompe, etc)
* Lucrări de instalații de ventilare, climatizare și tratare aer (HVAC)
* Lucrări de desfacere a elementelor de terasa exterioară din curtea interioară existentă, și lucrări de săpături pentru pregătirea terenului de fundare ncesare amenajării a doua bazine de hidro-kineto-terapie pe locul actualei curți interioare.
* Desfacerea pereților de compartimentare interiori, a șapelor și a tuturor elementelor necesare modernizării finisajelor existente și recompartimentare
* Lucrări de instalații de încălzire în pardoseală la nivelul întregii suprafețe din baza de tratament
* Relocarea Punctului Temic și modificarea instalației de încălzire care se află la nivelul demisol și deservește întreaga unitate
* Amenajarea a doua bazine de hidro-kineto-terapie, unul pentru adulți și unul pentru copii, cu o capacitate de 30 de persoane adulte respectiv 15 copii, inclusiv instalațiile necesare acestora (pompe de recirculare, filtre, stați de clorinare)

**Etapa 3** – Extinderea, reabilitarea și modernizarea bazei de tratament și recuperare medicală în vederea eliminării tuturor lipsurilor prezentate, respectiv: amenajarea a 2 bazine (pentru copii și adulți) pentru dezvoltarea serviciilor de hidrokinetoterapie la demisolul clădirii corpului A; - crearea circuitelor separate pentru copii și adulți privind accesul la laboratarele specifice; - crearea unor vestiare cu acces separat; - amenajarea spațiilor specifice procedurilor de recuperare, grupate astfel încât pacienții să beneficeze de condiții mai confortabile.Astfel pentru refuncționalizarea completă a etajului 5 (corp B) vor fi executate următoarele lucrări:* Lucrări de construcții constând în desfaceri și refaceri ale finisajelor
* Lucrări de desfacere și refacere a instalațiilor electrice
* Lucrări de desfacere și refacere a instalațiilor sanitare
* Lucrări de desfacere și refacere a instalațiilor termice
* Lucrări de construcții și montaj, instalații de fluide medicale
* Lucrări de instalații de ventilare, climatizare și tratare aer (HVAC)
* Desfacerea pereților de compartimentare nestructurali și reconfigurarea întregului spațiu în vederea organizării unui bloc operator cu 3 săli de intervenție pentru un centru de chirurgie minim invazivă
* Refacerea tuturor instalațiilor electrice cu trasee noi, prin adaptarea instalației de distribuție interioară, alimentată din tablouri electrice de tip IT medical, asigurate cu UPS care sa nu permită întreruperea alimentării cu energie electrica mai mult de 0.2 secunde
* Amenajarea a 3 săli de operație cu finisaje specifice, radioprotecție la nivelul pereților, pereți metalici respectiv sticlă
* Amenajarea unui sistem de ventilare mecanica, filtrare și tratare a aerului, cu Centrala de Tratare Aer pentru fiecare sala de intervenție, echipată cu 3 trepte de filtrare, inclusiv HEPA, și care să permită controlul umidității
* Amplasare elevator exterior, pe o structură metalică distinctă, pentru transportul pacienților pe targă.

**Etapa 4 –** Reabilitarea termică și eficientizarea clădirii, prin eliminarea tamplăriei PVC existente cu o tămplărie cu coeficient termic ridicat, eliminarea balustradelor metalice, restaurarea suprafețelor de ceramică mozaicată sau înlocuirea cu aceleași finisaje, restaurarea fațadelor și termoizolarea pe interior a clădirii pentru ridicarea coeficientului termic.Astfel pentru reabilitare completa al exteriorului cladirii (corp A ȘI corp B) vor fi realizate următoarele lucrări:* Lucrări de construcții, înlocuire tâmplărie exterioară
* Lucrări de instalații electrice, montaj panouri fotovolitaice
* Lucrări de construcții, lucrări de termo/hidroizolații la acoperișul terasă
* La nivelul acoperișului terasă se vor reface stratificațiile de termo/hidroizolație, se vor amplasa panouri fotovoltaice pe întreaga suprafață liberă a terasei.
* Lucrări de instalații de climatizare
* La niveul fațadelor - înlocuire tâmplăria exterioară, în întregime, cu protejarea șpaleților exteriori astfel încât sa nu fie afectat aspectul fațadei existente. Elementele tencuite ale fațadelor se vor sabla cu echipamente specifice astfel încât să se realizeze o conservare a clădirii.
* Termoizolația se va realiza prin interiorul clădirii, prin intervenția pe fiecare nivel, etapizat.
* Realizare instalație de climatizare a întregii unități medicale de tip VRV.

Documentația Studiu de fezabilitate completată cu elemente specifice din conținutul cadru al documentației de avizare a lucrărilor de intervenții – DALI, a fost optimizat astfel încât să corespundă criteriilor de evaluare și selecție impuse, în sensul respectării principiilor privind eficiența resurselor/imunizarea la schimbările climatice, a principiilor orizontale – egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea, a principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, atingerea țintelor Nzeb. Obiectivul specific al programului este - Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR) Spațiile nou create au fost proiectate luând în calcul toate elementele: arhitecturale, de dotare, de securitate, curățenie și mediul înconjurător precum și nevoile pacienților pentru a asigura acestora o experiență cât mai plăcută și o stare de bine accesând serviciile medicale puse la dispoziție de Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca.Valoarea totală a celor 3 etape cuprinse în cadrul proiectului „**Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2,3 și 4**”, rezultată urmare a elaborării devizului general, este în cuantum de 78.367.650,54 lei (TVA inclus) din care C+M 58.804.259,25 lei (TVA inclus). Din care valoare neeligibilă – 28.593.650,54 lei (TVA inclus)Contribuția proprie din partea solicitantului/parteneriatului este în cuantum de minim 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și este în cuantum 995.480 lei (TVA inclus)Având în vedere următoarele aspecte:* Intenția depunerii spre finanțare în cadrul Programului Sănătate - Apelului de proiecte: “***Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală”***”,a proiectului ”Extinderea, modernizarea, și dotarea Ambulatorului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca”, etapele 2,3 și 4, cu termen limită de depunere 30.05.2024;
* Necesitatea anexării la cererea de finanțare a Hotărârii privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții ”Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2,3 și 4”

Este strict necesară și oportună aprobarea în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Cluj, a proiectului „**Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2,3 și 4**”, ai indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect. |
| ***Secțiunea a 3-a*** ***- Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):***  |
| ***Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung*** Impactul financiar se va reflecta în bugetul propriu al Județului Cluj pe anii 2025 – 2027Valoarea totală a investiției „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca” este în cuantum de **78.367.650,54** **(TVA inclus)**Valoarea totală eligibilă maximă finanțată din Programul Sănătate este de 10.000.000 euro, reprezentând **49.774.000 lei (TVA inclus)**, raportat la numarul de paturi disponibile în cadrul ambulatoriului (**<200 paturi**) Valoarea totală neeligibilă și care va fi asigurată din bugetul Consiliului Județean Cluj si din bugetul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca este în cuantum **28.593.650,54** (TVA inclus), respectiv **26.593.650,54 lei TVA** inclusiv, reprezentând contribuția UAT Judetul Cluj și **2.000.000 lei TVA inclus**, reprezentând contribuția Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca.Contribuția proprie din partea solicitantului/parteneriatului este în cuantum de minim 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și este în cuantum **995.480 lei (TVA inclus)**În funcție de graficul de implementare al proiectului de realizare a obiectivului de investiții: „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2,3 și 4”, de modul de derulare al investiției, de sursele bugetare proprii disponibile a se aloca pentru investiții, periodic va fi analizată varianta optimă de finanțare. Sumele vor avea impact asupra bugetului propriu al Judeţului Cluj pe anul 2024 şi vor fi solicitate la rambursare prin Programul Sănătate.***Impactul social*** Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, va crea condițiile necesare asigurării unui act medical de înaltă calitate pentru pacienții din Județul Cluj și județele limitrofe.***Impactul asupra mediului –*** nu e cazul***Impactul asupra sarcinilor administrative –*** ulterior aprobării proiectului de hotărâre se va crea cadrul necesar pentru depunerea proiectului spre finanțare în cadrul Programului Sănătate. |
| ***Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:***  |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: Director executiv | Mariana RAȚIU | 15.11.2024 |  |
| Verificat: Șef serviciu | Diana COMAN | 15.11.2024 |  |
| Elaborat: Consilier | Niculina RAD | 15.11.2024 |  |

Nr. 46493/13.11.2024

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | **Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2,3 și 4”, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect** |
| **Compartiment de resort:** | DIRECȚIA GENERALA BUGET FINANTE, RESURSE UMANE |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:**  |
| În analiza proiectului de hotărâre s-a ținut cont de prevederilor art. 45 - *Condiţii pentru includerea investiţiilor în proiectul bugetului,* alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: *(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc priorităţile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiţii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinaţie, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul duratelor de execuţie aprobate.* |
| **Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:**  |
| Conform art. 173 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea.***Valoarea totală a proiectului este de*** **78.367.650,54** **(TVA inclus)*****Valoarea eligibilă a proiectului este de* 49.774.000 lei (TVA inclus)*****Valoarea neeligibilă este în cuantum* 28.593.650,54** (TVA inclus), respectiv **26.593.650,54 lei TVA** inclusiv, reprezentând contribuția UAT Judetul Cluj și **2.000.000 lei TVA inclus**, reprezentând contribuția Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca.***Valoarea cofinanțării 2%*** – **995.480 lei (TVA inclus)**Având în vedere următoarele aspecte:* Intenția depunerii spre finanțare în cadrul Programului Sănătate - Apelului de proiecte: “*Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală”*,a proiectului **”Extinderea, modernizarea, și dotarea Ambulatorului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca”, etapele 2,3 și 4”**, cu termen limită de depunere 31.01.2025;
* Necesitatea anexării la cererea de finanțare a Hotărârii privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții ”Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2,3 și 4”

Este necesară și oportună aprobarea în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Cluj, a proiectului „**Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2,3 și 4**”, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect. |
| ***Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):***  |
| ***Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung*** Impactul financiar se va reflecta în bugetul propriu al Județului Cluj pe anii 2025 – 2027***Valoarea totală a proiectului este de*** **78.367.650,54** **(TVA inclus)*****Valoarea eligibilă a proiectului este de* 49.774.000 lei (TVA inclus)*****Valoarea neeligibilă este în cuantum* 28.593.650,54** (TVA inclus), respectiv **26.593.650,54 lei TVA** inclusiv, reprezentând contribuția UAT Judetul Cluj și **2.000.000 lei TVA inclus**, reprezentând contribuția Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca.***Valoarea cofinanțării 2%*** – **995.480 lei (TVA inclus)**În funcție de graficul de implementare al proiectului de realizare a obiectivului de investiții propus spre aprobare „**Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2,3 și 4**”, de modul de derulare a investiției, de sursele bugetare proprii disponibile a se aloca pentru investiții, periodic va fi analizată varianta optimă de finanțare. Sumele vor avea impact asupra bugetului propriu al Judeţului Cluj în intervalul 2025 - 2027 iar valorile eligibile vor fi solicitate la rambursare prin Programul Sănătate.***Impactul social*** **Proiectul ”Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2,3 și 4”,** va crea condițiile necesare asigurării unui act medical de înaltă calitate pentru pacienții din Județul Cluj și județele limitrofe. ***Impactul asupra mediului –*** nu e cazul***Impactul asupra sarcinilor administrative –*** nu e cazul |
| ***Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:***  |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: Director General | Cristina Șchiop | 15.11.2024 |  |

|  |
| --- |
| **CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE** |
| **1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate** |
| Compartimentele de resort nominalizate(Direcția / serviciul) | Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de specialitate | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/stabilire date de întocmire | Raport întocmit/Refuz întocmire raport/semnătură |
| DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII | 15.11.2024 | **Mariana RAȚIU** | Raport întocmit |
| DIRECŢIA GENERALĂ BUGET-FINANŢE, RESURSE UMANE | 15.11.2024 | **Cristina Șchiop** | Raport întocmit |
|  |
| **2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice** |
| Numele și prenumele consilierului juridic | Semnătura persoanei competente pentru nominalizare | Aviz acordat/Refuz aviz/semnătură |
| Cristina Ilinca |  | Avizat |
|  |
| **3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către secretarul general al judeţului** |
| Numele și prenumele secretarului general al județului | Caracterul normativ sau individual al proiectului | Avizul acordat/Refuz aviz/semnătură |
| Simona GACI | individual | Aviz acordat |
|  |
| **4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate** |
| Comisia de specialitate nominalizată | Data de întocmire și depunere a avizului | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/stabilire date de întocmire | Avizul adoptat/Aviz implicit favorabil |
| 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |