Nr.47907/ 22.11.2024

**REFERAT DE APROBARE**

**la Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Intervenții în vederea conformării la cerințele securității la incendiu la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca”**

|  |
| --- |
| **Secțiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ:** |
| **1. Descrierea situației actuale:** |
| * 1. **Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:** |
| Conform art. 173 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea.  Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca asigură servicii medicale complexe în specialitățile cardiologie, neurologie, balneologie, reumatologie, ortopedie-traumatologie, chirurgie plastică și reparatorie, susținute de activitatea laboratoarelor de radiologie și imagistică medicală, analize medicate, explorări funcționale precum și a ambulatoriului spitalului și a bazei de tratament. Spitalul a fost dat în folosinţă în luna mai a anului 1978 şi este format dintr-un ansamblu de construcţii impunătoare cu o suprafaţa totala de 22.758 mp din care 5.046 mp arie construita la sol, respectiv 16.919 mp suprafaţa desfăşurată totala, restul reprezentând spații verzi.  Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj intenționează să acceseze fonduri europene nerambursabile prin Programul Sănătate (PS), Prioritatea 2 Servicii de reabilitare, paliaţie şi spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei, impactului dizabilității şi profilului de morbiditate, Obiectiv specific RSO4.5 Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR).  În acest sens, Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca a încheiat contractul de servicii de proiectare în vederea realizării documentațiilor tehnico-economice pentru ” Intervenții în vederea conformării la cerințele securității la incendiu la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca”. Investiția urmărește realizarea lucrarilor de construcții necesare a fi implementate, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu, conform normativelor și standardelor în vigoare.  În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare art. 5 alin (4) *”Elaborarea proiectului tehnic de execuţie este condiţionată de aprobarea prealabilă a indicatorilor tehnico-economici...”*  Valoarea totală a investiției ”Intervenții în vederea conformării la cerințele securității la incendiu la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca” rezultată, urmare a elaborării devizului general este în cuantum de 16.848.247,88 lei (TVA inclus) din care C+M 12.824.729,17 lei (TVA inclus).  Având în vedere următoarele aspecte:   * Necesitatea pregătirii proiectului pentru depunerea spre finanțare a proiectului ”Intervenții în vederea conformării la cerințele securității la incendiu la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca” în cadrul Programului Sănătate, termenul limită fiind 31.01.2025; * Obligativitatea anexării la cererea de finanțare a Hotărârii pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii, conform pct. 7.4. Anexe si documente obligatorii la depunerea cererii din Ghidul solicitantului;   Este strict necesară și oportună aprobarea, în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Cluj, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Intervenții în vederea conformării la cerințele securității la Incendiu la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca”. |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:** |
| Depunerea spre finanțare prin Programul Sănătate, Apelul de proiecte *“Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală”* a lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Intervenții în vederea conformării la cerințele securității la incendiu la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca”.  Prin Ghidul solicitantului, Anexa la ANEXA la Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 6385/30.09.2024, modificat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 6879/05.11.2024 este impusă obligativitatea anexării la cererea de finanțare a hotărârii pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii. |
| 1. **Schimbări preconizate:** |
| Prin adoptarea hotărârii se va crea cadrul necesar pentru depunerea proiectului spre finanțare în cadrul Programului Sănătate. |
| **Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic:** |
| Realizarea lucrarilor de construcții prevăzute în documentația tehnică va asigura condițiile necesare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu, conform normativelor și standardelor în vigoarea și desfășurarea activității medicale în condiții de siguranță pentru personalul spitalului și pacienții din Județul Cluj și județele limitrofe. |
| **Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent)/lung:** |
| Impactul financiar se va reflecta în bugetul propriu al Județului Cluj pe anii 2025 - 2027.  Valoarea totală a investiției ”Intervenții în vederea conformării la cerințele securității la incendiu la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca” rezultată urmare a elaborării devizului general este în cuantum de 16.848.247,88 lei (TVA inclus) din care C+M 12.824.729,17 lei (TVA inclus).  Având în vedere faptul că acest obiectiv de investiție se intenționează a fi depus spre finanțare prin Programul Sănătate, sursele de finanţare ale investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv fonduri europene nerambursabile și bugetul Consiliului Județean Cluj. |
| **Secțiunea a 4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:** |
| Nu este cazul. |
| **Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare:** |
| Nu are impact asupra actelor administrative în vigoare.  Hotărârea va fi anexată documentației care va fi depusă în vederea obținerii finanțării. |
| **Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:** |
| - |

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

Alin TIȘE

**P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E**

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Intervenții în vederea conformării la cerințele securității la incendiu la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca”**

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ................. din ..................... privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Intervenții în vederea conformării la cerințele securității la incendiu la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca”, propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 47907/2024; Raportul de specialitate întocmit de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 47908/2024 si nr. 47909/2024 şi Avizul cu nr...... din ..... adoptat de Comisia de specialitate nr. ……….., în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile:

* art. 2 și art. 3 alin. (2), din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* art. 123 – 140, ale art. 142 - 156 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020 republicată;

În conformitate cu prevederile:

* art. 173 alin. (1) lit. f) și alin. (5) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* art. 41, ale art. 42 și ale art. 44 - 45 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
* Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
* Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 6385/30.09.2024, modificat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 6879/05.11.2024 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală, Prioritatea 2 Servicii de reabilitare, paliaţie şi spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei, impactului dizabilității şi profilului de morbiditate, Obiectiv specific RSO4.5 Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR);

În temeiul competentelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**hotărăşte:**

Art. I. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Intervenții în vederea conformării la cerințele securității la incendiu la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca”, cuprinși în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcția de Dezvoltare și Investiții.

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii; Direcţiei Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi prin postare pe pagina de internet [www.cjcluj.ro](http://www.cjcluj.ro).

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

Alin Tişe Simona Gaci

**Nr. …... din ……........... 2024**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. Membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

Alin Tișe

**Anexa la Hotărârea nr. ............/2024**

## **INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

**ai obiectivului de investiții ”Intervenții în vederea conformării la cerințele securității la incendiu la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Investitor:** | **UAT Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj**  Calea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| **Beneficiarul investiției:** | **Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca**  Str.Viilor nr. 46-50, Cluj-Napoca, județul Cluj |
| **Amplasament:** | România, Regiunea Nord-Vest, Judeţ Cluj  Municipiul Cluj Napoca |
| **Faza de proiectare:** | DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII – elaborat conform H.G. nr. 907/2016 |
| **Proiectant general:** | S.C. PROIECTANTUL S.R.L.  CLUJ-NAPOCA, STR. DEVA, NR.1-7, JUDETUL CLUJ, TELEFON: 0744-772.840, FAX: 0264-595.264 |

**Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției** sunt:

• Suprafață construită studiată = 4.339,00 mp

• Suprafață desfașurată studiată = 16.596,00 mp

• Regimul de înălțime maxim: = D+P+9E

**Valoarea totală a investiției:** 14.177.119,31 lei (fără TVA); 16.848.247,88 lei (TVA inclus)

**Din care C+M:**  10.777.083,33 lei (fără TVA); 12.824.729,17 lei (TVA inclus)

**Eșalonarea investiției:** Anul I (Etapa I): 16.848.247,88 lei (TVA inclus)

**Durata de execuție a obiectivului de investiții**: 12 luni

**Durata de realizare a obiectivului de investiții:** 72 luni

**Finanțarea investiției:**  Finanțarea obiectivului de investiţii se face din bugetul Județului Cluj și fonduri externe nerambursabile.

**PREŞEDINTE** **Contrasemnează:**

Alin Tișe **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI**

Gaci Simona

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

**Alin Tișe**

Nr. 47908/22.11.2024

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Intervenții în vederea conformării la cerințele securității la incendiu la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca” | | |
| **Compartiment de resort:** | DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII | | |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:** | | | |
| Temeiurile legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre analizat:   * art. 173 alin. (1) *Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:* lit. b) *atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;* c) *atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului;* d) *atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean;* și f) *alte atribuţii prevăzute de lege* și alin. (3) *În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean……* lit. f) *aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii*, alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; * art. 41, ale art. 42 și ale art. 44 - 45 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; * legislația specifică cu privire la exploatarea construcțiilor și elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiective de investiții publice este reprezentată de: H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; | | | |
| **Secțiunea a 2-a -** **Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:** | | | |
| Conform art. 173 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea.  Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca asigură servicii medicale complexe în specialitățile cardiologie, neurologie, balneologie, reumatologie, ortopedie-traumatologie, chirurgie plastică și reparatorie, susținute de activitatea laboratoarelor de radiologie și imagistică medicală, analize medicate, explorări funcționale precum și a ambulatoriului spitalului și a bazei de tratament. Spitalul a fost dat în folosinţă în luna mai a anului 1978 şi este format dintr-un ansamblu de construcţii impunătoare cu o suprafaţa totala de 22.758 mp din care 5.046 mp arie construita la sol, respectiv 16.919 mp suprafaţa desfăşurată totala, restul reprezentând spatii verzi.  Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj intenționează să acceseze fonduri europene nerambursabile prin Programul Sănătate (PS), Prioritatea 2 Servicii de reabilitare, paliaţie şi spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei, impactului dizabilității şi profilului de morbiditate, Obiectiv specific RSO4.5 Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR).  În acest sens, Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca a încheiat contractul de servicii de proiectare în vederea realizării documentațiilor tehnico-economice pentru ”Intervenții în vederea conformării la cerințele securității la incendiu la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca”.  Investiția urmărește realizarea lucrarilor de construcții necesare a fi implementate, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu, conform normativelor și standardelor în vigoare.  Lucrarile de constructii și instalatii necesare a fi implementate, 1n scopul autorizarii din punct de vedere al securitatii la incendiu sunt urmatoarele:  1. Realizarea unor pereti antifoc pentru împartirea imobilului în 3 compartimente de incendiu cu suprafete sub 2.500 mp. Golurile din peretii antifoc se vor proteja cu uși EI90-C.  2. Modernizarea a doua ascensoare din corpul A în vederea asigurarii evacuarii persoanelor cu targa sau caruciorul;  3. Prevederea unor camere tampon la casele de scari ale corpului A;  4. Recompartimentari interioare în vederea asigurarii cerintelor de securitate la incendiu;  5. Desfacerea unor uși existente;  6. Prevederea de uși noi pe traseele de evacuare a persoanelor;  7. Montarea unor sisteme de autoînchidere la uși;  8. Montarea unor dispozitive de deschidere automata a ferestrelor din casele de scara în vederea realizarii desfumarii acesteia;  9. Schimbarea sensului de deschidere unor uși de pe traseele de evacuare;  10. Ghenele pentru instalatii se vor reface din pereti din gips carton cu rezistenta la foc de minim 30 minute;  11. Ușitele de vizitare a ghenelor pentru instalatii (clapete) se vor înlocui cu unele din materiale cu rezistenta la foc de minim 30 de minute;  12. Se va reface instalatia de paratrasnete;  13. Prevederea unei scari exterioare în zona corpului G;  14. Realizarea unui sistem de desfumare mecanica la nivelul corpului A;  15. Refacerea iluminatului de siguranta;  16. Completarea sistemului de detectie semnalizare și alarmare la incendiu;  17. Dotarea corpului A cu sistem auto mat de sting ere de tip sprinkler;  18. Echiparea cladirilor cu hidranti interiori și exteriori;  19. Echiparea imobilelor cu coloane uscate;  20. Realizarea unei rezerve de apa pentru stingere incendiu;  21. Dotarea imobilelor cu stingatoare cu pulbere P6.  În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare art. 5 alin (4) *”Elaborarea proiectului tehnic de execuţie este condiţionată de aprobarea prealabilă a indicatorilor tehnico-economici...”*  Valoarea totală a investiției ”Intervenții în vederea conformării la cerințele securității la incendiu la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca” rezultată, urmare a elaborării devizului general este în cuantum de 16.848.247,88 lei (TVA inclus) din care C+M 12.824.729,17 lei (TVA inclus).  Având în vedere următoarele aspecte:   * Adresa nr. 47800/21.11.2024 prin care Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca solicită aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Intervenții în vederea conformării la cerințele securității la incendiu la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca” * Necesitatea pregătirii proiectului pentru depunerea spre finanțare a proiectului ”Intervenții în vederea conformării la cerințele securității la incendiu la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca” în cadrul Programului Sănătate, termenul limită fiind 31.01.2025; * Obligativitatea anexării la cererea de finanțare a Hotărârii pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii, conform pct. 7.4. Anexe si documente obligatorii la depunerea cererii din Ghidul solicitantului;   Este strict necesară și oportună aprobarea, în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Cluj, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Intervenții în vederea conformării la cerințele securității la incendiu la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca”. | | | |
| ***Secțiunea a 3-a*** ***- Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):*** | | | |
| ***Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung***  Impactul financiar se va reflecta în bugetul propriu al Județului Cluj pe anii 2025 - 2027.  Valoarea totală a investiției ”Intervenții în vederea conformării la cerințele securității la Incendiu la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca” rezultată, urmare a elaborării devizului general este în cuantum de 16.848.247,88 lei (TVA inclus).  În funcție de graficul de implementare al proiectului de realizare a obiectivului de investiții: ”Intervenții în vederea conformării la cerințele securității la incendiu la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca”, de modul de derulare a investiției, de sursele bugetare proprii disponibile a se aloca pentru investiții, periodic va fi analizată varianta optimă de finanțare. Sumele vor avea impact asupra bugetului propriu al Judeţului Cluj pe anul 2025 şi vor fi solicitate la rambursare prin Programul Sănătate.  ***Impactul social***  Realizarea lucrarilor de construcții prevăzute în documentația tehnică va asigura condițiile necesare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu, conform normativelor și standardelor în vigoarea și desfășurarea activității medicale în condiții de siguranță pentru personalul spitalului și pacienții din Județul Cluj și județele limitrofe.  ***Impactul asupra mediului –*** nu e cazul  ***Impactul asupra sarcinilor administrative –*** ulterior aprobării proiectului de hotărâre se va crea cadrul necesar pentru depunerea proiectului spre finanțare în cadrul Programului Sănătate. | | | |
| ***Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:*** | | | |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. | | | |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: Director executiv | Mariana RAȚIU | 22.11.2024 |  |
| Verificat: Șef serviciu | Diana COMAN | 22.11.2024 |  |
| Elaborat: Consilier | Daniela FURCOVICI | 22.11.2024 |  |

Nr. 47909/22.11.2024

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Intervenții în vederea conformării la cerințele securității la incendiu la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca” | | |
| **Compartiment de resort:** | DIRECȚIA GENERALĂ BUGET FINANȚE, RESURSE UMANE | | |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:** | | | |
| În analiza proiectului de hotărâre s-a ținut cont de prevederilor art. 45 - *Condiţii pentru includerea investiţiilor în proiectul bugetului,* alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:  *(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc priorităţile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiţii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinaţie, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul duratelor de execuţie aprobate.* | | | |
| **Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:** | | | |
| Conform art. 173 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea.  Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca asigură servicii medicale complexe în specialitățile cardiologie, neurologie, balneologie, reumatologie, ortopedie-traumatologie, chirurgie plastică și reparatorie, susținute de activitatea laboratoarelor de radiologie și imagistică medicală, analize medicate, explorări funcționale precum și a ambulatoriului spitalului și a bazei de tratament. Spitalul a fost dat în folosinţă în luna mai a anului 1978 şi este format dintr-un ansamblu de construcţii impunătoare cu o suprafaţa totala de 22.758 mp din care 5.046 mp arie construita la sol, respectiv 16.919 mp suprafaţa desfăşurată totala, restul reprezentând spatii verzi.  Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj intenționează să acceseze fonduri europene nerambursabile prin Programul Sănătate (PS), Prioritatea 2 Servicii de reabilitare, paliaţie şi spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei, impactului dizabilității şi profilului de morbiditate, Obiectiv specific RSO4.5 Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR).  În acest sens, Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca a încheiat contractul de servicii de proiectare în vederea realizării documentațiilor tehnico-economice pentru ”Intervenții în vederea conformării la cerințele securității la incendiu la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca”. Investiția urmărește realizarea lucrarilor de construcții necesare a fi implementate, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu, conform normativelor și standardelor în vigoare.  În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare art. 5 alin (4) *”Elaborarea proiectului tehnic de execuţie este condiţionată de aprobarea prealabilă a indicatorilor tehnico-economici...”*  Valoarea totală a investiției ”Intervenții în vederea conformării la cerințele securității la Incendiu la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca” rezultată, urmare a elaborării devizului general este în cuantum de 16.848.247,88 lei (TVA inclus).  Având în vedere aspectele mai sus menționate, se impune adoptarea hotărârii privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Intervenții în vederea conformării la cerințele securității la incendiu la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca”. | | | |
| ***Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):*** | | | |
| ***Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung***  Impactul financiar se va reflecta în bugetul propriu al Județului Cluj pe anii 2025 - 2027.  Valoarea totală a investiției ”Intervenții în vederea conformării la cerințele securității la incendiu la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca” rezultată, urmare a elaborării devizului general este în cuantum de 16.848.247,88 lei (TVA inclus).  În funcție de graficul de implementare al proiectului de realizare a obiectivului de investiții: ”Intervenții în vederea conformării la cerințele securității la incendiu la Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca”, de modul de derulare a investiției, de sursele bugetare proprii disponibile a se aloca pentru investiții, periodic va fi analizată varianta optimă de finanțare. Sumele vor avea impact asupra bugetului propriu al Judeţului Cluj pe anul 2025 şi vor fi solicitate la rambursare prin Programul Sănătate.  ***Impactul social***  Realizarea lucrarilor de construcții prevăzute în documentația tehnică va asigura condițiile necesare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu, conform normativelor și standardelor în vigoarea și desfășurarea activității medicale în condiții de siguranță pentru personalul spitalului și pacienții din Județul Cluj și județele limitrofe.    ***Impactul asupra mediului –*** nu e cazul  ***Impactul asupra sarcinilor administrative –*** nu e cazul | | | |
| ***Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:*** | | | |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. | | | |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: Director General | Cristina ȘCHIOP | 22.11.2024 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE** | | | |
| **1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate** | | | |
| Compartimentele de resort nominalizate  (Direcția / serviciul) | Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de specialitate | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/  stabilire date de întocmire | Raport întocmit/  Refuz întocmire raport/  semnătură |
| DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII | 26.11.2024 | **Mariana RAȚIU** | Raport întocmit |
| DIRECŢIA GENERALĂ BUGET-FINANŢE, RESURSE UMANE | 26.11.2024 | **Cristina ȘCHIOP** | Raport întocmit |
|  | | | |
| **2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice** | | | |
| Numele și prenumele consilierului juridic | Semnătura persoanei competente pentru nominalizare | | Aviz acordat/  Refuz aviz/  semnătură |
| Costin Bianca |  | |  |
|  | | | |
| **3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către secretarul general al judeţului** | | | |
| Numele și prenumele secretarului general al județului | Caracterul normativ sau individual al proiectului | | Avizul acordat/  Refuz aviz/  semnătură |
| Simona GACI | individual | | Aviz acordat |
|  | | | |
| **4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate** | | | |
| Comisia de specialitate nominalizată | Data de întocmire și depunere a avizului | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/  stabilire date de întocmire | Avizul adoptat/  Aviz implicit favorabil |
| 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |