Nr. 47093/04.11.2025

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții

“REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA PUNCTULUI DE COMANDĂ JUDEȚEAN CLUJ”

Secțiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ:

1. Descrierea situației actuale:

- Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:

Punctul de Comandă Județean Cluj este o construcție realizată în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 862 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecţie civilă ( Anexa 2 pct I și II – categorii de construcții la care este obligatorie realizarea punctelor de comandă de protecție civilă): I. ... b) sedii ale prefecturilor/consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti; II. În cazul în care amplasamentul pe care se construiesc clădirile prevăzute la pct. I nu permite îndeplinirea obligaţiei, punctele de comandă se pot executa în subsolul altor construcţii din administrarea autorităţii respective Punctul de Comandă Județean are o importanță strategică pentru conducerea/ coordonarea acțiunilor în situatii de urgenta / protectie civilă din cadrul Sistemului Național de Apărare și a Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență Punctul de Comandă Județean Cluj (P.C.J.Cj) este situat în municipiul Cluj Napoca, strada Aviator Bădescu nr. 7-9 și este amplasat în subteranul terenului la o adâncime de aproximativ 8 de metri și are o suprafață utilă de aproximativ 140 mp , suprafață care este compartimentata în mai multe încăperi destinate personalului de conducere / de execuție sau cu funcțiuni tehnologice. Acesta a fost dat în funcțiune în anul 1965 și a fost proiectat și executat pentru a fi utilizat în situațiile de protecție civilă în funcție de amploarea și tipul evenimentelor. Coordonarea acțiunilor și deciziile se asigură din punctul de comandă județean de către componentele Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență Punctul de comandă județean a fost pus in funcțiune în anul 1965 pe baza unei documentații întocmită la standardele aferente acelei perioade și cu dotările tehnice la nivelul tehnologiei din acea perioadă. La ora actuală aceste cerințe tehnice sunt depășite, insuficiente și nu mai asigură obiectivul principal pentru care a fost proiectat și excutat acest punct de comandă județean. Instalațiile tehnice din dotarea construcției au o durată de exploatare depășită, instalațiile sanitare, electrice și de ventilație s-au degradat în timp nu doar datorită vechimii acestora și ca urmare a umidității excesive și a lipsei unui sistem adecvat de încălzire aferent spațiilor. În contextul zilelor noastre luând în considerare situațiile conflictuale și amploarea cu care se manifestă acestea, în cazul unei situații majore de protecție civilă, punctul de Comandă Județean devine punct de importanță strategică pentru desfășurarea activităților componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență. În consecință se impune nevoia de a executa lucrari de reparații/ amenajari / dotari cu echipamente noi a punctului de comandă județean pentru aducerea acestuia în stare de operativitate. În acest sens, s-a încheiat contractul de servicii nr. 6543/17/17.02.2025 între UAT Județul Cluj și SC LIRAZ UNIC S.R.L. în vederea realizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea Punctului de Comandă Județean Cluj (P.C.J.Cj) OBIECTIV GENERAL: Obiectivul general este de a repune in funcțiune punctul de comandă pentru a-și îndeplini rolul inițial de conducere a actiunilor in situatii de urgenta ( protectie civila) din cadrul Sistemului Național de Apărare și a Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență. Principalele activităţi ale obiectivului de investiții propus sunt - Operaționalizarea spațiilor, reorganizarea acestora în vederea asigurării condițiilor necesare pentru buna desfășurare a activităților specifice. - Amenajarea spațiilor specifice pentru conducerea acțiunilor de către personalul din cadrul structurilor cu rol de decizie și pentru personalul de execuție, de spații de depozitare, pentru odihnă și pentru prim ajutor, spațiu pentru decontaminare, spațiu pentru odihnă și pentru servirea mesei - Refacerea instalatiilor aferente punctului de comanda: instalatii sanitare, instalatii electrice, instalatii de telecomunicatii, instalatii filtroventilatie/ alimentare cu oxigen și asigurarea unor soluții de rezervă pentru alimentarea cu energie electrică, apă potabilă. - Lucrări de construcții: realizarea noilor tencuieli și finisaje în zonele afectate în urma lucrărilor de înlocuire a instalațiilor (noi montări și fixări de cablaje și conducte), refacere pardoseli și finisajele pereți datorită apariției uzurii fizice avansate - Dotare cu sisteme și echipamente de comunicații și tehnologia informației pentru transmiterea mesajelor de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civilă, comunicare interinstituțională sau alte structuri ale Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență - Refacerea/modernizarea instalatiei de incalzire cu asigurarea umiditatii normale - Refacerea / modernizarea punctelor și căilor de acces în obiectiv - Amenajarea în punctul de comandă județean a unei camere tehnice securizate pentru instalarea echipamentelor active de rețea și a unui spațiu tehnic tip nod de comunicații necesar realizării interfațării site-ului la infrastructurile de comunicații și IT exterioare - Dotarea cu instalații, dispozitive și mijloace de intervenție în caz de incendiu , montarea unui sistem de detecție incendiu pentru spațiul punctului de comandă - Dotarea punctului de comandă Urmare a întocmirii documentației tehnico-economice și a devizului general a fost estimată o valoare totală a investiției de 7.232.457,08 lei (inclusiv TVA), din care C+M 2.354.408,32 lei (inclusiv TVA).

- Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:

În vederea parcurgerilor etapelor următoare (elaborarea Proiectului Tehnic și demararea lucrărilor de execuție) se impune adoptarea hotărârii de aprobare a indicatorilor tehnico economici.

- Schimbări preconizate:

Prin adoptarea hotărârii se vor crea condițiile pentru realizarea proiectului de investiţie.

## Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic:

Prezenta investiție se concretizează în contextul necesității aducerii punctului de comandă județean în stare de operativitate din punct de vedere al asigurării măsurilor specifice pentru protecția populației și asigurarea managementului pentru Sistemul Național al Situațiilor de Urgență

## Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent)/lung:

Urmare a întocmirii documentației tehnico-economice și a devizului general a fost estimată o valoare totală a investiției de 7.232.457,08 lei (inclusiv TVA), din care C+M 2.354.408,32 lei (inclusiv TVA). Acest obiectiv de investiție se finanțează din bugetul Consiliului Județean Cluj şi alte surse legal constituite, începând cu anul 2026.

Secțiunea a 4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:

Nu este cazul.

## Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare:

## Actul administrativ nu produce efecte asupra altor acte administrative ale Consiliului Județean Cluj. Direcţia Dezvoltare și Investiții și Direcția Generală Buget Finanțe Resurse Umane va urmări realizarea obiectivului conform documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice cu încadrarea în devizul general aprobat şi respectarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi.

## Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:

Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea Punctului de Comandă Județean Cluj (P.C.J.Cj) Adresele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Avram Iancu”al județului Cluj Nr: 18478/06.05.2022, 45241/08.11.2022 și 49895/12.12.2022 Notă de control nr. 47996/07.11.2025 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Avram Iancu”al județului Cluj

INIȚIATOR,

PREȘEDINTE

Alin TIȘE

P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții

“REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA PUNCTULUI DE COMANDĂ JUDEȚEAN CLUJ”

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ________ din _________ privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA PUNCTULUI DE COMANDĂ JUDEȚEAN CLUJ” din Cluj Napoca, strada Aviator Badescu nr. 7-9 , județul Cluj propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 47093/04.11.2025; Rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 48424 /11.11.2025 si nr. 48428 /11.11.2025 şi Avizul cu nr.________ din __________ adoptat de Comisia de specialitate nr. ___, în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile:

- art. 123 – 140, ale art. 142 - 156 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020, republicată;

În conformitate cu prevederile:

- art. 173 alin. (1) lit. b) c) d) și f) și alin. (3) lit. f) alin. (5) lit. d) j) n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 41, ale art. 42 și ale art. 44 - 45 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecţie civilă

În temeiul competenţelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

hotărăşte:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA PUNCTULUI DE COMANDĂ JUDEȚEAN CLUJ” din Cluj Napoca, strada Aviator Badescu nr. 7-9, județul Cluj, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face de la bugetul Județului Cluj în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, începând cu anul 2026, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj prin Direcţia Dezvoltare şi Investiţii și Direcţia Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii, Direcţiei Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi prin postare pe pagina de internet www.cjcluj.ro.

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,				             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

Alin Tişe                                                                          Simona Gaci

Nr. …... din ……........... 2025

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. Membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.

INIȚIATOR,

PREȘEDINTE

Alin Tișe

Anexa la Hotărârea nr. ____ / ______ 2025

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții “REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA PUNCTULUI DE COMANDĂ JUDEȚEAN CLUJ”

| Investitor: | UAT Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj Calea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| --- | --- |
| Beneficiarul investiției: | JUDETUL CLUJ – PUNCT COMANDĂ JUDEȚEAN |
| Amplasament: | România, Judeţul Cluj, localitatea Cluj Napoca, str. Aviator Bădescu nr. 7-9 |
| Faza de proiectare: | DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII – elaborat conform H.G. nr. 907/2016 |
| Proiectant general: | SC LIRAZ UNIC SRL Com Sântana de Mureș, str. Tonorog nr. 313/2 județul Mureș |

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:

Reabilitarea și modernizarea obiectivului se propune a fi realizată prin schimbarea întregului sistem de instalații electrice, sanitare, încălzire, ventilare și climatizare.

Aceste lucrări de mare complexitate, precum și starea actuală a clădirii subterane, necesită și lucrări de reparații pereți, planșee prin injectări fisuri, retencuiri, zugrăveli noi, placări cu gresie și faianță în grupurile sanitare precum și pardoseli noi, corespunzătoare funcțiunilor speciale.

După finalizarea lucrărilor spațiile din punctul de comandă se vor dota cu mobilier adecvat, echipamente de comunicații și IT corespunzătoare, sisteme de control acces,  echipamente de protecție individuale și colective, echipamente pentru controlul contaminării privind riscurile chimice, biologice, radiologice şi nucleare (CBRN).

Valoarea totală a investiţiei:    6.024.660,21 lei exclusiv TVA, 7.232.457,08 lei inclusiv TVA

Din care C+M: 	          1.945.792,00 lei exclusiv TVA, 2.354.408,32 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a obiectivului de investiţii:  24  luni

Durata de realizare a obiectivului de investiții:  92 luni

Durata de implementare a obiectivului de investiții:  111 luni

Finanţarea investiţiei:  bugetul Județului Cluj în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, începând cu anul 2026, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Contrasemnează:

P R E Ș E D I N T E 			  	SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

ALIN TIȘE					  	 Simona Gaci

INIȚIATOR

PREȘEDINTE

Alin Tișe

Nr. 48424  /11.11.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

| Titlul proiectului de hotărâre | Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA PUNCTULUI DE COMANDĂ JUDEȚEAN CLUJ” |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Compartiment de resort: | DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII |  |  |
| Secțiunea 1 – Documentare și analiză: |  |  |  |
| Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean este o atribuție a consiliului județean reglementată de: - art. 173 alin. (1) Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: lit. b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului; c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului; d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean; și f) alte atribuţii prevăzute de lege și alin. (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean…… lit. f) aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii, alin. (5) lit. d) cultură j) conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; n) turism din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; - art. 41, ale art. 42 și ale art. 44 - 45 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; Legislația specifică cu privire la exploatarea construcțiilor și elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiective de investiții publice este reprezentată de: - H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; |  |  |  |
| Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate: |  |  |  |
| Conform art. 17 din Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, investiţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor (Anexa nr. 4 la H.G. nr. 766/1997, cu modificările și completărle ulterioare), intervențiile în timp asupra construcţiilor au ca scop: -menţinerea fondului construit la nivelul necesar al cerințelor; -asigurarea funcțiunilor construcţiilor, inclusiv prin extinderea sau modificarea funcțiunilor inițiale ca urmare a modernizării. Lucrările de intervenție sunt: a) lucrări de întreţinere, determinate de uzură sau de degradarea normală şi care au ca scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor; b) lucrări de refacere, determinate de producerea unor degradări importante şi care au ca scop menținerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor; c) lucrări de modernizare determinate de schimbarea cerințelor faţă de construcții sau a funcțiunilor acestora şi care se pot realiza cu menținerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor Potrivit art. 22 din același act normativ proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi: -asigură efectuarea lucrărilor de întreţinere pentru a preveni aparitia unor deteriorări importante; -asigură realizarea proiectelor pentru lucrări de refacere sau de modernizare şi verificarea tehnică a acestora; -asigură realizarea formelor legale pentru executarea lucrărilor şi verifică, pe parcurs și la receptie, calitatea acestora, direct sau prin diriginți de șantier autorizați. În acest sens, s-a încheiat contractul de servicii nr. 6543/17/17.02.2025 între UAT Județul Cluj și S.R.L. în vederea realizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea Punctului de Comandă Județean Cluj (P.C.J.Cj) OBIECTIV PROPUS Obiectivul general este de a repune in funcțiune punctul de comandă pentru a-și îndeplini rolul inițial de conducere a actiunilor in situatii de urgenta ( protectie civila) din cadrul Sistemului Național de Apărare și a Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență. Principalele activităţi ale obiectivului de investiții propus sunt: - Operaționalizarea spațiilor, reorganizarea acestora în vederea asigurării condițiilor necesare pentru buna desfășurare a activităților specifice . - Amenajarea spațiilor specifice pentru conducerea acțiunilor de către personalul din cadrul structurilor cu rol de decizie și pentru personalul de execuție, de spații de depozitare, pentru odihnă și pentru prim ajutor, spațiu pentru decontaminare, spațiu pentru servirea mesei - Refacerea instalatiilor aferente punctului de comanda: instalatii filtroventilatie/ alimentare cu oxigen, instalatii sanitare, instalatii electrice, instalatii de telecomunicatii, asigurarea unor soluții de rezervă pentru alimentarea cu energie electrică, apă potabilă. - Lucrări de construcții: realizarea noilor tencuieli și finisaje în zonele afectate în urma lucrărilor de înlocuire a instalațiilor (noi montări și fixări de cablaje și conducte), refacere pardoseli și finisajele pereți datorită apariției uzurii fizice avansate - Dotare cu sisteme și echipamente de comunicații și tehnologia informației pentru transmiterea mesajelor de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civilă, comunicare interinstituțională sau alte structuri ale Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență - Refacerea/modernizarea instalatiei de incalzire cu asigurarea umiditatii normale - Refacerea / modernizarea punctelor și căilor de acces în obiectiv - Amenajarea în punctul de comandă județean a unei camere tehnice securizate pentru instalarea echipamentelor active de rețea și a unui spațiu tehnic tip nod de comunicații necesar realizării interfațării site-ului la infrastructurile de comunicații și IT exterioare - Dotarea cu instalații, dispozitive și mijloace de intervenție în caz de incendiu , montarea unui sistem de detecție incendiu pentru spațiul punctului de comandă - Dotarea punctului de comandă în funcție de destinația spațiului cu mobilier adecvat, cu echipamente de comunicații și IT corespunzătoare, sisteme de control acces, echipamente de protecție individuale și colective, echipamente pentru controlul contaminării privind riscurile chimice, biologice, radiologice şi nucleare (CBRN) Principalii indicatori tehnici ai obiectivului de investiție: Reabilitarea și modernizarea obiectivului se propune a fi realizată prin schimbarea întregului sistem de instalații electrice, sanitare, încălzire, ventilare și climatizare. Aceste lucrări de mare complexitate, precum și starea actuală a clădirii subterane, necesită și lucrări de reparații pereți, planșee prin injectări fisuri, retencuiri, zugrăveli noi, placări cu gresie și faianță în grupurile sanitare precum și pardoseli noi, corespunzătoare funcțiunilor speciale. După finalizarea lucrărilor spațiile din punctul de comandă se vor dota cu mobilier adecvat, echipamente de comunicații și IT corespunzătoare, sisteme de control acces, echipamente de protecție individuale și colective, echipamente pentru controlul contaminării privind riscurile chimice, biologice, radiologice şi nucleare (CBRN). Valoarea totală a investiţiei: 6.024.660,21 lei exclusiv TVA, 7.232.457,08 lei inclusiv TVA Din care C+M: 1.945.792,00 lei exclusiv TVA, 2.354.408,32 lei inclusiv TVA Durata de execuție a obiectivului de investiţii: 24 luni Durata de realizare a obiectivului de investiții: 92 luni Durata de implementare a obiectivului de investiții: 111 luni Finanţarea investiţiei: bugetul Județului Cluj în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, începând cu anul 2026, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. |  |  |  |
| Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului): |  |  |  |
| În urma adoptării hotărârii se vor aloca sumele necesare pentru realizarea investiţiei „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA PUNCTULUI DE COMANDĂ JUDEȚEAN CLUJ”, la imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca str. Aviator Bădescu nr. 7-9. Sumele necesare vor avea impact asupra bugetului propriu al judeţului Cluj, începând cu anul 2026. |  |  |  |
| Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri: |  |  |  |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. |  |  |  |
|  | Prenume și nume | Data | Semnătura |
| Avizat: Director executiv | Mariana RAȚIU | 11.11.2025 |  |
| Verificat: Șef serviciu | Crețu Alexandru | 11.11.2025 |  |
| Elaborat: | Silvia Fabian | 11.11.2025 |  |
|  | Baicu Tănase | 11.11.2025 |  |

Nr. 48428  /11.11.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

| Titlul proiectului de hotărâre | Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA PUNCTULUI DE COMANDĂ JUDEȚEAN CLUJ” |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Compartiment de resort: | DIRECȚIA GENERALA BUGET FINANȚE, RESURSE UMANE |  |  |
| Secțiunea 1 – Documentare și analiză: |  |  |  |
| În analiza proiectului de hotărâre s-a ținut cont de prevederilor art. 45 - Condiţii pentru includerea investiţiilor în proiectul bugetului, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: (2) Ordonatorii principali de credite stabilesc priorităţile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiţii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinaţie, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul duratelor de execuţie aprobate. De asemenea au fost analizate, în limita competențelor compartimentului de resort, și celelalte temeiuri legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre. |  |  |  |
| Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate: |  |  |  |
| Obiectivul general este de a repune in funcțiune punctul de comandă pentru a-și îndeplini rolul inițial de conducere a actiunilor in situatii de urgenta ( protectie civila) din cadrul Sistemului Național de Apărare și a Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență. Centrul de comanda, nu mai corespunde întru-totul din punct de vedere funcțional, neputând asigura cerințele esențiale de comunicații, filtro-ventilație etc. pentru o perioada mai îndelungata de timp, conform normelor în vigoare, astfel investiția este absolut necesară. Reabilitarea și modernizarea obiectivului se propune a fi realizată prin schimbarea întregului sistem de instalații electrice, sanitare, încălzire, ventilare și climatizare. Aceste lucrări de mare complexitate, precum și starea actuală a clădirii subterane, necesită și lucrări de reparații pereți, planșee prin injectări fisuri, retencuiri, zugrăveli noi, placări cu gresie și faianță în grupurile sanitare precum și pardoseli noi, corespunzătoare funcțiunilor speciale Urmare a întocmirii documentației tehnico-economice și a devizului general a fost estimată o valoare totală a investiției de 7.232.457,08 lei (inclusiv TVA), din care C+M 2.354.408,32 lei (inclusiv TVA). Acest obiectiv de investiție se finanțează din bugetul Județului Cluj în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii, începând cu anul 2026. |  |  |  |
| Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului): |  |  |  |
| După aprobarea finanțării în bugetul propriu al Județului Cluj se vor reflecta sumele aferente, în funcție de sursa de finanțare, pe perioada de implementare a proiectului. |  |  |  |
| Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri: |  |  |  |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. |  |  |  |
|  | Prenume și nume | Data | Semnătura |
| Avizat: Director General | Cristina ȘCHIOP | 11.11.2025 |  |

| CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate |  |  |  |
| Compartimentele de resort nominalizate (Direcția / serviciul) | Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de specialitate | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/ stabilire date de întocmire | Raport întocmit/ Refuz întocmire raport/ semnătură |
| DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII | 13.11.2025 | Mariana Rațiu | Raport întocmit |
| DIRECŢIA GENERALĂ BUGET-FINANŢE, RESURSE UMANE | 13.11.2025 | Cristina ȘCHIOP | Raport întocmit |
| 2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice |  |  |  |
| Numele și prenumele consilierului juridic | Semnătura persoanei competente pentru nominalizare |  | Aviz acordat/ Refuz aviz/ semnătură |
| Cristina Oltean |  |  | avizat |
| 3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către secretarul general al judeţului |  |  |  |
| Numele și prenumele secretarului general al județului | Caracterul normativ sau individual al proiectului |  | Avizul acordat/ Refuz aviz/ semnătură |
| Simona GACI | individual |  | Aviz acordat |
| 4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate |  |  |  |
| Comisia de specialitate nominalizată | Data de întocmire și depunere a avizului | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/ stabilire date de întocmire | Avizul adoptat/ Aviz implicit favorabil |
| 2 |  |  |  |