Nr. 48.655/12.11.2025

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect

Secțiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ:

1. Descrierea situației actuale:

- Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:

Conform art. 173 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea. În cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie ”Leon Daniello” din Cluj Napoca, funcționează 3 secții clinice de Pneoumologie (I,II,III) cu 140 de paturi, din care 10 paturi TBC pentru înițiere tratament, prin mijloace nechirurgicale. Având în vedere faptul că Spitalul de Pneumoftiziologie ”Leon Daniello” a fost dat în folosință în anul 1897, ambulatoriul existent necesită realizarea lucrărilor de extindere, modernizare și dotare pentru a răspunde cât mai bine solicitărilor venite din partea pacienților. În acest context, s-a considerat necesară depunerea spre finanțare a proiectului, la faza studiu de fezabilitate, în cadrul apelului PS/191 /PS_P1 /OP4/RS04. S/PS_P1 _RS04. S_A2. Prin decizia nr. 94545/31/14.08.2025 s-a comunicat respingerea cererii de finanțare și ulterior, a fost relansat apelul de proiecte nr. PS/720/PS_P1/OP4 /RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2, cu termen de depunere 31.12.2025, ora 17,00. După respingerea cererii de finanțare a fost întocmit proiectul tehnic pentru Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneoumoftiziologie ”Leon Daniello” Cluj Napoca și a fost obținută Autorizația de construire nr. 794/10.09.2025. În cadrul documentației tehnice se propune extinderea ambulatoriului într-un corp de clădire care se va construi în partea din vest a incintei. Acest corp de clădire se va conecta cu pavilionul 2, unde se află ambulatoriului spitalului printr-un tunel subteran. Realizarea acestui obiectiv presupune următoarele lucrări: - Desființarea corpului C4 în care funcționează spălătoria și a construcțiilor parazitare C10, C11, C12 și C13; - realizarea unui corp de clădire cu regim de înălțime S+P+2E; - realizarea unei legături cu pavilionul 2; - sistematizarea incintei în zona unde se realizează extinderea ambulatoriului. În clădirea propusă se vor amenaja următoarele spații: - La subsol vor fi amenajate spălătoria, vestiare pentru personal și spații de depozitare; - La parter și etaj se vor amenaja spații pentru investigații medicale (computer tomograf și spirometrie), cabinete medicale și săli de tratamente pentru consultații în regim ambulatoriu; - La etajul tehnic se vor amenaja spațiile necesare pentru echipamentele clădirii. Prin implementarea acestui proiect se preconizează o creștere majoră a adresabilității spitalului. Lucrările propuse sunt lucrări de extindere a ambulatoriului, aceasta fiind necesară pentru funcționarea acestuia în conformitate cu normele sanitare în vigoare. Proiectul tehnic a fost întocmit astfel încât să corespundă criteriilor de evaluare și selecție impuse, în sensul respectării principiilor privind eficiența resurselor/imunizarea la schimbările climatice, a principiilor orizontale – egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea, a principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, atingerea țintelor Nzeb. Valoarea totală a obiectivului de investiție Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca rezultată urmare a elaborării devizului general, este în cuantum de 26.903.769,78 lei (TVA inclus) din care C+M 14.506.934,48 lei (TVA inclus). Valoarea totală eligibilă maximă finanțată din Programul Sănătate conform prevederilor din ghidul solicitantului cap. 5.4 este de 4.000.000 euro, la cursul inforeuro 1 euro = 5,0731, respectiv 20.292.400 lei (TVA inclus). În conformitate cu prevederile din ghidul solicitantului cap. 5.3.2, pct. B, este obligatorie includerea cheltuielilor indirecte în bugetul proiectului, în procent de fix 3% raportat la valoarea cheltuielilor eligibile directe, respectiv suma de 608.772,00 lei (TVA inclus). Cheltuielile indirecte sunt acele cheltuieli efectuate pentru funcționarea de ansamblu a proiectului și care nu pot fi atribuite direct unei anumite activități (ex. Cheltuieli de informare și publicitate proiect, cheltuieli cu activitatea de audit, etc.). Astfel valoarea totală a proiectului Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca este în cuantum 27.476.241,78 lei (TVA inclus), respectiv valoarea totală conform devizului general la care se adaugă cheltuielile indirecte minus valoarea aferentă serviciilor de informare și publicitate (incluse deja în devizul general). Având în vedere următoarele aspecte: - Intenția depunerii spre finanțare în cadrul Programului Sănătate a proiectului Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca - Necesitatea anexării la cererea de finanțare a Hotărârii pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii, conform pct. 7.4. Anexe si documente obligatorii la depunerea cererii din Ghidul solicitantului; - Necesitatea anexării la cererea de finanțare a Acordului de parteneriat, anexa obligatorie conform ghidului solicitantului; Este strict necesară și oportună aprobarea în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Cluj a proiectului Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect.

- Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:

Depunerea spre finanțare prin Programul Sănătate, Apelul de proiecte “Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening” a proiectului Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca. Prin Ghidul solicitantului, Anexa la Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 5290/14.08.2025 (modificat conform OMIPE nr. 5522/2025), pct. 7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii este impusă obligativitatea anexării la cererea de finanțare a hotărârii pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii.

- Schimbări preconizate:

Prin adoptarea hotărârii se va crea cadrul necesar pentru depunerea proiectului spre finanțare în cadrul Programului Sănătate.

## Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic:

Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca, va crea condițiile necesare asigurării unui act medical de înaltă calitate pentru pacienții din Județul Cluj și județele limitrofe.

## Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent)/lung:

Impactul financiar se va reflecta în bugetul propriu al Județului Cluj pe anii 2026-2027-2028. Valoarea totală eligibilă maximă finanțată din Programul Sănătate este de 4.000.000 euro, respectiv 20.292.400,00 (TVA inclus). Valoarea totală a proiectului este de 27.476.241,78 lei (TVA inclus) din care: - Valoarea totală eligibilă 20.292.399,99 lei (TVA inclus), total nerambursabil 19.886.551,99 lei (TVA inclus) și total contribuție proprie 405.848,00 lei (TVA inclus) - Valoarea totală neeligibilă și care va fi asigurată din bugetul Consiliului Județean Cluj este în cuantum 7.183.841,79 lei (TVA inclus). Având în vedere faptul că acest obiectiv de investiție se intenționează a fi depus spre finanțare prin Programul Sănătate, sursele de finanţare ale investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv fonduri europene nerambursabile și fonduri neeligibile din bugetul Consiliului Județean Cluj.

Secțiunea a 4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:

Nu este cazul.

## Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare:

## Se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 119/2024 privind aprobarea Proiectului ”Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”Leon Daniello” Cluj-Napoca”, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect. ## Hotărârea va fi anexată documentației care va fi depusă în vederea obținerii finanțării.

## Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:

-

INIȚIATOR

PREȘEDINTE

Alin TIȘE

P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E

privind aprobarea proiectului Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. .........../.............................., privind aprobarea proiectului proiectului Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect, propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr.  48.655/12.11.2025; Raportul  de specialitate întocmit de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 48.563/12.11.2025 și nr. 48.564/12.11.2025 şi Avizul cu nr...... din ..... adoptat de Comisia de specialitate nr. ……….., în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile:

- art. 2 și art. 3 alin. (2), ale art. 58 alin. (1) și (3), ale art. 64-65 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 123 – 140, ale art. 142 - 156 și ale art. 215 si ale art. 220-221  din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020 republicată;

În conformitate cu prevederile:

- art. 173 alin. (1) lit. f) și alin. (5) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 41, ale art. 42 și ale art. 44 - 45 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 5290/14.08.2025 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening”, aferent Programului Sănătate,  Obiectivul de politică 4,  Obiectiv specific RSO4.5 (FEDR), Prioritatea 1.

În temeiul competentelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

hotărăşte:

Art. 1 Se aprobă proiectul Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect.

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca, în cuantum de 27.476.241,78 (TVA inclus).

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT JUDETUL CLUJ, în cuantum de 7.183.841,79 lei (TVA inclus), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

Art. 4 Se aprobă contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 405.848,00 lei (TVA inclus), reprezentând cofinanțarea proiectului Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca.

Art. 5 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca, cuprinși în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al Județului Cluj.

Art. 7. Se aprobă  încheierea Acordului de parteneriatul dintre UAT Județul Cluj, în calitate de lider de parteneriat și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello, în vederea implementării, în comun, a proiectului Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca, prevăzut în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, să semneze în numele și pentru Județul Cluj, toate actele necesare depunerii, evaluării, contractării și implementării proiectului aprobat conform art. 1.

Art. 9 La data comunicării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 119/2024 privind aprobarea Proiectului ”Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”Leon Daniello” Cluj-Napoca”, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect.

Art. 10 Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii; Direcţiei Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca”, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi prin postare pe pagina de internet www.cjcluj.ro.

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,				             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

Alin Tişe                                                                                  Simona Gaci

Nr. …... din ……........... 2025

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. Membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.

INIȚIATOR,

PREȘEDINTE

Alin Tișe

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. .............../2025

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca

| Investitor: | UAT Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj Calea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| --- | --- |
| Beneficiarul investiției: | Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca STR. B. P. HAȘDEU, NR.6, CLUJ NAPOCA |
| Amplasament: | România, Regiunea Nord-Vest, Judeţ Cluj, Cluj Napoca |
| Proiectant general: | S.C. PROIECTANTUL S.R.L. Str. Deva, nr. 107, tel 0744.722.840, proiectantul.sa@gmail.com |

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției sunt:

Funcțiunea: ambulatoriu

- suprafață teren 					= 10.605,00 mp

- regim de înălțime 					= S+P+2E

- suprafața construită 				= 258,85 mp

- suprafața desfășurată 				=  1.281,85 mp

- suprafața utilă 					=  1.088,35 mp

- volum  						= 4.160 mc.

- P.O.T.						             = 26,76%

- C.U.T.						             = 0,717

- Categoria de importanță a lucrării:	             = "B" Deosebită

- gradul de rezistență la foc				= II

Funcțiunea: tunel

- suprafața construită 				= 62,30 mp

- suprafața utilă 					= 41,60 mp

Valoarea totală a investiției:22.866.180,96 lei (fără TVA); 27.476.241,78 lei (TVA inclus)

Din care C+M: 		     11.989202,05 lei (fără TVA); 14.506.938,48 lei (TVA inclus)

Durata de execuție a obiectivului de investiții:  24 luni

Durata de realizare a obiectivului de investiții: 36 luni

Finanțarea investiției:  Finanțarea obiectivului de investiţii se face din bugetul Județului Cluj și fonduri externe nerambursabile.

PREŞEDINTE					       Contrasemnează:

Alin Tișe                                                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI

Gaci Simona

INIȚIATOR,

PREȘEDINTE

Alin Tișe

Nr. 48.563/12.11.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

| Titlul proiectului de hotărâre | privind aprobarea proiectului Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Compartiment de resort: | DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII |  |  |
| Secțiunea 1 – Documentare și analiză: |  |  |  |
| Temeiurile legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre analizat: - art. 173 alin. (1) Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: lit. b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului; c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului; d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean; și f) alte atribuţii prevăzute de lege și alin. (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean…… lit. f) aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii, alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; - art. 41, ale art. 42 și ale art. 44 - 45 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; - legislația specifică cu privire la exploatarea construcțiilor și elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiective de investiții publice este reprezentată de: H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; |  |  |  |
| Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate: |  |  |  |
| Conform art. 173 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea. În cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie ”Leon Daniello” din Cluj Napoca, funcționează 3 secții clinice de Pneoumologie (I,II,III) cu 140 de paturi, din care 10 paturi TBC pentru înițiere tratament, prin mijloace nechirurgicale. Având în vedere faptul că Spitalul de Pneumoftiziologie ”Leon Daniello” a fost dat în folosință în anul 1897, ambulatoriul existent necesită realizarea lucrărilor de extindere, modernizare și dotare pentru a răspunde cât mai bine solicitărilor venite din partea pacienților. În acest sens a fost întocmit Studiul de fezabilitate și prin HCJ 119 din 27 mai 2024 a fost aprobat proiectul Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca, a indicatorii tehnico-economici și a cheltuielile legate de proiect. Proiectul a fost depus în cadrul apelului PS/191 /PS_P1 /OP4/RS04. S/PS_P1 _RS04. S_A2 și în urma evaluării, prin decizia nr. 94545/31/14.08.2025 s-a comunicat respingerea cererii de finanțare, urmată de relansarea apelului de proiecte nr. PS/720/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2, având termen de depunere 31.12.2025, ora 17,00. Urmare a relansării apelului de proiecte este strict necesară și oportună redepunerea proiectului pentru accesarea fondurilor oferite de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Programul Sănătate - Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening, Obiectivul de politică 4, Prioritatea 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, Obiectiv specific RSO4.5 Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau comunitate (FEDR). În acest context, a fost întocmit proiectul tehnic pentru Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneoumoftiziologie ”Leon Daniello” Cluj Napoca și a fost obținută Autorizația de construire nr. 794/10.09.2025. Prin proiectul tehnic se propune extinderea ambulatoriului într-un corp de clădire care se va construi în partea din vest a incintei. Acest corp de clădire se va conecta cu pavilionul 2, unde se află ambulatoriul spitalului printr-un tunel. Astfel, realizarea acestui obiectiv presupune următoarele lucrări: - Desființarea corpului C4 în care funcționează spălătoria și a construcțiilor parazitare C10, C11, C12 și C13; - realizarea unui corp de clădire cu regim de înălțime S+P+2E; - realizarea unei legături cu pavilionul 2; - sistematizarea incintei în zona unde se realizează extinderea ambulatoriului. În clădirea propusă se vor amenaja următoarele spații: - La subsol vor fi amenajate spălătoria, vestiare pentru personal și spații de depozitare; - La parter și etaj se vor amenaja spații pentru investigații medicale (computer tomograf și spirometrie), cabinete medicale și săli de tratamente pentru consultații în regim ambulatoriu; - La etajul tehnic se vor amenaja spațiile necesare pentru echipamentele clădirii. Prin implemetarea acestui proiect se preconizează o creștere majoră a adresabilității spitalului. Lucrările propuse sunt lucrări de extindere a clădirilor de sănătate aparținând domeniului public al județului Cluj, extinderea ambulatoriului fiind necesară pentru funcționarea acestuia în conformitate cu normele sanitare în vigoare. Documentația tehnică a fost întocmită astfel încât să corespundă criteriilor de evaluare și selecție impuse, în sensul respectării principiilor privind eficiența resurselor/imunizarea la schimbările climatice, a principiilor orizontale – egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea, a principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, atingerea țintelor Nzeb. Benenficii preconizate: Creșterea nivelului stării de sănătate a populației, Asigurarea unor servicii medicale de calitate, la standarde europene prin implementarea unor programe de screening corespunzătoare; Reducerea cheltuielilor actuale în ceea ce privește întreținerea infrastructurii medicale existentă; Existența unui ambulator care să corespundă unor standarde igienico-sanitare de înaltă calitate; Dezvoltarea rețelei de centre medicale moderne, capabile să furnizeze îngrijire medicală; Reducerea inegalităților în ceea ce privește starea de sănătate a populației; Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive; Depistarea precoce a principalelor afecțiuni pulmonare prin intermediul desfășurării programelor de screening. Valoarea totală a obiectivului de investiție Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca rezultată urmare a elaborării devizului general, este în cuantum de 26.903.769,78 lei (TVA inclus) din care C+M 14.506.934,48 lei (TVA inclus). Valoarea totală eligibilă maximă finanțată din Programul Sănătate conform revederilor din ghidul solicitantului cap. 5.4 este de 4.000.000 euro, la cursul inforeuro 1 euro = 5,0731, respectiv 20.292.400 lei (TVA inclus). În conformitate cu prevederile din ghidul solicitantului cap. 5.3.2, pct. B este obligatorie includerea cheltuielilor indirecte în bugetul proiectului în procent de fix 3% raportat la valoarea cheltuielilor eligibile directe, respectiv suma de 608.772,00 lei (TVA inclus). Cheltuielile indirecte sunt acele cheltuieli efectuate pentru funcționarea de ansamblu a proiectului și care nu pot fi atribuite direct unei anumite activități (ex. Cheltuieli de informare și publicitate proiect, cheltuieli cu activittea de audit, etc.). Astfel valoarea totală a proiectului Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca este în cuantum 27.476.241,78 lei (TVA inclus), respectiv valoarea totală conform devizului general la care se adaugă cheltuielile indirecte minus valoarea aferentă serviciilor de informare și publicitate (incluse deja în devizul general). Având în vedere următoarele aspecte: - Intenția depunerii spre finanțare în cadrul Programului Sănătate a proiectului Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca, termenul limită fiind 31.12.2025; - Necesitatea anexării la cererea de finanțare a Hotărârii pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și de aprobare a obiectivului de investiţii, conform pct. 7.4. Anexe si documente obligatorii la depunerea cererii din Ghidul solicitantului; - Necesitatea anexării la cererea de finanțare a Acordului de parteneriat, anexa obligatorie conform ghidului solicitantului; Este strict necesară și oportună aprobarea în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Cluj, a proiectului Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect. |  |  |  |
| Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului): |  |  |  |
| Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung Impactul financiar se va reflecta în bugetul propriu al Județului Cluj pe anii 2026-2027-2028. Având în vedere faptul că acest obiectiv de investiție se intenționează a fi depus spre finanțare prin Programul Sănătate, sursele de finanţare ale investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv fonduri europene nerambursabile și fonduri neeligibile din bugetul Consiliului Județean Cluj. Valoarea totală eligibilă maximă finanțată din Programul Sănătate este de 4.000.000 euro, la cursul inforeuro 1 euro = 5,0731, respectiv 20.292.400 lei (TVA inclus). Valoarea totală a proiectului Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca este în cuantum 27.476.241,78 lei (TVA inclus) din care: - Valoarea totală eligibilă 20.292.399,99 lei (TVA inclus), total nerambursabil 19.886.551,99 lei (TVA inclus) și total contribuție proprie 405.848,00 lei (TVA inclus) - Valoarea totală neeligibilă și care va fi asigurată din bugetul Consiliului Județean Cluj este în cuantum 7.183.841,79 lei (TVA inclus). În funcție de graficul de implementare al proiectului de realizare a obiectivului de investiții: Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca, de modul de derulare a investiției, de sursele bugetare proprii disponibile a se aloca pentru investiții, periodic va fi analizată varianta optimă de finanțare. Sumele vor avea impact asupra bugetului propriu al Judeţului Cluj pe anul 2026-2027 şi vor fi solicitate la rambursare prin Programul Sănătate. Impactul social Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca, va crea condițiile necesare asigurării unui act medical de înaltă calitate pentru pacienții din Județul Cluj și județele limitrofe. Impactul asupra mediului – nu e cazul Impactul asupra sarcinilor administrative – ulterior aprobării proiectului de hotărâre se va crea cadrul necesar pentru depunerea proiectului spre finanțare în cadrul Programului Sănătate. |  |  |  |
| Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri: |  |  |  |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. |  |  |  |
|  | Prenume și nume | Data | Semnătura |
| Avizat: Director executiv | Mariana RAȚIU | 12.11.2025 |  |
| Verificat: Șef serviciu | Diana COMAN | 12.11.2025 |  |
| Elaborat: Consilier | Mihaela TRIPON Daniela FURCOVICI | 12.11.2025 |  |

Nr. 48.564/12.11.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

| Titlul proiectului de hotărâre | privind aprobarea proiectului Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Compartiment de resort: | DIRECȚIA GENERALA BUGET FINANTE, RESURSE UMANE |  |  |
| Secțiunea 1 – Documentare și analiză: |  |  |  |
| În analiza proiectului de hotărâre s-a ținut cont de prevederilor art. 45 - Condiţii pentru includerea investiţiilor în proiectul bugetului, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: (2) Ordonatorii principali de credite stabilesc priorităţile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiţii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinaţie, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul duratelor de execuţie aprobate. |  |  |  |
| Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate: |  |  |  |
| Conform art. 173 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea. Având în vedere faptul că Spitalul de Pneumoftiziologie ”Leon Daniello” a fost dat în folosință în anul 1897, ambulatoriul existent necesită realizarea lucrărilor de extindere, modernizare și dotare pentru a răspunde cât mai bine solicitărilor venite din partea pacienților. În acest context, s-a considerat necesară depunerea spre finanțare a proiectului, la faza studiu de fezabilitate, în cadrul apelului PS/191 /PS_P1 /OP4/RS04. S/PS_P1 _RS04. S_A2. Prin decizia nr. 94545/31/14.08.2025 s-a comunicat respingerea cererii de finanțare și ulterior, a fost relansat apelul de proiecte nr. PS/720/PS_P1/OP4 /RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2, cu termen de depunere 31.12.2025, ora 17,00. După respingerea cererii de finanțare, a fost întocmit proiectul tehnic pentru Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneoumoftiziologie ”Leon Daniello” Cluj Napoca și a fost obținută Autorizația de construire nr. 794/10.09.2025. În cadrul documentației tehnice se propune extinderea ambulatoriului într-un corp de clădire care se va construi în partea din vest a incintei. Acest corp de clădire se va conecta cu pavilionul 2, unde se află ambulatoriului spitalului printr-un tunel subteran. Realizarea acestui obiectiv presupune următoarele lucrări: - Desființarea corpului C4 în care funcționează spălătoria și a construcțiilor parazitare C10, C11, C12 și C13; - realizarea unui corp de clădire cu regim de înălțime S+P+2E; - realizarea unei legături cu pavilionul 2; - sistematizarea incintei în zona unde se realizează extinderea ambulatoriului. Valoarea totală a obiectivului de investiție Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca rezultată urmare a elaborării devizului general, este în cuantum de 26.903.769,78 lei (TVA inclus) din care C+M 14.506.934,48 lei (TVA inclus). Valoarea totală eligibilă maximă finanțată din Programul Sănătate conform prevederilor din ghidul solicitantului cap. 5.4 este de 4.000.000 euro, la cursul inforeuro 1 euro = 5,0731, respectiv 20.292.400 lei (TVA inclus). În conformitate cu prevederile din ghidul solicitantului cap. 5.3.2, pct. B, este obligatorie includerea cheltuielilor indirecte în bugetul proiectului, în procent de fix 3% raportat la valoarea cheltuielilor eligibile directe, respectiv suma de 608.772,00 lei (TVA inclus). Cheltuielile indirecte sunt acele cheltuieli efectuate pentru funcționarea de ansamblu a proiectului și care nu pot fi atribuite direct unei anumite activități (ex. Cheltuieli de informare și publicitate proiect, cheltuieli cu activitatea de audit, etc.). Astfel, valoarea totală a proiectului Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca este în cuantum 27.476.241,78 lei (TVA inclus), respectiv valoarea totală conform devizului general la care se adaugă cheltuielile indirecte minus valoarea aferentă serviciilor de informare și publicitate (incluse deja în devizul general). Având în vedere următoarele aspecte: - Intenția depunerii spre finanțare în cadrul Programului Sănătate a proiectului Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca - Necesitatea anexării la cererea de finanțare a Hotărârii pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și de aprobare a obiectivului de investiţii, conform pct. 7.4. Anexe si documente obligatorii la depunerea cererii din Ghidul solicitantului; Este strict necesară și oportună aprobarea în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Cluj, a proiectului Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect. |  |  |  |
| Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului): |  |  |  |
| Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung Impactul financiar se va reflecta în bugetul propriu al Județului Cluj pe anii 2026 – 2027-2028. Valoarea totală a proiectului Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca este în cuantum de 27.476.241,78 lei (TVA inclus) din care: - Valoarea totală eligibilă 20.292.399,99 lei (TVA inclus), total nerambursabil 19.886.551,99 lei (TVA inclus) și total contribuție proprie 405.848,00 lei (TVA inclus) - Valoarea totală neeligibilă și care va fi asigurată din bugetul Consiliului Județean Cluj este în cuantum 7.183.841,79 lei (TVA inclus). Având în vedere faptul că acest obiectiv de investiție se intenționează a fi depus spre finanțare prin Programul Sănătate, sursele de finanţare ale investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv fonduri europene nerambursabile și fonduri neeligibile din bugetul Consiliului Județean Cluj. În funcție de graficul de implementare al proiectului de realizare a obiectivului de investiții: „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”LEON DANIELLO” Cluj-Napoca”, de modul de derulare a investiției, de sursele bugetare proprii disponibile a se aloca pentru investiții, periodic va fi analizată varianta optimă de finanțare. Sumele vor avea impact asupra bugetului propriu al Judeţului Cluj pe anul 2026 şi vor fi solicitate la rambursare prin Programul Sănătate. Impactul social Proiectul propus care vizeaza Ambulatoriul Spitalului Clinic Pneumoftiziologie ”LEON DANIELO” Cluj-Napoca, va crea condițiile necesare asigurării unui act medical de înaltă calitate pentru pacienții din Județul Cluj și județele limitrofe. Impactul asupra mediului – nu e cazul Impactul asupra sarcinilor administrative – ulterior aprobării proiectului de hotărâre se va crea cadrul necesar pentru depunerea proiectului spre finanțare în cadrul Programului Sănătate. |  |  |  |
| Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri: |  |  |  |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. |  |  |  |
|  | Prenume și nume | Data | Semnătura |
| Avizat: Director General | Cristina ȘCHIOP | 12.11.2025 |  |

| CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate |  |  |  |
| Compartimentele de resort nominalizate (Direcția / serviciul) | Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de specialitate | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/ stabilire date de întocmire | Raport întocmit/ Refuz întocmire raport/ semnătură |
| DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII | 12.11.2025 | Mariana RAȚIU | Raport întocmit |
| DIRECŢIA GENERALĂ BUGET-FINANŢE, RESURSE UMANE | 12.11.2025 | Cristina ȘCHIOP | Raport întocmit |
| 2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice |  |  |  |
| Numele și prenumele consilierului juridic | Semnătura persoanei competente pentru nominalizare |  | Aviz acordat/ Refuz aviz/ semnătură |
| Costin Bianca |  |  | avizat |
| 3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către secretarul general al judeţului |  |  |  |
| Numele și prenumele secretarului general al județului | Caracterul normativ sau individual al proiectului |  | Avizul acordat/ Refuz aviz/ semnătură |
| Simona GACI | individual |  | Aviz acordat |
| 4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate |  |  |  |
| Comisia de specialitate nominalizată | Data de întocmire și depunere a avizului | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/ stabilire date de întocmire | Avizul adoptat/ Aviz implicit favorabil |
| 2 |  |  |  |