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REFERAT DE APROBARE
[bookmark: _Hlk132014002]privind aprobarea proiectului
“Pod peste râul Someșul Mic, pe DJ161D, km 9+007, în localitatea Mănăstirea”
și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia

	Secțiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ: 

	1.  Descrierea situației actuale: 

	1.1. Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ: 

	[bookmark: _Hlk132023514]Principalele obiective ale Consiliului Județean Cluj sunt dezvoltarea economico-socială, inclusiv prin asigurarea infrastructurii rutiere şi a siguranţei circulaţiei pe drumurile judeţene, gestionarea patrimoniului judeţului și gestionarea serviciilor publice din subordine.

În exercitarea acestor atribuții, Consiliul Judetean Cluj, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, are obligația de a asigura starea de viabilitate și buna desfășurare a traficului auto și/sau pietonal pentru cei aproximativ 1383 km de drum clasificat de interes județean, în funcție de starea de viabilitate a acestora.

Podul ce face obiectul prezentei se află pe drumul județean DJ161D, la poziția kilometrică km 9+007 și asigură traversarea râului Someșul Mic pe raza localității Mănăstirea, comuna Mica.

Starea tehnică a podului și degradările constatate la suprastructură, infrastructură, aparatele de reazem, calea pe pod, parapete, rampe și albie impun realizarea unor lucrări de reparare și consolidare, în vederea desfășurării circulației în condiții de siguranță și confort.

De asemenea, în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 43/1997, actualizată, cu modificările și completările ulterioare “Art. 40 (1) Drumurile trebuie să fie semnalizate și menținute în stare tehnică corespunzătoare desfășurării traficului în condiții de siguranță de către administratorul drumului [...]”,

În raportul de expertiză tehnică întocmit de expertul tehnic ing. Diaconu Ion Dumitru sunt formulate următoarele concluzii:

-	Podul este încadrat în clasa stării tehnice IV - stare nesatisfăcătoare, iar starea sa nu corespunde exigențelor normelor actuale.
-	Sunt necesare lucrări de reparare și consolidare a suprastructurii și infrastructurii, precum și intervenții la calea pe pod, aparatele de reazem, rampe și albie.

Expertul tehnic recomandă soluția 2, respectiv consolidarea podului pentru aducerea acestuia la clasa de încărcare 0,8×LM1, echivalentă clasei E de încărcare.

Intervențiile sunt necesare pentru creșterea capacității portante și asigurarea cerințelor actuale de siguranță și confort al circulației.

Soluția recomandată menține podul existent, cu lungimea totală de 93,06 m și trei deschideri, și prevede lucrări de reparare și consolidare, refacerea căii pe pod, a parapetelor, a racordărilor și a amenajărilor albiei.

	1.2. Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:

	Este necesară având în vedere realizarea obligațiilor legale ale Consiliului Județean Cluj în calitate de administrator/proprietar al drumurilor județene.
Respectarea obligațiilor ce revin Consiliului Județean Cluj din aplicarea prevederilor O.G. 43 din 1997, a prevederilor OUG 195 din 2002, şi a normelor de aplicare a acesteia precum şi a regulamentului de organizare si funcționare al DADJ Cluj.
Rezolvarea optimă şi rapidă a sarcinilor ce le revin angajaților biroului, respectiv atingerea mai rapidă a obiectivelor.

	2. Schimbări preconizate: 

	Prin adoptarea hotărârii se va crea cadrul necesar realizării lucrărilor de reparare și consolidare a podului amplasat pe DJ161D, la km 9+007, peste râul Someșul Mic, în localitatea Mănăstirea, comuna Mica.

	Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic: 

	Creşterea siguranței participanților la trafic pe timp de zi dar şi pe timp de noapte şi implicit la  îmbunătățirea activităţii de întreţinere şi intervenţie-lucrări la nivelul drumurilor județene din județul Cluj;
Asigurarea conectivităţii pe drumul județean DJ161D;
Îmbunătățirea condițiilor de circulație între municipiul Dej și localitatea Mănăstirea;
Îmbunătățirea accesului și a mobilității pentru locuitorii comunei Mica și pentru ceilalți participanți la trafic.

	Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent)/lung: 

	În conformitate cu devizul general, valoarea totală a proiectului este de 7.671.171,72 lei (fără TVA), din care:
· Valoarea C+M este de 4.900.901,34 lei (fără TVA)
Obiectivul de investiții se va finanța din fonduri atrase și fonduri proprii, prevăzute în bugetul local.

	Secțiunea a  4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ: 

	Nu este cazul.

	Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare: 

	Adoptarea actului administrativ generează aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectelui “Pod peste râul Someșul Mic, pe DJ161D, km 9+007, în localitatea Mănăstirea”.

	Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:

	· Deviz General
· Avize și acordurile aferente obiectivului  “Pod peste râul Someșul Mic, pe DJ161D, km 9+007, în localitatea Mănăstirea”
· Documentații tehnice  
· Expetiză tehnică



INIȚIATOR,
PREȘEDINTE 
[image: ][image: ]
[bookmark: _Hlk21680142]Alin TIȘE


P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E 
[bookmark: _Hlk132014137][bookmark: _Hlk479682873][bookmark: _Hlk143170671]privind aprobarea proiectului 
[bookmark: _Hlk166225640]“Pod peste râul Someșul Mic, pe DJ161D, km 9+007, în localitatea Mănăstirea” 
[bookmark: _Hlk166237986]și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;
[bookmark: _Hlk166669253]Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ......... din ….... .2026 privind aprobarea proiectului “Pod peste râul Someșul Mic, pe DJ161D, km 9+007, în localitatea Mănăstirea” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. ................./.............2026; Raportul  de specialitate întocmit de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. ................../...................2026, nr. ................../...................2026 și nr. ................/................2026 şi Avizul cu nr...... din ..... adoptat de Comisia de specialitate nr. ……….., în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:
· art. 2, ale 58 alin. (1) și (3) și ale art. 64 - 65 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
· art. 123 – 140, ale art. 142 -156, ale art. 215 și ale art. 220 – 221 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020, republicată;

În conformitate cu prevederile:
1. art. 173 alin. (1) lit. b) c) d) și f) și alin. (3) lit. f) alin. (5) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
1. Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;
1. art. 41, ale art. 42 și ale art. 44 - 45 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
1. Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, cu modificările și completările ulterioare;
1. Hotărârii Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune şi Fondul pentru o tranziţie justă;
1. Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul competentelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
hotărăşte:

Art. 1. Se aprobă proiectul “Pod peste râul Someșul Mic, pe DJ161D, km 9+007, în localitatea Mănăstirea”.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Pod peste râul Someșul Mic, pe DJ161D, km 9+007, în localitatea Mănăstirea”, în cuantum de 7.671.171,72 lei (fără TVA), din care valoarea C+M este de 4.900.901,34 lei (fără TVA).

Art. 3. Sumele reprezentând cheltuieli pentru asigurarea funcționării, întreținerii și serviciile asociate necesare proiectului “Pod peste râul Someșul Mic, pe DJ161D, km 9+007, în localitatea Mănăstirea” pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta din bugetul propriu al Județului Cluj.
Art. 4. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Pod peste râul Someșul Mic, pe DJ161D, km 9+007, în localitatea Mănăstirea”, cuprinși în Anexa nr. 1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

[bookmark: _Hlk205799413]Art. 5. Se aprobă descrierea obiectivului de investiții: “Pod peste râul Someșul Mic, pe DJ161D, km 9+007, în localitatea Mănăstirea” cuprinși în Anexa nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj prin Direcției de Administrare Drumuri Județene și Direcţia Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane.

[bookmark: _Hlk143172809]Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii, Direcției de Administrare Drumuri Județene, Direcţiei Generale Buget-Finanțe și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi prin postare pe pagina de internet www.cjcluj.ro.

        Contrasemnează:
          PREŞEDINTE,				             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
   	  Alin Tişe                                                                                  Simona Gaci

Nr. …... din ……........... 2026

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. Membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.  
INIȚIATOR,
PREȘEDINTE 
Alin Tișe


Anexa 1 la Hotărârea nr. ……......./2026
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
“Pod peste râul Someșul Mic, pe DJ161D, km 9+007, în localitatea Mănăstirea”

	
	

	[bookmark: _Hlk166488796]Investitor:
	UAT Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj
Calea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca

	Beneficiarul investiției:
	UAT Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj

	Amplasament: 
	România, Regiunea Nord-Vest, județul Cluj, comuna Mica,
localitatea Mănăstirea, DJ161D, km 9+007

	Faza de proiectare:
	DALI nr. 67/2025: „Pod peste râul Someșul Mic, pe DJ161D, km 9+007, în localitatea Mănăstirea”

	Proiectant general:
	S.C. TOTAL CONSTRUCT S.R.L.
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 34, Beclean, jud. Bistrița-Năsăud
Tel.: 0742 041 588; e-mail: t_cons@yahoo.com


1. Indicatori tehnici aferenţi investiţiei: 
Caracteristicile tehnice principale sunt următoarele:
· Suprafața totală aferentă investiției:	7.445 m²
· Lungimea totală a podului:	93,06 m
· Lățimea totală a podului:	11,65 m
· Lățimea părții carosabile:	8,05 m
· Lățimea trotuarelor:	2 × 1,00 m
· Lățimea grinzii parapet:	1 × 0,30 m
· Lățimea spațiilor de siguranță:	2 × 0,50 m
· Lungimea rampelor podului:	166,09 m
2. Indicatori economici aferenţi investiţiei: 
a) Valoarea totală a investiției: 7.671.171,72 lei (fără TVA)
            Din care C+M:		               4.900.901,34 lei (fără TVA)

b) Eșalonare: Anul I: 100% - 7.671.171,72 lei (fără TVA)
		              Din care C+M: 4.900.901,34 lei (fără TVA)
3. Durata 
Durata de execuţie a obiectivului de investiţii: 12 luni
4. Finanţarea investiţiei: fonduri atrase și fonduri proprii, prevăzute în bugetul local.


[bookmark: _Hlk143247706]							                    Contrasemnează:
	P R E Ș E D I N T E 			  	SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                     ALIN TIȘE					  	 Simona Gaci
INIȚIATOR
PREȘEDINTE
[bookmark: _Hlk104296336]Alin Tișe




Anexa 2 la Hotărârea nr. …...... /2026


DESCRIEREA INVESTIȚIEI
                 “Pod peste râul Someșul Mic, pe DJ161D, km 9+007, în localitatea Mănăstirea”

DESCRIEREA INVESTIȚIEI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “Pod peste râul Someșul Mic, pe DJ161D, km 9+007, în localitatea Mănăstirea”

SITUAȚIA EXISTENTĂ
Podul analizat este amplasat pe drumul județean DJ161D, la km 9+007, traversează râul Someșul Mic și este situat la ieșirea din municipiul Dej, înainte de intrarea în localitatea Mănăstirea, comuna Mica, județul Cluj.
Podul are lungimea totală de 93,06 m și trei deschideri de 27,81 m + 27,20 m + 27,85 m. Suprastructura este alcătuită din grinzi prefabricate și elemente din beton armat, iar infrastructura este formată din două culee masive fundate direct și două pile tip «T» din beton armat, fundate direct prin chesoane din beton armat.
Partea carosabilă existentă pe pod are lățimea de 7,38 m, iar trotuarele au lățimile de 1,05 m și, respectiv, 1,02 m. Rampele au îmbrăcăminte asfaltică și o parte carosabilă de aproximativ 7,00 m, lățimea acestora fiind insuficientă și necorelată cu geometria podului. Podul a fost dimensionat la clasa I de încărcare, pentru convoaie A13+S60.
În urma expertizării au fost identificate degradări la grinzi, placa din beton armat și antretoaze, constând în infiltrații, eflorescențe, carbonatări, fisuri, beton degradat și armături vizibile sau corodate. Aparatele de reazem sunt ruginite și neîntreținute, iar podul nu este prevăzut cu dispozitive antiseismice.
Calea pe pod prezintă fisuri, crăpături în zona rosturilor, făgașe longitudinale și o îmbrăcăminte asfaltică îmbătrânită și poroasă. Rosturile de dilatație sunt obturate cu asfalt, gurile de scurgere și zonele adiacente prezintă depuneri, parapetul pietonal este degradat și corodat, iar podul nu este prevăzut cu parapete de siguranță.
În zona infrastructurii s-au constatat fisuri, beton degradat, armături corodate, degradări ale banchetelor cuzineților și afuieri locale în zona pilei P1. Malurile și albia sunt neprotejate local, cu vegetație și depuneri, iar scările de acces sub pod și casiurile sunt degradate.
Potrivit expertizei tehnice întocmite de expertul tehnic ing. Diaconu Ion Dumitru, podul este încadrat în clasa stării tehnice IV - stare nesatisfăcătoare. Starea tehnică nu corespunde exigențelor normelor actuale, fiind necesare lucrări de reparare și consolidare.

SOLUȚIA PROIECTATĂ
Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții recomandă varianta 2, care prevede repararea și consolidarea podului existent în vederea creșterii capacității portante la clasa de încărcare 0,8×LM1, echivalentă clasei E de încărcare, precum și aducerea construcției la cerințele actuale de siguranță și confort.

CARACTERISTICI GEOMETRICE ȘI FUNCȚIONALE
După intervenție, podul își va păstra lungimea totală de 93,06 m și cele trei deschideri de 27,81 m + 27,20 m + 27,85 m. Lățimea totală proiectată este de 11,65 m, alcătuită din partea carosabilă de 8,05 m, două trotuare de câte 1,00 m, două spații de siguranță de câte 0,50 m și două grinzi pentru parapetul pietonal de câte 0,30 m.
Partea carosabilă este alcătuită din două benzi de câte 3,90 m, la care se adaugă supralărgirea aferentă traseului în curbă. Podul va avea pantă transversală unică de 6,5%.

LUCRĂRI LA SUPRASTRUCTURĂ ȘI CALE
· decaparea căii pe pod și demontarea parapetelor pietonale, a dalelor prefabricate și a bordurilor;
· degajarea rosturilor de pe culee și pile și realizarea unor palei metalice la intrados pentru liftarea succesivă a tablierelor;
· repararea banchetelor cuzineților și înlocuirea aparatelor de reazem metalice existente cu aparate de reazem noi din neopren fretat;
· curățarea suprastructurii, injectarea fisurilor și repararea zonelor degradate cu materiale speciale, conform documentației tehnice;
· demolarea parțială a suprastructurii existente, executarea unei plăci de suprabetonare și postensionarea adițională a grinzilor, cu continuizarea suprastructurii prin placă;
· executarea unei hidroizolații etanșe, a stratului de protecție și a îmbrăcăminții din două straturi de BAP16 pe partea carosabilă; pe trotuare se vor executa straturile prevăzute în proiect;
· montarea unei borduri drenante și refacerea sistemului de colectare și evacuare a apelor de pe pod;
· montarea parapetelor de siguranță tip H4b, a parapetelor pietonale metalice și a dispozitivelor etanșe de acoperire a rosturilor de dilatație de la culee.

LUCRĂRI LA INFRASTRUCTURĂ
La culee se prevăd degajarea elevațiilor până la rostul elevație-fundație, curățarea suprafețelor și a armăturilor, injectarea fisurilor, cămășuirea elevațiilor cu beton armat, refacerea banchetelor cuzineților, adaptarea zidurilor de gardă și a zidurilor întoarse, realizarea reazemelor pentru plăcile de racordare, introducerea dispozitivelor antiseismice, hidroizolarea elementelor aflate în contact cu terenul și refacerea drenurilor din spatele culeelor.
La pile se prevăd lucrări la chesoanele existente, asigurarea conlucrării dintre betoanele de vârste diferite, curățarea și repararea elevațiilor, cămășuirea cu beton armat, montarea dispozitivelor antiseismice, reamenajarea banchetelor pentru noile aparate de reazem și aplicarea de lamele din fibră de carbon la partea superioară a riglelor, pentru preluarea solicitărilor suplimentare.

RACORDĂRI CU TERASAMENTELE ȘI RAMPE DE ACCES
· lărgirea platformei drumului la ambele capete ale podului și racordarea la profilul curent pe lungimile prevăzute în proiect;
· executarea unor plăci de racordare noi, refacerea sferturilor de con și realizarea aripilor din beton armat;
· executarea scărilor de acces sub pod și a casiurilor pentru scurgerea apelor;
· corectarea profilului longitudinal al rampelor și montarea parapetelor direcționale, acolo unde este necesar;
· refacerea semnalizării și a marcajelor rutiere după finalizarea lucrărilor.

AMENAJAREA ALBIEI
Se vor executa profilarea albiei și curățarea vegetației și a depunerilor, protejarea fundațiilor existente cu anrocamente de dimensiuni mari, de minimum 300 kg, amenajarea albiei cu anrocamente și realizarea în aval a unui prag îngropat cu rizbermă din anrocamente, în vederea limitării fenomenelor de afuiere.

SIGURANȚA CIRCULAȚIEI
Lucrările se vor executa cu respectarea reglementărilor privind semnalizarea temporară și restricțiile de circulație. Pe durata lucrărilor la suprastructură se va asigura închiderea circulației pe pod și devierea traficului pe rute ocolitoare, conform soluției aprobate.
Prin realizarea variantei recomandate se urmărește creșterea capacității portante, îmbunătățirea siguranței și confortului circulației și asigurarea unei durabilități de minimum 30 de ani, cu efectuarea lucrărilor de întreținere necesare.
						                   	     Contrasemnează:
	P R E Ș E D I N T E 			  	SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                     ALIN TIȘE					  	 Simona Gaci

INIȚIATOR
PREȘEDINTE
Alin Tișe


























Nr. 34586 / 07.10.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

	Titlul proiectului de hotărâre
	Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Pod peste râul Someșul Mic, pe DJ161D, km 9+007, în localitatea Mănăstirea” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia

	Compartiment de resort:
	DIRECȚIEI DE ADMINISTRARE DRUMURI JUDEȚENE

	Secțiunea 1 – Documentare și analiză: 

	Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Pod peste râul Someșul Mic, pe DJ161D, km 9+007, în localitatea Mănăstirea” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia.

Totodată, acest proiect este în concordanță cu realizarea obligațiilor legale ale Consiliului Județean Cluj în calitate de administrator/proprietar al drumurilor județene.

S-a documentat și analizat:
· Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean este o atribuție a consiliului județean reglementată de:
· art. 173 alin. (1) Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: lit. b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului; c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului; d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean; și f) alte atribuţii prevăzute de lege și alin. (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean…… lit. f) aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii, alin. (5) lit. l) podurile şi drumurile publice din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
· art. 41, ale art. 42 și ale art. 44 - 45 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

· Legislația specifică cu privire la exploatarea construcțiilor și elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiective de investiții publice este reprezentată de: 
· H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

	[bookmark: _Hlk48726064]Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate: 

	Principalele obiective ale Consiliului Județean Cluj sunt dezvoltarea economico-socială, inclusiv prin asigurarea infrastructurii rutiere şi a siguranţei circulaţiei pe drumurile judeţene, gestionarea patrimoniului judeţului și gestionarea serviciilor publice din subordine.

În exercitarea acestor atribuții, Consiliul Județean Cluj, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, are obligația de a asigura starea de viabilitate și buna desfășurare a traficului auto și/sau pietonal pe drumurile județene, în funcție de starea de viabilitate a acestora.
Podul ce face obiectul prezentei se află pe drumul județean DJ161D, la poziția kilometrică km 9+007 și asigură traversarea râului Someșul Mic pe raza localității Mănăstirea, comuna Mica.
În urma expertizării au fost constatate degradări la suprastructură, infrastructură, aparatele de reazem, calea pe pod, rosturile de dilatație, parapete, rampe și albie, precum și afuieri locale în zona pilei P1.
În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, drumurile trebuie menținute de administrator în stare tehnică corespunzătoare desfășurării traficului în condiții de siguranță.
Potrivit raportului de expertiză tehnică întocmit de expertul tehnic ing. Diaconu Ion Dumitru, podul este încadrat în clasa stării tehnice IV - stare nesatisfăcătoare.
Starea tehnică a podului nu corespunde exigențelor normelor actuale, fiind necesare lucrări de reparare și consolidare.
Expertul tehnic recomandă soluția 2, care prevede creșterea capacității portante a podului la clasa de încărcare 0,8×LM1, echivalentă clasei E de încărcare.
Soluția recomandată menține podul existent, cu lungimea totală de 93,06 m și trei deschideri, și prevede lucrări la suprastructură, infrastructură, aparatele de reazem, calea pe pod, parapete, rampe și albie.
După intervenție, podul va avea lățimea totală de 11,65 m, din care partea carosabilă de 8,05 m, două trotuare de câte 1,00 m și două spații de siguranță de câte 0,50 m.

	[bookmark: _Hlk48727950]Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului): 

	Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung
În conformitate cu devizul general, valoarea totală a proiectului este de 7.671.171,72 lei (fără TVA), din care:
· Valoarea C+M este de 4.900.901,34 lei (fără TVA)
Obiectivul de investiții se va finanța din fonduri atrase și fonduri proprii, prevăzute în bugetul local.

	Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:  

	În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a.

	
	Prenume și nume
	Data
	Semnătura

	Avizat: Director executiv
	Liviu HÎNCU
	
	

	Verificat: Șef serviciu
	Ștefan Cucuian
	
	

	Elaborat: Consilier
	Alexandru Găzdac
	
	







Nr. 34586 / 07.10.2026

RAPORT DE SPECIALITATE
	Titlul proiectului de hotărâre
	Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Pod peste râul Someșul Mic, pe DJ161D, km 9+007, în localitatea Mănăstirea” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia

	Compartiment de resort:
	DIRECȚIA GENERALA BUGET FINANȚE, RESURSE UMANE

	Secțiunea 1 – Documentare și analiză: 

	În analiza proiectului de hotărâre s-a ținut cont de prevederilor art. 45 - Condiţii pentru includerea investiţiilor în proiectul bugetului, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: (2) Ordonatorii principali de credite stabilesc priorităţile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiţii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinaţie, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul duratelor de execuţie aprobate.

De asemenea au fost analizate, în limita competențelor compartimentului de resort, și celelalte temeiuri legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre.

	Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate: 

	Este necesar având în vedere realizarea obligațiilor legale ale Consiliului Județean Cluj în calitate de administrator/proprietar al drumurilor județene.

În conformitate cu devizul general, valoarea totală a proiectului este de: 7.671.171,72 lei (fără TVA)
· Din care C+M: 4.900.901,34 lei (fără TVA)

	Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului): 

	În conformitate cu devizul general, valoarea totală a proiectului este de 7.671.171,72 lei (fără TVA), din care:
· Valoarea C+M este de 4.900.901,34 lei (fără TVA)
Eșalonare: Anul I - 100% - 7.671.171,72 lei (fără TVA)
Durata de realizare a investiției: 12 luni
Obiectivul de investiții se va finanța din fonduri atrase și fonduri proprii, prevăzute în bugetul local.

	Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:  

	În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a.

	
	Prenume și nume
	Data
	Semnătura

	Avizat: Director General
	Cristina Șchiop
	09.10.2026
	






Nr. 34586 / 07.10.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

	Titlul proiectului de hotărâre
	Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Pod peste râul Someșul Mic, pe DJ161D, km 9+007, în localitatea Mănăstirea” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia

	Compartiment de resort:
	Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii

	Secțiunea 1 – Documentare și analiză: 

	Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Pod peste râul Someșul Mic, pe DJ161D, km 9+007, în localitatea Mănăstirea” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia.

Totodată, acest proiect este în concordanță cu realizarea obligațiilor legale ale Consiliului Județean Cluj în calitate de administrator/proprietar al drumurilor județene.

S-a documentat și analizat:
· Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean este o atribuție a consiliului județean reglementată de:
· art. 173 alin. (1) Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: lit. b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului; c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului; d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean; și f) alte atribuţii prevăzute de lege și alin. (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean…… lit. f) aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii, alin. (5) lit. l) podurile şi drumurile publice din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
· art. 41, ale art. 42 și ale art. 44 - 45 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

· Legislația specifică cu privire la exploatarea construcțiilor și elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiective de investiții publice este reprezentată de: 
· H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

	Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate: 

	Principalele obiective ale Consiliului Județean Cluj sunt dezvoltarea economico-socială, inclusiv prin asigurarea infrastructurii rutiere şi a siguranţei circulaţiei pe drumurile judeţene, gestionarea patrimoniului judeţului și gestionarea serviciilor publice din subordine.

În exercitarea acestor atribuții, Consiliul Județean Cluj, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, are obligația de a asigura starea de viabilitate și buna desfășurare a traficului auto și/sau pietonal pe drumurile județene, în funcție de starea de viabilitate a acestora.
Podul ce face obiectul prezentei se află pe drumul județean DJ161D, la poziția kilometrică km 9+007 și asigură traversarea râului Someșul Mic pe raza localității Mănăstirea, comuna Mica.
În urma expertizării au fost constatate degradări la suprastructură, infrastructură, aparatele de reazem, calea pe pod, rosturile de dilatație, parapete, rampe și albie, precum și afuieri locale în zona pilei P1.
În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, drumurile trebuie menținute de administrator în stare tehnică corespunzătoare desfășurării traficului în condiții de siguranță.
Potrivit raportului de expertiză tehnică întocmit de expertul tehnic ing. Diaconu Ion Dumitru, podul este încadrat în clasa stării tehnice IV - stare nesatisfăcătoare.
Starea tehnică a podului nu corespunde exigențelor normelor actuale, fiind necesare lucrări de reparare și consolidare.
Expertul tehnic recomandă soluția 2, care prevede creșterea capacității portante a podului la clasa de încărcare 0,8×LM1, echivalentă clasei E de încărcare.
Soluția recomandată menține podul existent, cu lungimea totală de 93,06 m și trei deschideri, și prevede lucrări la suprastructură, infrastructură, aparatele de reazem, calea pe pod, parapete, rampe și albie.
După intervenție, podul va avea lățimea totală de 11,65 m, din care partea carosabilă de 8,05 m, două trotuare de câte 1,00 m și două spații de siguranță de câte 0,50 m.

	Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului): 

	Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung
În conformitate cu devizul general, valoarea totală a proiectului este de 7.671.171,72 lei (fără TVA), din care:
· Valoarea C+M este de 4.900.901,34 lei (fără TVA)
Obiectivul de investiții se va finanța din fonduri atrase și fonduri proprii, prevăzute în bugetul local.

	Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:  

	În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a.

	
	Prenume și nume
	Data
	Semnătura

	Avizat: Director executiv
	Mariana Rațiu
	09.10.2026
	

	Verificat: Șef serviciu
	Alexandru Botezan
	09.10.2026
	



	CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE

	1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate

	
Compartimentele de resort nominalizate
(Direcția / serviciul)
	Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de  specialitate
	Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/
stabilire date de întocmire
	Raport întocmit/
Refuz întocmire raport/
semnătură

	DIRECȚIEI DE ADMINISTRARE DRUMURI JUDEȚENE
	16.10.2026
	Liviu Emil Hîncu
	Raport întocmit

	DIRECŢIA GENERALĂ BUGET-FINANŢE, RESURSE UMANE
	16.10.2026
	Cristina Șchiop
	Raport întocmit

	DIRECŢIEI DEZVOLTARE ŞI INVESTIŢII
	16.10.2026
	Mariana Rațiu
	Raport întocmit

	

	2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice

	Numele și prenumele consilierului juridic
	Semnătura persoanei competente pentru nominalizare
	Aviz acordat/
Refuz aviz/
semnătură

	Cristina Oltean
	
	Avizat

	

	3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către   secretarul general al judeţului

	Numele și prenumele secretarului general al județului
	Caracterul normativ sau individual al proiectului
	Avizul acordat/
Refuz aviz/
semnătură

	Simona GACI
	individual
	Aviz acordat

	

	4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate

	Comisia de specialitate  nominalizată
	Data de întocmire și depunere a avizului
	Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/
stabilire date de întocmire
	Avizul adoptat/
Aviz implicit favorabil

	2
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