ЗИМНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР - ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ      КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 16.05.2022 № 52

село Зимне

Про підготовку господарського

комплексу сільської ради до роботи в

осінньо-зимовий  період 2022 – 2023 років

Заслухавши та обговоривши інформацію  сільського голови Католика В.А., на виконання розпорядження начальника Волинської обласної військової адміністрації від 05.05.2022№232 «Про підготовку господарства області до опалювального сезону 2022-23 років», з метою своєчасної та якісної підготовки роботи об’єктів соціально – культурного призначення громади до безперебійної роботи в осінньо-зимовий період, забезпечення їх паливом, електроенергією, керуючись пп.5 п. «а» ч..1 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет сільської ради

В И Р І Ш И В :

1. Інформацію сільського голови Католика В.А., «Про підготовку господарського комплексу сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років» взяти до відома.

2.  Затвердити  план - заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років ( додається).

3. Для покращення підготовки бюджетних установ сільської ради до роботи в зимовий період 2022– 2023 рр., з урахуванням змін у фінансуванні видатків місцевих бюджетів в умовах воєнного стану необхідно:

-  забезпечити дотримання лімітів споживання енергоносіїв -  керівникам установ;

- керівникам установ провести утеплення у всіх установах вікон та дверей до 01.10.2022 року;

- керівникам установ особисто контролювати витрачання енергоносіїв та приймати всі міри по їх економії.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Зимнівської сільської ради Католика В.А.

Сільський голова                                                                          В’ячеслав КАТОЛИК

Алла Матвейчук

Затверджено

Рішення виконавчого комітету

від 16.05.2022 року № 52

План  заходів

З підготовки господарського комплексу Зимнівської сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років

| № з/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Визначити відповідальних за підготовку господарського комплексу та соціальної інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років. | до 01.09.2022 року | Директор комунального господарства Керівники установ, директори шкіл, завідуючі ДНЗ, пожежне депо. |
| 2. | Забезпечити підготовки інженерних комунікацій, котелень, паливних, об’єктів водопостачання та водовідведення, шляхового господарства, закладів освіти, культури, охорони здоров’я, торгівлі та громадського харчування до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023років. | до 01.09.2022 року | Директор комунального господарства, Керівники установ та організацій. |
| 4. | У встановлені терміни виконати капітальні та поточні ремонти приміщень, інженерних мереж і обладнання на об’єктах соціальної інфраструктури. Забезпечити раціональне використання енергоресурсів та оплату за них. | до 01.10.2022 року | Директор комунального господарства, головний бухгалтер Пікута О.В, Керівник установ та організацій. |
| 5. | Забезпечити необхідну кількість палива для паливних та котелень закладів охорони здоров’я, освіти та культури, одиноких та престарілих громадян, ДНЗ, адміністративних будівель. | до 01.10.2022 року | Керівники установ та організацій, соціальні працівники. |

| 6. | Провести обстеження та промивку котелень паливних,перевірити справність функціонування лічильників води. Провести ремонт запірної арматури. Прочистити від сажі димоходи котлів. Побілити вапняним розчином всі приміщення котелень, пофарбувати обладнання, поповнити пожежні ящики піском, поповнити щити інвентарем, укомплектувати котельні господарським інвентарем, відновити всі плакати і надписи в котельнях, утеплити башти. | до 01.10.2022 року | Директор комунального господарства, керівники установ та організацій. |
| --- | --- | --- | --- |

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                  Алла МАТВЕЙЧУК

П  Л  А  Н

організаційно-технічних заходів з підготовки об'єктів питного водозабезпечення

| № п/п | Найменування заходу | Об’єкти | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести контроль герметичності резервуарів чистої води, водонапір-них башт, їх очищення та дезінфекцію. Провести перевірку роботи фільтрів-поглиначів, усіх трубопроводів, запірної арматури, люків-лазів та дверей. Після закінчення очищення, фарбування або ремонту в резервуарах (баках водонапірних башт) скласти спеціальний акт. | Водонапірні башти та резервуари води | До 1 вересня | Зимнівське ВУЖКГ. |
| 2 | Провести фарбування металевих баків водонапірних башт антикорозійними фарбами. | Водонапірні башти | 1 раз на 3 роки до 1 жовтня | Зимнівське ВУЖКГ. |
| 3 | Провести огляд трас водопровідної мережі та перевірити: - стан координатних табличок; - зовнішній стан колодязів (наявність і щільність прилягання кришок, цілість люків, кришок, горловин, скоб, драбин) - наявність у колодязі води чи її витоків шляхом відкривання кришок колодязів; - присутність газів в колодязях (за показанням приладу або за запахом); - наявність посідання грунту по трасі або поблизу колодязів; - наявність провалів грунту на трасі мережі в місцях розташування колодязів. | Водопровідні мережі | До 1 вересня | Зимнівське ВУЖКГ, с/г підприємства |
| 4 | Провести профілактичне обслуговування мережі, виконуючи такі роботи: - у колодязях і камерах - очищення і відкачування води; - перевірка роботи пожежних гідрантів, у разі необхідності – провести заміну скоб, ремонт драбин та заміну кришок; - на вуличних водорозборах - регулювання і проведення ремонтних робіт із зміною зношених деталей. | Водопровідні мережі | До 1 жовтня | Зимнівське ВУЖКГ, с/г підприємства |
| 5 | Провести запобіжні заходи проти замерзання пристроїв і обладнання на мережі | Водопровідні мережі | До 1 жовтня | Зимнівське ВУЖКГ, с/г підприємства |
| 6 | Провести поточний ремонт на мережах: - профілактичні заходи - промивання, прочищення і дезинфекція мережі, очищення колодязів і камер від бруду, відкачування води та інші заходи; ремонтні роботи - заміна люків, скоб, ремонт горловини колодязя, підіймання і опускання люків тощо; - ремонт і утеплення трубопроводів на горищах і в підвалах; - консервація і закріплення систем поливання зелених насаджень, ремонт і утеплення зовнішніх водорозбірних кранів. У разі необхідності виконати також герметизацію і ремонт водопровідних вводів, заміну окремих ділянок трубопроводів, їх укріплення, заміну несправної арматури, фарбування труб і баків, заміну несправних контрольно-вимірювальних приладів. | Водопровідні мережі | До 1 жовтня | Зимнівське ВУЖКГ, с/г підприємства |
| 8 | Провести капітальний ремонт на мережі: - спорудження нових або повної чи часткової реконструкції колодязів (камер); - перекладання окремих ділянок ліній з повною або частковою заміною труб; - заміни гідрантів, водорозбірних колонок, засувок, поворотних затворів, вантузів, іншого обладнання або їх зношених частин; - ремонт окремих споруд на мережі, пристроїв і устаткування; - очищення і захисту трубопроводів від обростання внутрішньої поверхні труб; - захисту мережі від корозії та електрокорозії блукаючими струмами. | Водопровідні мережі | До 1 жовтня | Зимнівське ВУЖКГ. |
| 9 | Технічне обслуговування систем внутрішньої каналізаційної мережі: - прочищення сифонів та внутрішньої каналізаційної мережі з перевіркою їх дії; - усунення витоків стічних вод через нещільності з'єднань. У разі необхідності провести заміну пошкоджених фасонних частин, ділянок трубопроводів, сифонів, огляд, ремонт і герметизацію випусків, укріплення і прочищення вентиляційної частини стояків та каналізаційних випусків. | Каналізаційні мережі | До 1 жовтня | Зимнівське ВУЖКГ. |

План

організаційно-технічних заходів по підготовці будівель адміністративного

призначення та житлових будинків.

- Усунення пошкоджень: стін, фасадів, дахів, віконних і дверних заповнень, а також опалювальних печей, димоходів, газоходів, внутрішніх систем тепло-, водо- та електропостачання й установок із газовими нагрівачами.

- Приведення в технічно справний стан прибудинкової території із забезпеченням безперешкодного відведення атмосферних і талих вод від відмостки, спусків (входів) у підвал і їх віконних приямків.

- Забезпечення належної гідроізоляції фундаментів, стін підвалу і цоколю та їх сполучення із суміжними конструкціями, сходових кліток, підвальних і горищних приміщень, справність та утеплення пожежних гідрантів.

- За наявності води у підвалах відкачати її та усунути причину появи, відключити і розібрати поливальний водопровід, утеплити водомірний вузол; забезпечити безперебійну роботу каналізаційних випусків, оглядових колодязів дворової мережі і загальних випусків будинку (від трубопроводу, прокладеного в підвалі та техпідпіллі).

- У приміщеннях, що не опалюються, перевірити стан і провести ремонт ізоляції труб водопроводу і каналізації; утеплити протипожежний водопровід. Продухи в підвалах і технічних підпіллях на зиму закривати тільки у разі сильних морозів.

- Обладнання котельних, паливних і теплових пунктів, усіх систем опалення випробувати гідравлічним тиском відповідно до встановлених вимог. Виявлені під час випробування дефекти усунути, після чого провести повторні випробування.

- Заготовити піщано - сольову суміш для посипання тротуарів (з розрахунку не менше 3 куб. м на 1 тис. кв. м площі, яка прибирається)

- Перевірка наявності первинних засобів пожежогасіння.