ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення **«Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, капітального ремонту спортивних та дитячих майданчиків Броварської міської територіальної громади на 2023-2027 роки»**

Пояснювальна записка підготовлена відповідно до ст. 20 Регламенту Броварської міської ради Броварського району Київської області VIII скликання.

 **1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення**

У зв’язку із завершенням дії «Цільової Програми з будівництва, реконструкції, встановлення та облаштування дитячих ігрових, спортивно-ігрових та спортивних майданчиків Броварської міської територіальної громади на 2018-2022 роки», затвердженої рішенням Броварської міської ради Київської області від 21.06.2018 року № 949-41-07 (зі змінами).

**2.Мета і шляхи її досягнення**

 З метою покращення здоров’я населення, сприяння підвищенню фізичної підготовки населення усіх вікових категорій, організації змістовного дозвілля.

**3.Правові аспекти**

Бюджетний кодекс України, пункт 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 154 від 23.09.2003 року «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів».

**4. Фінансово-економічне обґрунтування**

Обсяг фінансування Програми на 2023-2027 роки становить **«75 355,0»** тис. грн. на реалізацію наступних об’єктів будівництва по роках:

***1.******2023 рік – «9 255,0»******тис. грн.:***

1.1. «Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Короленка, 60-А, 60-Б в м. Бровари Київської області» – 8 857,0 тис. грн. (коригування проектно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт);

1.2. «Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул. Героїв України, 27 в м. Бровари Броварського району Київської області» - 198,0 тис. грн. (виготовлення проектно-кошторисної документації);

1.3. «Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Героїв України, 27 в м. Бровари Броварського району Київської області» - 200,0 тис. грн. (виготовлення проектно-кошторисної документації).

***2.******2024 рік – «13800,0»******тис. грн.:***

2.1. «Будівництво критого міні стадіону зі штучним покриттям на території парку «Перемога» в м. Бровари Броварського району Київської області» - 9 900,0 тис. грн. (виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт);

2.2. «Нове будівництво критого спортивного майданчика по вул. Броварської сотні, 9-а в м. Бровари Броварського району Київської області» - 9 900,0 тис. грн. (виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт).

***3.******2025 рік – «16 900,0»******тис. грн:***

3.1. «Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул. Грушевського Михайла, 1 в м. Бровари Київської області» - 2 900,0 тис. грн. (виконання будівельних робіт);

3.2. Капітальний ремонт дитячого майданчика по бульв. Незалежності, 12 в м. Бровари Київської області – 2 850,0 тис. грн. (коригування проектно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт);

3.3. «Капітальний ремонт спортивного майданчика по бульв. Незалежності, 12 в м. Бровари Київської області» – 3 850,0 тис. грн. (коригування проектно-кошторисної документації та виконання робіт);

3.4. «Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Гагаріна, 8, 10, 12 в м. Бровари Київської області» – 2 550,0 тис. грн. (коригування проектно-кошторисної документації та виконання робіт);

3.5. «Капітальний ремонт спортивного майданчика на території Княжицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. Шкільній, 8 в с. Княжичі Броварського району Київської області» - 4 750,0 тис. грн. (виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт).

***4.******2026 рік – «20 100,0»******тис. грн.:***

- «Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул. Героїв України, 27 в м. Бровари Броварського району Київської області» - 3 500,0 тис. грн. (виконання будівельних робіт);

4.1. «Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Героїв України, 27 в м. Бровари Броварського району Київської області» - 2 500,0 тис. грн. (виконання будівельних робіт);

4.2. «Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул. Короленка, 68-А, 68-Б в м. Бровари Київської області» - 3 850,0 тис. грн. (коригування проектно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт);

4.3. «Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул. Чорних Запорожців, 61-а, в м. Бровари Броварського району Київської області» - 4 250,0 тис. грн. (виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт);

4.4. «Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Чорних Запорожців, 61-а, 63 в м. Бровари Броварського району Київської області» - 2 750,0 тис. грн. (виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт);

4.5. «Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул. Центральній в с. Требухів Броварського району Київської області» - 3 250,0 тис. грн. (виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт).

***5. 2027 рік – «15 300,0» тис. грн.:***

5.1. «Капітальний ремонт спортивного дитячого майданчика по бульв. Незалежності, 16-Б в м. Бровари Київської області» - 2 350,0 тис. грн. (коригування проектно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт);

5.2. «Капітальний ремонт спортивного дитячого майданчика по вул. Грушевського Михайла, 17-Б, 17-В в м. Бровари Київської області» 950,0 тис. грн. (коригування проектно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт);

5.3. «Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Володимира Великого, 4 в м. Бровари Київської області» - 2 750,0 тис. грн. (коригування проектно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт);

5.4. «Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул. Кобзарській, 4 в м. Бровари Київської області» - 2 250,0 тис. грн. (коригування проектно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт);

5.5. «Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул. Героїв УПА, 5 в м. Бровари Київської області» - 3 750,0 тис. грн. (виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт);

5.6. «Капітальний ремонт спортивного майданчика по бульв. Незалежності, 7 в м. Бровари Київської області» - 3 250,0 тис. грн. (виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт).

 **5. Прогноз результатів**

Забезпечення можливості проводити дозвілля на сучасних безпечних майданчиках, адже спортивні та дитячі майданчикидають можливість дітям поза межами домівки та школи гратися та спілкуватися один з одним, пізнавати основні правила моральної та соціальної поведінки, тобто буде забезпечена можливість створення належних умов відпочинку для дітей різної вікової категорії та дорослих.

**6. Суб’єкт подання проекту рішення**

Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області.

*Доповідач проекту рішення:*

- Решетова Світлана Ігорівна – начальник управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області.

*Відповідальна особа за підготовку проекту рішення:*

- Кудренко Наталія Ничипорівна – головний спеціаліст відділу експлуатації комунальних об’єктів, інфраструктури та транспорту управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області.

Начальник управління

будівництва, житлово-комунального

господарства, інфраструктури та транспорту

Броварської міської ради Броварського

району Київської області Світлана РЕШЕТОВА