[image: image1.emf]


УКРАЇНА

ЖМЕРИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 848
від 27 червня 2014 р.                                             
        
46 сесія 6 скликання

м. Жмеринка

Про затвердження проекту

«Веселий двір» та 

загального бюджету проекту

Відповідно до розпорядження голови Вінницької обласної ради від 04.02.2014 року № 12 «Про обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад», листа Департаменту регіонального економічного розвитку Вінницької ОДА від 14.05.2014 року № 1220/1-1 «Про визначення проектів-переможців одиннадцятого обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад у 2014 році», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:
1. Затвердити проект «Веселий двір» та загальний бюджет проекту (додаються).
2. Фінансовому управлінню (Безверхня Г.Г.) забезпечити фінансування даного проекту в межах асигнувань, затверджених в бюджеті міста на 2014 рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, земельних відносин та охорони природи (Твердохліб В.М) та на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Захарчук М.В.).



Міський голова



А.Кушнір
Додаток №1

до рішення   46 сесії 6 скликання 

від 27.06.2014 року № 848
Проект «Веселий двір»
по спорудженню дитячого ігрового майданчика в мікрорайоні «Подільський» - одному з найвіддаленіших мікрорайонів міста Жмеринки

1. Анотація проекту «Веселий двір».
1.1.  Актуальність проекту полягає в спробі активізувати місцеву громаду, комунальні служби, підприємства та відомства міста Жмеринки до впорядкування своїх мікрорайонів, надання їм сучасного європейського вигляду, створення комфортних умов для відпочинку мешканців, особливо, дітей молодшого віку, їх фізичного та психологічного розвитку.

1.2. Детальне визначення проблематики, на основі якої виникла ідея щодо складення цього проекту.

          Віддаленість мікрорайону «Подільський» від центральної частини міста створює певні незручності у проведенні активного дозвілля дітей. Дитячі дошкільні заклади відвідують переважно діти старшого дошкільного віку (5 - 6-ий роки життя). Дітям молодшого віку немає де гратись. Потреба у спілкуванні з однолітками виникає у дитини дуже рано, вперше заявляючи про себе на другому році життя. В мікрорайонах приватного сектору діти не мають місць спілкування, безпритульно гасають по промислових об’єктах, по вулицях  та новобудовах, чим наражаються на небезпеку бути травмованими або покаліченими.

          На жаль, у міському бюджеті не вистачає коштів для придбання та встановлення сучасних дитячих майданчиків в усіх мікрорайонах, що створює негативну оцінку діям влади серед населення міста. 

2. Мета та завдання проекту «Веселий двір»
           Мета проекту: Спільно з громадою облаштувати один з найвіддаленіших мікрорайонів (мікрорайон «Подільський») сучасним дитячим ігровим майданчиком з проведенням благоустрою прилеглої  території.

           Завдання проекту:

1. Спільно з партнерськими організаціями та активними громадянами підготовити земельну ділянку для спорудження дитячого майданчика.

2. Придбати комплект дитячого ігрового обладнання для майданчика, виконати комплекс робіт по його доставці та встановленні.

3. Придбати та встановити два сучасні вуличні освітлювальні ліхтарі для освітлення майданчика з енергоекономними комплектуючими.

4. Спільно з громадою провести комплекс робіт з благоустрою прилеглої території: огородити майданчик, привезти якісний грунт і розбити квіткові клумби, облаштувати малі відпочинкові зони (лавочки, столики, альтанки) для батьків, пенсіонерів, людей з інвалідністю.

5. Презентувати проект з залученням волонтерів та місцевих ЗМІ. Поширити  досвід зі створення дитячого містечка на всі мікрорайони міста Жмеринки.

6. Розробити робочий план по спорудженню в цьому ж мікрорайоні багатофункціонального спортивного майданчика для підлітків та молоді.

3. Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту, та джерела його фінансування:
Загальна вартість проекту – 50000 грн.

Кошти з Фонду Конкурсу – 30000 грн.

Кошти з міського бюджету – 5000 грн.

Кошти організацій-партнерів – 15000 грн.

3.1. Організації-партнери, співвиконавці проекту:

1. Управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради.

2. Мале ремонтно-будівельне підприємство «Сільський будівельник».

3. Громада мікрорайону «Подільський».

3.2. Розподіл функцій організацій-партнерів: 

1. Активні громадяни мікрорайону при підтримці підприємств, що розташовані на території мікрорайону «Подільський» виконають всі необхідні роботи по плануванню земельної ділянки під дитячий майданчик: розчищення від рослин та каміння, вивіз сміття, завіз щебеневого та пісочного матеріалу для основи майданчика. 

2. Міська рада забезпечить виконання робіт по доставці та встановленні  комплекту дитячого ігрового обладнання для майданчика. Забезпечить виготовлення буклетів для презентації проекту «Веселий двір» перед громадськістю та ЗМІ.

3. Мале ремонтно-будівельне підприємство «Сільський будівельник» виконає роботи по благоустрою території, що включає огородження майданчика,  виготовлення та встановлення малих відпочинкових зон для батьків, пенсіонерів, людей з інвалідністю. А також візьме на себе придбання та встановлення двох вуличних освітлювальних ліхтарів для освітлення майданчика і прилеглої території.

4. По закінченню проекту дитячий майданчик буде переданий на баланс управління ЖКГ, яке в подальшому його обслуговуватиме.

4. Тривалість і план реалізації заходів проекту 
4.1. Тривалість проекту складатиме 4 місяці: червень, липень, серпень і вересень.

4.2. Опис заходів проекту та термін виконання:

 1. Через міські ЗМІ та голову квартального комітету буде повідомлено громаду мікрорайону «Подільський» про можливість отримати довгоочікуваний дитячий майданчик при умові, якщо жителі самостійно оберуть місце під нього. Вишукана ділянка має бути приведена в належний вигляд виключно силами громади та за її кошти. Запропонована ділянка для встановлення ігрового обладнання буде ретельно обстежена спеціальною комісією. В разі її позитивного висновку ігрове обладнання встановлюватиметься саме в обраному мікрорайоні.                                                                        (Травень-початок червня). 

2. Комплект дитячого ігрового обладнання для майданчика буде замовлений і в подальшому закуплений в українського виробника, згідно комерційної пропозиції.                                                                                         (Червень-липень).

3. Для освітлення майданчика та прилеглої території у вечірній час буде придбано та встановлено два вуличні освітлювальні ліхтарі.      (Липень-серпень). 

4. Управління ЖКГ та мале ремонтно-будівельне підприємство «Сільський будівельник» здійснять комплекс робіт з доставки та встановлення майданчика,  благоустрою території, що включає: виготовлення та встановлення огорожі,  малих відпочинкових зон (лав, столів, альтанок), розбивку клумб. (Серпень-вересень).

5. Презентацію проекту з залученням місцевих ЗМІ організовуватиме відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради. Будуть виготовлені буклети про реалізацію проекту «Веселий двір», організоване святкове відкриття майданчика під гаслом: «Жмеринка - Місто щасливих дітей».                                   (Вересень).
5. Очікувані результати  проекту:

1. В результаті реалізації проекту, а також на основі набутого досвіду роботи по спорудженні дитячих ігрових майданчиків, активізується громада всіх мікрорайонів міста, яка самостійно відшуковуватиме та вкладатиме ресурси в облаштування своїх територій.

2. В одному з найвіддаленіших мікрорайонів міста буде споруджене дитяче ігрове містечко, яке буде цілком безпечне для перебування в ньому найменших жителів. Цей мікрорайон стане зразковим і буде відзначений нагородою від міської влади. 

3. На прикладі зразкового мікрорайону буде продемонстровано сучасний європейський підхід до використання прибудинкових територій з користю для громадян різного віку і соціального статусу.

4. Через поширення досвіду по спорудженню дитячого ігрового майданчика активізується громада для спорудження багатофункціонального спортивного майданчика для підлітків та молоді, що буде, безперечно, підтримано з боку міської влади.

5.1. Короткотривалі наслідки реалізації проекту:

      В мікрорайоні «Подільський» буде споруджене сучасне дитяче ігрове містечко, яке буде цілком безпечне для перебування в ньому найменших жителів.

5.2. Перспективні наслідки реалізації проекту:

       На прикладі реалізованого проекту буде продемонстровано сучасний європейський підхід до використання вільних територій мікрорайонів з користю для громадян різного віку і соціального статусу. Через поширення інформації про спорудження дитячого дворового ігрового майданчика активізується громада інших мікрорайонів міста, що буде, безперечно, підтримано з боку міської влади. Влада допомагатиме фінансовими та майновими ресурсами втілювати в життя пропозиції і програми громадськості щодо облаштування дитячих ігрових майданчиків, багатофункціональних спортивних майданчиків і комфортабельних відпочинкових зон у мікрорайонах міста.

5.3. Сталість результатів проекту:

а) фінансова сталість проекту буде забезпечуватись в подальшому

коштами з міського бюджету, за рахунок коштів комунальних підприємств та внеску громади. 

б) інституційна сталість проекту полягає в тому, що гарний приклад мікрорайону пошириться на подібні двори в усіх мікрорайонах міста,  отож міська програма «Місто щасливих дітей» функціонуватиме і після завершення проекту «Веселий двір». 

      в) політична сталість проекту полягає в тому, що він забезпечує право кожної дитини, яка проживає в приватному секторі чи багатоквартирному будинку, на повноцінне життя, відпочинок та сприяє її інтеграції у доросле суспільство. З іншого боку проект спрямований на покращення благоустрою міста, активізацію громади на суспільні дії і вирішення своїх власних потреб своїми силами.




Секретар міської ради



С.Гриценко
Додаток №2
до рішення   46 сесії 6 скликання 

від 27.06.2014 року №848
Загальний бюджет проекту

	Найменування заходів, що здійснюються за проектом; перелік та найменування видатків
	Загальна вартість

(тис. грн.)
	Джерела фінансування

	
	
	Фонд Конкурсу
	Учасник Конкурсу
	Організації - партнери

	
	
	грн.
	%
	грн.
	%
	грн.
	%

	1. Придбання дитячого ігрового обладнання (КЕКВ 3110)
	30,0
	30,0
	100
	-
	-
	-
	-

	1.1. Комплекс «Малюк» - 1 шт.
	8,0
	8,0
	100
	-
	-
	-
	-

	1.2. Комплекс «Башня» - 1 шт.
	10,0
	10,0
	100
	-
	-
	-
	-

	1.3. Карусель – 1 шт.
	6,0
	6,0
	100
	
	
	
	

	1.4. Гойдалка подвійна – 1 шт.
	3,0
	3,0
	100
	-
	-
	-
	-

	1.5. Пісочниця – 1 шт.
	3,0
	3,0
	100
	
	
	
	

	2. Проведення комплексу робіт для облаштування майданчика:

2.1.Планування основи (вирівнювання, завіз щебеню і піску) 
2.2. Благоустрій території (огородження майданчику, розбивка квіткових клумб, встановлення малих відпочинкових зон). 
2.3. Придбання та встановлення двох вуличних ліхтарів

 (КЕКВ 2240).
	15,0
	-
	-
	-
	-
	15,0
	100

	3. Доставка та встановлення комплекту дитячого ігрового обладнання (КЕКВ 2240).
	4,0
	-
	-
	4,0
	100
	-
	-

	4. Презентація проекту для громадськості (виготовлення презентаційних буклетів КЕКВ 2240). 
	1,0
	-
	-
	1,0
	100
	-
	-



	Всього
	50,0
	30,0
	
	5,0
	
	15,0
	





Секретар міської ради



С.Гриценко
