[image: image1.emf]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
УКРАЇНА

ЖМЕРИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  
РІШЕННЯ
від 21 травня 2015р.






№ 94
м. Жмеринка.
Про заходи з підготовки комунальних  підприємств міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015 – 2016рр.
З метою підготовки комунальних підприємств міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015 – 2016 рр., враховуючи розпорядження Вінницької обласної адміністрації від 12.05.2015р. № 286, керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ: 
1. Затвердити заходи з підготовки комунальних підприємств міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015 – 2016рр. (додається).
2. Створити оперативний штаб з підготовки підприємств  житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста Жмеринки до роботи в осінньо-зимовий період 2015 – 2016рр та затвердити його склад (додається).
3. КП «Жмеринкакомунсервіс», ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг» спільно з управлінням газового господарства провести профілактичні заходи по перевірці та підготовці опалювальних приладів, димових та вентиляційних каналів в багатоквартирних будинках до початку опалювального сезону 2015 – 2016рр.

4. Керівникам підприємств МКП «Енергоресурс», КП «Жмеринкакомунсервіс», ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг», ДП «Жмеринкаводоканал», Жмеринського МУГГ, СО «Жмеринські електричні мережі:

1) Організувати виконання заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду та провести розрахунки за спожиті енергоносії (газ, електроенергію, воду).

2)Вжити невідкладних заходів щодо погашення споживачами боргів за отримані комунальні послуги.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Півнюка О.В.

Міський голова






А. Кушнір
Начальник відділу благоустрою 

міста управління ЖКГ






О. Куленко                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Заступник начальника управління,

начальник відділу комунального майна

управління ЖКГ







О. Капустян

Перший заступник міського голови




О.Півнюк
Начальник юридичного відділу




І. Пасічник

Затверджено 
рішення виконкому 

від «___» травня 2015 р. №____

Заходи 

з підготовки комунальних підприємств міста 

до роботи в осінньо-зимовий період 2015 – 2016рр.
	№ п/п
	Обсяг запланованих робіт
	Термін виконання
	Відповідальний

	1
	МКП «Енергоресурс»
	
	

	
	Провести розрахунки за енергоносії по боргам минулого опалювального сезону (Згідно затверджених заходів)
	до 01 вересня 2015р.
	директор МКП «Енергоресурс» Житницький А.А.

	
	Провести звірку та ліквідувати заборгованість підприємствам, установам та організаціям за спожите тепло
	до 01 вересня 2015р.
	директор МКП «Енергоресурс» Житницький А.А.

	
	Провести ремонт обладнання газових опалювальних пунктів дошкільних навчальних закладів та котелень шкіл, які передано на обслуговування від управління освіти
	до 01 вересня 2015р.
	директор МКП «Енергоресурс» Житницький А.А.

	
	Котельня по вул. Київська, 14
Реконструкція комерційного вузла обліку газу
Обладнання лінії рециркуляції котла
	до 15 вересня 2015р.
	директор МКП «Енергоресурс» Житницький А.А

	
	Котельня по вул. Добролюбова, 5
Повірка приладів комерційного вузла обліку газу
Промивка газового обладнання
	до 15 вересня 2015р.
	директор МКП «Енергоресурс» Житницький А.А

	
	Котельня по пров. Лютневий 3 (ЗОШ№3)
Заготівля палива (дров)
Повірка приладів комерційного вузла обліку газу
	до 01 вересня 2015р.
	директор МКП «Енергоресурс» Житницький А.А

	
	Котельня по вул. Магістральна(ДНЗ№6)

Повірка приладів комерційного вузла обліку газу
	до 01 вересня 2015р.
	директор МКП «Енергоресурс» Житницький А.А.

	
	Котельня по вул. Комарова 24(ЗОШ№6)
Заготівля палива (дров)
	до 01 вересня 2015р
	директор МКП «Енергоресурс» Житницький А.А.

	
	Котельня по вул. Училищна 9

Повірка приладів комерційного вузла обліку газу
	до 01 серпня 2015р.
	директор МКП «Енергоресурс» Житницький А.А.

	
	Космонавтів 139 (ДНЗ№7)

Придбання та заміна циркуляційного насоса
	до 15 вересня 2015р.
	директор МКП «Енергоресурс» Житницький А.А

	
	Барляэва 13 (ДНЗ№1)

Повірка газового лічильника
	до 15 вересня 2015р.
	директор МКП «Енергоресурс» Житницький А.А

	
	Котельня по вул. Леніна, 41

Промивка газових котлів
	до 15 серпня 2015р.
	директор МКП «Енергоресурс» Житницький А.А.

	
	Опалювальний пункт по вул. Урицького, 7

Будівництво опалювального пункту зі встановленням котла на альтернативних видах палива


	до 1 жовтня 2015 р.
	директор МКП «Енергоресурс» Житницький А.А.

	2
	ДП «Жмеринкаводоканал»
	
	

	
	Підготувати до осінньо-зимового періоду експлуатації:

- артсвердловини– 14 шт.

- оглядових колодязів – 30 шт.

- КНС, ВНС, ОСК – 9/3/1 шт.
	до 01жовтня 2015р.
	директор ДП «Жмеринкаводоканал» Шевченко М.С.

	
	Заміна занурю вальних насосів

- ЕЦВ-8-16-110 (ВНС № 4 «Сектор»)

- ЕЦВ-8-16-120 (ВНС № 2 скв. № 10)

- ЕЦВ-8-16-110 (ВНС № 2 скв. 
№ 4,5,6,7,8,9)

- ЕЦВ-6-10-80 (ВНС №3 скв. № 16)

- ЕЦВ-6-6.3-140 (ОСК скв. № 15) 
	до 01 вересня 2015р.
	директор ДП «Жмеринкаводоканал» Шевченко М.С.

	
	Промивка тупикових мереж водопроводу з послідуючим хлоруванням 150 м
	до 01 серпня 2015р
	директор ДП «Жмеринкаводоканал» Шевченко М.С.

	
	Ревізія арліфтів первинного відстійника першої лінії

Ревізія арліфтів вторинного відстійника першої лінії

Ревізія пісколовки № 2

Ревізія системи розподілення повітря в аеротенці 

Ревізія гідроелеватора пісколовки № 1

Чистка мулових майданчиків


	до 01 липня 2015р.
	директор ДП «Жмеринкаводоканал» Шевченко М.С.

	3
	КП «Жмеринкакомунсервіс»

	
	

	
	Встановлення металевих дверей в під’їздах будинків по вул.:  Визволення, 22; Шекінська, Франко, 90; Цілинна, 27; туп. Одеській 33/1; Леніна, 39.
	до 01жовтня 2015р
	директор КП «Жмеринкакомунсервіс» Кубай В.В.

	
	Проведення ремонту в під’їздах будинків по вул.: Київська, 1-а (1, 2-й п.); Леніна, 3 (1, 2, 3-й п.); Леніна, 2 (2-й п.); Леніна, 11 (1, 2-й п.); Леніна, 10 (1, 3-й п.); Леніна, 52 (2-й п.); Шекінська, 51 (1, 2-й п.); Шекінська, 51-а (1, 2-й п.); Шекінська, 55-а; Шекінська, 55-б (2-й п.); Шекінська, 55-в (1-й п.); Шекінська, 19 (2-й п.); Шекінська, 23 (3-й п.); Франко 86 (1-й п.); Франко, 74 (1, 2-й п.); Франко, 80 (1-й п.); Франко 70 (1, 2-й п.); Цилінна, 27; Будівельників, 1 (3, 4, 5-й п.); туп. Одеській 33/1 (1-й п.); Одеська, 57; Одеська, 85-а (1-й п.); Пушкіна, 1 (1, 3-й п.); Декабристів, 9 (3-й п.); Радянська, 2 (1, 2, 3, 4-й п.); Добролюбова, 9; Магістральна, 59 (2-й п.); Магістральна, 23 (1, 2-й п.); Магістральна, 18 (1, 2-й п.); Горького, 3; Горького, 4 (1-й п.); Костьольна, 4 (3-й п.); Костьольна, 8 (1, 3-й п.); Костьольна, 6 (1-й п.); Комарова, 25 (2-й п.); Кірова, 171 (2-й п.); 151-ї Стрілкової дивізії, 65; Б. Олійника, 10
	до 01жовтня 2015р
	директор КП «Жмеринкакомунсервіс» Кубай В.В.

	
	Проведення поточного ремонту м’яких покрівель: Київська, 1-а; Шекінська, 55-б над кв. 29,30,39; Леніна, 11 над кв. 93, 193, 194, 61, 29, 30, 224, 64, 62, 63; Будівельників, 5 над кв. 177, 33, 178, 107; Шекінська, 51-а над кв. 20, 49 20, 40; Леніна, 40 над кв. 44, 55, 75; Шекінська, 55-а над кв. 9, 10; Комарова, 23 над 15 кв.; Леніна, 7 над кв. 65; Леніна, 5 над кв. 65; Леніна, 12 над кв. 15, 38,39
	до 01жовтня 2015р
	директор КП «Жмеринкакомунсервіс» Кубай В.В.

	
	Проведення поточного ремонту шиферних покрівель:
Б.Олійника, 10; Шекінська 59 над кв. 15;Костьольна, 8 над. кв. 32, 33, 34; Цілинна
	до 01жовтня 2015р
	директор КП «Жмеринкакомунсервіс» Кубай В.В.

	
	Проведення робіт по герметизації стиків між панельних з’єднань Будівельників, 5; Леніна, 40-а.
	до 01жовтня 2015р
	директор КП «Жмеринкакомунсервіс» Кубай В.В.

	
	Поточний ремонт оголовків димовентиляційних каналів будинків: Декабристів,9; Визволення, 24; Б.Хмельницького, 5; Будівельників, 1; В.Трудова, 4-а; Павлова, 3; Одеська, 51-а; Франко, 74; Франко, 76; Франко, 94; Франко, 96; Франко, 72; Леніна, 58; Леніна, 60; Леніна, 64; Пушкіна, 1; Пушкіна, 3; Пушкіна, 5; Магістральна, 27 
	до 01жовтня 2015р
	директор КП «Жмеринкакомунсервіс» Кубай В.В.

	4
	ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг»
	
	

	
	Ремонт сходів в буд. №22 по вул. Комарова  
	до 01 вересня 2015р.
	директор ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг» Асауленко О.Ю.

	
	Скління вікон сходових клітин в буд. № 22, 20 по вул. Комарова
	до 01 серпня 2015р
	директор ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг» Асауленко О.Ю.

	
	Заміна кабелю, встановлення освітлення в підвальному приміщенні будинків: Магістральна, 49;
Комарова, 66
	до 01 серпня 2015р
	директор ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг» Асауленко О.Ю.

	
	Фарбування дитячих майданчиків у дворі будинків: Комарова, 50,66;
Магістральна, 45
	до 01 серпня 2015р
	директор ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг» Асауленко О.Ю.

	
	Ремонт та ущільнення дверей та вікна в підвальних приміщеннях будинків: Магістральна 49;
Комарова 30
	до 01жовтня 2015р
	директор ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг» Асауленко О.Ю.

	
	Ремонт вентиляційних отворів на горищі в будинку по вул. Комарова 58
	до 01жовтня 2015р
	директор ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг» Асауленко О.Ю.

	
	Ремонт лавочок та столів на прибудинковій території по вул.: Комарова 50,48;

Магістральна 51
	до 01серпня 2015р
	директор ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг» Асауленко О.Ю.

	
	Встановлення козирків в буд. по пров. Червоний 4,6
	до 01жовтня 2015р
	директор ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг» Асауленко О.Ю.

	
	Чистка підвалів та горищ в будинках по вул.: Комарова 64,36,38,40,42,46,48,28,30,34,26,52,54,56,58,66,50;

Магістральна 35, 37, 39, 41, 43, 49, 51, 45; пров. Червоний 4, 6
	до 01жовтня 2015р
	директор ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг» Асауленко О.Ю.

	5
	Жмеринське МУГГ
	
	

	
	Провести місячник по безпечному і економічному використанню газу в побуті
	до 1жовтня 2015 р.
	головний інженер управління газового господарства 
Сегедин А.В.

	
	Забезпечити перевірку, ревізію і ремонт газових мереж, колодязів, відключаючи пристроїв в ГРП, ІНГР, заходів захисту газопроводів від корозії
	до кінця 2015р.
	головний інженер управління газового господарства 
Сегедин А.В.

	
	Забезпечити приладовим методом обстеження підземних газових мереж 
	до кінця  2015р
	головний інженер управління газового господарства 
Сегедин А.В.

	
	Забезпечити перевірку на щільність стояків ВБСГП, які знаходяться в зоні діяльності управління 

	до кінця 2015р
	головний інженер управління газового господарства 
Сегедин А.В.

	
	Забезпечити утримання автомобіля АДС в постійній готовності до роботи, не допускати використання АДС не за призначенням .
	до кінця 2015р
	головний інженер управління газового господарства 
Сегедин А.В.

	
	Домогтися від організацій власників житлового фонду забезпечення вільного доступу в підвали житлових будинків для перевірки їх на загазованість . Вести роботу з власниками житлового фонду, щодо обов’язкової перевірки стану димових та вентиляційних каналів, отримати акти про проведену перевірку ДВК
	до кінця 2015р
	головний інженер управління газового господарства 
Сегедин А.В.

	
	Забезпечити 100% розрахунки споживачів газу, яким постачання газу здійснює ПАТ «Вінницягаз», посилити контроль за забезпеченням лімітної дисципліни транспортування природного газу всім категоріям споживачів, згідно планових обсягів
	до кінця 2015р
	головний інженер управління газового господарства 
Сегедин А.В.

	
	Забезпечити контроль за виконанням встановлених завдань, по економії паливно-енергетичних ресурсів.
	до 15 жовтня 2015р
	головний інженер управління газового господарства 
Сегедин А.В.

	
	Виконати запланований ремонт (фарбування) газопроводів по інвестиційні програмі на 2015р м. Жмеринка по вул. Сонячна-Транспортна 
	до 1листопада 2015р.
	головний інженер управління газового господарства 
Сегедин А.В.

	
	Виконати капітальний ремонт станції ЕХЗ по вул. Л. Чайкіної 
	до 15 жовтня 2015р
	головний інженер управління газового господарства 
Сегедин А.В.

	
	Виконати встановлення газорегуляторних пунктів у кількості 2шт по інвестиційній програмі на 2015р. м. Жмеринка вул. Колгоспна (ветлікарня) м. Жмеринка вул. Долінська
	до 
1 жовтня

2015р
	головний інженер управління газового господарства 
Сегедин А.В.

	
	Виконати встановлення горизонтального анодного заземлення по інвестиційній програмі на 2015р м. Жмеринка вул. Єсеніна 
	до 1 листопада 2015р.
	головний інженер управління газового господарства 
Сегедин А.В.

	
	Посилити контроль по виконанню технічного обстеження та працездатності станцій катодного захисту та м. Жмеринка 
	до 15 жовтня 2015р
	головний інженер управління газового господарства 
Сегедин А.В.

	
	Виконати ревізії ІФЗ згідно графіків м. Жмеринки 
	до 15 жовтня 2015р
	головний інженер управління газового господарства 
Сегедин А.В.

	6
	СО «Жмеринські електричні мережі»
	
	

	
	Провести перевірку герметичності відсіків та прохідних ізоляторів КТП-10/0,4кВ, усунути виявлені недоліки
	до 15 жовтня 2015р
	головний інженер СО «Жмеринські електричні мережі» Носач О.М.

	
	Провести аналіз листів огляду4 ПЛ-10 кВ і ТП 10/0,4кВ на предмет наявності дефектів та виконати заходи по їх усуненню з метою запобігання аварійних відключень
	до 15 жовтня 2015р
	головний інженер СО «Жмеринські електричні мережі» Носач О.М.

	
	Виконати плановий капітальний ремонт обладнання по закріпленим дільницям 
	до 01 серпня 2014р
	головний інженер СО «Жмеринські електричні мережі» Носач О.М

	
	№1,2,3,4,5
	
	

	
	Виконати перетяжки проводів ПЛ-0,4кВ по закріпленим дільницям №1,2,3,4,5
	до 01 вересня 2015р.
	головний інженер СО «Жмеринські електричні мережі» Носач О.М

	
	Виконати розчистку трас ПЛ-10кВ і ПЛ-0,4кВ по закріпленим дільницям №1,2,3,4,5
	до 01 вересня 2015р.
	головний інженер СО «Жмеринські електричні мережі» Носач О.М

	
	Забезпечити резервне живлення диспетчерського пункту від резервного джерела живлення
	до кінця 2015 року
	головний інженер СО «Жмеринські електричні мережі» Носач О.М

	
	Виконати аналіз схеми кабельних мереж, виконати ремонт пошкоджених КЛ 10/0,4кВ
	до 01 вересня 2015р.
	головний інженер СО «Жмеринські електричні мережі» Носач О.М

	
	Забезпечити працездатний стан та готовність до роботи пересувної ЕТЛ
	постійно
	головний інженер СО «Жмеринські електричні мережі» Носач О.М

	
	Провести перевірку технічного стану всіх приміщень ЕМ
	до кінця 2015 року
	головний інженер СО «Жмеринські електричні мережі» Носач О.М


Перший заступник 

міського голови







О.Півнюк

Затверджено 

рішення виконкому 

від «___» травня 2015 р. №____

Склад оперативного штабу з підготовки  
підприємств житлово-комунального господарства, 

паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста 

Жмеринки до роботи в осінньо-зимовий період 2015 – 2016рр 
	Півнюк Олександр Васильович
	-
	перший заступник міського голови, голова оперативного штабу

	Романюк Оксана Миколаївна
	-
	начальник управління ЖКГ, секретар оперативного штабу

	члени оперативного шатбу:

	Асауленко Олег Юрійович
	-
	директор ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг» (за згодою)

	Греченко Олександр Анатолійович
	-
	інспектор електротехнічного профілю територіального управління Держенергонагляду Вінницької області (за згодою)

	Гусак Геннадій Іванович
	-
	директор ПП «БраВІС» (за згодою)

	Канарчик Юрій Миколайович
	
	інспектор теплотехнічного профілю територіального управління Держенергонагляду Вінницької області (за згодою)

	Кубай Віталій Володимирович
	-
	директор КП «Жмеринкакомунсервіс» (за згодою) 

	Куленко Ольга Ігорівна
	
	начальник відділу благоустрою міста управління ЖКГ

	Носач Олександр Михайлович
	-
	головний інженер СО «Жмеринські електричні мережі» (за згодою)

	Сегедин Анатолій Володимирович
	-
	головний інженер управління газового господарства (за згодою)

	Стецюк Олег Андрійович
	-
	директор ТОВ «Ель Дорадо» (за згодою)


Перший заступник 

міського голови







О.Півнюк

УКРАЇНА
ЖМЕРИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА


вул. Центральна, 4, м. Жмеринка, 23100, тел. +380 (4332) 5-00-01, факс +380 (4332) 5-00-01

E-mail: zhmerinka@mail.ru
________________№________

Міському голові 

А.Кушніру
ДОПОВІДНА
З метою підготовки комунальних підприємств міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014 – 2015 рр. просимо на черговому засіданні виконавчого комітету затвердити заходи з підготовки комунальних підприємств міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014 – 2015рр., а також створити робочу групу для здійснення періодичних перевірок та постійного контролю за ходом підготовки комунальних підприємств міста до роботи в осінньо-зимовий період та затвердити її склад.

Заступник начальника управління,

начальник відділу комунального майна

управління ЖКГ







О.Капустян
Вик. О.Куленко
5-00-01

PAGE  

