
[image: image1.wmf]
УКРАЇНА


ЖМЕРИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


РІШЕННЯ № 204
від 15 листопада  2016 р.




14 сесія 7 скликання 
м. Жмеринка
Про внесення змін до рішення міської ради № 58 від 14 січня 2016 року «Про затвердження Програми «З комплексного благоустрою міста Жмеринка» на 2016 – 2021р.р.»
Враховуючи доповідну записку управління житлово-комунального господарства від 17.06.2016р. № 231/1, з метою забезпечення сприятливих умов життєдіяльності мешканців міста, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення 3 сесії Жмеринської міської ради 7 скликання від 14.01.2016 року № 58 «Про затвердження Програми «З комплексного благоустрою міста Жмеринка» на 2016 – 2021р.р.», а саме:
в додатку №1 п.7 викласти у новій редакції:

	7
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього тис. грн.
	506671,8

	7.1
	- з них коштів міського бюджету
	506671,8


додаток № 2 викласти у новій редакції:

	Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми
	І етап виконання програми
	Всього витрат на виконання програми в тис. грн..

	
	2016 рік
	2017 рік
	2018 рік
	2019 рік
	2020 рік
	2021 рік
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Обсяг ресурсів всього, в т.ч.:
	30524,80 тис. грн.
	63339,0 тис. грн.
	76611,0 тис. грн.
	92616,0
тис. грн.
	106803 тис. грн..
	137278,0 тис. грн..
	506671,8

	державний бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	обласний бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	міський бюджет
	30524,80 тис. грн.
	63339,0 тис. грн.
	76611,0 тис. грн.
	92616,0
тис. грн.
	106803 тис. грн..
	137278,0 тис. грн..
	506671,8

	кошти не бюджетних джерел
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


додаток № 3  підпункти 1.1., 1.2., 1.4. ,4.3., 4.6.,4.7., 4.9., 4.11., 5.2., 5.4., 6.1., 7.1., 7.2., 7.3., 8.8. та рядок «Разом» викласти у новій редакції:
	№ з/п
	Назва напряму місце міс
 (пріоритетні завдання)
	№ з/п
	Перелік заходів програми
	Термін виконання заходу
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	
	
	2016р.
	2017р.
	2018р.
	2019р.
	2020р.
	2021р.
	

	1
	2
	 
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Будівництво, реконструкція, капітальна та поточний ремонт доріг
	1.1.
	Капітальний ремонт дорожнього покриття
	 2016 - 2020рр.
	переможець конкурсного відбору виконавців робіт
	місцевий бюджет
	20000,0
	35000,0
	40000,0
	45000,0
	50000,0
	55000,0
	

	
	
	1.2.
	Виготовлення проектно-кошторисних документацій на капітальний ремонт доріг по м. Жмеринка
	 2016 - 2020рр.
	переможець конкурсного відбору виконавців робіт
	місцевий бюджет
	500,0
	600,0
	700,0
	700,0
	800,0
	900,0
	 

	
	
	1.4.
	Виготовлення проектно-кошторисних документацій по будівництву, реконструкції доріг, тротуарів, алей, пішохідних доріжок, тощо
	 2016 - 2020рр.
	переможець конкурсного відбору виконавців робіт
	місцевий бюджет
	50,00
	200,0
	250,0
	300,0
	300,0
	350,00
	

	4
	Поточні ремонти, технічне обслуго обслуго об’єктів та елементів благоустрою
	4.3.
	Поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків
	 2016 - 2020рр.
	переможець конкурсного відбору виконавців робіт
	місцевий бюджет
	40,00
	100,0
	120,0
	170,0
	200,0
	250,0
	

	
	
	4.6.
	Поточний ремонт дорожніх знаків та елементів примусового зниження швидкості
	 2016 - 2020рр.
	переможець конкурсного відбору виконавців робіт
	місцевий бюджет
	55,00
	150,0
	200,0
	200,0
	250,0
	300,0
	

	
	
	4.7
	Поточний ремонт контейнерів для збору ТПВ
	 2016 - 2020рр.
	переможець конкурсного відбору виконавців робіт
	місцевий бюджет
	175,0
	190,0
	220,0
	250,0
	270,0
	300,0
	

	
	
	4.9.
	Благоустрій на території парку культури та відпочинку ім.. Горького та парку «Дружби народів» (поточний ремонт пам’ятників, лавок, побілка бордюрів, прибирання)
	 2016 - 2020рр.
	переможець конкурсного відбору виконавців робіт
	місцевий бюджет
	50,00
	100,0
	150,0
	180,0
	240,0
	300,0
	

	
	
	4.11.
	Поточний ремонт інших об’єктів та елементів благоустрою міста
	 2016 - 2020рр.
	переможець конкурсного відбору виконавців робіт
	місцевий бюджет
	100,0
	250,0
	250,0
	300,0
	300,0
	350,0
	

	5
	Організація дорожнього руху
	5.2.
	Встановлення гумових елементів примусового зниження швидкості
	 2016 - 2020рр.
	переможець конкурсного відбору виконавців робіт
	місцевий бюджет
	50,00
	190,0
	250,0
	250,0
	300,0
	300,0
	

	
	
	5.4.
	Виготовлення кошторисної документації з організації дорожнього руху 
	 2016 - 2020рр.
	переможець конкурсного відбору виконавців робіт
	місцевий бюджет
	20,00
	50,00
	
	
	
	
	

	6
	Придбання товарів матеріалів для об'єктів благоустрою
	6.1.
	Придбання товарів матеріалів для об'єктів благоустрою
	 2016 - 2020рр.
	переможець конкурсного відбору пропозицій
	місцевий бюджет
	700,00
	800,00
	1000,00
	1200,00
	1200,00
	1500,00
	

	7

 

 
	Озеленення міста

 

 
	7.1.
	Викошування газонів
	 2016 - 2020рр.
	переможець конкурсного відбору пропозицій
	місцевий бюджет
	60,00
	200,0
	250,0
	300,0
	350,0
	400,0
	

	
	
	7.2.
	Стрижка живої огорожі
	 2016 - 2020рр.
	переможець конкурсного відбору пропозицій
	місцевий бюджет
	30,00
	100,0
	150,0
	200,0
	250,0
	250,0
	 

	
	
	7.3.
	Формувальна обрізка дерев
	 2016 - 2020рр.
	переможець конкурсного відбору пропозицій
	місцевий бюджет
	40,00
	200,0
	250,0
	250,0
	300,0
	300,0
	 

	8
	Інші роботи та послуги по благоустрою міста
	8.8.
	Оплата за спожиту електроенергію мережами зовнішнього освітлення світлофорними об’єктами
	 2016 - 2020рр.
	переможець конкурсного відбору виконавців робіт
	місцевий бюджет
	500,0
	700,0
	1000,0
	1200,0
	1200,0
	1400,0
	

	РАЗОМ:

	
	30524,8
	63339,0
	76111,0
	929616
	106803,0
	137278,0
	506671,80


2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, земельних відносин та охорони природи (Житницький А.А.).


Міський голова







А.Кушнір
_1022589886.doc
[image: image1.png]





�












