УКРАЇНА

ЖМЕРИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від “12” липня  2017 р.						                   	№ 153-р

м. Жмеринка

Про проведення розгортання, попередніх

випробувань та дослідної експлуатації

комплексної системи захисту інформації

типового робочого місця стороннього

користувача Автоматизованої системи

Державного земельного кадастру

(КСЗІ ТРМ СК АС ДЗК) в новій редакції

Відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», НД ТЗІ 3.7-003-05 та НД ТЗІ 1.6-005-2013, у зв’язку із модернізацією комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗІ) автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі – АС ДЗК), керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.Створити комісію для проведення робіт з розгортання, попередніх випробувань та дослідної експлуатації КСЗІ типового робочого місця стороннього користувача АС ДЗК (далі – ТРМ СК) та затвердити її склад (додається).

2. Голові комісії:

2.1. забезпечити проведення робіт з:

розгортання ТРМ СК в термін з 12.07.2017 по 13.07.2017;

проведення попередніх випробувань КСЗІ ТРМ СК в термін з 13.07.2017 по 14.07.2017;

проведення дослідної експлуатації КСЗІ ТРМ СК в термін з 14.07.2017 по 17.07.2017.

2.2.  за результатами проведених робіт забезпечити оформлення та подання на затвердження:

протоколу попередніх випробувань КСЗІ ТРМ СК в термін до 19.07.2017;

акту про приймання у дослідну експлуатацію КСЗІ ТРМ СК в термін до 19.07.2017;

акту завершення дослідної експлуатації КСЗІ ТРМ СК в термін до 19.07.2017.

3. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від «29» травня 2017 року № 117-р

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови О.Фурмана.

Міський голова		 					А.Кушнір

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від «12»  липня 2017 р. № 153-р

Склад

комісії по проведенню робіт з розгортання, попередніх випробувань та дослідної експлуатації КСЗІ типового робочого місця стороннього користувача АС ДЗК

| Тимунь Констянтин Іванович | заступник міського голови, голова комісії |
| --- | --- |
| Члени комісії: |  |
| Нікітюк Сергій Вікторович | головний спеціаліст з питань технічного забезпечення загального відділу апарату виконкому Жмеринської міської ради |
| Півнюк Тетяна Леонідівна | адміністратор Центру надання адміністративних послуг Жмеринської міської ради |
| Федоренко Андрій Володимирович | начальник відділу реєстрації, державний реєстратор державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Жмеринської міської ради |
| Федун Руслан Сергійович | адміністратор Центру надання адміністративних послуг Жмеринської міської ради |

Міський голова			 					А.Кушнір