[image: image1.emf]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
УКРАЇНА

ЖМЕРИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  
РІШЕННЯ
від «  17  » травня 2018р.






            № 136
м. Жмеринка
Про підготовку підприємств 

житлово-комунального господарства, 

паливно-енергетичного комплексу 

та об’єктів соціальної сфери до роботи 

в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 року

З метою підготовки житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста до роботи в умовах осінньо-зимового період 2018 – 2019 року, керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ: 
1. Затвердити   план заходів з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 року (додаються).
2. Утворити оперативний штаб з підготовки підприємств  житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста Жмеринки до роботи в осінньо-зимовий період 2018–2019року та затвердити його склад (додається) .

3. КП «Жмеринкакомунсервіс», ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг» спільно з Жмеринським відділенням ПАТ «Вінницягаз» провести профілактичні заходи по перевірці та підготовці газових приладів, димових та вентиляційних каналів в багатоквартирних будинках до початку опалювального сезону 2018 – 2019 року.
4. Керівникам підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста: 

- організувати виконання заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду та провести розрахунки за спожиті енергоносії;

- вжити невідкладних заходів щодо погашення споживачами боргів за отримані комунальні послуги.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови  Фурмана О.Б.

Міський голова 





А. Кушнір



Затверджено 
рішення виконавчого комітету
від «17» травня 2018 р. № 136
Заходи 

з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, 

паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста 

до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 року
	№ п/п
	Обсяг запланованих робіт
	Термін виконання
	Відповідальний

	1
	МКП «Енергоресурс»

	
	Забезпечення запасу палива на твердопаливних котельнях
	до 15 вересня 2018р.
	Півнюк О.В.

	
	Укомплектування аварійним запасом обладнання, запасними частинами та матеріалами, інструментом, знаряддям, засобами захисту, теплим спецодягом
	до 15 жовтня 2018р.
	Багрій В.А.

Гарбар А.П.

	
	Підготовити машини та механізми до роботи в умовах понижених температур
	до 15 вересня 2018р.
	Багрій В.А.



	
	Провести ремонт обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж
	до 20 вересня 2018р.
	Півнюк О.В. Багрій В.А. Грамарчук О.П.,  Фурман С.Г., Яблонський В.Й.,

 Король Б.В.

	
	Провести випробування та налагодження обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж
	до 15 вересня 2018р.
	Півнюк О.В. Багрій В.А. Грамарчук О.П.,  Фурман С.Г., Яблонський В.Й.,

 Король Б.В.

	
	Провести перевірку справності димовідвідни та вентиляційних каналів
	до 20 вересня 2018р.
	Півнюк О.В.

	
	Провести за необхідності відновлення обмурування котлоагрегатів та щільності газоповітряних трактів
	до 15 вересня 2018р.
	Багрій В.А.

Лисаков І.І.
Юненко В.М.

	
	Заміна аварійних ділянок теплових мереж
	до 10 вересня 2018р.
	Багрій В.А.

Яблонський В.Й.

 Король Б.В.

	
	Очищення водостоків, лотків, дренажів від сторонніх предметів
	до 15 вересня 2018р.
	Багрій В.А.

Яблонський В.Й.

 Король Б.В.

	
	Розробити експлуатаційні режими роботи систем теплопостачання, а також заходи з їх забезпечення
	до 10 вересня 2018р
	Гарбар А.П.

	
	Перевірити та привести у належний технічний стан теплові пункти, насосні агрегати, водопідігрівачі, вузли обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики
	до 25 вересня 2018р.
	Півнюк О.В. Багрій В.А. Грамарчук О.П.,  Фурман С.Г.



	
	Перевірити справність пристроїв технологічного захисту (спрацювання запобіжних клапанів, автоматики аварійного відключення) джерел теплової енергії
	до 25 вересня 2018р.
	Півнюк О.В. Багрій В.А. Грамарчук О.П.,  Фурман С.Г.



	
	Провести чергову повірку засобів обліку електричної та теплової енергії
	до 25 вересня 2018р.
	Півнюк О.В. Багрій В.А. Грамарчук О.П.,  Фурман С.Г.

	
	Перевірити пристрої релейного захисту та автоматики
	до 30 серпня 2018р.
	Півнюк О.В. 

Грамарчук О.П.,  Фурман С.Г.



	
	Провести протиаварійні тренування з персоналом МКП «Енергоресурс»

	до 15 вересня 2018 р.
	Багрій В.А.

Гарбар А.П.

	
	Забезпечити робочі місця персоналу котелень оперативною та технічною документацією
	до 15 серпня

2018 р.
	Гарбар А.П.

	
	Розробити та довести до персоналу протиаварійні заходи у разі введення в дію графіків аварійних відключень та (або) обмежень споживання електричної енергії та потужності
	до 15 вересня

2018 р.
	Гарбар А.П.

	
	Проведення повторного навчання персоналу МКП «Енергоресурс» з питань охорони праці
	до 10 серпня

2018 р.
	Гарбар А.П.

	
	Проведення періодичних медичних оглядів працівників підприємства
	до 15 липня 2018 р.
	Гарбар А.П.

	
	Складання актів готовності систем теплопостачання до опалювального сезону
	до 10 жовтня

2018 р.
	Півнюк О.В.

	2
	КП «Жмеринкакомунсервіс»

	
	

	
	Ремонт покрівлі: 
1.Соборна 86а кв. №3

2.Соборна 86а кв. №4

3.Шекінська 57 кв. №16

4.Шекінська 59 кв. №16

5.Шекінська 59 кв. №15

6.Шекінська 59 кв. №7

7.Шекінська 61 кв. №5

8.Шекінська 61 кв. №1

10.Добролюбова 9 кв. №45

11.Київська 1а кв. №96

12.Київська 1а кв. №95

13.Київська 1а кв. №89

14.Павлова 3 кв. № 39

15.Москаленка 4 кв. №4

16.Соборна 10 кв. 69

17.Соборна 5 кв. №97

18. Соборна 5 кв. №63

19. Соборна 5 кв. №34

20. Соборна 5 кв. №20

21. Соборна 5 кв. №16

22. Соборна 7 кв. №100

23. Соборна 7 кв. №78

24. Соборна 7 кв. №33

25. Соборна 39 кв. №20


	2-4 квартал
2018 року
	Головний інженер КП«Жмеринкакомунсервіс» Дацко В.О.

	
	Ремонт систем холодного водопостачання: 
1.Павлова 9 кв. №1-5

2.Брезденюка 2 кв. №22

3.Будівельників 5 кв. №1

4.Ст. Дивізії 6 підвальне приміщення

5.Соборна 40а підвальне приміщення

6.Соборна 40 підвальне приміщення

7.Пушкіна 1 підвальне приміщення


	2-4 квартал
2018 року
	Головний інженер КП«Жмеринкакомунсервіс» Дацко В.О.

	
	Ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) 
1.Магістральна 61


	2 квартал
2018 року
	Головний інженер КП«Жмеринкакомунсервіс» Дацко В.О.

	3
	ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг»
	
	

	
	Встановлення нових вхідних дверей в будинках: Магістральна 43
	до 1 липня 2018р.
	Директор ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг»
Стецюк В.О.

	
	Ремонт козирків на входах в під’їзди в будинках: Комарова 34а (2-й під’їзд)
	до 1 серпня 2018р.
	Директор ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг»

Стецюк В.О.

	
	Частковий ремонт покрівлі в будинках:

Магістральна 31

Комарова 20
	до 1 липня 2018р.
	Директор ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг»

Стецюк В.О.

	
	Частковий ремонт труб системи холодного водопостачання в підвалах будинків:

Магістральна 45, 49

Комарова 20

Червоний 6
	до 1 жовтня 2018р.
	Директор ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг»

Стецюк В.О.

	
	Часткова заміна каналізаційних труб в будинках:

Комарова 20
	до 1 серпня

2018р.
	Директор ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг»

Стецюк В.О.

	
	Встановлення дерев’яного паркану в дворах будинків:

Комарова 20
	до 1 липня 2018р.
	Директор ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг»

Стецюк В.О.

	
	Проведення інформаційно-роз’ясню-вальної роботи з населенням щодо необхідності проведення обстеження димовентиляційних каналів та одержання відповідних актів
	до 1 жовтня 2018р.
	Директор ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг»

Стецюк В.О.

	4
	ТОВ «Ель Дорадо»
	
	

	
	Відремонтувати  тракторну техніку
	до 31жовтня 2018 р.
	директор ТОВ «Ель Дорадо» 

Стецюк О.А. 

	
	Закупити спец шини на трактори
	до 20 жовтня  2018р.
	директор ТОВ «Ель Дорадо» 

Стецюк О.А. 

	
	Забезпечити працівників підприємства зимовим спецодягом та інвентарем 
	до 31 жовтня  2018р
	директор ТОВ «Ель Дорадо» 

Стецюк О.А.

	
	Заготовити протиожеледну суміш в кількості 600 тон


	до 10 листопада  2018р
	директор ТОВ «Ель Дорадо» 

Стецюк О.А.

	
	Заключити договори оренди на спецтехніку для очищення вулиць міста від снігу в зимовий період
	до 30 жовтня  2018р
	директор ТОВ «Ель Дорадо» 

Стецюк О.А.

	5
	СО «Жмеринські електричні мережі»
	
	

	
	Провести перевірку герметичності відсіків та прохідних ізоляторів КТП-10/0,4кВ, ущільнити всі щити КТП-10/0,4кВ.
	до 10.11.18р.
	Головний інженер Жмеринських ЕМ

 Носач О.М.

	
	Провести аналіз листів огляду ПЛ-10 кВ і ТП-10/0,4 кВ на предмет наявності дефектів та виконати заходи по їх усу​ненню з метою запобігання аварійних відключень
	до 10.11.18р.
	Головний інженер Жмеринських ЕМ

 Носач О.М.

	
	Забезпечити виконання планового капітального ремонту обладнання  за 10 місяців по закріпленим дільницям 

№ 1,2, 3, 4, 5 згідно плану на 2016р.
	до 10.11.18р.
	Головний інженер Жмеринських ЕМ

 Носач О.М.

	
	Забезпечити виконання плану технічного обслуговування ПЛ, КЛ, ТП, РП за 10 місяців
	до 10.11.18р.
	Головний інженер Жмеринських ЕМ

 Носач О.М.

	
	Провести огляд рівнів масла та виконати доливку трансформаторного масла в маслонаповнене обладнання,

 до норми
	до 10.11.18р.
	Головний інженер Жмеринських ЕМ

 Носач О.М.

	
	Укомплектувати всі робочі місця інструкціями з експлуатації устатку​вання, охорони праці відповідно до нормативних документів
	до 10.11.18р.
	Головний інженер Жмеринських ЕМ

 Носач О.М.

	
	Підготувати переносні прилади освітлення для можливого виконання відновлювальних робіт в темний час доби.
	ІІІ квартал
	Головний інженер Жмеринських ЕМ

 Носач О.М.

	
	Забезпечити резервне живлення диспетчерського пункту від резервного джерела живлення
	ІІІ-ІV квартал
	Головний інженер Жмеринських ЕМ

 Носач О.М.

	
	Виконати аналіз  схеми кабельних мереж, виконати ремонт пошкоджених КЛ 10/0,4кВ
	ІІІ квартал
	Головний інженер Жмеринських ЕМ

 Носач О.М.

	
	Забезпечити працездатний стан та готовність до роботи пересувної ЕТЛ
	постійно
	Головний інженер Жмеринських ЕМ

 Носач О.М.

	
	Провести перевірку технічного стану всіх приміщень ЕМ
	з 01.04.18р. по 30.09.18р.
	Головний інженер Жмеринських ЕМ

 Носач О.М.

	
	Провести ревізію покрівель виробничих та адміністративних будівель ЕМ
	до 30.06.18р.
	Головний інженер Жмеринських ЕМ

 Носач О.М.

	
	Заміна дерев’яних вікон на металопластикові
	з 01.04.2018 по 30.09.2018р.
	Головний інженер Жмеринських ЕМ

 Носач О.М.

	
	Заміна, ремонт, утеплення дверей в приміщеннях.
	з 01.04.2018 по 30.09.2018р.
	Головний інженер Жмеринських ЕМ

 Носач О.М.

	
	Виконати ревізію систем опалення всіх виробничих та службових приміщень
	до 30.09.18р.
	Головний інженер Жмеринських ЕМ

 Носач О.М.

	
	Проведення ревізії та усунення недоліків на водопровідній та каналізаційній мережах
	до 30.09.18р.
	Головний інженер Жмеринських ЕМ

 Носач О.М.

	
	Підготувати автотранспортну техніку до роботи в ОЗП, забезпечити обігрів салонів технологічного транспорту для перевезення персоналу.
	ІІІ-ІV квартал
	Головний інженер Жмеринських ЕМ

 Носач О.М.

	
	Якісно підготувати і організовано провести річний технічний огляд транспортних засобів.
	до 01.08.18р.
	Головний інженер Жмеринських ЕМ

 Носач О.М.

	
	Регулярно і своєчасно проводити технічне обслуговування і поточний ремонт автотракторної техніки.
	згідно графіків, по потребі
	Головний інженер Жмеринських ЕМ

 Носач О.М.

	
	Проведення контрольних перевірок технічного стану автотракторної техніки.
	згідно графіків, по потребі
	Головний інженер Жмеринських ЕМ

 Носач О.М.

	
	Провести сезонне технічне обслуговування автомобілів.
	згідно графіків
	Головний інженер Жмеринських ЕМ

 Носач О.М.

	
	Підготувати пункти для підігріву і роздачі теплої води в системи охолодження двигунів.
	до 01.10.18р.
	Головний інженер Жмеринських ЕМ

 Носач О.М.

	
	Провести перевірку технічного стану зливних кранів систем охолодження двигунів автотракторної техніки.
	до 01.10.18р.
	Головний інженер Жмеринських ЕМ

 Носач О.М.

	
	Провести інструктаж і навчання водіїв на тему: «Експлуатація транспортних засобів в осінньо-зимовий період».
	до 01.10.18р.
	Головний інженер Жмеринських ЕМ

 Носач О.М.

	
	Підготувати пост для миття автомобілів та водогони до зимового періоду.
	до 01.10.18р.
	Головний інженер Жмеринських ЕМ

 Носач О.М.

	
	Підготувати вказівку про злиття води із систем охолодження.
	до 01.10.18р.
	Головний інженер Жмеринських ЕМ

 Носач О.М.

	
	Укомплектувати матеріалами і обладнанням аварійний запас ЕМ  згідно норми
	до 13.11.18р.
	Головний інженер Жмеринських ЕМ

 Носач О.М.

	6
	Жмеринське відділення ПАТ «Вінницягаз»
	
	

	
	Посилити контроль за дотриманням Правил експлуатації систем газопостачання і побутових газових приладів. Матеріали по виявленню порушень оформляти в установленому порядку і передавати по інстанціям для реагування
	Постійно
	Майстер групи ВБСГ 

Майстер ГЕМ та ГРП

Менеджер з продажів

	
	Провести місячник по безпечному і економічному використанню газу в побуті
	З 15.09.18р. по 15.10.18р.

.
	Інженер ОП 

Майстри відділення

	
	Забезпечити перевірку, ревізію і ремонт газових мереж, колодязів, відключаючи пристроїв в ГРП, ШГРП, засобів захисту газопроводів від корозії
	Згідно графіків
	Майстер ГЕМ та ГРП

Майстер СКВ

	
	Забезпечити приладовим методом обстеження підземних газових мереж
	Усі підземні газопроводи
	Майстер СКВ

	
	Забезпечити перевірку на щільність стояків ВБСГП, які знаходяться в зоні діяльності управління
	Згідно графіків
	Майстер групи ВБСГ 



	
	Забезпечити в осінньо-зимовий період регулярну очистку від снігу та льоду кришок люків газових колодязів і КВП
	Постійно
	Майстер ГЕМ та ГРП

Майстер СКВ

	
	Забезпечити утримання автомобіля АДС в постійній готовності до роботи, не допускати використання транспорту АДС не за призначенням
	Постійно
	Головний інженер

Майстер АДС

Механік

	
	Згідно з планом локалізації та ліквідації аварій, провести тренувальні заняття АДС з участю районних і міських служб
	Згідно графіка
	Головний інженер

Майстер АДС



	
	Укомплектувати АДС необхідним інструментом, інвентарем, засобами захисту, приладами, для оперативного реагування на аварійні ситуації
	До 01.07.2018р.
	Майстер АДС



	
	Створити аварійні запаси матеріалів згідно нормативних вимог і постійно їх підтримувати у встановлених межах
	До 01.10.2018р.


	Головний інженер

	
	Вести роботу з власниками житлового фонду, щодо обов’язкової перевірки стану димових та вентиляційних каналів
	Постійно
	Інженер з експлуатації устаткування газових об’єктів

Майстер групи ВБСГ

	
	Забезпечити в осінньо-зимовий період автотранспорт необхідними запчастинами, обладнанням
	До 01.10.2018р. і постійно
	Механік

	
	Виконати заплановані обсяги робіт по ремонту опалювальних агрегатів пов’язаних з забезпеченням теплом виробничих приміщень
	До 01.10.2018р.
	Майстер групи ВБСГ

	
	Провести ревізію електроустановок зовнішнього і внутрішнього освітлення, заземлюючих пристроїв і привести їх у відповідність ПБЕ
	До 01.10.2018р.
	Майстер СКВ

	
	Провести позачергові інструктажі з водіями по забезпеченню безпеки руху при роботі автотранспорту в осінь-зимовий період
	До 15.10.2018р.
	Інженер ОП

Механік

	
	Привести засоби пожежогасіння у відповідність з вимогами Правил пожежної безпеки та провести опосвідчення первинних засобів пожежогасіння
	До 01.10.2018р.
	Головний інженер

	
	Привести у робочий стан та перевірити готовність до роботи в зимових умовах водонагрівального пристрою автогосподарства
	До 01.10.2018р.
	Механік 

Майсер групи ВБСГ

	
	Виконати встановлення газорегуляторних пунктів у кількості 8шт по інвестиційні програмі на 2017р.:м.Жмеринка вул. Л.Чайкіної, м.Жмеринка вул.Долинська, м.Жмеринка вул.Національна, м.Жмеринка вул.Визволення, м.Жмеринка вул.Барляєва РАйДУ, м.Жмеринка вул.Свободи173, м.Жмеринка вул.Бабаджанняна, м.Жмеринка вул.Асмолова 
	До початку опалювального періоду
	Головний інженер

Майстер ГЕМ та ГРП



	
	Виконати реконструкцію станції катодного захисту у кількості 3 шт. до Плану розвитку за 2017 р.: м.Жмеринка вул. Київська132 м.Жмеринка вул. Єсеніна; м.Жмеринка вул. 8-го Березня;
	До початку опалювального періоду
	Головний інженер

Майстер СКВ

	
	Посилити контроль по виконанню технічного обстеження та працездатності станцій катодного захисту м. Жмеринки та Жмеринського району
	Постійно
	Майстер СКВ

	
	Виконати ревізії ІФЗ згідно графіків м. Жмеринки та Жмеринського району 
	Згідно плану графіку
	Майстер СКВ

	7
	КП «Жмеринкаводоканал»
	
	

	
	Капітальний ремонт водогону:

вул. Барляєва, 250м.
вул. Училищна-М.Грушевського, 2200м.

вул.Будівельників,120м

пров. Мокрий,500м.

туп. Київський,120м.
	3-4 квартал 2018р.
	Директор КП «Жмеринкаводоканал» 

Воронов В.М.

	
	Капітальний ремонт напірного колектора системи водовідведення по вул. Гастело,1200м.
	3 квартал 2018р.
	

	
	Гідроочистка системи водовідведення по вул. Соборна,120м.
	2 квартал 2018р.
	

	
	Гідроочистка системи водовідведення по 

вул. Космонавтів,158м.
	2 квартал 2018р.
	Директор КП «Жмеринкаводоканал» 

Воронов В.М

	
	Гідроочистка системи водовідведення по 

вул. Валерія Брезденюка,100м.
	2 квартал 2018р.
	Директор КП «Жмеринкаводоканал» 

Воронов В.М

	
	Гідроочистка системи водовідведення ЗОШ №2 до перехрестя вул. Б.Хмельницького та вул. Б. Олійника,150м.
	2 квартал 2018р.
	Директор КП «Жмеринкаводоканал» 

Воронов В.М

	
	Гідроочистка системи водовідведення пров. Червоногвардійський,199м.
	2 квартал 2018р.
	Директор КП «Жмеринкаводоканал» 

Воронов В.М

	
	Гідроочистка системи водовідведення пров. Молодогвардійський,89м.
	2 квартал 2018р.
	

	
	Капітальний ремонт технічного обладнання та гідродинамічне очищення приймального відділення каналізаційної насосної станції №1 Вул. Декабристів.
	2 квартал 2018р.
	Директор КП «Жмеринкаводоканал» 

Воронов В.М

	
	Капітальний ремонт технічного обладнання та гідродинамічне очищення приймального відділення каналізаційної насосної станції №4 вул. Комарова.
	2 квартал 2018р.
	

	
	Капітальний ремонт технічного обладнання та гідродинамічне очищення приймального відділення каналізаційної насосної станції «Кругла»
	2 квартал 2018р.
	Директор КП «Жмеринкаводоканал» 

Воронов В.М

	
	Капітальний ремонт технічного обладнання та відновлення роботи ВНС№3 вул. Декабристів
	2 квартал 2018р.
	Директор КП «Жмеринкаводоканал» 

Воронов В.М

	
	Заміна дренажного обладнання КНС №4 вул. Комарова
	2 квартал 2018р.
	Директор КП «Жмеринкаводоканал» 

Воронов В.М

	
	Заміна дренажного обладнання КНС №5 вул. Магістральна
	3 квартал 2018р.
	

	
	Заміна дренажного обладнання КНС №6 вул. Бабажаняна  
	2 квартал 2018р.
	Директор КП «Жмеринкаводоканал» 

Воронов В.М

	
	Заміна дренажного обладнання ГКНС вул. Мельнична
	2 квартал 2018р.
	Директор КП «Жмеринкаводоканал» 

Воронов В.М

	
	Заміна насосного обладнання артсвердловина №5
	2 квартал 2018р.
	Директор КП «Жмеринкаводоканал» 

Воронов В.М

	
	Заміна насосного обладнання артсвердловина №2
	1 квартал 2018р.
	Директор КП «Жмеринкаводоканал» 

Воронов В.М

	
	Заміна насосного обладнання артсвердловина №3
	2 квартал 2018р.
	Директор КП «Жмеринкаводоканал» 

Воронов В.М

	
	Очистка РЧВ ВНС №2
	2 квартал 2018р.
	

	
	Очистка РЧВ ВНС №3
	2 квартал 2018р.
	Директор КП «Жмеринкаводоканал» 

Воронов В.М

	
	Очистка РЧВ ВНС №4
	2 квартал 2018р.
	Директор КП «Жмеринкаводоканал» 

Воронов В.М

	
	Заміна запірної арматури вул. В Брезденюка
	3 квартал 2018р.
	Директор КП «Жмеринкаводоканал» 

Воронов В.М

	
	Заміна запірної арматури туп. Одеський
	3 квартал 2018р.
	Директор КП «Жмеринкаводоканал» 

Воронов В.М

	
	Капітальний ремонт оглядових колодязів ділянки самопливного колектора  вул. Свободи – вул. Сільськогосподарська.
	3 квартал 2018р.
	Директор КП «Жмеринкаводоканал» 

Воронов В.М

	
	Поточний ремонт оглядових колодязів вул. Комарова
	2 квартал 2018р.
	Директор КП «Жмеринкаводоканал» 

Воронов В.М

	
	Поточний ремонт запірної арматури вул. Соборна 
	3 квартал 2018р.
	

	
	Поточний ремонт запірної арматури вул. Павлова
	2 квартал 2018р.
	Директор КП «Жмеринкаводоканал» 

Воронов В.М

	
	Поточний ремонт запірної арматури вул. Центральна
	2 квартал 2018р.
	Директор КП «Жмеринкаводоканал» 

Воронов В.М

	
	Поточний ремонт запірної арматури вул. Горького
	3 квартал 2018р.
	Директор КП «Жмеринкаводоканал» 

Воронов В.М

	
	Планове технологічне обслуговування частотного перетворювача автоматичного регулювання роботи насосного обладнання ВНС №2
	2 квартал 2018р.
	Директор КП «Жмеринкаводоканал» 

Воронов В.М

	
	Заміна твердопаливного котла  48кв (Опалення адмінбудівлі та прилеглих споруд)  вул. Мельнична 3
	4 квартал 2018р.
	Директор КП «Жмеринкаводоканал» 

Воронов В.М


Міський голова 





А. Кушнір
Затверджено 

рішення виконавчого комітету 

від «17» травня 2018 р. № 136
Склад оперативного штабу з підготовки  
підприємств житлово-комунального господарства, 

паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста 

Жмеринки до роботи в осінньо-зимовий період 2018 – 2019року 
	Фурман Олександр Борисович
	-
	перший заступник міського голови, голова оперативного штабу

	Савіна Ірина Анатоліївна
	-
	начальник управління ЖКГ, секретар оперативного штабу

	члени оперативного штабу:

Воронов Володимир Миколайович

-
директор КП «Жмеринкаводоканал»  (за згодою)
Греченко Олександр

Анатолійович

-

старший державний інспектор з енергетичного нагляду інспекції  Держенергонагляду у Вінницькій  області  (електротехнічний напрямок)

(за згодою)
Канарчик Юрій Миколайович

-
старший державний інспектор з енергетичного нагляду інспекції  Держенергонагляду у Вінницькій  області  (теплотехнічний напрямок)(за згодою)

Ніколайчук Святослав Володимирович

-
директор КП «Жмеринкакомунсервіс» (за згодою)
Носач Олександр Михайлович
-
головний інженер СО «Жмеринські електричні мережі» (за згодою)
Сажко Віталій Васильович
-

В.о. директора МКП «Енергоресурс»  (за згодою)

Сигидин Анатолій Володимирович
-
головного інженера Жмеринського відділення ПАТ «Вінницягаз» (за згодою)

Стецюк Віталій Олегович

-

директор ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг» (за згодою)

Стецюк Олег Андрійович

-

директор ТОВ «Ель Дорадо» (за згодою)




Міський голова 





А. Кушнір
PAGE  

