Додаток №1 до рішення

42 сесії  міської ради 7 скликання

від «12»вересня 2018 року №621

Проект-переможець XV обласного Конкурсу проектів розвитку територіальних громад «SportHab Zhmerynka» (Створення громадського простору для фізичної реабілітації та рухової активності жителів жмеринчан)

Аплікаційна форма проекту

1. Анотація проекту

- Назва проекту: «SportHab Zhmerynka»

(Створення громадського простору для фізичної реабілітації та рухової активності жмеринчан).

- Терміни виконання проекту: вересень-жовтень-листопад 2018 року.

- Актуальність проекту полягає в спробі залучити людей з обмеженими можливостями до активного життя, створити комфортні умови для відпочинку та занять спортивними вправами в рекреаційній зоні міста –  в парку. Це  покращить фізичний і психологічний стан людини, зміцнить віру в свою значимість, в те, що життя не закінчується в інвалідному кріслі або при іншій формі обмеження рухливості. Проектом «SportHab Zhmerynka» пропонується збудувати фізкультурно-оздоровчий майданчик з урахуванням специфічних особливостей і потреб жмеринчан - людей з ураженням опорно-рухового апарату; з дефектами зору; з дефектами слуху.

- Мета проекту: Створення громадського простору фізкультурно-оздоровчого спрямування для жмеринчан, в тому числі, для людей з фізичними обмеженнями на базі міського парку.

- Завдання проекту: Створити комфортні умови для перебування на свіжому повітрі людей з фізичними обмеженнями, для задоволення їх потреб в реабілітації, руховій активності та проведенні змістовного дозвілля.

- Очікувані результати виконання проекту: Вперше в місті будуть створені умови для забезпечення права людей з фізичними обмеженнями на активне дозвілля, на заняття фізичною культурою та спортом. Проект дасть можливість природним шляхом подолати психологічні бар’єри інтеграції людей з фізичними вадами у суспільство. Проект сприятиме розвитку інфраструктури міської зони відпочинку і, безумовно, заохочуватиме представників бізнесу долучатись до подальшої розбудови паркового комплексу.

- Організації-партнери, співвиконавці проекту:

1. Комунальне підприємство «Парковий культурно-спортивний комплекс».

2. Громадська організація молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» (м. Вінниця).

3. Комунальний заклад «Вінницький обласний центр фізичного здоров’я населення».

- Бюджет проекту: 180 тис.грн.

Фонд Конкурсу – 80 тис.грн.,

учасник Конкурсу – 80 тис.грн.,

організації-партнери – 20 тис.грн.

2. Докладний опис проекту.

2.1. Опис проблематики проекту

Стисла інформація про адміністративно-територіальну одиницю

(в тому числі кількість населення)

Сучасна Жмеринка – місто обласного значення та адміністративний центр Жмеринського району Вінницької області. Населення Жмеринки становить

34,5 тис. чол. Загальна площа міста – 1826 га, в тому числі під забудовами – 1272 га. Площа зелених насаджень загального користування складає 115 га. Міська територія поділена на 16 мікрорайонів.

Жмеринка – молоде і перспективне місто. В 2018 році 5 серпня місто відзначатиме своє 115-ти річчя.

Опис конкретної проблеми, що склалася у громаді

до початку проекту та стала причиною його написання

Однією з головних соціальних проблем міста Жмеринки, яка потребує негайного вирішення, є соціальна ізольованість людей з фізичними обмеженнями від сучасного ритму життя. На сьогоднішній день у місті мають статус інваліда 3113 осіб віком до 35 років, з них 100 чоловік - візочники. І лише незначна частка людей мають змогу отримати послуги з оздоровлення в спеціалізованих закладах. Більшість людей, що обмежені в рухах залишаються в квартирах,  не маючи змоги спілкуватись, насолоджуватись красою природи, займатись фізичною культурою та спортом, а головне, приймати участь у житті рідного міста. Тому створення умов для змістовного дозвілля людей з фізичними обмеженнями в міському парку відпочинку сприятиме вирішенню проблеми їх інтеграції у суспільство.

У місті Жмеринка вся загально доступна спортивна інфраструктура розташована в парковій зоні. Це два стадіони, бігові легкоатлетичні доріжки, спортивна зала «Олімп», готель на 50 місць, адмінбудівля. Загальна площа земельної ділянки паркового комплексу становить майже 11 га. Парк є улюбленим місцем відпочинку жмеринчан, саме в парку проводяться святкові масові заходи, змагання з видів спорту, дитячі «Веселі старти». Асфальтовані паркові доріжки дозволяють відпочивати молодим мамам з немовлятами в візочках, скейтбордистам та любителям покататись на роликах. Але, через постійне недофінансування, паркова інфраструктура не розвивається, що зменшує число відвідувачів, особливо, серед молоді. Не створені умови для перебування в парку людей з інвалідністю: їм просто нічим зайнятись і це створює певну соціальну напругу в суспільстві. Військові, яких в Жмеринці 300 чоловік, що повернулись з зони АТО, потребують фізичної та психологічної реабілітації на рідній території, корисного відпочинку на свіжому повітрі в колі рідних та друзів. Найяскравіший приклад – участь жмеринчанина Владислава Кузнєцова, десантника легендарної Житомирської 95-ї аеромобільної бригади, який зазнав поранення (з подальшою ампутацією кінцівки) в Луганську, в Національних спортивних змаганнях «Ігри Нескорених» (м. Київ, 2017 рік). Виборовши золоту медаль, він ввійшов до збірної команди України, яка відряджалась на змагання в Канаду. Щоб гідно підготуватись до Всесвітніх «Ігор Нескорених» у Торонто, Владислав змушений був їздити на тренування до Вінниці. Все це стало мотивацією для написання проекту «SportHab Zhmerynka» - Створення громадського простору для фізичної реабілітації та рухової активності жмеринчан.

Сьогодні життя сучасного городянина дуже сильно залежить від різноманітних мобільних пристроїв -  щоб зарядити планшет або мобільний телефон далеко від дому, необхідно шукати відповідне кафе, але і там розетки бувають не завжди. В рамках проекту будуть створені умови для всіх жмеринчан не тільки зарядити свій мобільний девайс, але і попрацювати за ноутбуком на свіжому повітрі.

Інформація про цільову групу проекту

Цільові групи визначені виходячи з завдань проекту – це люди з фізичними обмеженнями. Оскільки  вони та члени їх сімей є складовою частиною громади м. Жмеринка, то вирішення нагальних соціальних питань їх реабілітації, відпочинку та інтеграції є завданням громади. І заходи за проектом допоможуть їх вирішенню.

Інформація про кінцевих бенефіціарів проекту

Кінцевими бенефіціарами Програми є жмеринчани та гості міста різного віку та соціального стану, для яких будуть створені сприятливі умови для сімейного та колективного відпочинку, для масових занять фізичною культурою та оздоровчою руховою активністю в парковій зоні міста.

Якому напряму (напрямам) Конкурсу відповідає проект

Проект «SportHab Zhmerynka» (Створення громадського простору для фізичної реабілітації та рухової активності жмеринчан) відповідає наступним пріоритетам:

- Підтримка людей з обмеженими фізичними можливостями.

- розвиток спортивної та туристичної інфраструктури населених пунктів.

Чи є проект продовженням інших програм та проектів

Проект «SportHab Zhmerynka» є продовженням Проекту з пошуку та розробки ефективних шляхів трансформації малих та середніх міст «Plan Z», який був реалізований в м. Жмеринка впродовж 2015-2016 років незалежними фахівцями у сфері регіональних культурних політик під егідою Goethe Institute Kyiv і за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.

Проект «SportHab Zhmerynka» є невід’ємною складовою міської програми «Розвиток фізичної культури та спорту у місті Жмеринка до 2024 року», затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 7 скликання № 184 від 15.11.2016 року та міської програми «Розвиток комунального підприємства «Парковий культурно-спортивний комплекс» (зі змінами), затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 7 скликання № 178 від 15.11.2016 року.

Яким цілям та завданням Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року відповідає даний проект

Проект «SportHab Zhmerynka» (Створення громадського простору для фізичної реабілітації та рухової активності жмеринчан) відповідає операційній цілі 6.1. : Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області.

2.2.  Мета та завдання проекту

Мета проекту: Створити громадський простір фізкультурно-оздоровчого спрямування для жмеринчан, в тому числі, для людей з фізичними обмеженнями, в рекреаційній зоні – в міському парку.

Завдання проекту:

1. Спорудити сучасний спортивний майданчик з вуличними силовими тренажерами, які могли б використовувати люди з фізичними обмеженнями на рівні з пересічними городянами.

2. Облаштувати прилеглу територію, створивши громадський простір для комфортного перебування людей різного віку та соціального статусу, які потребують фізичної та психологічної реабілітації, цікавляться фізичною культурою та спортом, прагнуть до спілкування та активного дозвілля.

3.  Провести масштабну презентацію проекту «SportHab Zhmerynka» для громадськості з залученням спортсменів-паралімпійців області, військових, які брали участь у Всеукраїнських спортивних змагань «Ігри Нескорених» та інших відомих особистостей міста та області. Організувати урочисте відкриття спортивного хабу 4-5 серпня до Дня 115-ої річниці міста Жмеринка.

4. Створити спортивний клуб «SportHab Zhmerynka» для людей з фізичними обмеженнями. Зацікавити громадськість і бізнесові кола до підтримки діяльності клубу, до розвитку паркової інфраструктури в цілому, спонукати небайдужих жмеринчан до активних дій заради комфортного проживання в рідному місті всім людям без будь-яких обмежень.

2.3.  Технологія досягнення цілей (виконання завдань проекту)

Перелік заходів проекту та їх детальний опис:

1. Підготовка земельної ділянки для майбутнього громадського простору: демонтаж старих конструкцій дитячого майданчика, планування площі під спортивний майданчик, вибір місць для 4-ох лавок, підведення електромережі, придбання і встановлення лавок, урн для сміття, стола з шаховою розміткою для настільних ігор. Виконавець робіт - КП «Парковий культурно-спортивний комплекс», початок робіт – відразу після оголошення про перемогу проекту «SportHab Zhmerynka» в Конкурсі.

2. Придбання Wi-Fi роутера, встановлення його в офісному приміщені спортивної зали, налаштування інтернет-зони. Придбання та встановлення спеціальних розеток з usb-портами, які будуть захищені від дітей та не піддаватися впливу опадів. Електричний струм пуститься від ліхтарів вуличного освітлення, що стоять поруч. Виконавець робіт - КП «Парковий культурно-спортивний комплекс». Виконання робіт – впродовж першого місяця  реалізації проекту.

3. Підбір та замовлення тренажерного обладнання, яким могли б користуватись люди з фізичними обмеженнями на рівні з пересічними городянами. Придбання, встановлення, тестування обладнання. Консультант – ГО «Гармонія», виконавець робіт – ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» ГК «Інтер Атлетика». Виконання робіт – впродовж другого місяця  реалізації проекту.

4. Проведення загальноміської презентації проекту «SportHab Zhmerynka» для громадськості з залученням спортсменів-паралімпійців області, військових, які брали участь у Всеукраїнських спортивних змагань «Ігри Нескорених» та інших відомих особистостей міста та області. Організація урочистого відкриття спортивного хабу 4-5 серпня до Дня 115-ої річниці міста Жмеринка. Консультант – КЗ «Вінницький обласний центр фізичного здоров’я населення», виконавці робіт - відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, управління культури та туризму, міські ЗМІ.

5. Підготовка та здача фінальної звітності по реалізації проекту. Відповідальний виконавець – керівник проекту.

6. Створення спортивного клубу «SportHab Zhmerynka» для людей з фізичними обмеженнями з метою розширення спортивної мережі та забезпечення доступу населення до отримання якісних  послуг з оздоровлення та відпочинку в парковій зоні після закінчення проекту. Консультант – КЗ «Вінницький обласний центр фізичного здоров’я населення», відповідальний виконавець - відділ у справах сім’ї, молоді та спорту.

Яким чином проект буде базуватися

на попередніх досягненнях у подібних сферах

Жмеринська міська рада має позитивний досвід по залученні грантових коштів в розвиток парково-спортивної інфраструктури. Так, впродовж 2010-2011 років Жмеринка реалізувала два соціальних проекти спільно з БО «Фонд братів Кличків»: «Клич друзів – граймо разом!» - встановлення дитячого спортивного майданчика за фінансової підтримки ТМ «Кока-Кола» (вартість проекту – 60 тис. грн.) та «Спортивну Україну будуємо разом» - капітальний ремонт та встановлення обладнання в спортивній залі «Олімп» за фінансової підтримки Компанії «Nemiroff» (вартість проекту 400 тис. грн.). Обидва об’єкти знаходяться в парковому культурно-спортивному комплексі міста.

Методи реалізації проекту

Інформаційні – Через міські ЗМІ  буде поширена інформація про проект «SportHab Zhmerynka» та про перемогу в Обласному Конкурсі. Під час реалізації проекту місцевими ЗМІ  здійснюватиметься моніторинг виконання робіт, а також, інформаційна презентація людям з фізичними обмеженнями нових можливостей вирішення їхніх проблем через регулярні заняття фізичною культурою і спортом, живе спілкування з іншими жмеринчанами.

Систематично просвіта населення про виконання

Організаційні – Залучення громадськості до спільного вирішення основних завдань Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року, серед яких – забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області, підвищення рухової активності людей, в тому числі, з фізичними обмеженнями, розвиток спортивної та туристичної інфраструктури населених пунктів.

Майнові – Ефективне використання земельних ресурсів, наявних на території міста Жмеринки: Все, що належать громаді, повинно бути спрямоване на задоволення її потреб.

Фінансові – Проект «SportHab Zhmerynka» реалізується при спільному фінансуванні обласного, місцевого та партнерського бюджетів. Успішна реалізація проекту має зацікавити громадськість і бізнесові кола вкладати свої ідеї та фінансові ресурси в розвиток паркової інфраструктури, спонукати небайдужих жмеринчан до активних дій заради комфортного проживання в рідному місті всім людям без будь-яких обмежень.

Соціальні – Використовуючи гендерний підхід до вирішення завдань Проекту, тренажерне обладнання буде придбане в співвідношенні 50% х 50%, тобто: з 14-ти тренажерів 7 одиниць будуть передбачені для людей з інвалідністю. Це звільнить населення міста, в тому числі людей з фізичними обмеженнями, від соціальної напруги.  «SportHab Zhmerynka» створить всі умови для фізичної реабілітації та рухової активності жмеринчан, що в результаті збільшить вдвічі кількість бажаючих його відвідувати і досягти головної мети – покращити якість і тривалість активного життя мешканців нашого міста.

Розподіл функцій між організаціями-партнерами

1. Комунальне підприємство «Парковий культурно-спортивний комплекс» (організація-партнер 1) бере на себе такі зобов'язання:

- Підготовка земельної ділянки для майбутнього громадського простору: планування площі під спортивний майданчик, придбання та доставка щебня (відсіву), вибір місць для 4-ох лавок, підведення електромережі, придбання і встановлення лавок, урн для сміття, стола з шаховою розміткою для настільних ігор.

- Придбання Wi-Fi роутера, встановлення його в офісному приміщені спортивної зали, налаштування інтернет-зони. Придбання та встановлення спеціальних розеток з usb-портами.

- Взяття на баланс та обслуговування тренажерного обладнання та інших засобів, які будуть придбані під час реалізації проекту.

2. Громадська організація молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія» (організація-партнер 2) бере на себе такі зобов'язання:

- Надання консультацій щодо написання проекту, вибору тренажерного обладнання для людей з фізичними обмеженнями, зокрема, на візках.

- Організація тестування тренажерного обладнання під час перебування в громадському просторі «SportHab Zhmerynka» після завершення проекту.

- Сприяння поширенню досвіду жмеринчан по створенню громадського простору в інших громадах області.

3. КЗ «Вінницький обласний центр фізичного здоров’я населення» (організація-партнер 3) бере на себе такі зобов'язання:

- Консультування в напрямку забезпечення сприятливих умов для реалізації права різних груп населення, зокрема соціально незахищених, на заняття фізичною культурою і спортом, активного відпочинку за місцем проживання та у місцях масового відпочинку.

- Організація і проведення спільних спортивно-масових заходів обласного рівня на території міста Жмеринки, зокрема, в парковому культурно-спортивному комплексі.

Короткий опис грантової історії подавача та партнерів

В рамках співпраці Виконавчого комітету Жмеринської міської ради з Європейською комісією  в рамках ініціативи Східне партнерство SUDeP «Фінансова допомога з впровадження заходів, визначених у ПДСЕР (Планах дій з сталого енергетичного розвитку) – підписантів Угоди Мерів». в м. Жмеринка реалізується проект  «Energy Go: Впровадження плану дій сталого енергетичного розвитку м.Жмеринка».

Загальна сума проекту становить 913,7 тис €.  При цьому внесок Європейської комісії 727,6 тис. € (79,75%), співфінансування з місцевого бюджету в сумі 186,1 тис  € (20,25%).

Термін реалізації проекту  2015 – 2018 роки.

Громадська організація молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія»  у 2015 році реалізувала соціальний проект «Інклюзивний дитячий майданчик» за фінансової підтримки Британської ради в Україні, 20 000 грн.;

У 2012 році - «Розширення інформаційного простору та створення умов для соціалізації та реабілітації людей з інвалідністю», Фонд Східної Європи,

вартість проекту 709423 грн.

2.4.  Тривалість і план реалізації заходів проекту (таблиця 1)

Таблиця 1

План реалізації проекту

| Завдання | Заходи/роботи в рамках завдання | Термін виконання | Організація-виконавець, відповідальний | Документи та інші джерела, що засвідчують виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Спорудження спортивного майданчика | 1.1. Створення робочої групи проекту. | Місяць 1 | Управління ЖКГ Жмеринської міської ради, керівник проекту | Протокол засідання робочої групи. |
|  | 1.2. Відбір, придбання, доставка та встановлення спортивного обладнання – тренажерів. | Місяць 1-2 | Управління ЖКГ Жмеринської міської ради, Група Компаній «Інтер Атлетика» ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики», директор | Договір купівлі-продажу товарів (послуг); накладна про отримання товару; акт виконаних робіт по встановленню обладнання. |
|  | 1.3. Звітність за місяць 1 | Місяць 2 | Управління ЖКГ Жмеринської міської ради, керівник проекту | Паперовий варіант Звіту згідно з формою. |
| 2. Облаштування прилеглої території | 2.1. Виконання робіт (послуг): придбання та доставка відсіву; планування і підсипка земельної ділянки; підвід електроживлення, встановлення та підключення електричних розеток з usb-портами | Місяць 2 | Управління ЖКГ Жмеринської міської ради, КП «Парковий культурно-спортивний комплекс», директор | Договір купівлі-продажу товарів (послуг); накладна про отримання товару, акти виконаних робіт |
|  | 2.2. Придбання і встановлення паркових лавок; стола з розміткою; сміттєвих урн; Wi-Fi роутера та налаштування інтернет-зони. | Місяць 2 | Управління ЖКГ Жмеринської міської ради, КП «Парковий культурно-спортивний комплекс», директор | Договір купівлі-продажу товарів (послуг); акти виконаних робіт |
|  | 2.3. Звітність за місяць 2 | Місяць 3 | Управління ЖКГ Жмеринської міської ради | Паперовий варіант Звіту згідно з формою. |
| 3. Провести масштабну презентацію проекту «SportHab Zhmerynka» та урочисте відкриття спортивного хабу 4-5 серпня до Дня 115-ої річниці міста Жмеринка. | 3.1. виготовлення та встановлення інформаційної таблички встановленого зразка із назвою проекту, назвою Конкурсу, датою та зазначенням того, що фінансування виділено з обласного бюджету. | Місяць 3 | Поліграфічне підприємство «Прес-Реал», директор | Договір купівлі-продажу товарів (послуг); накладна про отримання товару - таблички. |
|  | 3.2. Написання сценарію та запрошення почесних гостей на урочисте відкриття громадського простору «SportHab Zhmerynka». Проведення презентації проекту для громадськості. | Місяць 3 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту. Управління культури та туризму. Міські ЗМІ. | Запрошувальні листівки. Статті в місцевих газетах та інтернет виданнях. Відеоролики на офіційному веб-сайті Жмеринської міської ради. |
| 4. Створити громадське об’єднання - спортивний клуб «SportHab Zhmerynka». | 4.1. Проведення загальних зборів громадян, які виявили бажання стати членами Клубу. | Місяць 3 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту. Юридична консультація (Безоплатне бюро правової допомоги) | Установчі документи відповідно до чинного законодавства. |
|  | 4.2. Звітність за місяць 3 | Місяць 3 | Управління ЖКГ Жмеринської міської ради | Паперовий варіант Звіту згідно з формою. |
|  | 4.3. Підготовка фінальної звітності по реалізації проекту. | Місяць 3 | Управління ЖКГ Жмеринської міської ради | Фінальний звіт з фото та відео матеріалами. |

2.5. Очікувані результати проекту

2.5.1. короткотривалі кількісні наслідки реалізації проекту:

1. Буде придбано та встановлено сучасний спортивний комплекс вуличних силових мультифункціональних тренажерів.

2. Виконається цілий ряд робіт по створенню комфортних умов перебування на прилеглій території: встановляться лави для сидіння з під’єднаними елекричними розетками для підзарядки телефонів, акумуляторів тощо; облаштується інтернет-зона; встановиться ігровий шаховий стіл та урни для сміття.

2.5.2. Очікувані соціальні та якісні результати:

1. Вперше в місті Жмеринка буде створений громадський простір, що дасть змогу  забезпечити реалізацію права людей з фізичними обмеженнями на самореалізацію в місцях масового відпочинку, на заняття фізичною культурою і  спортом, на систематичне проведення активного дозвілля, що в кінцевому результаті сприятиме інтеграції людей з фізичними обмеженнями в суспільство.

2. Успішна реалізація проекту дасть змогу створити спортивний клуб «SportHab Zhmerynka», членами якого зможуть стати всі бажаючі: військові, які зазнали травм в зоні АТО, люди з фізичними обмеженнями, а також волонтери, представники бізнесу, небайдужі та активні городяни. Представники Клубу зможуть представляти свої інтереси в дорадчих органах міської ради та в інших громадських об’єднаннях, що, безумовно, сприятиме зміцненню партнерських відносин між владою та громадою.

2.6. План життєздатності проекту

Після успішної реалізації проекту «SportHab Zhmerynka», тренажерне обладнання спортивного майданчика буде передано на баланс КП «Парковий культурно-спортивний комплекс».

| Хто буде власником об’єкту / комунікацій | Хто утримуватиме (обслуговуватиме) об’єкт / комунікації та надаватиме послуги споживачам? | Роль організації-виконавця проекту у подальшому функціонуванні об’єкту або наданні послуги |
| --- | --- | --- |
| Територіальна громада міста Жмеринки. | КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» | Допомогти створити спортивний клуб «SportHab Zhmerynka» Зацікавити громадськість і бізнесові кола до підтримки діяльності клубу, до розвитку паркової інфраструктури в цілому. Використовувати громадський простір: - для фізичної реабілітації та рухової активності жмеринчан з фізичними вадами; - для проведення масових спортивних заходів, «Веселих стартів», міських турів змагань серед військових «Ігри Нескорених» тощо. Заохочувати небайдужих громадян до активних дій заради комфортного проживання в рідному місті всім людям без будь-яких обмежень. |

БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ  (Додаток 1, додаток 1.2)

Секретар міської ради							Ю. Світлак

Додаток № 1

До проекту - переможця XV обласного Конкурсу

проектів розвитку територіальних громад «SportHab Zhmerynka»

(Створення громадського простору для фізичної реабілітації

та рухової активності жителів жмеринчан)

Загальний бюджет проекту

| Найменування завдань та заходів, що здійснюються за проектом, перелік та найменування видатків | КЕКВ | Загальна вартість (грн.) | Джерела фінансування |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фонд Конкурсу (обласний бюджет) |  | Учасник Конкурсу |  | Організації - партнери |  |
|  |  |  | грн. | % | грн. | % | грн. | % |
| Захід 1. Придбання і встановлення майданчика |  | 164 890 | 80 000 | 48,5% | 77 690 | 47% | 7 200 | 4,5% |
| Видатки 1.1. Придбання, доставка та встановлення спортивного обладнання – тренажерів. та встановлення спортивного обладнання – тренажерів. | 3110 | 157 690 | 80 000 | 50,7% | 77 690 | 49,3% | 0 | 0 |
| Видатки 1.2. Придбання відсіву мілкої фракції: 80 т х 40 грн. | 2210 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | 100% |
| Видатки 1.3. Оплата транспортних по доставці відсіву (з Гніваня до Жмеринки) | 2240 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 100% |
| Захід 2. Облаштування прилеглої території громадського простору |  | 15 110 | 0 | 0 | 2 310 | 15,3% | 12 800 | 84,7% |
| Видатки 2.1. Придбання Wi-Fi роутера | 2210 | 500 | 0 | 0 | 500 | 100% | 0 | 0 |
| Видатки 2.2. Придбання пам’ятної таблички | 2210 | 500 | 0 | 0 | 500 | 100% | 0 | 0 |
| Видатки 2.3. Встановлення блоків живлення (розетки 220v) | 2240 | 1 310 | 0 | 0 | 1 310 | 100% | 0 | 0 |
| Видатки 2.4. Придбання паркових лавок: 4 шт. х 2000 грн. | 2210 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 100% |
| Видатки 2.5. Придбання паркового стола для ігор | 2210 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 100% |
| Видатки 2.6. Придбання урн для сміття: 4 шт. х 600 грн. | 2210 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 100% |
| Всього | - | 180 000 | 80 000 | 44 % | 80 000 | 44 % | 20 000 | 12 % |

Додаток № 2

До проекту - переможця XV обласного Конкурсу

проектів розвитку територіальних громад «SportHab Zhmerynka»

(Створення громадського простору для фізичної реабілітації

та рухової активності жителів жмеринчан)

Очікувані джерела фінансування

| Джерела фінансування | Сума (грн.) | Частка в % від всієї суми |
| --- | --- | --- |
| Фінансування з боку учасника Конкурсу (місцевого бюджету) | 80000 | 44% |
| Фінансування з фонду Конкурсу (обласного бюджету) | 80000 | 44% |
| Фінансування з боку організацій-партнерів | 20000 | 12% |
| СУКУПНЕ ФІНАНСУВАННЯ | 180000 | 100% |