Додаток

до  рішення  44 сесії 7 скликання

від «12» грудня 2018 року № 673

Програма

економічного і соціального розвитку міста

на 2019 рік

м. Жмеринка

2019 р.

|  | ЗМІСТ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ВСТУП |  |
| І. | ОЦІНКА СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ЖМЕРИНКА ЗА 2018 РІК |  |
| ІІ. | ГОЛОВНА МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ НА 2019 РІК |  |
| ІІІ. | ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ГОЛОВНИХ ПРОБЛЕМ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ. РИЗИКИ ТА МОЖЛИВІ ПЕРЕШКОДИ |  |
|  | ДОДАТКИ: |  |
| 1. | ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ЖМЕРИНКА НА 2019 РІК |  |
| 2. | ПЕРЕЛІК ЗАГАЛЬНОМІСЬКИХ ПРОГРАМ НА 2019 РІК |  |
| 3. 4. | # ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОГРАМ (ПРОЕКТІВ), ЩО МОЖУТЬ РЕАЛІЗУВАТИСЯ У 2019 РОЦІ ЗА СПІВФІНАНСУВАННЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ |  |
|  | ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНОМІСЬКИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ПІДТРИМКУ ТА РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У 2019 РОЦІ. |  |

Вступ

Програма економічного і соціального розвитку міста Жмеринка на 2019 рік (далі Програма) розроблена управлінням економіки міської ради за участю виконавчих органів міської ради, самостійних відділів та управлінь міста на виконання розпорядження секретаря міської ради від 14.09.2018 р. №190-р «Про розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік».

Законодавчою основою для розроблення Програми є: закони України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні»; постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року №411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2020 роки».

Програма передбачає розвиток провідних галузей економіки, впровадження енерго - та ресурсозберігаючих технологій, створення умов для розвитку підприємництва, збільшення грошових доходів та підвищенню економічної активності і забезпеченню зайнятості населення, підтримці його найуразливіших верств, забезпеченню безпеки життєдіяльності, доступу до якісних соціальних послуг, підтримки сім’ї, дітей та молоді, захисту прав і свобод громадян. зміцненню законності та правопорядку.

Програма є планом реальних дій і інструментом для організації органами місцевого самоврядування успішного розвитку і нарощування добробуту міста, підвищення його престижу, співпраці між владними структурами, діловими колами, громадськими організаціями, всіма верствами населення у вирішенні проблем розвитку міста.

За результатами аналізу соціально-економічної ситуації в місті у 2018 році, з урахуванням завдань і положень Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385), Стратегічного плану  розвитку м.Жмеринка на період до 2020 року (затверджений рішенням 32 сесії 6 скликання міської ради від 26.04.2013 №614) у Програмі визначено ключові заходи, які необхідно вжити для досягнення пріоритетних завдань розвитку міста Жмеринка у 2019 році.

Програма є основою для формування та раціонального використання фінансових ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань економічного і соціального розвитку міста. Заходи Програми узгоджені з бюджетом м. Жмеринка  на 2019 рік та фінансуються за рахунок коштів міського, обласного та державного  бюджетів, коштів підприємств, міжнародних фінансових організацій та інвесторів.

Прогнозні розрахунки показників соціально-економічного розвитку міста на 2019 рік розроблені на основі статистичних даних Головного управління статистики у Вінницькій області, з врахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2019 рік і відображають наміри структурних підрозділів міської ради, виконавчого комітету, підприємств, організацій міста щодо результатів їх діяльності у 2019 році.

Програма, у процесі її виконання, може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються рішеннями сесії міської ради.

Програма містить додатки:

- прогнозні показники економічного та соціального розвитку міста на 2019 рік  (додаток 1);

- перелік діючих місцевих програм з визначенням обсягу фінансових ресурсів на  2019 рік (додаток 2);

- перелік інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися у 2019 році за співфінансування з державного бюджету  (додаток 3);

- проведення загальноміських заходів, спрямованих на підтримку та розвиток місцевого самоврядування у 2019 році (додаток 4).

# І. Оцінка стану та тенденцій соціально-економічного розвитку

міста Жмеринка за 2018 рік

Протягом січня – серпня 2018 року міською радою проводилась цілеспрямована робота для забезпечення розвитку економіки та вирішення проблемних питань в усіх галузях господарського комплексу міста.

Основні показники, що характеризують економічний та соціальний розвиток міста (до відповідного періоду минулого року):

- збільшення обсягу реалізованої промислової продукції на 57,2%.

- збільшення роздрібного  товарообороту міста  у порівнянних цінах - на 42,1%;

- зростання середньомісячної заробітної плати - на 30,5%;

- сума надходжень коштів до міського бюджету від суб’єктів підприємництва склала 37,9 млн.грн., що становить 27,7% усіх доходів міського бюджету.

- темп зростання обсягу прямих інвестицій 107,7%.

- протягом січня-вересня 2018 року зареєстровано 11 підприємств та розпочали роботу 136 фізичних осіб.

1.1.  Соціальна сфера

1.1.1. Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення м.Жмеринка станом на 01.10.2018 року становить 34589 осіб ( менше на 62 особи в порівняні з відповідним періодом 2017 року), середня чисельність наявного населення у січні-вересні 2018 року - 34563 особи. Чисельність постійного населення станом на 01.10.2018 року становить 34372 особи, середня чисельність постійного населення у січні-вересні 2018 року - 34346 осіб. Основним фактором, який впливає на формування чисельності населення, залишається і у 2018 році  його природне скорочення. Внаслідок природного скорочення, за даними управління статистики за 8 місяців 2018 року народилось 218 осіб, померло 315 осіб. (природне скорочення складає - 97 осіб), а міграційне скорочення складає 71 особа).

Головні цілі на 2019 рік – створення умов для стабілізації чисельності населення, народжуваності та зростання середньої тривалості життя та зменшення рівня міграції.

1.1.2. Грошові доходи населення

У 2018 році продовжується позитивна тенденція щодо зростання темпів приросту заробітної плати як у області, так і у м.Жмеринка.

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника по оперативним даним за 9 місяців 2018 року становить 8989,74 грн., що у порівнянні з відповідним періодом 2017 року зросла на 30,5%. Середньомісячна заробітна плата в місті перевищує мінімальну заробітну плату  (3723 грн.) на 5266,74 грн.

На високий рівень середньомісячної заробітної плати у місті впливає перш за все заробітна плата працівників залізничного транспорту -9865,69грн. Якщо порівнювати з іншими сферами діяльності, то середня заробітна плата працівників у галузевому розрізі складає: промисловості – 8307,21 грн., будівництві –8131,38 грн., охороні здоров’я - 5820,28 грн., автомобільному транспорті – 3812,42 грн., житлово-комунальному господарстві – 7223,04 грн., побутовому обслуговуванні –5964,81 грн., бюджетній сфері - 7688,48 грн., тощо.

Прогнозний обсяг фонду оплати праці по місту на 2019 рік складає 1570820,0 тис.грн. (115,1%). Очікуваний фонд оплати праці за 2018 рік –1364332,0 тис.грн.

Згідно статистичних даних у місті Жмеринка станом на 01.10.2018 року налічувалось два підприємства боржника із виплати заробітної плати, це економічно-неактивне підприємство ДП «Жмеринкаводоканал» комунального підприємства «Вінницяводоканал» сума заборгованості на якому склала 949,4 тис.грн., заборгованість 103 особам та 1 підприємство – банкрут ВАТ Жмеринський завод «Сектор» - 6,8 тис.грн., заборгованість 1 особі. Загальна сума заборгованості складає 956,2 тис.грн., і у порівнянні з початком 2018 року не змінилась.

З метою здійснення контролю за дотриманням роботодавцями законодавства про працю щомісячно проводиться моніторинг показників оплати праці працівників, зайнятих у галузях економіки, моніторинг стану погашення заборгованості на підприємствах боржниках, моніторинг новостворених робочих місць.

На всіх підприємствах міста заробітна плата становить більше затвердженого мінімального розміру. З керівниками підприємств проводиться робота щодо збільшення обсягу робіт, для отримання працівниками заробітної плати в обсязі не менше встановленого на законодавчому рівні.

З метою приведення трудових відносин у відповідність вимогам чинного законодавства в місті функціонує робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. З початку року було проведено три засіданні робочої групи. Здійснено 218 відвідувань з метою проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи з питань праці. За результатами відвідувань оформлено 144 трудових відносин.

Головна ціль на 2019 рік

Підвищення рівня доходів населення, посилення контролю за додержанням відповідних державних гарантій оплати праці, прискорення погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах-боржниках, недопущення виникнення заборгованості з заробітної плати в бюджетній сфері.

Прогнозується, що у 2019 році розмір середньомісячної заробітної плати працівників зросте відповідно до 2018 року на 19,8% .

1.1.3. Пенсійне забезпечення та соціальний захист населення

В м.Жмеринка забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.

Станом на 1 жовтня 2018 року на обліку в Жмеринському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Вінницької області перебуває 21068 пенсіонерів (біля 10,2 тис.грн. – жителі міста). Середній розмір пенсії за 9 місяців склав 2068,60 грн. Призначено 524 нових пенсійних справ. За січень - вересень 2018 року виплачено пенсій на 166,3 млн.грн.

У місті Жмеринка проживає більше 10 тисяч пенсіонерів, з них з них 133 інваліда ВВ війни (в тому числі 12 інвалідів війни АТО), 471 учасників бойових дій ( в тому числі 307 учасників бойових дій АТО), 252 учасників війни, 254 осіб на яких поширюється чинність Закону України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 2308 осіб, які відносяться до категорії «дітей війни», більше 3 тисяч осіб з інвалідністю різних категорій, 187 осіб постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС різних категорій( в тому числі 135 осіб І та ІІ категорії), 3371 ветеранів праці та більше 12 тисяч осіб одержувачів державних соціальних допомог та субсидій.

За рахунок субвенції з державного бюджету від початку 2018 року  підприємствам надавачам послуг перераховано кошти на відшкодування пільг  та субсидій у сумі 100,13 млн.грн.

За січень-вересень 2018 року призначено та перераховано допомог, компенсацій  та субсидій 25890 та виплачено державних допомог на загальну суму  43,8 млн. грн.

Станом на 01.10.2018 рік в управлінні праці та соціального захисту населення зареєстровано 151 особу, які перемістились з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції (Операції Об’єднаних сил), з них 60 сімей ( 80 членів сімей) отримують допомогу, призначену згідно Постанови Кабінету Міністрів від 1 жовтня 2014 року № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг».

Більше 8 тисяч сімей жмеринчан отримували субсидію протягом опалювального періоду з жовтня 2017 року по квітень 2018 року.

За 9 місяців 2018 року проведено близько 4000 перерахунків на новий термін призначення субсидій  на опалювальний та неопалювальний період.

Протягом липня-вересня 2018 року управлінням прийнято 1667 заяв  на монетизацію по поверненню коштів невикористаної субсидії  на загальну суму 1008,5 тис.грн.

Протягом 9 місяців 2018 року через управління праці та соціального захисту населення безкоштовними путівками для оздоровлення забезпечено 16 ветеранів війни та інвалідів, в тому числі і учасників АТО на загальну суму 69,624 тис.грн., 12 громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС на загальну суму 81,864 тис.грн; 21 особі з інвалідністю виплачена компенсація  за невикористане санаторно-курортне лікування на загальну суму 8,5 тис.грн.; 90 особам з інвалідністю виплачена компенсація на бензин та транспортні витрати на загальну суму 62,717 тис.грн; 27 ветеранам війни та багатодітним сім’ям виплачена компенсація на придбання твердого палива та скрапленого газу на загальну суму 39,271тис.грн., 57 осіб з інвалідністю забезпечено технічними та іншими засобами реабілітації на загальну суму 655,4тис.грн.

Громадянам постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, через управління праці перераховані кошти для виплати компенсації на продукти харчування на загальну суму 404,078 тис.грн., на оздоровлення 13,940 тис.грн.

До Дня Перемоги проведена виплата разової грошової допомоги. відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, та «Про жертви нацистських переслідувань» ,1083 ветеранам війни ( в тому числі інваліди війни та учасники бойових дій АТО) на загальну суму 1284,2 тис.грн.

Професійне навчання пройшов 1 учасника бойових дій АТО на загальну суму 4,8 тис.грн. та 1 учаснику бойових дій АТО направлено на психологічну реабілітацію ( 8,127 тис.грн)

Для підтримки соціально незахищених громадян, інвалідів, людей похилого віку, малозабезпечених сімей, сімей з дітьми- інвалідами та інших громадян міста, в яких склалось скрутне матеріальне становище в зв’язку з хворобою та іншими обставинами,  діє міська цільова програма «Підтримка», яка фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету.

В рамках цієї  програми протягом 9 місяців 2018 року 12 членам сімей загиблих учасників АТО виплачена грошова допомога для компенсації за пільговий проїзд на суму 21,6 тис.грн.

Також в рамках програми є надання адресної матеріальної допомоги громадянам міста, в тому числі і учасникам АТО та їх сім’ям,  за зверненням до міського голови. Станом на 01.10 2018 року допомогу надано 333 громадянам міста на загальну суму 379,3 тис.грн. також  за рахунок коштів місцевого бюджету депутатами міської ради надано адресної матеріальної допомоги громадянам міста на загальну суму  484,15 тис.грн.

Програмою «Підтримка» передбачено також відшкодування коштів на надання 100% знижки по оплаті  житлово-комунальних послуг сім’ям, що складаються лише з інвалідів І та ІІ групи та неповнолітніх дітей та 50% знижки по оплаті  житлово-комунальних послуг членам сімей Героїв Небесної Сотні, яким посмертно присвоєне звання «Герой України» на що витрачено 21,179 тис.грн. Також передбачено виплату компенсацій  фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, що потребують постійного стороннього догляду на що витрачено 350,6 тис. грн.

Станом на 01.10.2018 рік в рамках  програми «Підтримка» проводиться:

- відшкодування коштів вартості пільгового проїзду громадянам, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС І та ІІ категорії  на що витрачено 1,731 тис.грн ( 6 осіб);

- відшкодування витрат на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС І та ІІ категорії,  у сумі 2,071тис.грн.

- відшкодування вартості абонентської плати за користування телефоном окремим категоріям громадян, на що витрачено 34,054 тис.грн.

- щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особі, яка має особливі трудові заслуги, на що витрачено 13,193тис.грн.

Для фінансової підтримки 5-ти громадських ветеранських організацій, в межах програми «Підтримка», з міського бюджету виділено 128,0 тис.грн. Станом на 01.10.2018 року профінансовано 70,124 тис.грн.

На обслуговуванні в КЗ «Територіальний  центр соціального обслуговування» перебуває 981 підопічний, з них 225 осіб обслуговується надомною службою територіального центру. Протягом 2018 року соціальними працівниками територіального центру надано 54172 різного роду безкоштовних послуг. Надаються також безкоштовні послуги на рівні медичного поста, це 931 послуга та 392 послуги перукаря. Всього надано 55495 послуг.

В рамках цієї програми протягом 9 місяців 2018 року територіальним центром проведено безкоштовні обіди для 60 малозабезпечених пенсіонерів, інвалідів та ветеранів війни на загальну суму  12,0 тис.грн.

Головні цілі на 2019 рік: продовження роботи по наданню соціальної допомоги пенсіонерам, інвалідам, малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми, одиноким непрацездатним громадянам, сім’ям, які тимчасово перемістились  з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

У 2019 році на виплату населенню державних соціальних допомог з державного бюджету (за рахунок субвенцій) необхідні кошти в обсязі близько 64,6 млн.грн.

1.1.4. Зайнятість населення та ринок праці

Ринок праці та його складові, протягом 9 місяців 2018 року, змінювались під впливом тих об’єктивних процесів, які відбуваються у економіці міста впродовж останнього часу. Складна економічна ситуація, в якій знаходиться країна, мала значний вплив на зайнятість населення. Підвищення мінімальної заробітної плати призвело до зростання середньої заробітної плати по області, покращення умов праці найманих працівників та певною мірою, легалізації частини тіньової зайнятості.

Відтак, ринок праці, як і в минулі роки продовжує розвиватися на фоні невідповідності між пропозицією робочої сили та попитом на неї. Кількість поданих вакансій у порівняні з відповідним періодом 2017 року збільшилось на 15,4% та складає 1466 вакансій, що свідчить про деяке пожвавлення на ринку праці. Слід відмітити, що середнє навантаження на 1 вакансію станом на 01.10.2018 склало 3 чол. на одне робоче місце проти 4 осіб станом на 01.10.2017, а рівень укомплектування вакансій в звітному році становив 77,4%, що на 7,7% менше від показника за 2017 рік.

Загалом протягом січня-вересня 2018 року на обліку в Жмеринській міськрайонній філії Вінницького ОЦЗ перебували 1314 чол. (2017 рік – 1303 чол.), які мали статус безробітного, з них жителів міста - 706 осіб (2017 рік – 663 чол.). Працевлаштовані 421 безробітний, з них міських жителів 202, рівень працевлаштування по місту склав 28,6%, що на 0,3% вище від  показника відповідного періоду 2017 року. З працевлаштованих 5 чол. були працевлаштовані на нові робочі місця, за які роботодавцю здійснюється компенсація в розмірі єдиного соціального внеску. З числа працевлаштованих 2 чол. отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності. До професійного навчання було залучено 61 особу, а рівень охоплення професійним навчанням безробітних склав  по місту -8,6%. Значна кількість безробітних громадян проходили профнавчання за рахунок стажування на робочих місцях та під замовлення роботодавців, що дозволило довести рівень працевлаштування після навчання до 82%. Крім безробітних, філією було працевлаштовано 435 громадян,  які статус безробітного не отримували, а загальна кількість працевлаштованих (разом з безробітними) склала 659 чол. Слід відзначити також незначне, на 0,3%, зменшення середньої тривалості пошуку роботи громадянами в звітному періоді, яка склала 5,2 місяців.

Протягом 9 місяців 2018 року спільно з органами місцевого самоврядування та підприємствами міста організовано проведення громадських та тимчасових робіт. За звітний період Жмеринською міськрайонною філією отримано 18 пропозиції на роботи тимчасового характеру від підприємств, за якими були направлені та взяли участь у цих роботах 18 безробітних громадян. Також було заключено 14 договорів  на організацію громадських робіт із благоустрою та упорядкування об’єктів соціальної сфери, згідно яких залучено до громадських робіт 58 безробітних – мешканців міста. Фінансування організації громадських робіт здійснювалось пропорційно рівними частинами за рахунок коштів підприємств, сільських рад та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Протягом звітного періоду 2018 року отримали профінформаційні послуги 686 безробітних. Також проводилась профорієнтаційна робота з школярами міста. Так протягом 9 місяців 2018 року було проведено 26 «Профорієнтаційних (уроків) семінарів для учнівської молоді», в яких взяли участь 520 учнів шкіл міста Жмеринки та Жмеринського району. Проводились виїзні акції Жмеринської міськрайонної філії з використанням мобільного центру зайнятості та профорієнтаційного мобільного центру.

Протягом січня-вересня 2018 року на обліку в філії перебувало 8 безробітних громадян, які переїхали з місць проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території, усім їм були надані профорієнтаційні та профконсультаційні послуги, було запропоновано взяти участь в громадських чи тимчасових роботах та пройти професійне навчання. З них 5 осіб були працевлаштовані, 2 чол. залучені до професійного навчання та 2 чол. взяли участь у оплачуваних громадських роботах. Станом на 01.10.2018 року на обліку перебуває 2 чол.

В січні - вересні 2018 року на обліку, як безробітні, перебували 45 чол., з числа осіб, що приймали участь в АТО чи ООС. Всі вони отримали профорієнтаційні послуги. Протягом 9 місяців 2018 року 11 чол. було працевлаштовано, в тому числі 2 особи працевлаштовано шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності, 4 чол. залучено до професійного навчання. Станом на 01.10.2018 року на обліку продовжує перебувати 11 чол.

Протягом звітного періоду на обліку, як безробітні, перебувало 32 чол. з обмеженими фізичними можливостями. З них 7 чол. працевлаштовано, 8 чол. залучено до професійного навчання та 3 чол. до громадських чи тимчасових робіт. Всі 32 чол. отримали профорієнтаційні та профконсультаційні послуги. Станом на 01.10.2018 року продовжує перебувати на обліку 20 чол.

В Жмеринській міськрайонній філії проводиться широка інформаційна робота, щодо популяризації нових інноваційних підходів в роботі служби зайнятості. Так протягом січня-вересня 2018 року 43 роботодавці м. Жмеринка та Жмеринського району зареєстрували свої персональні кабінети та 32 безробітних громадян електронні кабінети шукача роботи.

Головні цілі на 2019 рік: забезпечення належного соціального захисту населення і безробітних шляхом надання соціальних послуг, передбачених чинним законодавством в обсягах:

- сприяння працевлаштуванню не менше 780 осіб,

- залучення до участі в громадських роботах та тимчасових роботах не менше – 40 чол.;

- забезпечення проходження професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації не менше 85 чол.;

- залучення до підприємницької діяльності шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю не менше 5 чол.;

- працевлаштування на нові робочі місця завдяки виплаті компенсації роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування не менше 9 чол.

1.1.5. Підтримка сім’ї, дітей

Службою у справах дітей спільно з працівниками ВП ГУНП, управлінням освіти протягом 9 місяців 2018 року проведено 72 спільних профілактичних рейди: «Діти вулиці», «Вокзал», «Сім’я», «Урок», «Комп’ютерні клуби». Протягом звітного часу обстежено 107 сімей, 16 батьків попереджені про неналежне виконання батьківських обов’язків.

За 9 місяців 2018 року на профілактичному обліку перебувало 2 дітей із 2 сімей, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків. Всі діти взяті під соціальний супровід, з ними та членами їх сімей постійно проводиться індивідуальна профілактична робота. 1 дитину протягом ІІІ кварталу було знято з обліку у зв’язку із зміною місця проживання.

Протягом 2018 року продовжувався нагляд за умовами проживання, виховання, розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сім’ях опікунів/ піклувальників; аналізуються звіти опікунів/ піклувальників про стан утримання і виховання підопічних дітей.

Так на первинному обліку служби у справах дітей, станом на 01.10.2018 року перебуває 71 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, з них: 47 дітей перебуває під опікою/піклуванням,18 – проживає в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

Служба у справах дітей систематично проводить роботу щодо контролю утримання і збереження житла, яке належить дітям на праві власності та праві користування. Житло на праві власності мають 20 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і 14 дітей зазначеної категорії мають житло на праві користування.

Станом на 01.10.2018 року в м.Жмеринка проживає 29 дітей категорії вимушених переселенців, які прибули з Донецької та Луганської областей. Діти переселенців від 6 до 18 років влаштовані на навчання в школи міста та відвідують дитячі садочки.

У м.Жмеринка проживає і виховується 29 дітей, прибулих з інших територій, за якими здійснює нагляд служба у справах дітей Жмеринської міської ради.

За звітний період службою у справах дітей проведено 10 засідань комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглянуто 95 питань щодо захисту прав і законних інтересів дітей.

Головні цілі на 2019 рік: збільшення відсоткового показника влаштування дітей у сімейні форми виховання (більше ніж 93%)

1.1.6. Будівництво, розвиток  інфраструктури

Будівельними підприємствами міста, що працювали за контрактами підряду, за 9 місяців 2018 р. виконано робіт власними силами на суму 8,1 млн.грн., це складає 77,1% до відповідного періоду 2017 року та 0,2% до загального обсягу по Вінницькій області.

За І півріччя 2018 року введено в експлуатацію (нове будівництво)  1059 кв.м. житла. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у 2018 року порівняно з відповідним періодом 2017 року зменшився на 25,9%  та  складає 74,1%.

За 9 місяців 2018 року розглянуто та опрацьовано 279 комплектів технічної документації із землеустрою та проектів відведення земельної ділянки,  видані відповідні висновки і довідки. Розглянуто ескізні наміри забудови земельної ділянки та видано 21 будівельних паспортів на забудову земельної ділянки,  внесені відповідні відомості до містобудівного кадастру, подані містобудівні розрахунки забудови земельної ділянки. Надано 7 комплектів містобудівних умов і обмежень на будівництво нових та реконструкцію існуючих об’єктів архітектури, винесено накази про їх затвердження.

В 2018 році до Головного управління ДСНС України у Вінницькій області повторно було направлено розділ заходів цивільного захисту на мирний час при виконанні Генерального плану м. Жмеринка для отримання висновку. Після усунення зауважень розробником (ТОВ «Інститут Харківпроект»), проект Генерального плану та плану зонування міста Жмеринка буде поданий на розгляд та затвердження експертизою і Жмеринською міською радою в подальшому.

Також, в даний час ТОВ «Інститут Харківпроект» виконує роботу по усуненню зауважень в матеріалах історико-архітектурного опорного плану міста Жмеринка, наданих на Науково-методичній раді з питань охорони культурної спадщини в Міністерстві культури України, для подальшого його затвердження.

В 2018 році продовжується будівництво для мешканців міста 34-х квартирного житлового будинку за адресою вул. Соборна 41, загальною площею 2040 кв.м.

Головні цілі на 2019 рік: збільшення загальних обсягів будівництва за рахунок житлового індивідуального будівництва.

1.1.7. Земельні ресурси

Відповідно до звернень з числа осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», сформовано перелік громадян, на отримання у місті Жмеринка земельних ділянок у власність для індивідуального житлового будівництва або ведення садівництва. Станом на 18.10.2018 року,  зареєстровано 290 звернень від:

- учасників АТО (мешканці м. Жмеринка)                  -   246;

- учасників АТО (мешканці Жмеринського району)  -   38;

- членів сімей загиблих учасників АТО                        -  6.

У власність вищезазначеним особам передано 22 земельні ділянки, що розташовуються на території м. Жмеринка для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

Міською радою затверджено план зонування території міста Жмеринка, що дає можливість продовжити роботу по забезпеченню учасників антитерористичної операції на сході України земельними ділянками для індивідуального житлового будівництва або ведення садівництва.

На території міста Жмеринка зарезервовано масив орієнтовною площею 1,6 га для подальшої передачі їх у власність членам сімей загиблих воїнів та визначено 40 земельних ділянок площею по 0,10 га, які найближчим часом будуть відведенні у власність  учасникам АТО.

Оскільки кількість вільних земельних ділянок, які можливо буде відвести учасникам АТО та членам сімей загиблих воїнів, у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд або для ведення садівництва, значно менша від кількості зареєстрованих звернень 31 сесією міської ради 7 скликання від 14.12.2017 року було прийнято рішення № 491 «Про затвердження Порядку використання коштів направлених на захист інтересів учасників антитерористичної операції». Зазначене рішення було прийняте з метою реалізації конституційних прав осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а саме захисту інтересів учасників антитерористичної операції шляхом надання компенсації у грошовій формі на придбання земельних ділянок взамін безоплатного отримання земельних ділянок у м. Жмеринка Вінницької області із земель комунальної власності в межах норм, визначених законодавством, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

На сьогоднішній день на отримання компенсації у грошовій формі на придбання земельних ділянок взамін безоплатного отримання земельних ділянок у м. Жмеринка із земель комунальної власності на адресу виконавчого комітету Жмеринської міської ради надійшло 61 звернення від учасників АТО та членів сімей загиблих воїнів, з них 53 особи вже отримали компенсацію.

1.2. Житлово-комунальна сфера

1.2.1. Житлово-комунальне господарство

Одне з основних завдань визначених законодавством України для органів місцевого самоврядування – це забезпечення належного соціального комфорту мешканцям міста.

З метою реалізації заходів  по капітальному та поточному ремонту міських доріг, реконструкції, капітальному ремонту та відновленню електромереж зовнішнього освітлення, утриманню в належному стані об’єктів і елементів  благоустрою, проводились наступні заходи:

- для забезпечення утримання доріг міста в належному стані здійснювалось ручне та механізоване прибирання вулиць, витрати на виконання даних робіт станом на 01.09.2018р. становлять 2004,054 тис. грн.;

- з метою санітарної очистки міста від твердих побутових відходів за кошти місцевого бюджету систематично проводиться збір та захоронення побутових відходів, на що впродовж звітного періоду затрачено 434,564 тис.грн.;

- для порізки аварійно-небезпечних та сухостійних дерев, часткову розчистку гілля, формувальну обрізку дерев, затрачено – 197,7 тис.грн.;

- з метою забезпечення безпеки дорожнього руху ведуться роботи по нанесенню дорожньої розмітки по вулицях міста. Вартість даних робіт становить 150 тис.грн.. На проведення технічного обслуговування та поточний ремонт світлофорних об’єктів міста витрачено 17,8 тис. грн,

- витрати на озеленення міста становлять 424,607 тис.грн., за дані кошти підготовлено клумби під висадку квітів, закуплено та висаджено 4584 квітки;

- на поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення затрачено 444,7 тис.грн., за дані кошти проведено часткову заміну ліхтарів на сучасні ЛЕД – ліхтарі по вул. Магістральна, Центральна, Б. Хмельницького, а також проводились роботи по заміні  перегорілих ламп по місту.

- з метою ліквідації стихійної торгівлі у місті проведено облаштування торгівельного майданчику для продажу сільськогосподарської продукції по вул. Центральна, на що затрачено 127,874 тис.грн. За дані кошти  заасфальтовано та огороджено територію майданчику, встановлено 16 торгівельних столів, проведено поточний ремонт вхідних воріт.

На поточний ремонт дорожнього покриття затрачено 2856,4 тис.грн. за дані кошти відремонтовано асфальтно –дорожне покриття по наступних вулицях:  Б. Олійника, Центральна, В. Брезденюка, Б. Хмельницького, Горького, Одеська, Доватора, Космонавтів, Асмолова, Магістральна, Шекінська, Птахіна, Комарова, Шевченка, Кривоноса, І. Франка, Чернишевського, Герцена, Москаленко, В.Чорновола, , Свободи, Залізнична, провулку Вітчизняний, а також покриття прибудинкових територій за адресами: Одеська,51А, Свобода 173-175, Магістральна,21, Соборна, 38,40,40А, 52, Пушкіна,1, Комарова,25, Одеський тупік,33/1 Франко, 80, Добролюбова, 5, Будівельників 1, 5, 5А, 151 Стрілкової Дивізії,6, 8 та прибудинкова територія по провулку Гвардійський.

На придбання матеріалів профінансовано – 656,8 тис.грн. та придбано:

-  дитячі та спортивні майданчики на суму 587,9 тис.грн., які розміщено за адресами: парк ім. Горького, вул. Космонавтів, вул.Будівельників,5, Свободи 173  Гастело,20, Одеська 85

- урни на суму 7,985 тис.грн., які встановлено на дитячих майданчиках та біля автобусних зупинок;

- лавки на суму 43,580 тис.грн. (12 шт.), які встановлено на площі по вул. Соборна – 5 шт., в сквері мікрорайону Сектор – 3 шт., на дитячому майданчику по вул. Будівельників,5 – 1 шт., на дитячому майданчику по вул. Космонавтів – 1 шт., та 2 шт. знаходиться на зберіганні.

- квітники на суму 13,373 тис.грн. та встановлено на алеї Графа Гейдена;

Для проведення капітальних робіт в 2018 році виділено 45319,9994 тис.грн., з них на капітальний ремонт дорожнього покриття 24500,0 тис. грн.

Проведено роботи:

- по вибірковому капітальному ремонту частини дорожнього покриття по вул. Солідарності (Пархоменко) (від № 89 до буд. № 105). Відремонтовано 1150 м.кв. та облаштовано дорогу дощовою каналізацією, на що витрачено 10152,84 тис. грн.

- по вибірковому капітальному ремонту тротуару по вул. Київський. Відремонтовано 2050  м.кв., на що витрачено 1551,794 тис. грн.

- по капітальному ремонту дорожнього покриття пров. Гвардійський. Відремонтовано 2550  м.кв., на що витрачено 1915,862 тис. грн.

- по вибірковому капітальному ремонту частини дорожнього капітального ремонту вул. Грушевського. Виконавець робіт ТОВ «Шляхбудматеріали». Відремонтовано 7650 м.кв., на що витрачено 4266,267 тис. грн.

- по вибірковому капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Шевченка в м. Жмеринка. Виконавець робіт ТОВ «Шляхбудматеріали» Відремонтовано 10765 м.кв. на суму 3605,278 тис. грн.

- по вибірковому капітальному ремонту тротуару по вул. Соборна (від 10 по буд. 20). Відремонтовано  906 м.кв., на що витрачено 458,675 тис. грн .

- по капітальному ремонту частини дорожнього покриття по вул. Комарова (від буд. № 1 до № 22). Відремонтовано 2637  м.кв. на суму 1319,142 тис. грн.

- по капітальному ремонту тротуару по вул. Шекінська (від буд №64 до вул. Злагоди). Відремонтовано 1499  м.кв., на що витрачено 1221,082 тис. грн.

- по капітальному ремонту прибудинкової території по вул. Комарова 23, 25. Відремонтовано 1000  м.кв., на що витрачено 746,260 тис. грн.

- по капітальному ремонту частини дорожнього покриття по вул. Свободи (від Шевченка до світлофорного об’єкту). На даний час завершено облаштування тротуарів. Виконання робіт з поверхневої обробки дорожнього покриття через технічний стан необхідної техніки перенесено на 2019р. На облаштування тротуарів та з’їздів витрачено коштів у сумі 2812,766 тис. грн.

- по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Добролюбова. Відремонтовано 1613  м.кв., на що витрачено 1291,468 тис. грн.

- по капітальному ремонту прибудинкової території по вул. Франко, 66 (І черга). Відремонтовано 716  м.кв., на що витрачено 492,776 тис. грн.

- по капітальному ремонту прибудинкової території по вул. Шекінська, 23. Відремонтовано 549  м.кв., на що витрачено 475,178 тис. грн.

- по капітальному ремонту дорожнього покриття по пров. Абрикосовий (І черга) Відремонтовано 354  м.кв., на що витрачено 498,283 тис. грн.

- по капітальному ремонту фойє та коридору молодших класів будівлі навчально-виховного комплексу І-ІІІ ст. – гімназія по вул. Короленко, 7. В загальному витрачено  967,090 тис. грн.

- по капітальному ремонту будівлі (гідроізоляція фундаменту) та встановлення водовідведення з покрівлі ДНЗ №2 «Калинка» по вул. Павлова, 4. В загальному витрачено  754,097 тис. грн.

- по капітальному ремонту огорожі ДНЗ № 6 «Казочка» по вул. Комарова, 44. В загальному витрачено  335,459 тис. грн.

- по капітальному ремонту системи опалення ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 по вул. Київська, 3. В загальному витрачено  710,004 тис. грн.

- по капітальному ремонту ліфтів пасажирських по вул. Соборна, 11 (4,5,6 під’їзди). В загальному витрачено  388,222 тис. грн.

- по капітальному ремонту території братської могили по вул. Київська . Проведено роботи по облицюванню мармурними плитами підпірних стін братської могили, встановлено меморіальні дошки з прізвищами та ініціалами загиблих, також встановлено пам’ятники «Небесній сотні» та «Загиблим в АТО».

На стадії завершення:

- капітальний ремонт даху будівлі дитячої музичної школи по вул. Київська, 4.

- капітальний ремонт фасадів (утеплення) будівлі навчально-виховного комплексу ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей по вул. Центральна, 2.

- капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу № 5 по вул. І. Франка, 2/1.

- капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ І-ІІІ ст. №4 по вул. Київська.

- капітальний ремонт харчоблоку будівлі НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія» по вул. Короленка, 7.

- капітальний ремонт підлоги в ДНЗ № 2 «Калинка» по вул. Павлова, 4.

- капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Соборна, 9.

- капітальний ремонт мереж водопостачання туп. Київський.

- будівництво самопливного каналізаційного колектору по вул. Вілінського.

В планах до кінця 2018 року виконати роботи:

- по капітальному ремонту спортивного майданчика на території НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.. – ліцей»

На виконання програми «Приватизація майна комунальної власності територіальної громади м. Жмеринка» управлінням ЖКГ постійно проводиться контроль за орендною сплатою та вчасним надходженням коштів до місцевого бюджету. Станом на 01.11.2018 року від оренди комунального майна в місцевий бюджет надійшло коштів у сумі 24,6 тис. грн. В оренді знаходиться 12 об’єктів комунального майна.

Головна ціль на 2019 рік :

Покращення якості надання житлово-комунальних послуг, продовження реформування житлово-комунального господарства.

1.2.2. Енергозабезпечення та енергозбереження

На виконання програми по впровадженню проекту «EnergyGo: впровадження Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Жмеринка в 2018  році було проведено утеплення стін в ДНЗ №4, загальною площею 758 м2, та проведено гідроізоляцію фундаменту з утепленням  площею 115 м2. Всього робіт виконано на 980 тис.грн.

В ЗОШ №3 було утеплено 680 м2 фасаду, утеплено 1182 м2 перекриття, та проведено гідроізоляцію фундаменту з утепленням  площею 180 м2. Робіт зроблено на суму 4,2 млн.грн.

По капітальному ремонту будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 по вул. Київській,  встановлено 652 м2 вікон та 24 м2 вхідних дверей. Капітально відремонтовано дах загальною площею 2342 м2, утеплено перекриття площею 1650 м2. Утеплено фасад площею 2110 м2 та проведено гідроізоляцію фундаменту з утепленням площею 345 м2. Робіт виконано на 9,27 млн.грн.

Також, проведена експертиза проектно-кошторисної  документації та оплата робіт по капремонту будівлі (гідроізоляція  фундаменту) ДНЗ №2 – 48,7 тис.грн. Впроваджені роботи по  капремонту  будівлі (гідроізоляція  фундаменту  та  встановлення  водовідведення  з  покрівлі) ДНЗ №2  на суму 705,4  тис.грн., та проведені роботи  по  капремонту  покрівлі ДНЗ №5 – 672,2 тис.грн.

Експертиза  проектно-кошторисної  документації та оплата робіт по  капремонту  фасаду будівлі (утеплення) загальноосвітньої школи-ліцей на загальну суму 4,9 млн. грн. Виготовлена  проектно-кошторисна  документація  на  капремонт системи  опалення  корпусів №1,2  будівлі  загальноосвітньої  школи №3 – 39,0 тис. грн.  та проведена експертиза  проектно-кошторисної  документації  і оплата робіт по капремонту  системи  опалення загальноосвітньої школи №4- 716,1 тис. грн.

Виготовлена проектно-кошторисна  документація і  експертиза на  капремонт частини  фасадів  загальноосвітньої  школи №6 – 17,7 тис. грн. та проведена експертиза проектно-кошторисної  документації  на  капремонт  даху  музичної  школи – 3,5 тис. грн. Здійснено оплату  робіт по  капремонту  даху  музичної  школи  на суму 864,6 тис. грн.

Відповідно до Плану заходів з енергозбереження для бюджетних закладів міста у 2018 році здійснюється аналіз фактичного споживання енергоносіїв бюджетними установами за даними програмного середовища «Енергобаланс».

За 9 місяців 2018 року досягнута економія по енергоносіям, а саме:

- по водопостачанню та водовідведенню економія становить 570 м3 або 6,6% до затвердженого ліміту на відповідний період. Фактичне споживання за 9 місяців 2018 року на 309,6 м3  менше за аналогічний період 2017 року;

- по електричній енергії економія становить 30700 кВт або 6,5% до затвердженого ліміту на 9 місяців 2018 року. У порівнянні з відповідним періодом 2017 року споживання електричної енергії зменшилось на 24700 кВт.

- економія по тепловій енергії у І частині опалювального сезону 2018 року становить 241,3 Гкал. до затвердженого ліміту на відповідний період та на 105 Гкал. менше ніж  споживання  за аналогічний період 2017 року.

- споживання газу за 9 місяців 2018 року менше на 770 м3 або на 5,7% відповідно до  затвердженого ліміту 2018 року.

За дотриманням заходів економного використання усіх енергоносіїв в кожному бюджетному закладі закріплені відповідальні особи згідно внутрішніх наказів.

У 2018 році проведення Тижня сталої енергії планується у грудні місяці. В рамках Тижня сталої енергії планується організувати проведення  в  навчальних закладах екологічні заходи:

- конкурсу малюнків (плакатів), електронної заставки для гаджетів на тематику збереження енергії;

- конкурсу на кращу презентацію  по застосуванню енергозбереження у побуті,  школі;

- збору використаних елементів живлення.

Метою даних заходів є привернути увагу населення до питань відновлюваної енергетики, економного споживання енергії та більш екологічного способу життя.

За кращі малюнки, плакати, заставки для гаджетів та презентації найактивніші учасники отримують дипломи та подарунки.

Головні цілі на 2019 рік:

Продовження впровадження заходів плану дій сталого енергетичного розвитку міста.

1.3. Гуманітарна сфера

1.3.1. Освіта

Діяльність закладів освіти міста впродовж 9-ти місяців 2018 року була спрямована на забезпечення якісної реалізації основних завдань державної політики в системі освіти  відповідно до чинного  законодавства України.

Ухвалений Верховною Радою 5 вересня 2017 року Закон «Про освіту» започатковував масштабні реформи у галузі освіти країни й нашого міста, зокрема. Головна мета перетворень - створення школи, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. Таким чином для 569 першокласників було створено умови відповідно до вимог Нової української школи. На облаштування 22 класних кімнат для перших класів, придбання меблів, створення сучасного освітнього середовища використано:

- 985,4 тис. грн  державної субвенції;

- 2040,0 тис. грн. місцевого бюджету

Реформа внесла суттєві зміни і в мережу закладів освіти міста, зокрема,  припинено функціонування «ЗОШ І-ІІ ступенів – інтернат». Питання подальшого здобуття  освіти учнями даного закладу вирішено в установленому порядку: вони отримують відповідні соціальні послуги за місцем свого проживання чи місцем проживання (реєстрації)  батьків. Таким чином, в закладах загальної середньої школи міста продовжують навчання   27 учнів.

Загалом,  загальну середню освіту у закладах міста здобувають 4770 учнів, що на  102 дитини більше, ніж за минулий навчальний період. У 2018 році 198 випускників отримали атестат про здобуття загальної середньої освіти. З них 4 - отримали золоті та 3 - срібні медалі. До  закладів 3-4 рівня акредитації вступили 152 учні,  27 до закладів 1-2 рівня акредитації, 22- в ПТУ.

На виконання Закону України «Про освіту» щодо забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами в отриманні якісної освіти було відкрито комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» на що використано - 656, 6 тис. грн.:

- з державного бюджету – 179,8 тис. грн.

- з місцевого бюджету – 476,8 тис. грн.

На звернення батьків осіб з особливими освітніми потребами, з метою підтримки інклюзивної освіти, в закладах дошкільної та загальної середньої освіти міста організовано роботу 5 інклюзивних груп для 6-ти дітей дошкільного віку та 12 класів для 13-ти учнів шкільного віку.

Інструментом для забезпечення успіху нової української школи впродовж звітного періоду стало  впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес та управління закладами освіти і системою освіти.   З цією метою всі заклади освіти підключено до швидкісної  мережі Інтернет та зареєстровано  користувачами  комп’ютерної програми (хмарного додатку) «Сервіс управління освітнім процесом «УНІВЕРСАЛ-ОНЛАЙН»  на що використано з місцевого бюджету 66,279 тис. грн.

Забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб  у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового й духовного розвитку  залишається одним із пріоритетних напрямів  у галузі освіти міста. Дошкільною освітою охоплено 1567 дітей віком від 2 до 6 років, які розвивають свої розумові здібності, творчий потенціал, індивідуальні схильності у 55 вікових групах 8-ми дошкільних навчальних закладів. Рівень охоплення дошкільною освітою у місті становить 96%, а рівень охоплення дошкільними навчальними закладами - 85%.

Водночас залишається невирішеною проблема перевищення норм наповнюваності груп, яка  в середньому складає 30 дітей та черга на влаштування  дітей в ДНЗ міста.

Організація якісного харчування в закладах освіти — одне з важливих та першочергових  завдань управління освіти. У  закладах загальної середньої освіти організовано безкоштовне гаряче харчування  2113 дітей 1-4 класів, крім того дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються за інклюзивною формою навчання, учнів 5-11 класів із малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, тимчасово переміщених осіб, дітей батьки яких є учасниками бойових дій на Сході України, з розрахунку 10 гривень за обід.

На виконання міської програми  «Шкільні перевезення» організовано підвіз до школи  907 дітей за 60% вартості квитка та безкоштовний  підвіз 402 дітей, які потребують соціальної уваги і підтримки.

Позашкільна освіта міста спрямована на розвиток здібностей і талантів дітей та молоді, здобуття первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для подальшої самореалізації та професійної діяльності, забезпечення реалізація права на освітню, культурну, творчу, спортивну та іншу самореалізацію дітей і молоді.  Так, в Центрі позашкільної роботи функціонують 28 гуртків різноманітної спрямованості в яких займаються 786 дітей (53 групи). Своїми досягненнями дивують вихованці дитячо-юнацької школи, де  в секціях з волейболу, футболу, легкої атлетики, греко – римської боротьби. Загалом у 48 групах займаються спортом 560 вихованців. Таким чином  кількості дітей, які охоплені позашкільною освітою збільшено на 15%.

Одним з пріоритетних напрямів роботи залишається зміцнення матеріально - технічної бази закладів освіти  та забезпечення комфортних умов перебування дітей. Станом на 01.10.2018 року проведено поточні та капітальні ремонти приміщень закладів освіти, благоустрій територій, ігрових та спортивних майданчиків, де на поточний ремонт використано 1809,7 тис. грн., на капітальний - 1 973,1 тис. грн.

На придбання предметів, матеріалів та обладнання витрачено 6141, 9 тис. грн.,  з них 968,289 тис. грн. на оснащення харчоблоків та шкільних  їдальнь.

Особливу увагу було приділено створенню безпечних умов перебування дітей в закладах освіти на що витрачено близько 1500, 0 тис. грн.

З них:

- Встановлення блискавкозахисту - 857,872 тис. грн. (ЗЗСО №1,  НВК «ЗЗСО-ліцей», ЗЗСО №6, ЗДО №1, ЗДО №8)

- Виготовлення ПКД на встановлення блискавкозахисту – 44,649 тис. грн. (ЗДО №2, ЗДО №4, ЗДО №7)

- Встановлення пожежної сигналізації – 480,0 тис. грн. (ЗДО №4, ЗДО №6, ЗДО №8, НВК «ЗЗСО-гімназія») тощо.

Головні цілі на 2019 рік:

- організація сучасного освітнього середовища закладів освіти, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини;

- підвищення якості освіти шляхом наскрізного застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закладами освіти і системою освіти.

- забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб  у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового й духовного розвитку;

- забезпечення розвитку позашкільної освіти, умов  для її здобуття дітьми і молоддю;

- забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами в отриманні якісної освіти, з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів.

- створення здорового та безпечного освітнього середовища закладів освіти міста.

1.3.2. Культура і туризм

Одним із пріоритетних напрямків діяльності галузі у 2018 році було визначено комплекс заходів із підготовки та відзначення 100 – річчя від дня народження відомого майстра – мікромініатюриста М.Г. Маслюка, 115- ї річниці міста Жмеринки, а також відзначення 27-ї річниці незалежності України, Дня Захисників України, дня Гідності та Свободи тощо. Водночас продовжувалася робота з розвитку краєзнавства,  традиційної народної  культури. Значну увагу було приділено активізації масово-освітньої та патріотично-виховної роботи з дітьми та молоддю, здійсненню заходів з поліпшення комплектування бібліотек необхідною літературою, періодичними виданнями.

Реалізацію державної політики в галузі культури по м. Жмеринка  забезпечує три заклади культури: дитяча музична школа, бібліотека сімейного читання та міський історичний музей, у яких працює 75 чол.

У дитячій музичній школі навчається 330 дітей, відкриті  групи самоокупності: художнього відділу, дошкільні підготовчі групи за фахом «фортепіано», «гітара» та група хорового відділу, інструментальної гри.

Працівники бібліотеки сімейного читання проводять багато заходів у стінах бібліотеки та за її межами для дошкільнят, дітей та молоді шкільного і студентського віку з виховання культури читання, патріотизму та національної самосвідомості, організовують літературні конкурси, ведуть роботу сімейного кінозалу та лялькового театру Кота Лапченка.

У місті діє 10 аматорських колективів. Сім із них мають звання «народний», і три – «зразковий». Кількість учасників в 2018 році становить 258 чол., в т. ч. 163 дитини. Колективи беруть участь у обласних, Всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях, підносячи авторитет Жмеринки.

На V-му Всеукраїнському фестивалі «STARE MISTO ARTS FEST 2018» зразковий аматорський колектив «Фламінго» виборов звання лауреатів ІІІ ступеня. У XI Всеукраїнському конкурсі-фестивалі мистецтв «Козацька родина» ансамбль виборов І місце і  головну нагороду конкурсу – гран-прі.

Протягом 2018 року управлінням культури і туризму та закладами культури проведено ряд культурно-мистецьких заходів. Зокрема, ряд Новорічно- Різдвяних заходів, захід до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 29-ї річниці виведення військ з республіки Афганістан, святкову концертну програму до Міжнародного дня прав жінок і миру,  до 74-ї річниці визволення Жмеринки від нацистських загарбників, чемпіонат – конкурс «Що? Де? Коли?», відкриття паркового сезону, концертна програма до 73-ї річниці перемоги над нацистськими загарбниками у Другій Світовій війні, регіональний фестиваль народної хореографії пам’яті В.Г. Сокирка «Жмеринський калейдоскоп», святкову концертну програму до Дня захисту дітей, загальноміський випуск, святкові заходи до 115-ї річниці міста, святкову концертну програму до Дня Прапора та Дня незалежності України.

У Бібліотеці сімейного читання до 120 – річниці з дня народження нашого земляка, польського письменника Я. Бжехви  в бібліотеці пройшли виховні години «Бесіди про творчість відомого земляка Я. Бжехви». Організовано виставку – свято для відвідувачів різних вікових категорій «Конституція – паспорт Держави».

У міському історичному музеї налічується 4165 експонатів, з них 1269 одиниць основного і 2896 одиниці науково - допоміжного фонду. Щорічно проводиться робота по поповненню музейного фонду.

В музеї відкрита виставка мікромініатюр М.Г. Маслюка, проводиться багато виставок, екскурсій (стаціонарних та виїзних), презентацій, майстер-класів та ін.

У дитячій музичній школі проведений регіональний конкурс юних виконавців класичних творів «Жмеринський камертон» та організовано виступ камерного оркестру Тернопільської обласної філармонії.

Працівниками Дитячої музичної школи організовано   концерти учнів ДМШ у дитячих садочках міста та Звітний концерт дитячої музичної школи, проведено Випускний вечір дитячої музичної школи та концерт для учнів та їх батьків.

Протягом 2018 року здійснювалися заходи, спрямовані на поліпшення матеріально-технічної бази закладів культур, забезпечення належних умов праці, ефективного використання комунального майна та енергоресурсів. За рахунок коштів міського бюджету проведено ремонтні роботи з перекриття даху будівлі дитячої музичної школи. На даний момент здійснено робіт на 868,1 тис.грн. Придбано меблі для класів дитячої музичної школи (50,0 тис.грн.), костюми для хору (11,04 тис.грн.), піаніно – 18,0 тис.грн., підсилювач – 18,7 тис.грн., для бібліотеки сімейного читання придбано книжкові стелажі( 51,39 тис.грн.), літературу (6,0 тис.грн.).

Головна ціль на 2019 рік:

Покращення умов роботи закладів культури міста, збереження культурної спадщини, подальший творчий розвиток населення та підвищення культурного рівня  і естетичного виховання молоді.

1.3.3. Сім’я, молодь та  спорт

З метою сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді, з нагоди відзначення Дня молоді в Україні, 10 липня відбувся ІХ міський конкурс «Молода людина року». На участь у конкурсі було заявлено 30 молодих осіб від різних організацій та установ міста. Всі учасники були нагороджені цінними подарунками та почесними дипломами.

З метою удосконалення системи патріотичного виховання молоді, розвитку духовності, моральності та формування у молоді міста загальнолюдських життєвих принципів, були проведені міські вуличні акції: «Відповідальність починається з тебе», «Стоп домашньому насильству!», «ПротиДій торгівлі людьми», «Волонтер – патріот суспільства», в яких взяли участь понад 1000 чоловік з числа дітей та молоді.

З нагоди 115-ої річниці міста, для участі в святкових заходах були запрошені молодіжні делегації з польських міст-побратимів: 20 чоловік із Скаржиско-Камєнної та 30 чоловік з Сеньдзішова Малопольського. З метою розвитку дружніх відносин між молодими людьми Жмеринки та Польщі, відділом були організовані екскурсії, веселі старти, чаювання та спільні фотосесії на базі ДОТ «Дубки», також спільно з жмеринчанами, польська молодь взяла участь у святковому концерті.

З метою сприяння зайнятості та розвитку підприємницької діяльності молоді, спільно з міськрайонним центром зайнятості та Департаментом соціальної та молодіжної політики Вінницької ОДА, були проведені семінари «Твоє перше робоче місце», «Власна справа на селі», «Що тебе вабить за кордоном?», круглий стіл «Молодіжна політика в Україні - Перспективи та реалії». Всього у заходах взяли участь 500 осіб з числа старшокласників та студентської молоді.

З метою соціальної підтримки багатодітних сімей, двом родинам, в яких народились двійнята, була надана грошова допомога в сумі по 1000 грн. для придбання побутової техніки. Через Всеукраїнський благодійний фонд 48 багатодітних та малозабезпечених родин отримали гуманітарну допомогу у вигляді одягу, взуття, меблів та засобів гігієни. В серпні була проведена загальноміська акція «До школи з радістю», в рамках якої 12 дітей з багатодітних родин отримали канцелярське приладдя, портфелі та шкільну форму, яку придбали спонсори та благодійники.

Для створення позитивного іміджу багатодітної сім’ї, популяризації сімейного життя в багатодітній родині, в місті проводились фестивалі «Таланти багатодітної родини», «Подвійне щастя», «Це – моя дитина!», до яких було залучено близько 1000 осіб.

З метою пропаганди здорового способу життя через розвиток родинно-сімейних форм спортивного дозвілля,  в травні проводились змагання «Тато, мама і я – спортивна сім’я!».

У 2018 році двом багатодітним жінкам, які народили і зразково виховали 5 і більше дітей, Указами Президента були присвоєні почесні звання України «Мати-героїня».

Реалізовані заходи з розвитку фізичної культури та спорту, а саме: організовано та проведено 37 спортивно-масових заходів в яких взяло участь близько 3600 чоловік. До Дня міста, вперше у Жмеринці, був організований та проведений Всеукраїнській турнір зі стронгмену за участю зірок світового спорту Василя Вірастюка та В’ячеслава Узєлкова.

Традиційно відбулися чемпіонати міста з шахів серед всіх вікових груп, чемпіонати міста з футболу, волейболу, важкої атлетики, греко-римської боротьби та змішаних єдиноборств. У всіх загальноосвітніх закладах міста відбувся фестиваль ранкової зарядки «Рух заради здоров’я».  Також були проведені обласні та Всеукраїнські турніри з греко-римської боротьби.

В рамках святкування Дня міста, Дня незалежності, Дня фізичної культури та спорту, жителі міста мали змогу безпосередньо прийняти участь у велопробігах, міському спортивному ярмарку, Олімпійському Дні, загальноміському Олімпійському уроці, чемпіонатах та турнірах з шахів, різноманітних фізкультурно-спортивних заходах та конкурсах. Всього було залучено біля 5000 осіб.

З початку року спортсмени міста досить успішно представляли Жмеринку у складі збірних команд області та України з волейболу, греко-римської боротьби, важкої атлетики, легкої атлетики, кікбоксингу, ушу, скелелазіння та шахів, здобуваючи призові місця. Ігор Бичков посів сьоме місце на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби в місті Трнава, Словаччина (19.09.2018р.). Збірна команда міста у складі 5 спортсменів блискучо виступила на Міжнародному турнірі з греко-римської боротьби у м. Хайфа, Ізраїль. Борісов Антон, Бичков Ігор, Варшавський Богдан, Заморський Артем та Борісов Ілля успішно представляли наше місто на Міжнародних турнірах у Молдові та Білорусії.  Чемпіонкою України з легкої атлетики серед юніорів стала Сорокендя Олена.  Стрельбицький Василь переміг у чемпіонаті України з важкої атлетики серед ветеранів.

1.4.  Розвиток реального сектору економіки

1.4.1.Розвиток підприємництва та промисловості

Станом на 01.10.2018 року в місті зареєстровано 1878 суб’єктів малого  підприємництва, з них юридичних осіб 287, фізичних осіб 1591. Одночасно, кількість діючих суб’єктів малого підприємництва складає 1698 одиниць, з них 152 юридичні особи та 1546 фізичні.

Кількість зареєстрованих та діючих суб’єктів середнього підприємництва складає 10 одиниць.

З початку 2018 року визначена позитивна динаміка реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб. Так, протягом січня-вересня 2018 року зареєстровано 11 підприємств та припинено діяльність 3-х у зв’язку з перереєстрацію форми їх організації.

З числа новостворених у 2018 році підприємств за видами діяльності:

- ТОВ «МАГНАТ АВС» – роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах.

- ПП «Жмеринське міськрайонне БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» - агентства нерухомості

- БО «Благодійний фонд «МІРОМАС-ІНТЕНТ» – діяльність інших громадських організацій.

- ТОВ «КИРЕЯ» – виробництво іншого одягу й аксесуарів

- ТОВ «ТЕХРЕМТРАНС – оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням.

- ТОВ «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» Жмеринської міської ради – інші види освіти.

- ТОВ «Жмеринський Вагоноремонтний Завод «Експрес» – виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу.

- ТОВ «ЕКО-смак» – розведення свиней.

- ТОВ «МЕДІА ВІН» – надання інших інформаційний послуг.

10.	ТОВ «ГРАНД-ЦВБ» – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

11. ТОВ «СБ-БУД» – інші роботи із завершення будівництва.

Фізичні особи – підприємці складають 84,7% від загальної чисельності суб’єктів підприємницької діяльності.

Розпочали роботу 136 фізичні особи – підприємця, що на 8% менше тих, які скасували свою підприємницьку діяльність. Наразі, останнім часом з’явилась тенденція до збільшення реєстрації підприємницької діяльності та оформлення найманої праці.

Загальна чисельність осіб, зайнятих на малих підприємствах налічує 738 працівників, 573 найманих працівників мають фізичні особи-підприємці. Чисельність працюючих у суб’єктів середнього підприємництва складає 1166 осіб.

Протягом року створено 120 нових робочих місць.

Продовжують стабільно працювати виробничі підприємства міста: ТОВ «Артмаш», ПП «Корунд», ТОВ «Кардинал», відновлює свій потенціал ТОВ "Жмеринський Вагоноремонтний Завод «Експрес».

За 9 місяців 2018 року сума надходжень коштів до міського бюджету від суб’єктів підприємництва склала 37,9 млн.грн., що становить 26,8% усіх доходів міського бюджету.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за січень-вересень 2018 року становить –124,7 млн.грн., що на 57,2% більше за відповідний період 2017 року. Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів послуг) на одну особу без ПДВ  та акцизу –3603,6 грн.

Протягом 9 місяців 2018 року  Центром надання адміністративних послуг надано 10458 адміністративних послуг, що в середньому за місяць складає 1162 послуги. В місцевий бюджет залучено 254,5 тис.грн.

Також, завдяки участі міста Жмеринка у проекті «ПРОМІС», з’явились додаткові стимулюючі фактори в підтримці розвитку малого підприємництва шляхом залучення іноземної фінансової допомоги.

Головна ціль на 2019 рік

Підтримка сприятливого бізнес-клімату, стабілізація розвитку підприємницької діяльності, забезпечення конкурентоспроможності продукції міських виробників, підвищення ролі підприємництва у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку  міста.

За прогнозними розрахунками у 2019 році передбачається:

- збільшення кількості діючих суб’єктів малого і середнього підприємництва до 2100 осіб з чисельністю найманих працівників до 3 тис. осіб;

- впровадження механізму стимулювання розвитку малого підприємництва, створення зон економічного зростання;

  - впровадження нових змін до методики проведення аналізу впливу регуляторного акту та М-Тесту для оцінки ефективності проектів рішень, які матимуть вплив на діяльність СПД міста, сприяння дерегуляції діяльності бізнесу;

  - забезпечення росту надходжень від діяльності малого і середнього підприємництва до міського бюджету більше 30 млн. грн. на рік.;

  - розбудова виробничих галузей на території міста;

  - створення 100 нових робочих місць;

-   зменшення «тіньової зайнятості» та стабілізація на ринку праці;

-	активізація інвестиційної та інноваційної діяльності малого та середнього бізнесу;

-	сприяння росту конкурентоспроможності продукції міських виробників та стимулювання виходу продукції на зовнішні ринки;

-  налагодження ефективних, прозорих і регульованих відносин між владою та бізнесом.

1.4.2. Інвестиційна діяльність

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 01.07.2018 року по місту Жмеринка склав 472,9 тис.дол.США, темп зростання обсягу прямих інвестицій становить 107,7% та більше за показник станом на 01.01.2018 року (приріст 33,7 тис.дол.США). Іноземні інвестиції з розрахунку на 1 особу складає 12,8 дол.США. На підприємствах промисловості зосереджено 345,2 тис.дол.США прямих іноземних інвестицій.

Для забезпечення супроводу інвестиційної діяльності при Жмеринській міській раді на сьогоднішній день проведений детальний аналіз вільних земельних ділянок та нежитлових приміщень, в результаті визначено з них найбільш перспективні, а це 3 земельні ділянки виробничого призначення загальною площею 8,25 га по вулицях Барляєва, Будівельників, Асмолова та 5-ть приміщень, які є комунальною власністю, в т.ч. станція перекачки скидів з прибудовою, склад з підвалом, колишній скорняжний цех хутрової фабрики та два гаражі, які можливо запропонувати для реалізації інвестиційних проектів. Інформація знаходиться на офіційному сайті міста в розділі Жмеринка інвестиційна та на офіційному Інвестиційному порталі Вінниччини – http://vininvest.gov.ua/catalog/ .

У 2018 році в місті впроваджується інвестиційний проект на бувший території ТЕЦу  з будівництва сонячної електростанції.

Також у 2018 році продовжує реалізовуватися проект “Реконструкція спортивно-оздоровчого закладу  “Юність” в м.Жмеринка, по вул.Київська,15, завдяки якому за рахунок державного фонду регіонального розвитку та субвенції з державного бюджету вдалось залучити у 2018 році 1,0 млн.грн., та фінансування з місцевого бюджету – 6,0 млн.грн., планується завершення проекту у 2019 році.

З метою залучення інвестицій рішенням сесії міської ради було затверджено Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста. Станом на 01.10.2018 року в поточному році укладено 4 договори про пайову участь у розвиток інфраструктури міста на загальну суму 17243,25 грн.

У місті продовжує реалізовуватись Проект “Партнерство для розвитку міст” (ПРОМІС), який впроваджується Федерацією канадських муніципалітетів за фінансової підтримки уряду Канади.

14 червня 2018 року було підписано Угоду про реалізацію проекту «Роздільний метод збирання твердих побутових відходів – запорука чистоти у місті Жмеринка».

Метою проекту є запровадження сортування, роздільного збору сміття та формування навичок щодо збереження довкілля у мешканців міста Жмеринки, зокрема молоді та працівників бюджетної сфери.

Бюджет проекту складає 568,8 тис.грн, з яких 371 тис.грн внесок Проекту ПРОМІС, 197,8 тис.грн. внесок міського бюджету.

Головна ціль на 2019 рік

Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у місто та реалізації інвестиційних проектів.

1.4.3.Міжнародне співробітництво

На виконання заходів міської програми міжнародного співробітництва до 2020 року у 2018 році було виділено з міського бюджету – 69,8 тис.грн.

З метою продовження партнерської співпраці містом Седзішов Малопольські  з 26 лютого по 01 березня 2018 року делегація  з міста Жмеринка прийняли участь у навчальній конференції LEVER2LEAD.

З 16 по 18 березня 2018 року представники міста прийняли участь  у Міжнародному шаховому турнірі на Кубок Мера Седзішов – Малопольського.

Вихованці дитячої музичної школи взяли участь ХХХМШ Міжнародному конкурсі молодих піаністів «Над  Камєнна», який проходив  з 19 по 25 квітня 2018 року  у місті Скаржисько – Камєнна.

З 22 по 25 червня 2018 року  офіційна делегація з міста Жмеринка  прийняла участь у заходах з нагоди відзначання дня міста  Седзішов – Малопольського.

З 3 по 6 серпня 2018 року з нагоди святкування 115 річниці у м. Жмеринка  перебували дві офіційні делегації з міст побратимів Скаржисько – Камєнна та Седзішов – Малопольські, під час даної зустрічі було підписано  меморандум про співпрацю з метою поглиблення та зміцнення своїх партнерських зв'язків на благо жителів міст.

Проведення заходів з тематики європейської інтеграції, зокрема, у рамках Дня Європи в Україні та Європейського тижня місцевої демократії в НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.- ліцей”, ЗОШ №3, №4, №6 працювали шкільні євроклуби. Пріоритетним завданням діяльності цих клубів є формування сучасної полікультурної особистості, відкритої до діалогу з представниками інших країн, готовності до інтеграції у світовий культурний простір.

В шкільних бібліотеках систематично працюють інформаційні виставки та тематичні викладки.

Відповідно до затверджених заходів для формування  позитивного іміджу та популяризації міста на міжнародному рівні було виготовлено та придбано промоційно - сувенірну продукцію для іноземних делегацій.

Головна ціль на 2019 рік

Поглиблення співробітництва з іноземними регіонами-партнерами.

1.4.4. Споживчий ринок

Торговельні послуги населенню міста надають 311 об’єктів торгівлі, з них 4 супермаркети, 138 промислових магазинів, 78 продовольчих, 16 змішаних закладів, 9 складів та 51 павільйон (кіоск) ,15 аптек . В поточному році розпочали роботу 2 продовольчих магазини. Послуги з харчування надають 30 закладів ресторанного господарства.

Загальний обсяг роздрібного товарообігу підприємств роздрібної торгівлі і ресторанного господарства у січні – червні 2018 року склав 161,3 млн.грн. Основним показником рівня торговельного обслуговування населення є продаж товарів на одну особу, який становить 4703 грн.

Підприємствами побуту мешканцям міста за 9 місяців 2018 року надано послуг на суму 305 млн.грн.

Протягом поточного року надано погоджень на відкриття 1 перукарні, 5 погоджень на пересувний вид торгівлі, 4 у сфері розваг та проведено Великодні ярмарки.

Головна ціль на 2019 рік:

Подальший розвиток торговельної інфраструктури міста. Сучасні тенденції визначають рівень організації та розвитку торговельного підприємства, від якого залежить якість торговельного обслуговування населення, темпи зростання та прискорення товарообігу, прибутковість торговельних підприємств в цілому.

1. 5 Фінансові ресурси

За січень-вересень 2018 року до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло 353932,6 тис.грн. доходів, в тому числі:

До загального фонду бюджету міста надійшло 343769,3 тис.грн., що становить 100,6% до планових показників на січень-вересень 2018р., з яких:

- 141505,8 тис.грн. (105,1%) податки, збори та інші платежі.

- 202263,5 тис.грн.(97,6%) офіційні трансферти з державного та обласного

бюджетів.

До спеціального фонду бюджету міста надійшло 10163,3 тис.грн., з  яких:

- 1066,3 тис.грн. – податки, збори та інші платежі, виконання яких становить   72,5% до плану на 9 місяців поточного року;

-1962,5 тис.грн. – власні  надходження  бюджетних  установ;

-80,0 тис.грн. – інша субвенція з місцевого бюджету;

-7054,5 тис.грн – конвертовано валюту на код 42020000 «Гранти, що надійшли до бюджетів усіх рівнів» для здійснення заходів в рамках впровадження проекту з енергозбереження «Energy Go».

Найбільша питома вага в надходженнях до бюджету податків і зборів, належить податку та збору на доходи фізичних осіб і складає 79,2%. Фактично надійшло 112064,7 тис.грн., що становить 105,9% до уточненого планового розпису на 9 місяців (уточ. план 9 міс.– 105823,4 тис.грн.), понад план отримано 6241,3 тис.грн.

Місцевих податків і зборів за січень-вересень 2018 року до загального фонду бюджету міста надійшло 19046,0  тис.грн., що становить 102,8% до уточненого плану 9 місяців. Питома вага податку на майно в складі місцевих податків і зборів становить 43%, єдиного податку -57%.

Податку на майно надійшло за 9 місяців 8182,2  тис.грн., що становить 100,1% до уточненого плану на 9 місяців (уточ. план – 8170,9 тис.грн.).

Єдиного податку за 9 місяців надійшло від юридичних та фізичних осіб в сумі 10859,8 тис.грн., що становить 104,9% до уточненого планового розпису на 9 місяців 2018р. (уточ. план 9 міс.-10348,1тис.грн.).

Видаткова  частина  бюджету  міста  Жмеринка  на 2018  рік  затверджена  в  сумі 417379,4 тис.грн., з них: загальний  фонд – 367292,5  тис.грн.,  спеціальний  фонд –50086,9 тис.грн..

Протягом року на сесіях міської ради обсяг видатків уточнювався і уточнене призначення на 01.10.2018р. становить 467568,2 тис.грн., з них: загальний фонд – 390026,3 тис.грн., спеціальний фонд – 77541,9тис.грн.. Із місцевого бюджету надано кредитів (бюджетну позичку) для КП «Жмеринкакомунсервіс» на суму 300,000 тис.грн..

Виконання бюджету за 9 місяців 2018р. становить в сумі 357723,0 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 304223,1 тис.грн., по спеціальному  - 53499,9 тис.грн.. Повернено  кредитів  за 9 місяців  2018 року до  бюджету  наданих на  молодіжне будівництво  у  попередні  роки – 37,849 тис.грн. та повернено бюджетну позичку суб’єктом підприємницької діяльності у сумі 300,000 тис.грн.

Відповідно бюджет по загальному фонду виконаний на 78,0% до уточненого плану на рік та на 94,5 до уточненого плану на звітний період, по  спеціальному фонду на 69,0%  до  уточненого плану  на  рік.

Реверсна дотація (передача коштів до державного бюджету) – 10223,9  тис.грн., в загальному обсязі бюджету займає 2,8%, виконано на 75% до річного плану.

Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду проведено  видатків на суму 44062,2 тис.грн., які спрямовано на розвиток галузей – придбання обладнання, комп’ютерної техніки, капітальний ремонт, реконструкцію об’єктів, реставраційні роботи, будівництво та інші видатки.

Головна ціль на 2019 рік:

Забезпечення наповнення дохідної частини місцевого бюджету та ефективного і економного витрачання фінансових ресурсів.

1.6. Залучення громадян до процесу прийняття рішень територіальної громади міста та забезпечення проблем місцевого значення, ефективний діалог і співпраця між владою та громадою. Інтеграція питань гендерної рівності.

З метою посилення дії міської влади та громадськості щодо формування питань місцевої політики в соціально-економічній, культурній, освітній та інших сферах, вирішення нагальних питань територіальної громади міста Жмеринка, а також забезпечення відкритості та прозорості у своїх діях під час прийняття рішень, Жмеринською міської радою впродовж 2018 року було реалізовано низку заходів, акцій та справ суспільного значення.

В 2018 році успішно продовжує  реалізовувалась у звітному році започаткована ще раніше практика активної взаємодії влади з дорадчими органами міської ради та органами самоорганізації населення. Тіснішими стали відносини між представниками ініціативної молоді, городянами з активною громадянською позицією та міською владою, що в свою чергу дало можливість вирішити низку проблемних питань.

З початку 2018 року проведено 6 засідань політико-консультаційної ради, в тому числі 1 спільне засідання з громадською радою та 2 засідання громадської ради.

З більшою віддачею запрацювали керівники органів самоорганізації населення. Протягом 2018 року проводились спільні наради, консультації, семінари та інші заходи, забезпечили підвищення інтелектуального рівня голів квартальних комітетів, їх обізнаність щодо змін у діючому законодавстві, реформах, що відбуваються в державі, на регіональному та місцевому рівнях.

За 9 місяців 2018 р. головам квартальних комітетів була виплачена допомога за результати їх роботи у сумі 126 тис. грн., а також закуплено та видано книги обліку та зошити для реєстрації довідок на загальну суму 7 тис.грн.

Більш тісною стала співпраця з громадськими організаціями, зокрема ВО волонтерів та учасників бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції, де здійснюється безпосередня допомога у вирішенні всіх питань, що виникають у родинах загиблих героїв АТО.  .

Ще одним із найвагоміших напрямків роботи у 2018 році залишається підтримка та допомога у вирішенні проблем учасників та ветеранів Другої світової війни, учасників бойових дій в Афганістані та інвалідів війни , де вагоме місце займає їх особисте привітання з ювілейними (90 річчя та 95-річчя) та відзначними датами.

З метою безперешкодного доступу до нормативно-правових актів Жмеринської міської ради  та її виконавчого комітету працює та постійно оновлюється офіційний сайт міської ради, де всі бажаючі можуть ознайомитись про події та заходи, що відбуваються в нашому місті.

У Жмеринській міській раді створена  та постійно працює  комісія з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, гендерної рівності, гласності і законності, діяльність якої, в тому числі, направлена на  інтеграцію гендерної політики в місті.

Головна ціль на 2019 рік: Налагодження конструктивної взаємодії органу місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, залучення його потенціалу для процесів формування місцевої політики для вирішення питань місцевого значення на основі принципів демократичного суспільства. Інтегрування гендерної перспективи.

ІІ. ГОЛОВНА МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ  НА 2019 РІК

Мета і завдання Програми виходять із стратегічних та операційних цілей визначених Стратегією розвитку м.Жмеринка до 2020 року.

Основною метою Програми економічного і соціального розвитку міста Жмеринка на 2019 рік є підвищення якості життя та добробуту населення на основі реалізації обґрунтованих структурних реформ, комплексного економічного і соціального розвитку міста, розвитку громадянського суспільства, підтримання стабільного та задовільного стану навколишнього природного середовища.

Завданнями Програми є створення в середньостроковій перспективі підґрунтя для:

- впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери та житлово-комунального господарства;

- покращення якості надання соціальних послуг та соціального забезпечення осіб з інвалідністю;

- розвитку промислового комплексу міста з метою насичення ринку конкурентоспроможними промисловими товарами;

- реалізації державної політики у сфері протидії корупції;

- запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та організації ліквідації їх наслідків;

- децентралізації влади, створення умов для добровільного об`єднання територіальних громад навколо міста Жмеринка;

- створення умов для зростання обсягів іноземних інвестицій;

- стимулювання розвитку малих і середніх виробників;

- створення умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення бізнес-клімату міста;

- модернізації комунальної інфраструктури міста;

- організації ефективного управління у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг;

- посилення впливу мешканців будинків на умови свого проживання та якість обслуговування житла шляхом стимулювання створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- реалізація комплексу заходів із збереження пам'яток культурної спадщини, збереження, поповнення та дослідження музейних колекцій;

- удосконалення освітньої галузі міста, покращення умов навчання та виховання;

- підтримка національного усиновлення, розвитку інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

- покращення якості надання соціальних послуг та соціального забезпечення осіб з інвалідністю;

- дотримання прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, батьки яких загинули в зоні проведення ООС та тих, що переселені з тимчасово окупованих територій;

- розвиток міжнародного співробітництва;

- забезпечення зайнятості міського населення;

- максимальне сприяння реалізації інвестиційних проектів;

- здійснення поступової модернізації матеріально-технічної бази, облаштування необхідним обладнанням, матеріалами та інвентарем закладів освіти;

- здійснення заходів пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, капітальним та поточним ремонтом в сфері житлово-комунального господарства;

- створення дієвих механізмів для розвитку громадянського суспільства;

- проведення зваженої тарифної політики, погодження та затвердження економічно обґрунтованих тарифів.

ІІІ. Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених цілей:

в соціально-гуманітарній сфері

Пріоритет 1. Гарантований соціальний захист та пенсійне забезпечення населення міста, в тому числі громадян, які перебувають на обліку в м.Жмеринка, як внутрішньо переміщені особи

Шляхи досягнення:

- проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи з висвітлення у місцевих засобах масової інформації матеріалів про діяльність Пенсійного фонду України, управління праці та соціального захисту населення, міськрайонного центру зайнятості щодо виконання законодавчих та нормативно-правових актів;

- організація  та проведення щомісячно не менше 4 семінарів з представниками роботодавців з питань дотримання законодавства про працю;

- реалізація заходів, передбачених чинним законодавством, спрямованих на соціальний захист та соціальне забезпечення ветеранів війни та праці, осіб похилого віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, малозабезпечених сімей, а також громадян, які перебувають на обліку в м.Жмеринка, як внутрішньо переміщені особи;

- реалізація заходів передбачених міською цільовою програмою «Підтримка» та міських програм з питань соціального захисту населення;

- створення умов для повноцінної інтеграції в міське життя членів громади з особливими потребами;

- забезпечення постійного контролю щодо раціонального та ефективного використання коштів, виділених на фінансування соціальних програм;

- підвищення якості та оперативності обслуговування пенсіонерів та інших громадян;

- удосконалення роботи із підприємствами, установами, організаціями, які мають прострочену заборгованість із обов’язкових платежів до Пенсійного фонду, заборгованість із заробітної плати;

- проведення відповідної роботи з громадянами, які звернуться до центру зайнятості, щодо повернення незайнятих громадян до продуктивної праці;

- підтримка вразливих верств населення засобами ефективного та адресного соціального захисту;

- компенсація витрат, погашення боргу підприємствам (за рішенням суду) за надані послуги пільговим категоріям населення;

Очікувані результати:

- підвищення ефективності надання громадян соціальної підтримки та спрощення механізму звернення для громадян, які потребують соціальної підтримки;

- підвищення поінформованості населення щодо надання соціальної підтримки;

- охоплення більшої кількості громадян, які потребують соціального захисту;

- забезпечення реалізації соціальних гарантій з надання пільг мало- захищеним верствам населення».

Ризики та можливі перешкоди:

- збільшення навантаження на місцевий бюджет з виплат допомоги та пільг;

- наявна заборгованість компенсацій надавачам послуг пільговим категоріям населення.

Пріоритет 2. Соціальна підтримка та пенсійне забезпечення сімей військовослужбовців учасників бойових дій, сімей військовослужбовців, що загинули під час проведення АТО (Операції Об’єднаних сил) на Сході України, а також сімей героїв Небесної Сотні

Шляхи досягнення:

- забезпечення соціального супроводу та соціальної підтримки сім’ям військовослужбовців, що загинули під час проведення АТО на Сході України, а також сім’ям героїв Небесної Сотні;

- підтримка місцевих ініціатив щодо увіковічення пам’яті загиблих героїв Небесної Сотні, загиблих в зоні АТО на Сході України, встановлення на території міста меморіалів, пам’ятників та пам’ятних знаків;

- включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги для надання вчасної допомоги;

- підтримка громадських організацій та волонтерського руху у наданні фінансової та матеріальної допомоги учасникам АТО на Сході України;

- визначення земельних масивів, які можуть бути придатні для передачі у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення індивідуального садівництва та особистого господарства, запровадження компенсаційних виплат за відсутності земельних ділянок, з метою реалізації права на отримання земельних ділянок для сімей військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які захищають суверенітет і територіальну цілісність держави;

- проведення роз’яснювальної роботи щодо процедури набуття права власності на земельні ділянки військовослужбовців, які беруть учать в Операції Об’єднаних сил;

- вдосконалення системи надання пільг, відповідним категоріям населення міста Жмеринка, у тому числі монетизація пільг.

Очікувані результати:

- створення належних умов для оздоровлення та забезпечення соціальних гарантій учасникам АТО, членам сімей осіб, які загинули в ході проведення АТО в східних областях України та Героїв Небесної Сотні.

Ризики та можливі перешкоди:

- зміна законодавства щодо соціальної підтримки та пенсійного забезпечення сімей військовослужбовців, учасників бойових дій;

- відсутність достатньої кількості фінансових ресурсів з міського бюджету по компенсації надавачам послуг пільговим категорій населення;

- відсутність згоди суміжних територіальних громад щодо надання дозволу на розширення меж міста Жмеринка, які були запроектовані в новому генеральному плані міста.

Пріоритет 3. Розбудова та модернізація соціальної інфраструктури, в тому числі закладів та установ, що надають соціальні послуги

Шляхи досягнення:

- оновлення містобудівної документації: затвердження генерального плану, плану зонування м. Жмеринка, створення адресного плану м.Жмеринка;

- погодження та затвердження історико - архітектурного опорного плану, зон охорони пам’яток культурної спадщини;

- розробка детальних планів територій у м. Жмеринка;

- завершення реконструкції спортивно-оздоровчого закладу «Юність» в м.Жмеринка по вул. Київська,15;

- реконструкція частини площі Миру в м.Жмеринка;

- капітальний ремонт пам’ятників загиблим Воїнам – Афганцям та пам’ятного знаку ліквідаторам та постраждалим від аварії на ЧАЄС

- реконструкція та переоснащення зон масового відпочинку, площ, скверів, паркових зон із застосуванням ландшафтного дизайну та з облаштуванням фонтанів;

- облаштування на території парків, в місцях житлової забудови майданчиків для відпочинку;

- підвищення матеріально-технічного забезпечення установ та закладів культури, освіти, соціального захисту, органів місцевого самоврядування, проведення модернізації обладнання, капітального ремонту та реконструкції приміщень, придбання довгострокового обладнання за рахунок коштів міського бюджету;

- забезпечення безбар’єрного доступу осіб з фізичними вадами до об’єктів, що надають соціальні, транспортні, адміністративні та інші види послуг;

- виготовлення проектно-кошторисних документацій та проведення капітального ремонту об’єктів інфраструктури та закладів комунальної власності;

- подальша розбудова соціальної та транспортної інфраструктури, організація вуличного простору, орієнтованого на пішохідну та вело активність;

- проведення аукціонів з продажу об’єктів комунальної власності, земельних ділянок, що знаходяться у власності територіальної громади, або надання їх в оренду для ефективного використання.

Очікувані результати:

- актуалізація містобудівної документації;

- покращення стану та якості функціонування об’єктів інфраструктури міста та комунальної власності.

- позитивна динаміка роботи виконавчих органів місцевого самоврядування по наданню соціальних послуг.

- ефективне використання об’єктів комунальної власності та земельних ділянок, що знаходяться у власності територіальної громади.

Ризики та можливі перешкоди:

- отримання коштів з бюджетів усіх рівнів наприкінці календарного року, що практично унеможливить повне їх використання в поточному році;

- заборона передачі земельних ділянок у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб;

- відсутність інформаційної бази щодо забудови територій міста.

Пріоритет 4. Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення якості життя дітей соціально вразливих груп.

Шляхи досягнення:

- проведення профілактичної роботи з сім’ями, що потрапили у складні життєві обставини, в яких проживають діти;

- нагляд за умовами проживання і виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в сім’ях опікунів та піклувальників;

- здійснення соціально-правового захисту безпритульних і бездоглядних дітей, їх соціалізацію і адаптацію в суспільстві;

- розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- сприяння обов’язковому працевлаштуванню і забезпеченню житлом випускників шкіл-інтернатів, вихованців дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

- здійснення контролю за додержанням вимог законодавства щодо захисту майнових (житлових) прав неповнолітніх, вживання заходів для виявлення фактів незаконного відчуження житла, що належить неповнолітнім та з відновлення права дітей на житло;

- сприяння своєчасній постановці дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які не мають житла на квартирний облік;

- забезпечення ведення обліку дітей, що проживають в складних життєвих обставинах для їх  соціального та правового захисту;

- забезпечення першочергового влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в сімейні форми виховання: під опіку або піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

- забезпечення дітей, прибулих із зони АТО на територію м.Жмеринка навчанням, відповідними умовами проживання, соціальним забезпеченням;

- забезпечення за бюджетний рахунок безкоштовним харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класів, а також учнів інших класів, які відносяться до категорії «малозабезпечених», дітей – інвалідів, дітей із сімей, які мають статус учасника бойових дій або учасника АТО, дітей Героїв Небесної Сотні, дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб із зони проведення АТО;

- забезпечення виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, яким у 2018 році виповниться 18 років.

Очікуванні результати:

- збільшення відсоткового показника влаштування дітей у сімейні форми виховання;

- зменшення кількості дітей, що перебувають в складних життєвих обставинах;

- попередження ситуацій, що призводять до дитячої безпритульності та бездоглядності;

- своєчасне розв’язання майнових та житлових прав дітей відповідно до законодавства, попередження випадків незаконного відчуження житла, що належить дітям;

- вчасне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування соціальним житлом.

Ризики та можливі перешкоди:

- обмеженість міського бюджету у виділенні коштів на реалізацію міських програм;

- відсутність вільного комунального житлового фонду для забезпечення житлом випускників шкіл-інтернатів, вихованців дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.

Пріоритет 5. Забезпечення високих стандартів навчання, активізація співпраці у сфері освіти і науки

Шляхи досягнення:

У галузі загальної середньої освіти

- забезпечення рівного доступу до освіти незалежно від будь-яких обставин та ознак;

- впровадження нових стандартів загальної середньої освіти;

- забезпечення зовнішньої та внутрішньої  якості освіти та освітньої діяльності;

- створення сучасного профільного ліцею шляхом реконструкції  приміщень школи-інтернат;

- наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закладами освіти і системою освіти;

- модернізація системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

- створення умов  для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами в отриманні якісної освіти, з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів;

- створення безбар’єрного доступу до території та приміщень закладів освіти;

- забезпечення відкритого доступу до інформації про діяльність закладів освіти шляхом  оприлюднення її  на  офіційних Веб сайтах.

- зміцнення навчально-матеріальної бази загальноосвітніх навчальних  закладах;

- створення єдиної державної інформаційно-освітньої платформи для управління ІКТ на всіх рівнях освітньої системи з системою передачі даних до  бази даних «Освіта України».

- забезпечення системного моніторингу викладання суспільних і гуманітарних дисциплін у середній школі з метою підвищення якості громадянського виховання, не допущення поширення ксенофобії, культурної, етнічної, гендерної нетерпимості.

- стимулювання дітей дошкільного та шкільного віку подарунковими наборами з нагоди загально державних та міських свят.

У галузі позашкільної освіти

- створення умов на реалізацію права на освітню, культурну, творчу, спортивну та іншу самореалізацію дітей і молоді;

- забезпечення розвитку позашкільної освіти, умов для її здобуття дітьми і молоддю;

- збільшення кількості дітей, які охоплені позашкільною освітою, удосконалення та розширення мережі спортивних секцій та гуртків;

- поліпшення спортивної бази Дитячо-юнацької спортивної школи та навчально-матеріальної бази гуртків Центру позашкільної роботи.

Освіта осіб з особливими освітніми потребами

- створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами в отриманні якісної освіти, з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів;

- підготовка вчителів та вихователів до роботи в умовах інклюзивної освіти;

- застосування форм організації навчання, що враховують індивідуальні можливості дітей з особливими потребами ;

- створення належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення доцільного пристосування, що враховує індивідуальні потреби особи з особливими освітніми потребами;

- створення у закладах дошкільної та середньої освіти спеціальних та інклюзивних груп та класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

- створення в закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

У галузі дошкільної освіти

- створення умов для розширення мережі закладів дошкільної освіти;

- відкриття додаткових груп в ДНЗ №7 «Ромашка»;

- завершення реконструкції окремих приміщень школи-інтернат І-ІІ ступенів під дитячий ясла-садок по вулиці І. Франка, 136;

- створення інклюзивного освітнього середовища;

- створення умов для обов’язкового здобуття якісної дошкільної освіти дітьми 5-річного віку;

- зміцнення навчально-матеріальної бази дошкільних закладів;

- створення сучасних спортивно-ігрових майданчиків на території закладів дошкільної освіти;

- надання додаткових освітніх послуг в сфері дошкільної освіти, в тому числі платних;

- створення умов для розвитку мережі закладів піклування та освітнього розвитку дітей до досягнення ними віку 3 років.

Очікувані результати:

- забезпечення стандартів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти;

- підвищення якості освіти та освітньої діяльності;

- інтеграція осіб з особливими освітніми потребами в загальноосвітній простір та інклюзивне навчання.

- збільшення кількості дітей, які охоплені позашкільною та дошкільною освітою;

- реалізація академічної, організаційної, кадрової та фінансової автономії закладів освіти.

- формування відкритих та загальнодоступних ресурсів з інформацією про  діяльність закладів освіти та забезпечення доступу  до них.

- створення сучасного освітнього простору нової української школи.

Ризики та можливі перешкоди:

- недостатнє фінансування освітянської галузі.

Пріоритет 6. Покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів

Шляхи досягнення:

- зміцнення навчально-матеріальної бази закладів освіти всіх рівнів, створення умов для ефективної роботи педагогів, розробки та запровадження нових механізмів і технологій розвитку;

- здійснення комплексної інформатизації освіти міста через запровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес, систему тестового оцінювання знань, автоматизацію управління освітньої галузі;

- оснащення  спеціальних та інклюзивних груп і класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами, створення спеціальних умови для їх корекційного освітнього процесу.

Очікувані результати:

- підвищення ролі школи, як центру інтелектуального, культурного та соціально-економічного відродження;

- участь учнів у міських, обласних, регіональних предметних олімпіадах, в обласних спартакіадах школярів, обласних, всеукраїнських спортивних змаганнях, оглядах творчості;

- створення комфортного середовища для навчання та виховання дітей та учнів.

Ризики та можливі перешкоди:

- невчасне забезпечення навчальними програмами, підручниками та літературою;

- відставання у строках створення навчально-матеріальної бази;

Пріоритет 7. Сприяння повній, продуктивній зайнятості населення.

Шляхи досягнення:

- надання організаційної та матеріальної підтримки безробітним для започаткування власної справи, залучення до підприємницької діяльності з виплатою одноразової допомоги по безробіттю не менше 5 осіб;

- сприяння збереженню та створенню нових робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності та організаційно-правових форм господарювання;

- сприяння працевлаштуванню не менше 780 осіб з числа безробітних;

- проведення широкої консультативно-роз’яснювальної роботи з населенням, працівниками та роботодавцями з питань дотримання законодавства про працю;

- залучення до участі у громадських роботах та тимчасових роботах не менше 40 осіб з числа безробітних;

- підвищення рівня професійної кваліфікації молоді з урахуванням пропозиції та попиту на ринку праці;

- проведення інформаційних заходів з роботодавцями та найнятими працівниками щодо дотримання чинного законодавства про працю.

Очікувані результати:

- створення нових робочих місць, збереження і розвиток трудового потенціалу, підвищення конкурентоспроможності робочої сили;

- забезпечення соціальних гарантій для працюючих громадян;

- удосконалення профорієнтаційної роботи та професійного навчання безробітних громадян з урахуванням потреб ринку праці;

- мінімізація випадків несвоєчасної виплати заробітної плати на підприємствах міста, повна ліквідація заборгованості на підприємствах державної форми власності;

- охоплення незайнятого населення, яке перебуває на обліку в службі зайнятості, формами активної підтримки – тимчасовими оплачуваними роботами та проведенням профнавчання.

Ризики та можливі перешкоди:

- поглиблення тінізації економіки;

- збільшення кількості звільнень працівників на підприємствах міста через втрату ринків збуту продукції;

- ріст трудової міграції;

- низький рівень заробітної плати в малому та середньому підприємництві.

Пріоритет 8. Розвиток туристично-рекреаційної сфери, збереження культурної спадщини та сприяння розвитку культури і мистецтва.

Шляхи досягнення:

- реалізація заходів з культурної трансформації та розширення громадського простору;

- облаштування альтернативного культурного простору та створення ресурсного центру активності громади, сприяння діяльності творчих спілок;

- завершення капітального ремонту комунального закладу «Міський історичний музей», проведення капітального ремонту фасаду дитячої музичної школи;

- зміцнення матеріальної бази паркового культурно-спортивного комплексу по вул. Кривоноса, 27;

- проведення поточних та капітальних ремонтів в закладах культури;

- придбання предметів довгострокового використання та ремонт комп’ютерної техніки для дитячої музичної школи, історичного музею та бібліотеки сімейного читання;

- поповнення музейного фонду, зміцнення матеріально-технічної бази історичного музею, проведення реставраційних робіт предметів музейного фонду;

- підготовка та випуск листівок, буклетів та брошур історичного змісту, популяризація пам’яток місцевого значення, як об’єктів культурної спадщини;

- проведення паспортизації пам’яток історії, археології, архітектури, розробка туристичних маршрутів, покращення туристичного іміджу міста;

- забезпечення аматорських колективів новими сценічними костюмами, музичними інструментами.

- забезпечення фінансування та проведення на високому професійному рівні державних, професійних, загальноміських свят, конкурсів, фестивалів, відзначення знаменних і пам’ятних дат;

- забезпечення проведення творчими колективами міста концертних програм на території міста, області та за її межами, участь в обласних та Всеукраїнських фестивалях, конкурсах;

- залучення дітей шкільного віку до проведення культурно-масових заходів, стимулювання їх подарунковими наборами;

- забезпечення відкриття у дитячій музичній школі додаткових груп самоокупності.

Очікувані результати:

- збереження національної культурної спадщини;

- підвищення ролі культури, розвиток творчого потенціалу та організація змістовного дозвілля жмеринчан;

- створення позитивного іміджу та туристичної привабливості міста;

- підтримка міських традицій, створення святкового настрою для учасників дитячих новорічних та інших культурних заходів.

- підвищення виконавського рівня майстерності народних аматорів;

- забезпечення вільного доступу до культурно-мистецьких цінностей всіх категорій населення та їх участь в культурницькому житті міста.

-  підвищення читацької культури населення;

- покращення умов для зберігання бібліотечного фонду та надання бібліотечних послуг.

Ризики та можливі перешкоди:

- відсутність достатніх фінансових ресурсів.

Пріоритет 9. Реалізація заходів з розвитку фізичної культури та спорту.

Шляхи досягнення:

- розробка та затвердження програми розвитку плавання у місті Жмеринка;

- забезпечення проведення інформаційних кампаній, спрямованих на широке інформування населення про здоровий спосіб життя, популяризацію оздоровчого значення фізичної культури та спорту;

- відрядження спортсменів міста для участі у змаганнях з виплатою компенсації проїзду, проживання та харчування;

- сприяння створенню, у тому числі із залученням приватних інвесторів, мережі сучасних спортивних клубів, які надаватимуть доступні за вартістю послуги;

- будівництво, облаштування багатофункціональних спортивних майданчиків в мікрорайонах міста та у місцях масового відпочинку жмеринчан;

- створення міської федерації легкої атлетики;

- розвиток масового спорту, родинно-сімейних форм спортивного дозвілля, удосконалення дитячо-юнацького спорту та фізкультурно-реабілітаційної роботи серед інвалідів;

- запровадження морального та матеріального стимулювання молодих ведучих спортсменів міста, їх заохочення до тренерської діяльності та прагнення до викладацької діяльності у освітніх закладах міста;

- проведення капітальних ремонтів та реконструкцій комунальних спортивних закладів з використанням енергозберігаючих технологій.

Очікувані результати:

- створення моделі розвитку сфери фізичної культури та спорту у місті на демократичних та гуманістичних засадах, шляхом об’єднання  зусиль органів державної влади, громадських організацій та приватних структур;

- збільшення чисельності громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та сучасних спортивних клубів різних форм власності;

- удосконалення системи відбору талановитих дітей для занять спортом, підготовку їх для гідної участі у змаганнях різного рівня;

- створення додаткової кількості робочих місць у сфері фізичної культури і спорту, підвищення престижності відповідних професій, що сприятиме зниженню рівня міграції молоді з міста;

Ризики та можливі перешкоди:

- недостатній фінансовий ресурс для забезпечення навчальних закладів спортивним інвентарем, проведення ремонту комунальних спортивних навчальних закладів.

Пріоритет 10. Впровадження заходів з забезпечення населення доступним  житлом

Шляхи досягнення:

- участь в обласних та державних програмах по забезпеченню молоді, учасників АТО та жителів міста пільгових категорій доступним житлом;

- спрямування асигнувань з міського бюджету для забезпечення житлом громадян, будівництва доступного житла, кредитування молодих сімей;

- активізація роботи щодо залучення інвестицій та кредитних коштів вітчизняних і зарубіжних фінансових установ у будівельну галузь міста.

- скорочення обсягів незавершеного житлового будівництва, здійснення заходів, спрямованих на підтримку індивідуального будівництва в місті;

Очікувані результати:

- покращання рівня забезпечення населення житлом;

Ризики та можливі перешкоди:

- скорочення державних гарантій з іпотечного кредитування молодих сімей, учасників АТО;

- згортання державних житлових програм будівництва доступного житла.

Пріоритет 11. Покращення стану здоров’я населення. Підвищення якості медичного обслуговування

Шляхи досягнення:

- передача міжбюджетних трансфертів на придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров’я, підвищення якості медичного обслуговування жителів міста;

- проведення модернізації первинного рівня надання медичної допомоги в частині запровадження інформаційних технологій в КУ «Жмеринський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги»;

- придбання за рахунок бюджетних коштів медичного обладнання для закладів охорони здоров’я, покращення медичного обслуговування жителів міста;

- створення на базі загально - освітніх шкіл кабінетів медичної фізкультури, лікування зору, логопедії, ортопедичної патології;

- забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення за рахунок субвенції з державного та обласного бюджетів;

- забезпечення жителів міста, працівників лікувальних закладів на епідемічний період засобами індивідуального захисту, вакцинами, медикаментами для лікування вірусних інфекцій та проведення профілактичних проти епідеміологічних заходів.

Очікувані результати:

- покращення якості та доступності надання всіх рівнів медичної допомоги населенню;

- поліпшення здоров'я мешканців міста, забезпечення рівного й справедливого доступу всіх громадян до медичних послуг належної якості;

- об’єднання зусиль громадськості, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади щодо спільного подолання проблем покращення роботи галузі охорони здоров'я;

- зменшення захворюваності серед населення;

- формування у громадян пріоритету здорового способу життя.

Ризики та можливі перешкоди:

- низький рівень надання медичних послуг.

В комунальній сфері

Пріоритет 1. Підвищення рівня благоустрою міста та забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств міста

Шляхи досягнення:

- забезпечення позитивної динаміки економічних показників ефективності робити підприємств житлово-комунальної сфери;

- фінансова підтримка комунальних підприємств міської ради в межах діючого законодавства;

- проведення капітальних та поточних ремонтів будівель, що знаходяться у комунальній власності міста, в тому числі приміщення по вул. Соборна, 41 та вул.Мельнична,3;

- виготовлення проектно-кошторисної документації  на капітальний ремонт КНС та ВНС у м.Жмеринка;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію площ та скверів міста;

- забезпечення проведення тендерних процедур щодо закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти;

- забезпечення інших видатків, пов’язаних з відрахуваннями  на  судовий збір та державне мито;

- застосування альтернативного обслуговування та утримання житлового фонду міста;

- участь у недержавних проектах з питань відновлення житлового фонду;

- забезпечення надання населенню міста якісних житлово-комунальних послуг, запровадження громадського контролю за якісним наданням житлово-комунальних послуг;

- підтримка комунальних підприємств, надавачів житлово-комунальних послуг, в тому числі по погашенню боргів споживачами цих послуг;

- проведення технічного переоснащення підприємств комунальної, житлово-комунальної сфери, реалізація заходів з енергоефективності з використанням сучасних інноваційних технологій, раціональне використання енергоресурсів;

- затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги на рівні економічно-обґрунтованих;

- підтримка та розвиток діяльності  комунальних підприємств;

Очікувані результати:

- забезпечення належного технічного стану майна комунальної власності територіальної громади міста;

- забезпечення якісного надання житлово-комунальних послуг;

- забезпечення населення, бюджетної сфери та підприємств міста стабільним водопостачанням та водовідведенням;

Ризики та можливі перешкоди:

- низький рівень надання житлово-комунальних послуг;

- висока зношеність основних фондів підприємств ЖКГ.

# Пріоритет 2. Розвиток транспортної інфраструктури міста

Шляхи досягнення:

- забезпечення в повному обсязі потреби господарського комплексу і населення в перевезеннях вантажів, пасажирів та інших транспортних послугах;

- організація безпечного, регулярного перевезення учнів, дітей з батьками до місць навчання і додому;

- укладання договорів з перевізниками на проведення шкільних, пільгових перевезень;

- придбання, капітальний ремонт, будівництво, встановлення, облаштування автобусних зупинок та під’їзних шляхів до них;

- облаштування, капітальний та поточний ремонт, будівництво, реконструкція об’єктів транспортної та соціальної інфраструктури міста, забезпечення встановлення дорожніх знаків;

- розширення мережі автобусного сполучення міста, в тому числі пільгового проїзду;

- укладання з забудовниками договорів щодо участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

- проведення робіт по капітальному та поточному ремонту дорожньої та вуличної мережі, встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху, нанесення дорожніх розміток;

- встановлення велопарковок біля закладів по наданню соціальних, адміністративних, комунальних послуг, торгівельних закладів та зонах масового відпочинку;

- залучення до розвитку транспортної інфраструктури коштів від грантових проектів;

- створення умов для доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціально-культурного призначення, приміщень державних установ, приміщень по наданню адміністративних, муніципальних, комунальних послуг.

Очікувані результати:

- створення умов безпечного руху автотранспортних засобів та інших учасників дорожнього руху;

- забезпечення безпечних умов для транспортного сполучення по місту, забезпечення розвитку транспортної та соціальної інфраструктури;

- забезпечення надходжень коштів пайової участі до бюджету розвитку міста.

Ризики та можливі перешкоди:

- обмеженість у фінансових ресурсах на відновлення дорожнього покриття, ремонту тротуарів, дворів;

- обмеженість у фінансових ресурсах на відновлення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

В економічній сфері

Пріоритет 1. Стимулювання розвитку промислового виробництва. Залучення інвестицій в промисловість міста.

Шляхи досягнення:

- резервування земельних ділянок під інвестиційні проекти пов’язані з виробництвом промислової продукції, сільськогосподарського машинобудування, переробку сільгоспсировини;

- участь у грантових, міжнародних проектах по залученню фінансових ресурсів з метою запровадження технологічної модернізації підприємств, проведення реконструкції, технічного переоснащення та розширення діючих виробничих потужностей на основі впровадження енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій;

- проведення активної інформаційної політики щодо інвестиційного потенціалу міста;

- забезпечення максимального сприяння реалізації інвестиційних проектів;

- підведення транспортної інфраструктури до об’єктів промислового виробництва;

- реалізація заходів по просуванню продукції міста Жмеринки на зовнішні ринки.

Очікувані результати:

- збільшення виробництва продукції на промислових підприємствах міста;

- виробництво екологічних продуктів в харчовій галузі міста та використання альтернативних джерел енергії та сировини;

- стимулювання сталого зростання реальних обсягів продукції промисловості.

Ризики та можливі перешкоди:

- низький рівень модернізації промислового виробництва та застосування енергозберігаючих технологій;

- низький рівень державних замовлень на виробництво промислової продукції, втрата ринків збуту продукції;

- небезпечно низький рівень платоспроможності підприємств та населення, низький рівень заощаджень.

Пріоритет 2. Впровадження енергозберігаючих технологій в системі життєзабезпечення міста та застосування альтернативного опалення у закладах бюджетної сфери

Шляхи досягнення:

- встановлення, облаштування та реконструкція існуючих теплових пунктів для забезпечення теплом бюджетних та комунальних закладів на альтернативних видах палива, в тому числі із врахуванням використання місцевих видів палива;

- реконструкція внутрішньої системи опалення, проведення термомодернізації приміщень в комунальних закладах;

- виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення реконструкції котельнь по переведенню та переоснащенню на альтернативні види палива, встановлення сонячних колекторів, енергоощадного обладнання в бюджетних та комунальних закладів міста;

- встановлення апаратури контролю та хімічною водоочисткою на КП «Жмеринкаводоканал»;

- реалізація заходів міської програми з впровадження енергозберігаючих технологій в навчально-виховних закладах міста;

- - запровадження системи матеріального стимулювання керівництва та персоналу бюджетних та комунальних установ до ощадливого використання енергоресурсів;

- активізація роботи зі створення об’єднань співвласників багатоповерхових будинків для отримання ефективного власника житла;

- створення центру підтримки ОСББ, організація тренінгів для голів ОСББ, ЖБК по підвищенню енергоефективності житлових будинків та використання енергозберігаючого обладнання;

- реалізація заходів з енергозбереження у комунальних закладах, бюджетних установах, закладах соціальної сфери, у сфері житлово-комунального господарства міста;

- проведення енергоаудиту об’єктів бюджетної сфери та житлових будинків;

- стимулювання населення до впровадження енергоефективності у житловому секторі, в тому числі шляхом здешевлення кредитних ресурсів;

- підвищення культури енергоспоживання населенням через засоби масової інформації та проведення інформаційно - роз’яснювальних кампаній

- реалізація заходів в рамках «Днів сталої енергії»;

- підготовка Плану дій сталого енергетичного розвитку до 2030 року;

- продовження співпраці з Асоціацією «Енергоефективні міста України» та Асоціацією міст України щодо пошуків альтернативних джерел фінансування енергоощадних проектів та використання найбільш енергозберігаючих технологій;

- залучення бюджетних та грантових коштів на реалізацію енергоефективних проектів у бюджетній сфері, комунальних закладах, житловому секторі.

Очікувані результати:

- переведення закладів бюджетної сфери на альтернативні та відновлювальні джерела енергії;

- зменшення викидів СО2 в атмосферу не менше ніж 20 відсотків при застосуванні енергоефективних заходів в бюджетній сфері;

- підвищення енергоефективності закладів бюджетної сфери міста;

- зменшення невідновлювальних джерел енергії при переоснащені котельнь, що використовують палива газ на альтернативні види палива;

- створення комфортних умов перебування та дотримання санітарних норм температурного режиму для учнів, дошкільнят у навчальних та навчально-виховних закладах;

Ризики та можливі перешкоди:

- відсутність коштів на впровадження сучасних технологій з енергозбереження.

Пріоритет 3. Подальше формування позитивного інвестиційного іміджу міста

Шляхи досягнення:

- проведення активної інформаційної політики щодо інвестиційного потенціалу м. Жмеринки;

- створення привабливих умов для залучення інвесторів та збільшення обсягів інвестицій в реальний сектор економіки міста;

- реалізації нових інвестиційних проектів та вжиття заходів з залучення іноземних інвесторів;

- залучення компаній та банківських структур задля економічного стимулювання інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання, що сприятиме будівництву нових підприємств, спрямованих на випуск найсучаснішої продукції, освоєнню передових технологій;

- продовження роботи щодо спрямування фінансових ресурсів в енергозберігаючі і енергоефективні інвестиційні проекти та проекти житлово-комунального господарства;

- залучення страхових, консалтингових та інвестиційних компаній для розробки заходів щодо зменшення рівня інвестиційного ризику та захисту інтересів суб’єктів інвестиційної діяльності в умовах роботи під впливом наслідків світової фінансово-економічної кризи;

- реалізація проектів із залучення та впровадження іноземних інвестицій;

- проведення спільної роботи органів влади, бізнесу та громадського суспільства для просування міста на міжнародній арені;

- висвітлення інвестиційного та економічного потенціалу Жмеринки у міжнародних тематичних заходах за кордоном шляхом активізації участі у міжнародних форумах, семінарах, конференціях та виставках.

Очікувані результати:

- створення нових робочих місць;

- збільшення надходжень до бюджету;

- підвищення випуску експортно-орієнтованої продукції;

- забезпечення проведення прозорої та відкритої інвестиційної політики.

Ризики та можливі перешкоди:

- відсутність законодавчої підтримки притоку інвестицій;

- підвищення вартості оренди землі для промисловості та її купівлі, політична, економічна та фінансова  нестабільність, збільшення відсотків по податках;

- погіршення економічних стосунків з країнами-партнерами внаслідок можливої зміни зовнішньо - політичного курсу;

- уповільнення інвестиційної активності, обмеженість інвестиційних можливостей  підприємств;

- згортання інвестиційних процесів, посилення девальваційних очікувань національної валюти, відтоку депозитних коштів через втрату довіри населення до банківських установ.

Пріоритет 4. Оптимізація діяльності малого та середнього бізнесу

Шляхи досягнення:

- удосконалення системи роботи ЦНАПу у напрямку спрощення та прискорення процесу надання адміністративних послуг з метою створення сприятливих умов для ведення бізнесу та впровадження європейських стандартів в процесі видачі документів дозвільного характеру;

- прийняття економічно обґрунтованих регуляторних актів у сфері господарської діяльності;

- укладання договорів з суб’єктами господарюванню про пайову участь у розвитку інфраструктури міста;

- залучення представників бізнесу для реалізації спільних інвестиційних проектів із залученням грантових та бюджетних коштів;

- залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва, які виробляють власну продукцію, до реалізації заходів з просування продукції на зовнішні ринки;

- здійснення ефективних заходів з легалізації діяльності суб’єктів господарювання та з метою попередження або усунення випадків незареєстрованої діяльності, не облікованих та прихованих доходів, схем ухилень від оподаткування, «тіньових» коштів, недотримання роботодавцями вимог чинного законодавства при виплаті заробітної плати, оформлення трудових відносин з найманими працівниками;

- реалізація заходів міжнародних програм з підтримки малого бізнесу у місті;

- укладання двосторонніх договорів з суб’єктами господарювання на реалізацію соціальних проектів, підтримки учасників АТО (ООС),  тощо;

- здійснення інформаційно-консультативних заходів з підтримки малого та середнього підприємництва;

- реалізація проектів, з ініціативу підприємців, по створенню в місті «зон сприяння розвитку бізнесу»;

- сприяння у відкриттю бізнес-центру.

Очікувані результати:

- лібералізація та спрощення дозвільно-погоджувальних процедур завдяки вдосконаленню роботи Центру надання адміністративних послуг Жмеринської міської ради;

- збалансованість потреб і прагнень міської громади та суб’єктів підприємницької діяльності шляхом розробки та прийняття доцільних регуляторних актів, досягнення позитивної динаміки кількісних та якісних показників їх ефективності;

- детінізація сфери діяльності малого та середнього бізнесу;

- активізація інвестиційної та інноваційної діяльності суб’єктів підприємництва;

- підвищення доходності суб’єктів господарювання;

- налагодження ефективних, прозорих і регульованих відносин між владою та бізнесом, розвиток самоорганізації підприємців.

Ризики та можливі перешкоди:

- недосконалість механізмів фінансової підтримки малого і середнього підприємництва;

- брак коштів для активної інвестиційної та інноваційної діяльності;

- складність доступу до фінансово-кредитних ресурсів;

- низький рівень міжнародного співробітництва та гармонізації українських стандартів з європейськими.

- наявність «тіньових» коштів, недотримання роботодавцями вимог чинного законодавства при виплаті заробітної плати, оформлення трудових відносин з найманими працівниками;

- низька заробітна плата найманих працівників на підприємствах малого бізнесу, яка найчастіше всього знаходиться на рівні мінімальної.

Пріоритет 5. Продовження політики стабільності та прозорості на засадах, визначених Бюджетним кодексом України, розширення податкової бази, посилення платіжної дисципліни щодо виконання податкових зобов’язань

Шляхи досягнення:

- підвищення відповідальності головних розпорядників коштів бюджету за ефективне та раціональне використання бюджетних коштів;

- нарощування бюджетних ресурсів, забезпечення виконання бюджету міста, оптимальне наповнення його доходної частини та здійснення бюджетних витрат за напрямами передбаченими законодавством;

- вжиття заходів по надходженню коштів до цільового фонду та забезпечення оптимального розподілу фінансових ресурсів;

- ліквідація заборгованості із податків та зборів, орендної плати за земельні ділянки та комунальне майно, коштів за відчужені земельні ділянки;

- покращення платіжної дисципліни суб’єктів господарювання;

- підвищення реальних умов для добровільного виконання платниками податків вимог податкового законодавства (удосконалення порядку адміністрування податків і зборів, зменшення їх кількості, спрощення механізму обчислення платежів, уніфікація форм податкової звітності та її скорочення);

- забезпечення сплати земельного податку бюджетними установами;

- запровадження програмно-цільового методу формування та виконання бюджету;

- врахування результатів виконання програм попередніх та поточного року, обґрунтування очікуваних результативних показників програм в разі прямування на їх реалізацію бюджетних ресурсів;

- посилення загального бюджетного контролю.

Очікувані результати:

-  забезпечення збалансованості  місцевих фінансів;

- узгодження стратегічних планів діяльності головних розпорядників з наявними бюджетними ресурсами;

- прогнозування майбутніх тенденцій і впровадження необхідних заходів для досягнення запланованого результату;

- підвищення передбачуваності місцевої політики і джерел фінансування для того, щоб головні розпорядники коштів могли попередньо прогнозувати напрямки своєї політики;

- підвищення відповідальності головних розпорядників за ефективне та раціональне використання бюджетних коштів;

- раціональне використання бюджетних коштів закладами бюджетної сфери;

- забезпечення виконання власних повноважень органів місцевого самоврядування;

- прозоре та прискорене вирішення питань по обслуговуванню платників податків.

- посилення загального бюджетного контролю.

Ризики та можливі перешкоди:

- продовження кризових явищ в економіці;

- погіршення фінансово-економічного стану суб’єктів господарювання;

- незабезпечення фінансовими ресурсами надання пільг для окремих категорій громадян за рахунок субвенцій з державного бюджету;

- встановлення обмеженого ліміту на проведення платежів розпорядників коштів та на розміщення вільних коштів бюджету на депозитних рахунках в банківських установах.

Пріоритет 6. Подальший розвиток міжрегіонального, міжнародного та транскордонного співробітництва .

Шляхи досягнення:

- розробка пропозицій щодо ініціатив міжнародного характеру і заходів, спрямованих на активізацію співпраці міста з відповідними суб'єктами або адміністративно-територіальними утвореннями іноземних держав і міжнародними організаціями;

- проведення в місті заходів до «Дня Європи»;

- укладання взаємовигідних міжнародних угод, договорів, меморандумів з питань налагодження зовнішніх зносин;

- налагодження співпраці з міжнародними організаціями, а також з органами влади, дипломатичними представництвами, консульськими установами, іншими організаціями іноземних держав;

- забезпечення протокольних заходів під час візитів у місто представників іноземних держав та міжнародних організацій;

- організація прийомів делегацій партнерів іноземних держав у рамках діючих та планованих угод або виконавчих протоколів, а також візитів делегації міста Жмеринки до регіонів іноземних держав;

- розробка, із залученням незалежних експертів, подання та супровід проектів транскордонного співробітництва відповідно до пріоритетів і заходів, визначених програмами міжнародної технічної допомоги;

- організація та здійснення заходів промоційного характеру з метою популяризації міста  за кордоном і формування стійкого позитивного іміджу Жмеринки.

Очікувані результати:

- залучення додаткових коштів у розвиток міста, забезпечення системного підходу до розроблення галузевих та “дзеркальних” проектів;

- розширення міжнародних та міжрегіональних контактів міста Жмеринки;

- розробка й реалізація на території Жмеринки заходів, пов'язаних із залученням міжнародної технічної допомоги та сприяння залученню в економіку міста іноземних інвестицій;

- сприяння поширенню інформації з питань європейської інтеграції;

- реалізація заходів щодо транскордонного співробітництва, а також налагодження взаємовигідних зв’язків з містами – побратимами.

Ризики та можливі перешкоди:

- політична, економічна та фінансова  нестабільність;

- кризові явища в світовій та національній економіці, різкі коливання на валютному ринку;

- погіршення економічних стосунків з країнами-партнерами внаслідок  можливої зміни зовнішньо - політичного курсу;

- уповільнення інвестиційної активності, обмеженість інвестиційних можливостей підприємств;

В сфері природокористування та життєдіяльності людини

Пріоритет 1. Забезпечення екологічної безпеки

Шляхи досягнення:

- залучення бюджетних, грантових та позабюджетних коштів на реалізацію заходів з збереження навколишнього природного середовища, зменшення викидів забруднюючих речовин, СО2 в атмосферу;

- продовження реалізації проекту з будівництва мереж каналізації мікрорайону «Корчівка» з підключенням їх до міських каналізаційних мереж та будівництва КНС по вул. Шевченко;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію ОСК «Сідаво» з підвідним напірним колектором м. Жмеринка;

- створення смуги із зелених насаджень для захисту від загазованості та шуму вздовж центральних вулиць міста (Барляєва, Київська, Магістральна, Франко, Одеська);

- проведення інвентаризації зелених насаджень у місті;

- проведення посадки зелених насаджень взамін видалених та створення нових зелених зон у місті;

- здійснення робіт з благоустрою та поліпшення санітарного, екологічного стану струмків та водойм;

- створення на берегах місцевих водойм зон масового відпочинку жителів міста, з дотриманням санітарних та екологічних норм;

- реалізація заходів з відновлення та збереження рослинного та тваринного світу;

- реконструкція міського сміттєзвалища та будівництво сміттєсортувальної станції;

- реалізація заходів з облаштування притулку для бездомних тварин;

- підготовка регулярних публікації з пропаганди екологічних знань та вивчення природоохоронного законодавства, створення екологічних кабінетів у навчальних закладах міста, реалізація міських екологічних програм;

- сприяння громадським організаціям в організації екологічних заходів;

Очікувані результати:

- поліпшення екологічної ситуації на території міста;

- покращання існуючого стану навколишнього природного середовища шляхом зменшення викидів і скидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище;

- безпечне поводження з промисловими і побутовими відходами;

- здійснення заходів із забезпечення екологічної безпеки;

- покращення освіченості громадян міста з питань екологічної безпеки та природоохоронного законодавства.

Ризики та можливі перешкоди:

- велика вартість екологічних програм.

Пріоритет 2. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

Шляхи досягнення

- покращення стану збирання та утилізація небезпечних промислових відходів;

- впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів;

- реалізація заходів по зменшення витоку забруднюючих речовин, задимленості міського сміттєзвалища;

- облаштування існуючих контейнерних майданчиків та створювання нових, ліквідація стихійних сміттєзвалищ;

- участь в екологічних програмах, залучення грантових та екологічних коштів для проведення екологічних заходів;

- ремонт під’їзних шляхів на міському сміттєзвалищі;

- проведення роз’яснювальної роботи з населенням, школярами щодо поводження з побутовими відходами, їх роздільного збирання;

Очікувані результати:

- забезпечення належного санітарного стану міського сміттєзвалища, підвищення його експлуатаційних якостей;

- забезпечення повного збирання і своєчасного знешкодження та видалення відходів;

- дотримання правил екологічної безпеки при поводжені з ТПВ;

- зведення до мінімуму утворення відходів та зменшення їх небезпечності.

Ризики та можливі перешкоди:

- стихійні явища, наявність техногенних катастроф.

Пріоритет 3. Реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій міста від можливих надзвичайних ситуацій, та заходів у галузі оборонної роботи.

Шляхи досягнення:

- запровадження сучасних форм і методів підготовки підприємств, організацій та установ, їх керівного складу щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та організації ліквідації їх наслідків, організації життєзабезпечення постраждалого населення;

- моніторинг надзвичайних ситуацій, прогнозування імовірності їх виникнення та визначення показників ризику;

- оповіщення керівного складу міської ради, органів управління, підприємств, установ і організацій міста незалежно від форм власності, органів місцевого самоврядування, а також оповіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній формі для осіб з вадами зору та слуху;

- методичне керівництво щодо утворення міських спеціалізованих служб цивільного захисту та здійснення контролю за їх готовністю до дій за призначенням;

- проведення навчання населення міста, фахівців підприємств, установ, організацій у сфері цивільного захисту правилам запобігання та реагування на виникнення надзвичайних ситуацій на базі НКП ЦЗ та БЖД м. Жмеринка та КП «Жмеринкакомунсервіс»;

- продовження роботи по забезпеченню населення міста засобами індивідуального захисту;

- вдосконалення заходів щодо захисту населення, що потрапляє у зону прогнозованого ураження при виникненні надзвичайних ситуацій на хімічно-небезпечних об'єктах міста;

- забезпечення балансоутримувачами захисних споруд цивільного захисту неухильного дотримання вимог чинного законодавства щодо їх утримання;

- здійснення систематичного контролю за станом захисних споруд та їх готовністю до використання за призначенням;

- проведення роботи з керівниками потенційно-небезпечних підприємств щодо встановлення систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення;

Очікувані результати:

- забезпечення своєчасного реагування на виникнення надзвичайних ситуацій, навчання населення діям під час загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;

- захист населення від можливого хімічного, радіаційного забруднення, забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення міста;

- вдосконалення інформаційно-просвітницької роботи під час навчань населення;

- забезпечення спеціалізованих служб цивільного захисту та рятувальних сил необхідним майном для виконання поставлених завдань;

- мінімізація можливих збитків від наслідків надзвичайних ситуацій;

- забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення, захист його і територій при загрозі й виникненні надзвичайних ситуацій;

- підвищення рівня захисту населення міста.

Ризики та можливі перешкоди:

- несвоєчасне і необ’єктивне доведення до мешканців міста інформації про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

В сфері розвитку громадянського суспільства

Пріоритет 1. Залучення мешканців міста, молоді, активістів до процесу прийняття рішень територіальної громади міста та забезпечення вирішення проблем місцевого значення, ефективний діалог і співпраця між владою та громадою. Інтегрування гендерної перспективи.

Шляхи досягнення:

- розробка і застосування моделі «відкритого демократичного управління»;

- формування і впровадження стратегічних планів розвитку міста відповідно до спільного бачення членів територіальної громад, розширення міжмуніципальної співпраці;

- запроваджувати регулярні зустрічі представників громадських організацій, депутатів міської ради, працівників виконавчий органів міської ради, соціально активних громадян з мешканцями міста на кварталах;

- впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу частини коштів міського бюджету міста Жмеринка, впровадження кращих практик партиципаторного (громадського) бюджетування;

- активізація участі громадян у прийнятті рішень місцевого значення, забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;

- формування місцевих нормативних актів/рішень, поліпшення управління, громадське та гендерне бюджетування;

- формування плану дій ;приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків;

- інформування населення міста про діяльність органів місцевого самоврядування на офіційному веб-сайті Жмеринської міської ради, у місцевих засобах масової інформації, під час проведення зборів громадян на кварталах;

- створення система єдиного громадського центру.

Очікувані результати:

- досягнення взаєморозуміння та підтримки державної політики з представниками громадськості та органів самоорганізації населення, конкретних дій міської влади щодо соціально-економічного розвитку міста;

- налагодження комунікацій з громадянами міста, які вносять конструктивні пропозиції щодо забезпечення життєдіяльності громади;

- створення в місті позитивного мікроклімату взаєморозуміння між мешканцями міста;

- розвиток гендерної рівності, рівноправна участь чоловіків та жінок у суспільному житті міста, підписання договору приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків.

Ризики та можливі перешкоди:

-	зменшення кількості інститутів громадянського суспільства;

-	нестабільна політична ситуація в Україні.

Пріоритет 2. Реалізація державної молодіжної політики та підтримка сім’ї, як основи суспільства.

Шляхи досягнення:

- підтримка багатодітних сімей через надання адресної матеріальної допомоги;

- надання адресної допомоги на придбання побутової техніки для сімей, в яких одночасно народилось двійко та більше немовлят;

- надання гуманітарної допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям, яких виховується п’ятеро і більше дітей;

- надання адресної допомоги сім’ям, які опинились в тимчасових життєвих труднощах;

- створення позитивного іміджу багатодітної сім’ї, популяризація сімейного життя в багатодітній родині;

- систематичне інформування громадськості про проблеми багатодітної, малозабезпеченої, кризової сім’ї та сім’ї, в якій виховується дитина-інвалід, шляхом проведення інформаційно-просвітницької роботи з місцевими ЗМІ;

- здійснення соціального захисту дітей з багатодітних та неблагополучних родин, не допущення домашнього насильства, вдосконалення системи санкцій по відношенню до осіб, які вчиняють насильство в сім’ї;

- забезпечення відпочинку та оздоровлення всіх дітей з багатодітних та малозабезпечених родин за кошти міського та державного бюджетів;

- надання всебічної підтримки сім’ям різного статусу у започаткуванні бізнесу, в тому числі інформаційної;

- сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді;

- розвиток неформальної освіти – створення умов та здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, зокрема шляхом участі у волонтерській діяльності;

- активізація заходів з профорієнтації молоді;

- сприяння розвитку молодіжного підприємництва, самозайнятості та ефективного просування молодих людей у підприємницькому середовищі;

- формування та пропагування здорового способу життя, проведення заходів з профілактики соціально-небезпечних хвороб, немедичного вживання наркотичних засобів, тютюнопаління, зловживання алкогольними напоями;

- формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання через здійснення заходів, спрямованих на відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції молоді.

Очікувані результати:

- підвищення рівня та якості життя багатодітних сімей міста Жмеринки;

- підвищення зацікавленості місцевих роботодавців у найму на роботу або направленні на навчання з подальшим працевлаштуванням місцевої молоді;

- щорічно оздоровлюватимуться  діти з багатодітних родин за кошти державного та місцевого бюджетів;

- збільшення чисельності молоді, залученої до діяльності в дитячих та молодіжних громадських організаціях;

- підвищення рівня громадської активності молоді міста, зміцнення патріотичних настроїв та почуття гордості за місто, в якому ти живеш.

Ризики та можливі перешкоди:

- зміни в чинному законодавстві стосовно багатодітних сімей. Недостатнє фінансування соціальних програм з місцевого бюджету, зокрема – неможливість здійснення видатків на виплату адресної грошової допомоги.

- зміни в чинному законодавстві щодо відпочинку та оздоровлення дітей за державні кошти, зокрема – під час розподілу путівок для дітей пільгових категорій.

- недостатнє фінансування з міського бюджету заходів з оздоровлення та відпочинку.

- недостатня увага з боку держави до проблем молодіжної політики, недофінансування соціальних проектів та програм з державного бюджету

Пріоритет 3. Зміцнення законності і правопорядку, належне забезпечення конституційних прав та інтересів громадян і держави.

Шляхи досягнення:

- проведення профілактичної роботи, спрямованої на виявлення і припинення корупційних діянь, отримання незаконної вигоди, інших зловживань посадовими і службовими особами органів влади та місцевого самоврядування;

- забезпечення відео фіксації стану громадського порядку в місцях масового відпочинку в центральній частині міста, встановлення веб-камер відео спостереження на приміщенні виконавчого комітету та інших будівлях;

- виявлення фактів незаконного обігу зброї, боєзапасів та вибухівки, проявів сепаратизму, попередження диверсій і терористичних актів на території міста;

- забезпечення громадського порядку і безпеки громадян, профілактична робота щодо безпеки дорожнього руху, недопущення реалізації на території міста недоброякісної продукції тваринного походження;

- реалізація спільних заходів з працівниками відділу поліції, Держпродспоживслужби щодо недопущення торгівлі в неустановлених місця;

- надання підтримки громадським формуванням у забезпеченні ними громадського порядку і громадської безпеки, запобігання адміністративним проступкам і злочинам на території міста;

- створення підрозділу муніципальної поліції, екологічної служби;

- виділення коштів з місцевого бюджету на покращення матеріально-технічного забезпечення правоохоронних органів;

- застосування у закладах торгівлі та ресторанного господарства, які працюють у вечірній та нічний час, відео спостереження, укладання трьохсторонніх угод про партнерство з охорони громадського порядку між міською владою, відділом поліції та керівником торговельного закладу та закладу ресторанного господарства.

Очікувані результати:

- покращення стану охорони громадського порядку, забезпечення безпеки та захисту  громадян від злочинних посягань на території міста;

- зменшення скоєння правопорушень корупційного характеру.

Ризики та можливі перешкоди:

- відсутність системної співпраці з правоохоронними та контролюючими органами в питаннях боротьби з стихійною торгівлею та охороною правопорядку.

- зміна законодавчої бази.

Пріоритет 4. Залучення громадських організацій та мешканців міста до розробки програм з комплексного розвитку м.Жмеринка

Шляхи досягнення:

-  утворення Ресурсного центру активності громади;

- активізація участі громадян у прийнятті рішень місцевого значення, в частині розробки проектів, програм з комплексного розвитку та благоустрою міста;

- залучення громадськості до впровадження інноваційних механізмів з розподілу частини коштів міського бюджету, партиципаторного (громадського) бюджетування, реалізація проектів ініційованих громадянами міста за рахунок коштів міського бюджету та позабюджетних коштів;

- розробка та реалізація програм надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів, для покриття видатків на оренду приміщень та підтримки діяльності громадських організацій інвалідів і ветеранів;

- впровадження принципу субсидіарності, врахування гендерного виміру у своїй діяльності та організації роботи органу місцевого самоврядування у всіх сферах своєї компетенції;

- розроблення місцевих програм на основі балансу гендерної рівності, екологічної збалансованості, національних та місцевих інтересів;

- реалізація заходів та проектів з озеленення міста, покращення транспортної та інженерної інфраструктури, благоустрою місць проведення масових заходів, встановлення пам’ятних знаків та скульптурних споруд;

- виготовлення рекламної, презентаційної друкованої та відео продукції про інвестиційний, культурний, туристичний потенціал міста, а також друкованої продукції до професійних, державних та пам’ятних дат;

- проведення конкурсів з прикрашання фасадів торгівельних закладів, залучення органів самоорганізації населення та громадян міста до благоустрою житлових кварталів, виготовлення та придбання сувенірної продукції;

- поглиблення партнерських відносин з містами обласного значення та закордонними містами-побратимами;

- проведення міських заходів за участю політико-консультативної та громадської рад;

- запровадження механізмів фінансової підтримки громадських організацій;

Очікувані результати:

- покращення іміджу міста;

- покращення благоустрою міста, організація змістовного дозвілля жителів та гостей міста.

Ризики та можливі перешкоди:

- зміна пріоритетів розвитку міста пов’язана з подіями на сході України;

- зміна внутрішньої та зовнішньої політики держави.

Пріоритет 5. Впровадження партисипаторної демократії як універсального принципу організації всіх галузей суспільного життя

Шляхи досягнення:

- широке залучення громадян міста до політичного процесу, децентралізації і контролю за прийняттям важливих рішень;

- створення рівних можливостей для участі жителів міста в підготовці, обговоренні та реалізації програм розвитку міста;

- формування свідомої активної позиції у виробленні та реалізації політичних та інших життєво необхідних питань розвитку міста;

- участь усіх учасників освітнього процесу у прийнятті рішень  освітянської та батьківської громад міста до прийняття рішень щодо  активізації реформування місцевого самоврядування.

Очікувані результати:

- подолання політичного відчуження громадян, розвиток їх громадської активності;

- залучення участь громадян  до участі в політиці без примусу, тобто без порушення їх свободу підготовці прийнятті та впровадженні владних рішень

Ризики та можливі перешкоди:

- неприйняття громадою рішення щодо об’єднання територіальних громад;

- ухвалення важливих рішень широким колом нефахівців, які не несуть відповідальності за ці рішення;

- дестабілізація політичної та економічної ситуації.

Пріоритет 6. Зміцнення національної єдності, виховання патріотизму, відновлення і збереження національної пам’яті, популяризація духовно-культурної спадщини Українського народу.

Шляхи досягнення:

- проведення загальноміських заходів з патріотичного виховання молоді в навчальних закладах міста;

- забезпечення роботи призовної комісії;

- підтримка громадських ініціатив, надання допомоги в реалізації програм, проектів та заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства, спрямованих на зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства;

- організація за участі молоді зустрічей з вдовами загиблих воїнів, воїнами - інтернаціоналістами, з учасниками бойових дій, ветеранами, представниками Збройних Сил, правоохоронних органів, з чорнобильцями, з творчими людьми, з волонтерами, представниками громадських і благодійних організацій тощо;

- відродження та розвиток українського козацтва, як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді;

- надання фінансової та матеріальної підтримки військовим частинам, за переліком визначеним облдержадміністрацією, для проведення капітального ремонту будівель та облаштування приміщень для розміщення військовослужбовців;

- сприяння волонтерському руху, підтримка сімей захисників, які перебувають в зоні ООС (Операції Об’єднаних сил);

- реалізація заходів по зміцненню національної гідності, почуття патріотизму, підготовки молоді до військової служби та служби за контрактом  в Збройних Силах України;

- розвиток на території міста молодіжних рухів, які сприяють мотивації дітей до військової служби («скаути», «пластуни» тощо);

- об’єднання зусиль органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання.

Очікувані результати:

- набуття молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;

- формування у молодому поколінні національної свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних цінностей;

- збереження та розвиток почуття патріотизму у населення міста, яке сформувались у суспільстві під час Революції Гідності;

- забезпечення виконання доведених області завдань щодо мобілізації та призову на військову службу;

Ризики та можливі перешкоди:

- дестабілізація політичного, економічного та соціального середовища в країні.

Пріоритет 7. Реалізація заходів щодо сприяння проведенню децентралізації влади.

Шляхи досягнення:

- підвищення фахового рівня посадових осіб та службовців у сфері демократичного врядування, децентралізація місцевого економічного розвитку;

- проведення детального аналізу розвитку територіальних громад, які межують з містом Жмеринка, та з якими територіальна громада міста може в перспективі об’єднатись;

- обговорення в трудових колективах перспектив і можливостей децентралізації в контексті інтеграції та пошуку оптимальних шляхів вирішення проблем міста;

- проведення громадських обговорень пропозицій ініціативних груп щодо об’єднання територіальних громад з центром у місті Жмеринка;

- участь у грантових проектах, проектах які реалізуються із залученням коштів державного фонду регіонального розвитку з питань соціально-економічного розвитку об’єднаних територій;

- конструктивна взаємодія органу місцевого самоврядування та діалог між регіональними та центральними органами влади при прийнятті суспільно-важливих рішень;

- максимальне залучення населення до прийняття управлінських рішень, сприяння розвитку форм прямого народовладдя.

Очікувані результати:

- залучення громади міста до прийняття рішень щодо розширення меж населеного пункту та збільшення розміру територіальної громади;

- залучення додаткових фінансових ресурсів на вирішення проблемних питань територіальної громади;

Ризики та можливі перешкоди:

- неприйняття громадою рішення щодо об’єднання територіальних громад;

- дестабілізація політичного, економічного та соціального середовища в країні;

- відсутність достатніх повноважень та ресурсів для вирішення своєчасного та ефективного вирішення проблем місцевого рівня.

Секретар міської ради 					Ю. Світлак