Додаток №2 до програми

«Екологічна безпека та охорона навколишнього природного

середовища міста Жмеринка» на 2019-2023 р.р.»

Напрями діяльності та заходи Програми

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом (тис.грн.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 рік | 2020 рік |  | 2021 рік |  | 2022 рік |  | 2023 рік |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 1 | Охорона водних ресурсів. | Розчистка струмків Баран та Безіменний | 2019 - 2023рр | управління ЖКГ | місцевий бюджет | 80.0 | 100.0 |  | 150.0 |  | 200.0 |  | 250.0 |  | 780,0 |  |
|  |  | Очистка та дезінфекція громадських криниць | 2019 - 2023рр | управління ЖКГ | місцевий бюджет | 35.0 | 45.0 |  | 60.0 |  | 70.0 |  | 80.0 |  | 290,0 |  |
|  |  | Очистка водоймищ на території міста | 2019 - 2023рр | управління ЖКГ | місцевий бюджет | 800.0 | 1000.0 |  | 1100.0 |  | 1200.0 |  | 1300.0 |  | 5400,0 |  |
|  |  | Каналізування мікрорайонів міста | 2019 - 2023рр | управління ЖКГ | місцевий бюджет обласний бюджет | 1000.0 500,0 | 2000.0 500,0 |  | 3000.0 500,0 |  | 4000.0 500,0 |  | 5000.0 500,0 |  | 15000,0 2500,0 |  |
|  |  | Поточний ремонт існуючих каналізаційних мереж | 2019 - 2023рр | управління ЖКГ | місцевий бюджет обласний бюджет | 550.0 300.0 | 600.0 400.0 |  | 700.0 500.0 |  | 800.0 600.0 |  | 900.0 700.0 |  | 3550,0 2500,0 |  |
|  |  | Виготовлення проектно- кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт каналізаційних станцій, очисних споруд та мереж | 2019 - 2023рр | управління ЖКГ | місцевий бюджет | 300,0 | 400,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  | 700,0 |  | 2500,0 |  |
|  |  | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт каналізаційних станцій, очисних споруд та мереж | 2019 - 2023рр | управління ЖКГ | місцевий бюджет | 1500,0 | 3000,0 |  | 4000,0 |  | 4000,0 |  | 5000,0 |  | 17500,0 |  |
|  |  | Очищення стічних вод | 2019 - 2023рр | управління ЖКГ | місцевий бюджет | 50,00 | 60,00 |  | 70,00 |  | 80,00 |  | 90,00 |  | 350,00 |  |
| 2 | Забезпечення екологічно безпечного поводження з відходами. | Утримання міського сміттєзвалища по вул. Одеська | 2019 - 2023рр | управління ЖКГ | місцевий бюджет не бюджетні джерела | 150.0 45,0 | 250.0 50.0 |  | 350.0 55.0 |  | 450.0 60.0 |  | 550.0 65.0 |  | 1750,0 275,0 |  |
| 3 | Охорона природо-заповідного фонду. | Видалення аварійних, сухостійних дерев та самосівів | 2019 - 2023рр | управління ЖКГ | місцевий бюджет не бюджетні джерела | 550.0 25,0 | 650.0 50,0 |  | 750.0 50,0 |  | 800.0 50,0 |  | 850.0 50,0 |  | 3600,0 225,0 |  |
|  |  | Створення ландшафтних квіткових композицій на площах в скверах і парках; | 2019 - 2023рр | управління ЖКГ | місцевий бюджет не бюджетні джерела | 350.0 60,0 | 400.0 100,0 |  | 500.0 100,0 |  | 550.0 100,0 |  | 600.0 100,0 |  | 2400,0 460,00 |  |
|  |  | Проведення паспортизації та інвентаризації зелених насаджень міста. | 2019 - 2023рр | управління ЖКГ | місцевий бюджет | 100.0 | 150.0 |  | 180.0 |  | 200.0 |  | 250.0 |  | 880,0 |  |
| 4 | Розвиток екологічного виховання | Виготовлення методичних посібників, методичних рекомендацій, навчально-дидактичних матеріалів, науково-популярних видань, що розкривають зміст, форми та методи екологічної освіти та виховання | 2019 - 2023рр | управління ЖКГ | місцевий бюджет | 50.0 | 60.0 |  | 65.0 |  | 70.0 |  | 75.0 |  | 320,0 |  |
|  |  | Висвітлення питань стану довкілля в місті, передбачити створення спеціальних випусків теле - та радіопрограм, розділів в друкованих засобах | 2019 - 2023рр | управління ЖКГ | місцевий бюджет | 15.0 | 15.0 |  | 15.0 |  | 15.0 |  | 15.0 |  | 75,0 |  |
|  |  | місцевий бюджет |  |  |  | 5530 | 8730 |  | 11440 |  | 13035 |  | 15660 |  | 54395 |  |
|  |  | обласний бюджет |  |  |  | 800,0 | 900,0 |  | 1000,0 |  | 1100,0 |  | 1200,0 |  | 5000,0 |  |
|  |  | не бюджетні кошти |  |  |  | 130,0 | 200,0 |  | 205,0 |  | 210,0 |  | 215,0 |  | 960,0 |  |
|  |  | Разом по Програмі |  |  |  | 6460 | 9830 |  | 12645 |  | 14345 |  | 17075 |  | 60355 |  |

Секретар міської ради                                                                                                                Ю. Світлак