1. Загальна характеристика програми

«Будівництво (реконструкція, капітальний та поточний ремонт) об’єктів комунальної власності Жмеринської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки»

| 1 | Ініціатор розроблення програми: | Управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документу про розроблення програми | Розпорядження № 157-р від 28 червня 2022 р. |
| 3 | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради |
| 4 | Співрозробники програми | - |
| 5 | Відповідальний виконавець програми | Управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради |
| 6 | Учасники програми | Комунальні підприємства Жмеринської міської територіальної громади, виконавчі органи Жмеринської міської ради |
| 7 | Терміни реалізації програми | 2022-2024 рр. |
| 7.1 | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | 1 |
| 8 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього тис. грн.: | 391970,00 |
| 8.1 | - з них коштів бюджету Жмеринської міської територіальної громади, тис.грн. | 391970,00 |
| 8.2 | - кошти інших бюджетів, тис.грн. | - |
| 8.3 | - не бюджетні кошти, тис.грн | - |

Додаток № 2 до Програми

«Будівництво (реконструкція, капітальний та поточний ремонт) об’єктів комунальної власності Жмеринської міської територіальної громади» на 2022 – 2024 роки

«Будівництво (реконструкція, капітальний та поточний ремонт) об’єктів комунальної власності Жмеринської міської територіальної громади»	на 2022 – 2024 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконан-ня заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Всього, тис. грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022р. | 2023р. | 2024р. | РАЗОМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт доріг | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт доріг, тротуарів, алей, пішохідних доріжок, прибудинкових територій: | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 19950 | 40000 | 40000 | 99 950,00 |
| 1.1 |  | міста Жмеринки | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 19000 | 25000 | 25000 | 69 000,00 |
| 1.2 |  | сіл та селищ територіальної громади | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 950 | 15000 | 15000 | 30 950,00 |
| 2 | Виготовлення проектно-кошторисних документацій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонту доріг, тротуарів, алей, пішохідних доріжок, прибудинкових територій | Виготовлення проектно-кошторисних документацій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонту доріг, тротуарів, алей, пішохідних доріжок, прибудинкових територій | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 550 | 700 | 700 | 1 950,00 |
| 3 | Нове будівництво реконструкція капітальних ремонтів об’єктів освіти | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів освіти | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 18 900 | 35000 | 35000 | 88 900,00 |
| 3.1 |  | міста Жмеринки | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 10000 | 23000 | 23000 | 56 000,00 |
| 3.2 |  | сіл та селищ територіальної громади | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 8 900 | 12000 | 12000 | 32 900,00 |
| 4 | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів освіти | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів освіти | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 500 | 700 | 700 | 1 900,00 |
| 5 | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів культури | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів культури | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 1000 | 3000 | 3000 | 7 000,00 |
| 5.1 |  | міста Жмеринки | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 700 | 2000 | 2000 | 2 700,00 |
| 5.2 |  | сіл та селищ територіальної громади | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 300 | 1000 | 1000 | 2 300,00 |
| 6 | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів культури | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів культури | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 100 | 300 | 300 | 700,00 |
| 7 | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів комунальних підприємств, закладів та інших бюджетних організацій територіальної громади | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів комунальних підприємств, закладів та інших бюджетних організацій територіальної громади | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 2000 | 3000 | 3000 | 8 000,00 |
| 7.1 |  | міста Жмеринки | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 1700 | 2000 | 2000 | 5 700,00 |
| 7.2 |  | сіл та селищ територіальної громади | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 300 | 1000 | 1000 | 2 300,00 |
| 8 | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів комунальних підприємств, закладів та інших бюджетних організацій територіальної громади | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів комунальних підприємств, закладів та інших бюджетних організацій територіальної громади | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 200 | 300 | 300 | 800,00 |
| 9 | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 800 | 800 | 800 | 2 400,00 |
| 9.1.1 |  | міста Жмеринки | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 500 | 500 | 500 | 1 500,00 |
| 9.1.2 |  | сіл та селищ територіальної громади | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 300 | 300 | 300 | 900,00 |
| 9.2 |  | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 1560 | 1600 | 1500 | 4 660,00 |
| 9.2.1 |  | міста Жмеринки | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 300 | 300 | 500 | 1 100,00 |
| 9.2.2 |  | сіл та селищ територіальної громади | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 1260 | 1300 | 1000 | 3 560,00 |
| 9.3 |  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 1000 | 1500 | 2000 | 4 500,00 |
| 9.3.1 |  | міста Жмеринки | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 600 | 900 | 1200 | 2 700,00 |
| 9.3.2 |  | сіл та селищ територіальної громади | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 400 | 600 | 800 | 1 800,00 |
| 10 | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 300 | 400 | 400 | 1 100,00 |
| 11 | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт улаштування місць, територій громадського відпочинку та територій | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та улаштування території парків, скверів, алей, водоймищ | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 2000 | 8000 | 10000 | 20 000,00 |
| 11.1 |  | міста Жмеринки | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 1500 | 5000 | 7000 | 13 500,00 |
| 11.2 |  | сіл та селищ територіальної громади | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 500 | 3000 | 3000 | 6 500,00 |
| 12 | Виготовлення проектно-кошторисних документацій на нове будівництво, реконструкції, капітальному ремонту та улаштування території парків, скверів, алей, водоймищ | Виготовлення проектно-кошторисних документацій на нове будівництво, реконструкції, капітальному ремонту та улаштування території парків, скверів, алей, водоймищ | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 100 | 350 | 350 | 800,00 |
| 13 | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт стадіонів, об’єктів Жмеринської міської дитячо-юнацької спортивної школи, спортивних та дитячих майданчиків/комплексів | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт стадіонів, об’єктів Жмеринської міської дитячо-юнацької спортивної школи, спортивних та дитячих майданчиків/комплексів | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 19000 | 40000 | 40000 | 99 000,00 |
| 14 | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт стадіонів, об’єктів Жмеринської міської дитячо-юнацької спортивної школи, спортивних та дитячих майданчиків/комплексів | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт стадіонів, об’єктів Жмеринської міської дитячо-юнацької спортивної школи, спортивних та дитячих майданчиків/комплексів | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 200 | 1000 | 1000 | 2 200,00 |
| 15 | Реконструкція, капітальний ремонт братських могил, меморіалів, пам’ятних знаків на території територіальної громади | Реконструкція, капітальний ремонт братських могил, меморіалів, пам’ятних знаків на території територіальної громади | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 500 | 3000 | 3000 | 6 500,00 |
| 15.1 |  | міста Жмеринки | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 300 | 2000 | 2000 | 4 300,00 |
| 15.2 |  | сіл та селищ територіальної громади | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 200 | 1000 | 1000 | 2 200,00 |
| 16 | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт братських могил, меморіалів, пам’ятних знаків на території територіальної громади | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт братських могил, меморіалів, пам’ятних знаків на території територіальної громади | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 100 | 300 | 300 | 700,00 |
| 17 | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт закладів охорони здоров’я | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт закладів охорони здоров’я | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 6760 | 15000 | 10000 | 31 760,00 |
|  |  |  |  | УПСЗН |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КНП "ЖМЕРИНСЬКА ЦРЛ" |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  | міста Жмеринка | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 6760 | 15000 | 10000 | 31 760,00 |
|  |  |  |  | УПСЗН |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КНП "ЖМЕРИНСЬКА ЦРЛ" |  |  |  |  |  |
| 17.2 |  | сіл та селищ територіальної громади | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УПСЗН |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КНП "ЖМЕРИНСЬКА ЦРЛ" |  |  |  |  |  |
| 18 | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт закладів охорони здоров’я | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт закладів охорони здоров’я | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 300 | 300 | 350 | 950,00 |
|  |  |  |  | УПСЗН |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КНП "ЖМЕРИНСЬКА ЦРЛ" |  |  |  |  |  |
| 19 | Поточний ремонт будівель і споруд що знаходяться на балансі управління ЖКГ Жмеринської міської ради | Виготовлення кошторисних документацій на поточний ремонт, проведення робіт з поточного ремонту | 2022-2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади, кошти міжнародних фінансових спонсорів | 2000 | 1000 | 1000 | 4 000,00 |
| 20 | Проведення технічної інвентаризації об’єктів комунальної власності територіальної громади з виготовленням технічних паспортів | Проведення технічної інвентаризації об’єктів комунальної власності територіальної громади з виготовленням технічних паспортів | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 500 | 1000 | 1000 | 2 500,00 |
| 21 | Оплата послуг за видачу сертифікатів по об’єктам комунальної власності територіальної громади | Оплата послуг за видачу сертифікатів по об’єктам комунальної власності територіальної громади | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 100 | 500 | 500 | 1 100,00 |
| 22 | Проведення топографо-геодезичних та інженерно-геодезичних вишукувань на території Жмеринської міської територіальної громади | Проведення топографо-геодезичних та інженерно-геодезичних вишукувань на території Жмеринської міської територіальної громади | 2022 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 100 | 100 | 100 | 300,00 |
| 23 | Проведення геолого-розвідувальних робіт на території Жмеринської міської територіальної громади | Проведення геолого-розвідувальних робіт на території Жмеринської міської територіальної громади | 2021 - 2024рр. | УЖКГ | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 100 | 100 | 100 | 300,00 |
| РАЗОМ: |  |  |  |  |  | 78620 | 157950 | 155400 | 391 970,00 |