[image: image1.png]



УКРАЇНА

ЖМЕРИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ 

від «26» лютого 2024 року

м. Жмеринка

     
  
№87
Про затвердження Плану дій 
з реалізації політики відкритих даних

у Жмеринській міській раді на 2024 - 2026 роки 

З метою забезпечення прозорої та підзвітної діяльності виконавчого комітету Жмеринської міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій, реалізації права громадян на доступ до публічної інформації, на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI, постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (зі змінами), керуючись ст.40, частиною 1 ст. 52, частиною 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити План дій з реалізації політики відкритих даних у Жмеринській міській раді на 2024-2026 роки (надалі - План дій), що додається.  
2. Відділу інформаційних технологій та комунікацій постійно забезпечувати координаційні заходи щодо Плану дій.


3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
     Заступник міського голови

     з питань діяльності 

     виконавчих органів ради


       
   Ольга БОРОВСЬКА
Додаток 

       до рішення виконкому міської ради 

   від «26» лютого 2024 року № 87
ПЛАН ДІЙ 

з реалізації політики відкритих даних у Жмеринській міській раді 

на 2024-2026 роки 
	Завдання
	Строк виконання
	Ключові показники виконання
	Виконавець

	1. Впорядкування нормативно-правової бази щодо відкритих даних

	1.1. Упорядкування внутрішньої нормативно-правової бази, що регулює питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних
	І-й квартал 2024 року
	Підготоване та ухвалене Положення про набори даних Жмеринської міської ради, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.
	Відділ інформаційних технологій та комунікацій

	1.2. Визначення відповідальних осіб за оприлюднення наборів даних
	І-й квартал 2024 року
	Визначені відповідальні особи за оприлюднення наборів даних. Підготовані та прийняті відповідні розпорядчі документи.
	Начальники управлінь та відділів,
Відділ інформаційних технологій та комунікацій

	2. Кадрове та організаційне забезпечення

	2.1. Впровадження посади та розвиток професійних компетенцій головного спеціаліста до посадових обов’язків, якого входить розвиток відкритих даних
	І-й квартал 2024 року
	Запроваджено посади головного спеціаліста до посадових обов’язків, якого входить   розвиток відкритих даних. 

Головний спеціаліст пройшов щонайменше один навчальний курс для покращення компетенцій роботи з відкритими даними. Головний спеціаліст  володіє всіма необхідними знаннями та навичками для забезпечення належної якості відкритих даних.
	Відділ по роботі з персоналом

	2.2. Підвищення рівня знань та компетенцій в галузі відкритих даних у відповідальних осіб
	Постійно
	Кожна відповідальна особа пройшла онлайн-курс на тему оприлюднення відкритих даних.

Структурний підрозділ, відповідальний за впровадження політики відкритих даних, надає групові та індивідуальні консультації стосовно підготовки, оприлюднення та оновлення наборів даних. Відповідальні особи використовують методичні матеріали Міністерства цифрової трансформації України.
	Відділ інформаційних технологій та комунікацій

	3. Фінансове забезпечення

	3.1. Брати участь в ініціативах у сфері відкритих даних, написанні проектів, залученні міжнародної технічної підтримки
	Впродовж терміну дії Плану
	Жмеринська міська рада бере участь у програмах міжнародної технічної підтримки. Відбувається систематичний моніторинг програм, розробка проєктів і подача заявок.
	Відділ інформаційних технологій та комунікацій, управління економіки та розвитку інфраструктури

	4. Підвищення якості управління даними

	4.1. Впровадження результатів аудиту наборів даних
	1 раз на рік
	Розпорядники інформації поетапно впроваджують рекомендації аудиту, підвищуючи якість наборів даних. Структурний підрозділ, відповідальний за впровадження політики відкритих даних, забезпечує контроль та методичну підтримку.
	Відділ інформаційних технологій та комунікацій

	4.2. Створення та підтримка реєстру наборів даних
	Постійно
	За результатами аудиту сформований реєстр наборів даних Жмеринської міської ради. Підтримується повнота та актуальність даних реєстру
	Відділ інформаційних технологій та комунікацій

	4.3. Запровадити контроль та моніторинг якості наборів даних
	Щоквартально
	На порталі відкритих даних впроваджено механізм забезпечення якості наборів даних (модерація). Щоквартально здійснюється моніторинг стану оприлюднення наборів даних. У визначені строки до Міністерства цифрової трансформації України подається Картка

оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних.

	Відділ інформаційних технологій та комунікацій

	5. Оприлюднення наборів даних та їх популяризація

	5.1. Проведення заходів для популяризації відкритих даних
	Щоквартально
	Щоквартально оприлюднюється щонайменше одна публікація (новина) на вебсайті міської ради про нові або цінні набори відкритих даних та можливості їх використання.
	Відділ інформаційних технологій та комунікацій

	6. Методичне забезпечення, стандарти та вимоги до даних

	6.1. Впровадити методичні рекомендації щодо оприлюднення наборів даних
	Постійно
	Методичні рекомендації Міністерства цифрової трансформації України адаптовані до використання в Жмеринській міській раді. Перелік методичних матеріалів для підвищення кваліфікації відповідальних осіб сформований та оприлюднений на вебсайті міської ради
	Відділ інформаційних технологій та комунікацій

	6.2. Впровадити стандарти щодо оприлюднення відкритих даних
	Впродовж дії Плану заходів
	Щонайменше 75% наборів Жмеринської міської ради відповідають рекомендаціям Міністерства цифрової трансформації України та відповідають стандартам оприлюднення відкритих даних. Розпорядники інформації постійно реалізують заходи для підвищення якості наборів даних.
	Відділ інформаційних технологій та комунікацій, відповідальні працівники управлінь та відділв

	7. Культура управління даними

	7.1. Використовувати відкриті дані для прийняття управлінських рішень та при розробці програмних документів
	Постійно
	Співробітники виконавчих органів використовують інструменти для аналізу та візуалізації даних під час розробки звітів, планів, програм та інших документів. 
	Виконавчі орган міської ради

	8. Сприяння та підтримка проектів на основі відкритих даних

	8.1. Залучення бізнесу, громадськості, науковців та журналістів до використання відкритих даних, проведення спільних заходів
	Постійно
	Структурний підрозділ, відповідальний за впровадження політики відкритих даних, надає консультаційну підтримку ініціативам та проєктам, що використовують або планують використати відкриті дані. Співробітники структурного підрозділу, відповідального за впровадження політики відкритих даних, беруть участь у зустрічах, конференціях, круглих столах та інших заходах для популяризації відкритих даних та створення ІТ-проєктів на їх основі.
	Відділ інформаційних технологій та комунікацій

	8.2. Популяризація ІТ-продуктів, створених на основі відкритих даних міста
	
	На вебсайті розпорядника оприлюднена інформація про електронні сервіси, чат-боти, візуалізації, дослідження та інші продукти, що створені на основі наборів відкритих даних міської ради.
	Відділ інформаційних технологій та комунікацій

	9. Співпраця на національному та міжнародному рівні

	9.1. Долучення до міжнародних ініціатив у сфері відкритих даних
	ІІ-ге півріччя 2024 року
	Жмеринська міська рада подала заявку на приєднання до Міжнародної хартії відкритих даних. Проведена комунікаційна кампанія щодо впровадження принципів Хартії міською радою та її виконавчими органами.
	Відділ інформаційних технологій та комунікацій

	9.2. Участь керівництва та представників міської ради в національних та міжнародних проєктах/ініціативах


	Постійно
	Представники Жмеринської міської ради беруть участь у програмах підвищення кваліфікації та обміну досвідом (наприклад, Open Data Leaders Network проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)»), 

відвідують тематичні форуми, конференції та інші заходи.
	Керівництво міської ради та її виконавчих органів


