Додаток

до  рішення виконавчого комітету

від «  18 »  вересня  2025 року №  334

СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПЛАН ПРІОРИТЕТНИХ  ПУБЛІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

ЖМЕРИНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ
на 2026–2028 роки (у новій редакції)

Загальна частина

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Жмеринської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (далі — Середньостроковий план) розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України; Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закону України «Про державне прогнозування та планування економічного і соціального розвитку України»; Постанов КМУ № 294  від 28 лютого 2025 р. «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави», №232 від 28 лютого 2025 р. «Деякі питання розподілу публічних інвестицій», №527 від 28 лютого 2025 р. «Деякі питання управління публічними інвестиціями».

Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для громади публічних інвестиційних проєктах (далі - проєкт) та програмах публічних інвестицій (далі - програма).

Середньостроковий план визначає:

- наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

- пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

- основні напрями публічного інвестування, у тому числі за наявними проєктами та програмами, цільові показники цих напрямів в розрізі сфер  та галузей і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;

- підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

Сфера дії середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проєктів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

Описова частина

Середньостроковий план розроблено Управлінням економіки та розвитку інфраструктури виконавчого комітету міської ради на підставі пропозицій управлінь, відділів та служб - структурних підрозділів Жмеринської міської територіальної громади, відповідальних за формування, оцінку, моніторинг та впровадження публічних інвестицій у відповідних галузях відповідно до цілей і завдань, визначених Стратегією розвитку Жмеринської міської територіальної громади до 2030 року, документами державного та регіонального стратегічного планування, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026-2028 роки, доведеного Фінансовим управлінням Жмеринської міської ради.

- Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій (далі - наскрізні стратегічні цілі) є цілі, що мають міжгалузевий характер, відповідають пріоритетам розвитку громади, для досягнення яких об’єднують зусилля органи місцевої влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати.

На 2026-2028 роки наскрізними стратегічними цілями є енергоефективність, реагування на зміни клімату, гендерна рівність та безбар’єрність.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в середньостроковому плані є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані, та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності громади, а також вимоги Бюджетного кодексу України щодо спрямування не менше 70 відсотків обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих проєктів та програм.

До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених цим планом, відносяться:

Транспорт (Управління житлово-комунального господарства міської ради);

Муніципальна інфраструктура та послуги (Управління житлово-комунального господарства міської ради);

Житло (Управління житлово-комунального господарства міської ради);

Енергетика (Управління економіки та розвитку інфраструктури виконавчого комітету міської ради);

Освіта і наука (Управління освіти міської ради);

Охорона здоров’я (Управління соціального захисту населення та охорони здоров’я міської ради);

Соціальна сфера (Управління соціального захисту населення та охорони здоров’я міської ради);

Спорт та фізичне виховання (Відділ молоді та спорту міської ради);

Культура та інформація (Управління культури та туризму міської ради);

Довкілля (Управління житлово-комунального господарства міської ради);

Публічні послуги та пов’язана з ними цифровізація (Управління  «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету міської ради);

Громадська безпека (Відділ з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Жмеринської міської ради).

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку громади та забезпечення реалізації завдань спрямованих на відновлення інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку і покращення якості життя громадян протягом 2026-2028 років середньостроковим планом пропонується визначити 12 ключових секторів (галузей) для публічного інвестування.

Сектор (галузь) «Транспорт» спрямований на модернізацію автомобільних доріг, розбудову мереж автомобільного сполучення та розвиток міського транспорту. Заплановано програми розвитку та забезпечення безпеки дорожнього руху орієнтовані на відновлення і розвиток конкурентоспроможної та ефективної транспортної системи.

Сектор (галузь) «Муніципальна інфраструктура та послуги» спрямований на модернізацію систем водопостачання і водовідведення в населених пунктах, а також підвищення енергоефективності в громадських будівлях. Крім того, публічні інвестиції будуть спрямовані на розбудову та відновлення муніципальної інфраструктури та створення безбар’єрного середовища.

Сектор (галузь) «Житло» спрямований на відновлення та забезпечення житлом осіб, чиє майно було знищене або пошкоджене внаслідок збройної агресії. Публічні інвестиції спрямовуватимуться також на будівництво нових житлових об'єктів.

Сектор (галузь) «Енергетика» спрямований на розвиток та модернізацію енергетичної інфраструктури. Публічні інвестиції спрямовуватимуться на створення нових, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення діючих об’єктів енергетичної інфраструктури в т.ч. на розвиток відновлювальних джерел енергії та альтернативні види палива.

Сектор (галузь) «Освіта і наука» спрямований на модернізацію закладів освіти, покращення їх інфраструктури, забезпечення якості, безпеки та доступності освіти.

Сектор (галузь) «Охорона здоров’я» спрямований на розвиток медичних закладів та підвищення якості надання медичних послуг. Публічні інвестиції спрямовуватимуться на покращення доступу до медичних послуг та оснащення закладів охорони здоров'я сучасним медичним обладнанням.

Сектор (галузь) «Соціальна сфера» спрямований на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, багатодітних прийомних сімей (дитячих будинків сімейного типу). Публічні інвестиції також спрямовуватимуться на програми реабілітації військовослужбовців й осіб з інвалідністю та підтримки ветеранів через будівництво реабілітаційних закладів.

Сектор (галузь) «Спорт та фізичне виховання» спрямований на розвиток спорту та фізичне виховання.

Сектор (галузь) «Культура та інформація» спрямований на розвиток медіа та комунікації, мистецтва та спеціалізованої мистецької освіти, розвиток культурних послуг, міжнаціональних відносин, мова, свобода совісті.

Сектор (галузь) «Довкілля» спрямований на захист від шкідливої дії вод населених пунктів, виробничих об’єктів та сільськогосподарських угідь,  створення безпечних умов життєдіяльності населення.

Сектор (галузь) «Публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація» спрямований на реалізацію Національної програми інформатизації щодо створення та забезпечення розвитку інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем для управління розвитком електронного урядування, включаючи заходи із захисту інформації.

Сектор (галузь) «Громадська безпека» спрямований на забезпечення ефективного реагування на надзвичайні ситуації, підвищення рівня безпеки громадян, зменшення негативних наслідків стихійних лих та запобігання їх виникненню.

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги з боку громади. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів.

У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій.

Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації Стратегії розвитку Жмеринської міської територіальної громади до 2030 року, Державної стратегії регіонального розвитку України та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у Додатку 1 до середньострокового плану. Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та інших напрямів для публічного інвестування у Додатку 2.

Основні напрями публічного інвестування

Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями Стратегії розвитку Жмеринської міської територіальної громади до 2030 року, Державної стратегії регіонального розвитку України, Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року, галузевих стратегій та мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів відповідної галузі (сектора) для отримання фінансування.

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось Управлінням економіки та розвитку інфраструктури виконавчого комітету міської ради на основі пропозицій управлінь, відділів та служб відповідальних за формування, оцінку, моніторинг та впровадження публічних інвестицій у відповідних галузях, з урахуванням завдань, визначених Стратегією розвитку Жмеринської міської територіальної громади до 2030 року відповідними галузевими стратегіями, Державною стратегією регіонального розвитку України, Стратегією збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року, а також з урахуванням наявності діючих проєктів за відповідними напрямами.

Управліннями, відділами та службами відповідальними за формування, оцінку, моніторинг та впровадження публічних інвестицій у відповідних галузях, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, було подано до Управління економіки та розвитку інфраструктури виконавчого комітету міської ради_41_пропозицій до середньострокового плану, що містили 29 напрямів для публічного інвестування, з них 17 визначено основними та включено в Додаток 1 до цього плану, 14 напрямів для публічного інвестування відображені у Додатку 2.

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026-2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

(тис.грн.)

| Показник | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | 2028 рік (прогноз) | Разом 2026¬2028 роки (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього | 351 200,0 | 375 265,0 | 425 464,64 | 1 151 929,64 |
| Кошти місцевого бюджету | 15 000,0 | 16 065,0 | 16 964, 64 | 48 029, 64 |
| Кошти державного бюджету | 204 000,0 | 200 000,0 | 220 000,0 | 624 000,0 |
| Кошти обласного бюджету | 32 200,0 | 35 200,0 | 38 500 | 105 900,0 |
| Кошти, залучені від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних країн | 100 000,0 | 124 000,0 | 150 000,0 | 374 000,0 |
| Інші кошти |  |  |  |  |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного Фінансовим управлінням Жмеринської міської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

тис.грн.

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньостроковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспорт | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | 4 500,0 | 5 565,0 | 6464,64 | 16 529,64 |
| Житло |  |  |  |  |
| Енергетика |  |  |  |  |
| Освіта і наука | 6 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 20 000,0 |
| Охорона здоров'я | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 500,0 |
| Соціальна сфера | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 |
| Спорт та фізичне виховання | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 |
| Культура та інформація |  |  |  |  |
| Довкілля |  |  |  |  |
| Публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| Громадська безпека |  |  |  |  |
| Загальний результат | 15 000,0 | 16 065,0 | 16 964, 64 | 48 029,64 |

Підсумки та перспективи

Середньостроковий план є документом, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в громаді.

Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують  підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проєктів та програм, а також формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій громади та галузевих (секторальних) проєктних портфелів держави.

Підготовка проєктів та програм передбачає обов’язкове визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким пов’язаний проєкт чи програма, а також узгодження мети та цілей проєкту з таким напрямом.

Оцінка проєктів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів).

Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проєктів, які включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля. Пріоритезація проєктів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації, визначених міністерством, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі), та передбачає розрахунок пріоритетності проєктів за бальною системою з метою формування рейтингових списків таких проєктів за кожним напрямом публічного інвестування.

Надалі лише ті проєкти та програми, що включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в Додатку 1 до середньострокового плану, можуть бути включені в Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій громади та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів бюджету громади та/або з наданням державної підтримки.

Заступник  міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради		    		 Ірина ДАЦКО

Додаток № 1

до Середньострокового плану пріоритетних 											публічних інвестицій Жмеринської міської 										 територіальної громади на 2026 - 2028 роки

ОСНОВНІ  НАПРЯМИ  ПУБЛІЧНОГО  ІНВЕСТУВАННЯ

Галузь (сектор) для публічного інвестування - Освіта і наука

Управління, відділ, служба, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування - Управління освіти Жмеринської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період - _20 000,0_тис. грн.

| Напрям | Діючі проєкти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Модернізація та відбудова інфраструктури закладів загальної середньої освіти | Профільна старша школа – як необхідна умова розвитку освіти громади | Шкільна освіта | Кількість академічних ліцеїв, у яких проведено капітальний ремонт, одиниць | 0 | 1 | Державна стратегія регіонального розвитку на 20212027 роки, Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030 р. |
| 2. Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням в межах впровадження реформи “Нова українська школа" | Створення нового освітнього простору як необхідної передумови підвищення якості освіти | Шкільна освіта | Кількість навчальних кабінетів у закладах загальної середньої освіти, які забезпечені сучасним обладнання для реалізації Державного стандарту базової середньої освіти, кабінетів | 20 | 80 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021¬2027 роки, Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030 року |
| 3. Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист) | Облаштування сучасної системи пожежної безпеки – необхідна умова створення безпечного освітнього простору у закладах, що надають загальну середню освіту | Шкільна освіта | Кількість закладів освіти, де обладнано блискавкозахист або проведено відповідний ремонт, одиниць. Кількість закладів освіти, обладнаних новим протипожежним обладнанням, одиниць. | 1 1 | 6 6 | Концепція безпеки закладів освіти, Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030 року |
| 4. Безперешкодний доступ до якісної освіти | Освіта без бар’єрів | Шкільна освіта | Кількість шкіл забезпечених автобусами, одиниць | 7 | 10 | Стратегічний план діяльності МОН до 2027, Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030 р. |
| 5. Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдальнь (харчоблоків) | Придбання обладнання, створення та модернізація (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальнь (харчоблоків) закладів освіти | Шкільна освіта Дошкільна освіта | Кількість дітей, які отримали доступ до якісного гарячого харчування у модернізованих їдальнях (харчоблоках) закладів освіти, осіб. | 4800 | 5500 | Стратегія реформування системи шкільного харчування на період до 2027р., Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030 року |
|  |  |  | Кількість модернізованих їдальнь (харчоблоків) у закладах освіти, одиниць | 5 | 8 |  |
| 6.Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах загальної середньої освіти | Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіти (облаштування укриттів) | Шкільна освіта | Кількість закладів освіти облаштовані захисними спорудами (укриттями), одиниць. | 6 | 7 | Стратегічний план діяльності МОН до 2027 р., Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030р. |
| 7. Модернізація інфраструктури закладів освіти в т.ч. шляхом впровадження заходів з енергозбереження та підвищення рівня енергоефективності | Комплекс заходів з термомодернізації/ капітальний ремонт/ будівель комунальних закладів освіти | Шкільна освіта | Кількість термо-модернізованих закладів освіти, одиниць. | 6 | 7 | Довгострокова Стратегія термомодернізації будівель на період до 2050 року, Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030р. |
|  | Модернізація / капітальні ремонти приміщень та територій закладів освіти | Дошкільна освіта | Кількість модернізованих об’єктів освітньої інфраструктури, одиниць | 0 | 2 | Державна стратегія регіонального розвитку на 20212027 роки, Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030 р. |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Соціальна сфера»

Управління, відділ, служба, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування - Управління соціального захисту населення та охорони здоров’я Жмеринської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період - __3000,0____тис. грн.

| Напрям | Діючі проєкти | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Розбудова мережі місць надання ветеранських послуг в громаді | Створення ветеранських просторів | Ветерани | Кількість створених ветеранських просторів, одиниць | 0 | 1 | Стратегія ветеранської політики на період до 2030 року, Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030р. |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Охорона здоров’я»

Управління, відділ, служба, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування - Управління соціального захисту населення та охорони здоров’я Жмеринської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період - __2500,0____тис. грн.

| Напрям | Діючі проєкти | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об'єктів медичної інфраструктури | Капітальний ремонт частини приміщень 3-го поверху у хірургічному відділенні та сходових клітин будівлі головного корпусу КНП «Жмеринська ЦРЛ» | Спеціалізована медична допомога, реабілітація | Кількість закладів охорони здоров’я в яких розпочато реалізацію проєктів з капітального ремонту, одиниць | 1 | 1 | Стратегія розвитку системи охорони здоров’я на період до 2030 року, Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030 р. |
| 2. Створення безбар’єрного доступу та надання послуг первинною ланкою охорони здоров’я на принципах інклюзивності, в т.ч. електронних послуг охорони здоров’я | Облаштування Центру ПМСД ліфтом підйомником та комплекс заходів для організації безбар’єрного доступу пацієнтів | Первинна ланка | Кількість декларантів, осіб | 48 000 | 50000 | Стратегія розвитку системи охорони здоров’я на період до 2030 року, Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Спорт та фізичне виховання»

Управління, відділ, служба, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ молоді та спорту Жмеринської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період __3 000,0__ тис. грн.

| Напрям | Діючі проєкти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Спорт та фізичне виховання | Будівництво багатофункціонального критого спортивного комплексу на території Центрального міського парку | Спорт та фізичне виховання | Збудовано багатофункціональний критий спортивний комплекс, одиниць | 0 | 1 | Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030 року |
|  | Капітальний ремонт запасного футбольного поля на території КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» | Спорт та фізичне виховання | Капітально відремонтовано запасне футбольне поле на території КП «Парковий культурно-спортивний комплекс», одиниць | 0 | 1 | Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030 року |
|  | Капітальний ремонт залу «Олімп» КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» | Спорт та фізичне виховання | Проведено капітальних ремонтів, одиниць | 0 | 1 | Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030 року |
|  | Капітальний ремонт з утепленням приміщення дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Богдана Хмельницького» | Спорт та фізичне виховання | Проведено капітальних ремонтів, одиниць | 0 | 1 | Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Транспорт»

Управління, відділ, служба, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління ЖКГ Жмеринської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 1 500,0 тис. грн.

| Напрям | Діючі проєкти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Розбудова, модернізація та відновлення інфраструктури автомобільних доріг загального користування | Реконструкція/ будівництво/ капітальний ремонт доріг, що знаходяться в комунальній власності Жмеринської МТГ | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство | Протяжність капітально -відремонтованих автомобільних доріг загального користування місцевого значення, км | 0 | 3,0 | Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030 р. |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Муніципальна інфраструктура та послуги»»

Управління, відділ, служба, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління ЖКГ Жмеринської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 16 529,64___ тис. грн.

| Напрям | Діючі проєкти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | Реконструкція очисних споруд каналізації (ОСК) с. Сідава | Водопостачання та водовідведення | Кількість побудованих, реконструйованих та відремонтованих очисних споруд водовідведення, одиниць | 0 | 1 | Державна стратегія регіонального розвитку на 20212027 роки; Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030 р. |
|  | Реконструкція/ капітальний ремонт каналізаційно-насосних станцій м. Жмеринка | Водопостачання та водовідведення | Кількість побудованих, реконструйованих та відремонтованих мереж водовідведення, одиниць | 0 | 1 | Державна стратегія регіонального розвитку на 20212027 роки; Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030 р. |
|  | Реконструкція/будівництво/ капітальний ремонт мереж водовідведення Жмеринської МТГ | Водопостачання та водовідведення | Кількість побудованих, реконструйованих та відремонтованих мереж водовідведення, одиниць | 0 | 2 | Державна стратегія регіонального розвитку на 20212027 роки; Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030 р. |
|  | Реконструкція/будівництво/ капітальний ремонт мереж водопостачання Жмеринської МТГ | Водопостачання та водовідведення | Кількість побудованих, реконструйованих та відремонтованих мереж водопостачання, одиниць | 0 | 3 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021¬2027 роки; Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030 р. |
|  | Будівництво розвідувально-експлуатаційних свердловин в старостинських округах Жмеринської МТГ | Водопостачання та водовідведення | Побудовано нових свердловин, одиниць | 0 | 4 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021¬2027 роки; Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030 р. |
|  | Будівництво /встановлення СЕС на території Жмеринської МТГ | Водопостачання та водовідведення | Введено в експлуатацію СЕС, одиниць | 1 | 3 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021¬2027 роки, Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030 р. |
| 2. Підвищення енергоефективності в громадських будівлях | Комплекс заходів з термомодернізації/ капітальний ремонт адміністративних та інших будівель комунальної власності | Енергоефективність в адмінбудівлях | Кількість термо-модернізованих громадських будівель, одиниць | 0 | 2 | Довгострокова стратегія термомодернізації будівель на період до 2050р. Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030 р. |
| 3.Створення безбар’єрного простору та планування (облаштування ) маршрутів з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, порушеннями повсякденного функціонування та обмеженням життєдіяльності | Реалізація проєктів, які забезпечать вільний та безпечний доступ до інфраструктури, послуг та інформації для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Містобудування, благоустрій | Кількість об’єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, приведених у відповідність з вимогами щодо безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, одиниць | 0 | 5 | Національна стратегія із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року , Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030 р. |
| 4.Розбудова системи збирання, перевезення, сортування відновлення та видалення побутових відходів | Реалізація проєктів збирання, перевезення, сортування відновлення та видалення побутових відходів на території громади | Управління побутовими відходами | Рівень охоплення населення послугою з управління побутовими відходами,% | 70 | 80 | Національний план управління відходами до 2033 року, Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030 р |
|  |  |  | Рівень охоплення населення роздільним збиранням побутовими відходами, % | 5 | 30 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація»

Управління, відділ, служба, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Жмеринської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період __ 1500,0__ тис. грн.

| Напрям | Діючі проєкти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Покращення якості надання публічних, адміністративних послуг, та цифровізація | Реалізація проєктів та програм щодо покращення якості надання публічних, адміністративних послуг та проєкту «Безпечна громада» | Публічні послуги | Кількість модернізованих та модифікованих публічних, адміністративних послуг, одиниць | 0 | 20 | Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030 року |

Додаток № 2

до Середньострокового плану пріоритетних 											публічних інвестицій Жмеринської міської 										 територіальної громади на 2026 - 2028 роки

НАПРЯМИ  ПУБЛІЧНОГО  ІНВЕСТУВАННЯ

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Освіта і наука»

Управління, відділ, служба, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування - Управління освіти Жмеринської міської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Облаштування у закладах дошкільної освіти захисних споруд цивільного захисту (укриттів) та забезпечення їх доступності для всіх учасників освітнього процесу | Дошкільна освіта | Частка нових споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах дошкільної освіти | 9 | 13 | Державна стратегія регіонального розвитку на 20212027 роки Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030р. |
| 2.Придбання допоміжних засобів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають повну загальну середню освіту | Шкільна освіта | Частка дітей з особливими освітніми потребами, які забезпечені допоміжними засобами для навчання (спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку), що допомагають опанувати освітню програму відповідно до індивідуальної програми розвитку дитини, % | 60 | 70 | Стратегічний план діяльності МОН до 2027 Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030р. |
| 3.Модернізація освітніх просторів та оновлення матеріально-технічної бази академічних ліцеїв | Шкільна освіта | Кількість закладів освіти, які забезпечено сучасним освітнім навчальним обладнанням для реалізації Державного стандарту профільної середньої освіти у STEM кластері, одиниць | 0 | 1 | Державна стратегія регіонального розвитку на 20212027 роки Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030р. |
| 4.Оснащення закладів загальної середньої освіти сучасними цифровими засобами | Шкільна освіта | Частка педагогічних працівників ЗЗСО, у яких задоволена потреба в комп’ютерному обладнанні для забезпечення освітнього процесу в дистанційній формі | 50 | 70 | Державна стратегія регіонального розвитку на 20212027 роки Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030р. |
|  |  | Частка учнів закладів загальної середньої освіти (далі - ЗЗСО), у яких покрита потреба в комп’ютерному обладнанні для доступу до дистанційного навчання, % | 70 | 100 |  |
| 5.Створення мережі пансіонів для закладів освіти (ліцеїв), які реалізують Державний стандарт профільної середньої освіти | Шкільна освіта | Кількість створених пансіонів профільної середньої освіти, одиниць | 0 | 1 | Державна стратегія регіонального розвитку на 20212027 роки Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030р. |
| 6. Створення умов для реалізації реформи старшої профільної школи | Шкільна освіта | Кількість відокремлених академічних ліцеїв в громаді, одиниць | 0 | 1 | Державна стратегія регіонального розвитку на 20212027 роки Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030р. |
| 7.Оновлення інфраструктури закладів дошкільної освіти | Дошкільна освіта | Частка закладів дошкільної освіти, в яких переоснащено ресурсні кімнати | 3 | 6 | Стратегічний план діяльності МОН до 2027 Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030р. |
|  |  | Частка закладів дошкільної освіти, облаштованих засобами доступності (пандуси, ліфти (підйомники), туалетні кімнати) Частка закладів дошкільної освіти, у яких оновлено або перевірено технічну справність засобів пожежної сигналізації, систем контролю доступу | 0 2 | 3 5 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Культура та інформація»

Управління, відділ, служба, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування -Управління культури та туризму  Жмеринської міської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Покращення якості надання культурних послуг шляхом оновлення матеріально-технічної бази закладів культури, що надають базові культурні послуги | Культурні послуги | Частка закладів культури, що надають базові культурні послуги у яких оновлено матеріально- технічні засоби | 0 | 7 | Стратегія розвитку культури в Україні на період до 2030 року, Стратегія розвитку Жмеринської міської територіальної громади до 2030 р. |
|  |  | Частка публічних бібліотек, які досягли показника щорічного оновлення бібліотечних фондів | 0 | 2 |  |
| 2.Покращення умов надання послуг мистецького спрямування шляхом модернізації матеріально-технічної бази та приведення закладів культури мистецького спрямування у належний стан, у тому числі з метою подолання наслідків збройної агресії російської федерації | Мистецтво та спеціалізована мистецька освіта | Забезпеченість сучасним обладнанням/інструментами/ інвентарем закладів культури мистецького спрямування, одиниць | 0 | 1 | Стратегія розвитку культури в Україні на період до 2030 року, Стратегія розвитку Жмеринської міської територіальної громади до 2030 р. |
|  |  | Кількість відремонтованих закладів культури мистецького спрямування, одиниць | 0 | 1 |  |
|  |  | Кількість закладів культури мистецького спрямування, на яких було завершено модернізацію, реконструкцію, ремонт, проєктування, закупівлю безпекових систем, одиниць | 0 | 1 |  |
| 3.Розробка і впровадження програмного забезпечення у сфері видавничої діяльності та бібліотечної справи | Культурні послуги | Частка бібліотек, що користуються засобами інформаційно- комунікаційної системи Національної системи централізованої каталогізації | 0 | 2 | Стратегія розвитку культури в Україні на період до 2030 року, Стратегія розвитку Жмеринської міської територіальної громади до 2030 р. |
|  |  | Частка об’єктів документальної спадщини, що внесені до інформаційно- комунікаційної системи Національна електронна бібліотека | 0 | 1 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Соціальна сфера»

Управління, відділ, служба, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління соціального захисту населення та охорони здоров’я  Жмеринської міської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування | Права та інтереси дітей | Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яких забезпечено житлом, осіб. | 0 | 2 | Стратегія забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 20242028 роки, Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030р |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Енергетика»

Управління, відділ, служба, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління економіки та розвитку інфраструктури виконавчого комітету  Жмеринської міської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Будівництво потужностей сонячних електростанцій | Відновлювальні джерела енергії та альтернативні види палива | Кількість встановлених потужностей сонячних електростанцій на рік, кВт/год | 70,4 | 470,0 | Національний план з енергетики та клімату на період до 2030 р., Стратегія розвитку ЖМТГ до 2030 р. |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Муніципальна інфраструктура та послуги»

Управління, відділ, служба, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління ЖКГ Жмеринської міської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Відновлення, модернізація та розвиток систем зовнішнього освітлення населених пунктів | Містобудування, благоустрій | Кількість населених пунктів, де здійснено заходи з відновлення, модернізації чи розвитку систем зовнішнього освітлення, одиниць | 0 | 2 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 р., Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030 р. |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Громадська безпека»

Управління, відділ, служба, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Жмеринської міської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Громадська безпека | Цивільний захист | Кількість збудованих, реконструйованих (модернізованих) місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення, одиниць | 0 | 1 | Стратегія розвитку Жмеринської МТГ до 2030 р. |