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				ГРАФІК ЗАХОДІВ
з реалізації Плану стійкості Жмеринської міської територіальної громади на 2026 рік
	№ з/п
	Найменування заходу
	Відповідальний виконавець
	Термін виконання
	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн
	Джерела фінансування

	1
	Забезпечення закладів освіти резервними джерелами живлення, матеріально-технічними ресурсами та проведення заходів з підвищення енергоефективності
	Управління освіти, заклади освіти, виконавчий комітет міської ради
	І–IV квартал 2026 року
	2690,00
	Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела не заборонені законодавством

	2
	Забезпечення стабільного функціонування систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення на об’єктах критичної інфраструктури громади
	Управління ЖКГ, комунальні підприємства
	І–IV квартал 2026 року
	3031,32
	Місцевий бюджет, державний бюджет, грантові кошти

	3
	Проведення заходів із забезпечення функціонування установ соціального захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій та кризових явищ
	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я
	І–IV квартал 2026 року
	359,97
	Місцевий бюджет, державний бюджет

	4
	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення будівлі дитячо-юнацької спортивної школи
	Управління ЖКГ, виконавчий комітет міської ради
	ІІ–ІІІ квартал 2026 року
	1000,00
	Місцевий бюджет, інші джерела

	5
	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі майстерні КЗ «Жмеринський ліцей №5»
	Управління освіти, виконавчий комітет міської ради
	ІІ–IV квартал 2026 року
	22000,00
	Державний бюджет, місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога

	6
	Нове будівництво сонячної електростанції для власних потреб
	Управління ЖКГ, балансоутримувач об’єкта
	ІІ–IV квартал 2026 року
	7000,00
	Грантові кошти, місцевий бюджет

	7
	Капітальний ремонт системи опалення КЗ «Центр культури і дозвілля»
	Відділ культури і туризму, управління ЖКГ
	ІІ–ІІІ квартал 2026 року
	3000,00
	Місцевий бюджет, державний бюджет

	8
	Нове будівництво модульної котельні КЗ «Центр культури і дозвілля»
	Відділ культури і туризму, управління ЖКГ
	ІІ–IV квартал 2026 року
	1500,00
	Державний бюджет, місцевий бюджет

	9
	Реконструкція внутрішніх мереж електропостачання КНП «Жмеринська ЦРЛ» із встановленням дахової сонячної електростанції
	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я, КНП «Жмеринська ЦРЛ»
	ІІ–IV квартал 2026 року
	9737,30
	Державний бюджет, місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога



Загальний орієнтовний обсяг фінансування: 49 868,59 тис. грн
