ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету міської ради  від «11» травня 2026 року № 173

ГРАФІК ЗАХОДІВ
з реалізації Плану стійкості Жмеринської міської територіальної громади на 2026 рік

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальний виконавець | Термін виконання | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення закладів освіти резервними джерелами живлення, матеріально-технічними ресурсами та проведення заходів з підвищення енергоефективності | Управління освіти, заклади освіти, виконавчий комітет міської ради | І–IV квартал 2026 року | 2690,00 | Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
| 2 | Забезпечення стабільного функціонування систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення на об’єктах критичної інфраструктури громади | Управління ЖКГ, комунальні підприємства | І–IV квартал 2026 року | 3031,32 | Місцевий бюджет, державний бюджет, грантові кошти |
| 3 | Проведення заходів із забезпечення функціонування установ соціального захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій та кризових явищ | Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я | І–IV квартал 2026 року | 359,97 | Місцевий бюджет, державний бюджет |
| 4 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення будівлі дитячо-юнацької спортивної школи | Управління ЖКГ, виконавчий комітет міської ради | ІІ–ІІІ квартал 2026 року | 1000,00 | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 5 | Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі майстерні КЗ «Жмеринський ліцей №5» | Управління освіти, виконавчий комітет міської ради | ІІ–IV квартал 2026 року | 22000,00 | Державний бюджет, місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога |
| 6 | Нове будівництво сонячної електростанції для власних потреб | Управління ЖКГ, балансоутримувач об’єкта | ІІ–IV квартал 2026 року | 7000,00 | Грантові кошти, місцевий бюджет |
| 7 | Капітальний ремонт системи опалення КЗ «Центр культури і дозвілля» | Відділ культури і туризму, управління ЖКГ | ІІ–ІІІ квартал 2026 року | 3000,00 | Місцевий бюджет, державний бюджет |
| 8 | Нове будівництво модульної котельні КЗ «Центр культури і дозвілля» | Відділ культури і туризму, управління ЖКГ | ІІ–IV квартал 2026 року | 1500,00 | Державний бюджет, місцевий бюджет |
| 9 | Реконструкція внутрішніх мереж електропостачання КНП «Жмеринська ЦРЛ» із встановленням дахової сонячної електростанції | Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я, КНП «Жмеринська ЦРЛ» | ІІ–IV квартал 2026 року | 9737,30 | Державний бюджет, місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога |

Загальний орієнтовний обсяг фінансування: 49 868,59 тис. грн