Додаток №2

до Програми «Питна вода

Жмеринської міської

територіальної громади

на 2027-2029рр.»

Напрямки діяльності та заходи Програми «Питна вода Жмеринської міської територіальної громади 2027-2029 роки»

| п/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн. |  |  | Разом (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2027 рік | 2028 рік | 2029 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |
| 1 | Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання | Очищення поверхневого стоку з селитебних територій, поліпшення стану зон санітарної охорони джерел водопостачання ТГ | 2027-2029рр | Управління ЖКГ, Переможець конкурсного відбору,КП «Жмериннкаводоканал», КП«Браїлівкомунсервіс» | місцевий бюджет ТГ | 390,00 | 419,00 | 444,00 | 1253,00 |
| 2 | Розвиток та реконструкція систем мереж водопостачання та водовідведення, що знаходяться у комунальній власності Жмеринської ТГ | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт мереж водопостачання, водовідведення, КНС;ГКНС; ВНС, ОСК ТГ | 2027-2029рр | Управління ЖКГ, Переможець конкурсного відбору | місцевий бюджет ТГ | 1800,00 | 1935,00 | 2049,00 | 5784,00 |
|  |  | Проведення робіт з будівництва, капітального ремонту реконструкції або санації мереж водопостачання та водовідведення; КНС; ГКНС; ВНС ТГ | 2027-2029рр | Управління ЖКГ, Переможець конкурсного відбору | місцевий бюджет ТГ | 20000,00 | 21380,00 | 22470,00 | 63850,00 |
|  |  | Реконсервація існуючих свердловин ТГ | 2027-2029рр | Управління ЖКГ, КП «Жмеринкаводоканал», КП«Браїлівкомунсервіс» | місцевий бюджет ТГ | 1290,00 | 1387,00 | 1469,00 | 4146,00 |
|  |  | Модернізація обладнання та системи АСУ ТГ | 2027-2029рр | Управління ЖКГ, Переможець конкурсного відбору, КП «Жмеринкаводоканал», КП«Браїлівкомунсервіс» | місцевий бюджет ТГ | 1690,00 | 1817,00 | 1924,00 | 5431,00 |
|  |  | Очистка та дезінфекція громадських криниць ТГ | 2027-2029рр | Управління ЖКГ, КП«Жмеринкаводоканал»,КП«Браїлівкомунсервіс» | місцевий бюджет ТГ | 416,00 | 447,00 | 474,00 | 1337,00 |
|  |  | Реконструкція очисних споруд (ОСК) ТГ | 2027-2029рр | Управління ЖКГ, Переможець конкурсного відбору | місцевий бюджет ТГ | 100000,00 | 106900,00 | 112352,00 | 319252,00 |
| 3 | Контроль якості питної води | Встановлення вимірювальних приладів в лабораторії для перевірки якості питної води | 2027-2029рр | Управління ЖКГ, КП«Жмеринкаводоканал»,КП«Браїлівкомунсервіс» | місцевий бюджет ТГ | 430,00 | 462,00 | 490,00 | 1382,00 |
| 4 | Поточний ремонт мереж водопостачання та водовідведення, що знаходяться у комунальній власності Жмеринської ТГ | Виготовлення кошторисної документації на поточний ремонт мереж водопостачання та водовідведення, КНС | 2027-2029рр | Управління ЖКГ, Переможець конкурсного відбору, КП «Жмеринкаводоканал», КП«Браїлівкомунсервіс» | місцевий бюджет ТГ | 200,00 | 215,00 | 228,00 | 643,00 |
|  |  | Проведення робіт з поточного ремонту мереж водопостачання та водовідведення, КНС | 2027-2029рр | Управління ЖКГ, Переможець конкурсного відбору, КП «Жмеринкаводоканал», КП«Браїлівкомунсервіс» | місцевий бюджет ТГ | 8000,00 | 8000,00 | 9000,00 | 25000,00 |
|  |  | Місцевий бюджет територіальної громади |  |  |  | 134216.00 | 142962.00 | 150900.00 | 428078.00 |
|  |  | Разом по програмі |  |  |  | 134216.00 | 142962.00 | 150900.00 | 428078.00 |

Секретар міської ради						Вадим КОЖУХОВСЬКИЙ