Додаток №2 до програми

«Екологічна безпека та охорона навколишнього природного середовища

Жмеринської міської  територіальної громади на 2027-2029 р.р.»

Напрями діяльності та заходи Програми

Екологічна безпека та охорона навколишнього природного середовища

Жмеринської міської  територіальної громади на 2027-2029 рр.

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн. |  |  | Разом (тис.грн.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2027 рік | 2028 рік | 2029 рік |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |
| 1 | Охорона водних ресурсів | Розчистка струмків | 2027 - 2029рр | управління ЖКГ | бюджет Жмеринської міської ТГ | 550,0 | 600,0 | 650,0 | 1800,0 |  |
|  |  | Очистка водоймищ | 2027 - 2029рр | управління ЖКГ | бюджет Жмеринської міської ТГ | 1600,0 | 1700,0 | 1800,0 | 5100,0 |  |
|  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на розчистку русла водоймища з укріпленням дамби (капітальний ремонт) поблизу КП "Парковий культурно-спортивний комплекс" Жмеринської міської ради | 2027р. | управління ЖКГ | бюджет Жмеринської міської ТГ | 450,0 | - | - | 450,0 |  |
|  |  | Розчистка русла водоймища з укріпленням дамби (капітальний ремонт) поблизу КП "Парковий культурно-спортивний комплекс" Жмеринської міської ради | 2027-2029рр | управління ЖКГ | бюджет Жмеринської міської ТГ | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 18000,0 |  |
| 2 | Забезпечення екологічно безпечного поводження з відходами. | Утримання міського сміттєзвалища по вулиці Одеська | 2027 - 2029рр | управління ЖКГ | бюджет Жмеринської міської ТГ кошти інших бюджетів | 750,0 90,0 | 800,0 | 850,0 | 2490,0 |  |
| 3 | Охорона природо-заповідного фонду. | Видалення аварійних, сухостійних дерев та самосівів | 2027 - 2029рр | управління ЖКГ | бюджет Жмеринської міської ТГ кошти інших бюджетів | 900,0 50,0 | 900,0 | 950,0 | 2800,0 |  |
|  |  | Проведення паспортизації та інвентаризації зелених насаджень громади | 2027 - 2029рр | управління ЖКГ | бюджет Жмеринської міської ТГ | 500,0 | 500,0 | 550,0 | 1550,0 |  |
| 4 | Розвиток екологічного виховання | Виготовлення методичних посібників, методичних рекомендацій, навчально-дидактичних матеріалів, науково-популярних видань, що розкривають зміст, форми та методи екологічної освіти та виховання | 2027 - 2029рр | управління ЖКГ | бюджет Жмеринської міської ТГ | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 225,0 |  |
|  |  | Висвітлення питань стану довкілля в ТГ, передбачити створення спеціальних випусків теле - та радіопрограм, розділів в друкованих засобах | 2027 - 2029рр | управління ЖКГ | бюджет Жмеринської міської ТГ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |  |
|  |  | бюджет Жмеринської міської територіальної громади |  |  |  | 10875,0 | 10625,0 | 10925,0 | 32425,0 |  |
|  |  | обласний бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | кошти інших бюджетів |  |  |  | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 |  |
|  |  | Разом по Програмі |  |  |  | 11015,0 | 10625,0 | 10925,0 | 32565,0 |  |

Секретар міської ради                                                                          Вадим  КОЖУХОВСЬКИЙ