Додаток

до рішення       сесії 8 скликання

від____________2026р. №_____

Програма «Екологічна безпека та охорона навколишнього природного середовища

Жмеринської міської територіальної громади на 2027-2029 роки»

1.Загальна характеристика програми

| 1 | Ініціатор розроблення програми: | Управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документу про розроблення програми | Розпорядження від « 12 » серпня 2026 року № 219-р « Про розроблення проектів місцевих (цільових) Програм у сфері діяльності управління житлово-комунального господарства.» |
| 3 | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради |
| 4 | Співрозробники програми | Управління житлово-комунального господарства, управління архітектури та містобудування, відділ земельних ресурсів міської ради |
| 5 | Відповідальний виконавець програми | Управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради |
| 6 | Учасники програми | Управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради |
| 7 | Терміни реалізації програми | 2027-2029рр |
| 7.1 | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | 1 |
| 8 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього тис.грн.: | 32565,0 |
| 8.1 | – з них кошти місцевого бюджету ТГ, тис. грн | 32425,0 |
| 8.2 | – кошти інших бюджетів, тис. грн | 140,0 |
| 8.3 | – небюджетні кошти, тис. грн | 0,0 |

1.1.Загальна характеристика (паспорт) Програми

Програма «Екологічна безпека та охорона навколишнього природного середовища Жмеринської міської територіальної громади на 2027-2029 роки» (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища»,  «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів».

Відповідно до чинного законодавства, охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України. З цією метою в нашій державі здійснюється екологічна політика, спрямована на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захист життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів. Аналіз наслідків ігнорування екологічних проблем свідчить, що природні екологічні ресурси не безмежні та не спроможні самостійно компенсувати наслідки безвідповідальної виробничої та побутової діяльності людини.

Вищевказане дає змогу зробити висновок, що проведення на території Жмеринської міської територіальної громади  природоохоронних заходів є життєво необхідним, оскільки забезпечує для мешканців  та гостей громади комфортні умови проживання.

Програма визначає основні напрямки дій та етапи робіт з метою покращення стану навколишнього природного середовища на території  Жмеринської міської  територіальної громади.

1.2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма, цільова група та кінцеві бенефіціари.

На території Жмеринської міської територіальної громади знаходяться природні водоймища; потенційно-небезпечні об'єкти (із них 2 хімічно-небезпечні об’єкти); підприємства, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел; працює міське сміттєзвалище побутових відходів, функціонують криниці загального користування.

З урахуванням положень Стратегії розвитку Жмеринської міської територіальної громади до 2030 року основними проблемами збереження екологічного стану на території громади є:

- недостатній рівень роботи щодо зменшення забруднення атмосферного повітря;

- недостатній рівень озеленення міста, велика кількість старих аварійно-небезпечних дерев;

- недостатній рівень роботи щодо охорони водних ресурсів;

- недостатній рівень роботи щодо раціонального використання та охорони земель;

- відсутність системної роботи за доглядом і збереженням лісових насаджень, паркових зон та існуючого заповідника;

- недостатній рівень розвитку екологічного виховання та громадських рухів із захисту довкілля.

Відповідно до Стратегії, до ключових проблем громади належать: необхідність модернізації систем водопостачання та водовідведення і очисних споруд; потреба у сучасних технологічних рішеннях у сфері поводження з твердими побутовими відходами; відсутність роздільного збору сміття; необхідність реконструкції полігону ТПВ; наявність несанкціонованих звалищ; застаріла спеціальна техніка для збору та вивезення ТПВ; низький рівень знань населення з питань екологічної освіти. Стратегія передбачає впровадження роздільного збирання і переробки відходів, рекультивацію місць видалення відходів, організоване вивезення ТПВ з усіх населених пунктів громади, сприяння переробці та утилізації ТПВ і рослинних відходів, запобігання утворенню стихійних сміттєзвалищ, оновлення спецтехніки, охорону водних ресурсів, збільшення площ зелених насаджень, охорону лісових угідь та природно-заповідного фонду, а також підвищення екологічної свідомості населення.

Вирішення даних проблем дозволить досягти наступних результатів:

-збереження водного балансу; покращення санітарно-екологічного стану водних об’єктів громади, дотримання благоустрою їхніх берегових смуг,  виконання заходів з реконструкції і будівництва водовідвідних каналізаційних мереж, упорядкування системи ливневих опадів (благоустрій дренажних, відвідних каналів), захисту території від затоплення і підтоплення; недопущення потрапляння стічних вод у водні об’єкти розташовані на території громади;

-збереження і збільшення площ зелених насаджень, покращення стану зелених насаджень на території громади за рахунок знесення аварійних, фаутних дерев та сухостою, благоустрій і розширення паркових зон, озеленення вулиць на території громади;

-забезпечення моніторингу стану навколишнього природного середовища;

-створення системи екологічної освіти та інформування населення про стан довкілля  Жмеринської міської територіальної громади.

Цільова група є мешканці територіальної громади, фізичні та юридичні особи, установи та організації.

Кінцевим бенефіціаром є мешканці територіальної громади, фізичні та юридичні особи, установи та організації.

Програма відповідає Стратегії розвитку Жмеринської міської територіальної громади до 2030 року у межах стратегічного напряму В. «Комфортна громада», стратегічної цілі В.3. «Поліпшення екологічного стану навколишнього середовища» та таких оперативних цілей: В.3.1. «Сприяння збереженню екосистеми громади»; В.3.2. «Комплексне ресурсоефективне поводження з побутовими відходами»; В.3.3. «Озеленення громади, організація зон рекреації»; В.3.4. «Підвищення рівня екологічної свідомості, екологічної культури мешканців громади» та Програмі економічного і соціального розвитку Жмеринської міської територіальної громади на 2025-2027 року, а саме: Ціль 5 – Забезпечення належного рівня екологічної сталості та довкілля, пріоритет 1 – підвищення рівня екологічної безпеки громади, зокрема у сфері поводження з відходами, у галузі охорони повітря та лісового господарства. Необхідність розробки даної Програми виникла у зв’язку зі створенням Жмеринської міської територіальної громади.

Реалізація Програми дозволить покращити стан екологічного виховання, зменшити забруднення атмосферного повітря, покращити охорону водних ресурсів, покращити охорону природо-заповідного фонду для усього населення ТГ за ознаками статі.

1.3.Мета та завдання Програми

Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців населених пунктів від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.

Основними пріоритетами та завданнями Програми є:

Зменшити забруднення атмосферного повітря.

- суб'єктам господарювання усіх форм власності  отримувати у встановлені терміни дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та стаціонарними джерелами;

-не допустити запалювання відходів на міському сміттєзвалищі ТПВ, спалювання сміття, опалого листя та інших відходів  в межах громади;

- забезпечити належний контроль за розміщенням джерел шумового та електромагнітного забруднення довкілля.

Покращити охорону водних ресурсів.

-за рахунок виконання підприємствами водоохоронних заходів досягти стабільного зниження обсягів скиду забруднених та недостатньо очищених стічних вод у водні об'єкти;

-щорічно проводити чистку струмків;

-провести очистку водоймища на території громади;

-проводити постійний контроль за якістю питного водопостачання та санітарно-гігієнічного благополуччя водопровідних мереж, криниць та систем водовідведення;

-очищувати та дезинфікувати громадські криниці (у разі необхідності).

Покращити охорону природо-заповідного фонду.

- забезпечити охорону, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою;

- систематично здійснювати насадження парків, скверів, проведення лісопаталогічного обстеження, порізку аварійних, сухостійних дерев та самосівів;

- щорічно створювати ландшафтні квіткові композиції на площах в скверах і парках;

- провести паспортизацію та інвентаризацію зелених насаджень територіальної громади;

- забезпечити догляд та утримання існуючого заповідника, паркових зон та лісових насаджень.

Забезпечити  раціональне використання та охорона земель.

-міській раді, при розгляді земельних питань дотримуватись чинного земельного законодавства, забезпечити раціональне використання та охорону земель, гарантії прав на землю з наданням виключного пріоритету охороні земель як елементу екологічної  безпеки;

-забезпечити узгодженість управлінських та господарських рішень для досягнення найбільшого ефекту в напрямку поліпшення екологічної ситуації;

-здійснювати посадку зелених насаджень, в першу чергу кущів, вздовж автомобільних доріг та залізничних колій;

-управлінню містобудування та архітектури міської ради дотримуватись екологічних вимог, встановлених законодавством України при проектуванні, розміщенні та будівництві об'єктів;

-дотримуватись вимог чинного природоохоронного законодавства щодо використання земель у санітарно захисних зонах навколо промислових підприємств;

-недопускати розміщення, будівництва та експлуатацію об'єктів, що негативно впливають на стан земель.

Покращити стан екологічного виховання.

-розробити методичні посібники, методичні рекомендації, навчально-дидактичні  матеріали,  що розкривають зміст, форми та методи екологічної освіти та виховання;

-систематично через засоби масової інформації висвітлювати питання стану довкілля на території громади, екологічних питань, діяльності державних та громадських екологічних організацій;

-вдосконалити систему моніторингу для забезпечення швидкого та систематичного збирання даних щодо стану довкілля на території громади, їх обробку з застосуванням геоінформаційних систем та доведення їх до відома широкого загалу населення;

-створити у навчальних закладах екологічні бригади та екологічні інформаційні центри (провести їх оснащення),  провести огляди-конкурси на екологічну тематику.

Реалізація заходів Програми дасть змогу покращити розв’язання екологічної проблеми, визначити основні напрямки спрямування фінансових ресурсів та приведе до поетапного досягнення цілей екологічного оздоровлення, підвищення якість і безпечність життя населення.

Виконання передбачених Програмою природоохоронних заходів можливе лише за умови сприяння їх реалізації з боку органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій, громадських організацій та населення територіальної громади.

1.4.Система управління та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради.

З метою дотримання принципу колегіальності, компетентності та прозорості організаційного та фінансового забезпечення реалізації Програми, забезпечення системного контролю за ходом її виконання здійснюють постійна комісія міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та розвитку інфраструктури і комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування територій, будівництва, архітектури, охорони пам’яток та історичного середовища.

Управління житлово-комунального господарства інформуватиме 1 раз на рік профільну постійну комісію міської ради про стан виконання Програми.

2. Внесення змін Програми

Вносити зміни до Програми у разі потреби:

- включення до затвердженої програми додаткових заходів і завдань;

- уточнення показників, обсягів та джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми та окремих заходів і завдань;

- виключення із затвердженої Програми окремих заходів і завдань, щодо яких визнано недоцільним подальше продовження робіт.

Рішення про внесення змін до міської Програми приймається міською радою.

Фінансування заходів Програми  затверджуються на  бюджетній сесії.

3.Принципи виконання  Програми ТГ

Виконання Програми припиняється після закінчення встановленого строку її реалізації. Відповідальний виконавець складає заключний звіт про результати виконання Програми та подає його для розгляду профільній постійній комісії міської ради, у разі необхідності на розгляд міської ради.

Виконання Програми припиняється достроково в разі:

- оголошення надзвичайної ситуації регіонального масштабу, що унеможливлює виконання програм ТГ;

- припинення фінансування заходів і завдань програми - за спільним поданням відповідального виконавця програми, фінансового управління;

- втрати актуальності головної мети Програми - на підставі спільного висновку відповідального виконавця програми, управління економіки та фінансового управління.

- необхідність приведення Програми у відповідність до вимог законодавства України та нормативно-правових актів у сфері стратегічного і бюджетного планування - на підставі спільного висновку відповідального виконавця Програми, фінансового управління міської ради та управління економіки та розвитку інфраструктури виконавчого комітету міської ради про доцільність дострокового припинення її виконання.

Рішення про дострокове припинення виконання Програми ТГ приймається міською радою.

Секретар міської ради					Вадим  КОЖУХОВСЬКИЙ