                                                                                                                                                                                                                                          Додаток №2 
       до Програми «Питна вода
                                                                                                                                                                                                    Жмеринської міської
                                                                                                                                                                                                        територіальної громади
                                                                                                                                                                                              на 2027-2029рр.»                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                            
Напрямки діяльності та заходи Програми «Питна вода Жмеринської міської територіальної громади 2027-2029 роки»                                                                                                                                         


	 п/п
	Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)
	Перелік заходів програми
	Термін виконання заходу
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн.
	Разом
(тис.грн.)


	
	
	
	
	
	
	
2027 рік

	2028 рік
	
2029 рік
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
8

	1                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	Охорона  і раціональне  використання джерел питного  водопостачання
	Очищення поверхневого  стоку з селитебних територій, поліпшення  стану  зон санітарної охорони джерел водопостачання ТГ
	2027-2029рр
	Управління ЖКГ, Переможець конкурсного відбору,КП «Жмериннкаводоканал», КП«Браїлівкомунсервіс»
	місцевий бюджет ТГ

	390,00
	419,00
	444,00
	1253,00

	2
	Розвиток   та реконструкція систем мереж водопостачання та водовідведення, що знаходяться у комунальній власності Жмеринської ТГ
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт мереж водопостачання, водовідведення, КНС;ГКНС; ВНС, ОСК  ТГ
	2027-2029рр
	Управління ЖКГ, Переможець конкурсного відбору
	місцевий бюджет ТГ

	1800,00
	1935,00
	2049,00
	5784,00

	
	
	Проведення  робіт з будівництва, капітального ремонту  реконструкції  або санації мереж водопостачання та водовідведення; КНС; ГКНС; ВНС ТГ
	2027-2029рр
	Управління ЖКГ, Переможець конкурсного відбору
	місцевий бюджет ТГ
	20000,00





	21380,00





	22470,00





	63850,00






	
	
	Реконсервація існуючих свердловин ТГ

	2027-2029рр
	Управління ЖКГ, КП «Жмеринкаводоканал», КП«Браїлівкомунсервіс»
	місцевий бюджет ТГ

	1290,00




	1387,00



	1469,00



	4146,00



	
	
	Модернізація обладнання та системи АСУ ТГ
	2027-2029рр
	Управління ЖКГ, Переможець конкурсного відбору, КП «Жмеринкаводоканал», КП«Браїлівкомунсервіс»
	місцевий бюджет ТГ

	1690,00

	1817,00

	1924,00

	5431,00


	
	
	Очистка та дезінфекція  громадських криниць  ТГ
	2027-2029рр
	Управління ЖКГ, КП«Жмеринкаводоканал»,КП«Браїлівкомунсервіс» 
	місцевий бюджет ТГ

	416,00
	447,00

	474,00

	1337,00


	
	
	Реконструкція очисних споруд  (ОСК) ТГ
	2027-2029рр
	Управління ЖКГ, Переможець конкурсного відбору
	місцевий бюджет ТГ


	100000,00



	106900,00


	112352,00


	319252,00



	3



	
Контроль якості питної води
	
Встановлення вимірювальних приладів в лабораторії для перевірки  якості питної води 

	2027-2029рр
	Управління ЖКГ, КП«Жмеринкаводоканал»,КП«Браїлівкомунсервіс»
	місцевий бюджет ТГ

	430,00


	462,00
	490,00


	1382,00

	4
	Поточний ремонт мереж водопостачання та водовідведення, що знаходяться у комунальній власності Жмеринської ТГ
	Виготовлення кошторисної документації на поточний ремонт мереж водопостачання та водовідведення, КНС
	2027-2029рр
	Управління ЖКГ, Переможець конкурсного відбору, КП «Жмеринкаводоканал», КП«Браїлівкомунсервіс»
	місцевий бюджет ТГ

	200,00
	215,00
	228,00
	643,00

	
	
	Проведення робіт з поточного ремонту мереж водопостачання та водовідведення, КНС
	2027-2029рр
	Управління ЖКГ, Переможець конкурсного відбору, КП «Жмеринкаводоканал», КП«Браїлівкомунсервіс»
	місцевий бюджет ТГ

	8000,00
	8000,00
	9000,00
	25000,00

	
	
	Місцевий бюджет  територіальної громади
	
	
	
	134216.00
	142962.00
	150900.00
	428078.00

	
	
	Разом  по програмі
	
	
	
	134216.00
	142962.00
	150900.00
	428078.00



                             
                       
Секретар міської ради						Вадим КОЖУХОВСЬКИЙ				

                       
                                                                                   

