Додаток № 2 до Програми

«Будівництво (реконструкція, капітальний та поточний ремонт) об’єктів комунальної власності Жмеринської міської територіальної громади на 2027 – 2029 роки»

Напрямки діяльності по Програмі

«Будівництво (реконструкція, капітальний та поточний ремонт) об’єктів комунальної власності Жмеринської міської територіальної громади на 2027 – 2029 роки»

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконан-ня заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Всього, тис. грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2027р. | 2028р. | 2029р. | РАЗОМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 |
| 1 | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт доріг | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт доріг, тротуарів, алей, пішохідних доріжок, прибудинкових територій: | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 73380,00 | 73380,00 | 73380,00 | 220140,00 |
| 1.1 |  | міста Жмеринки | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 120000,00 |
| 1.2 |  | сіл та селищ територіальної громади | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 33380,00 | 33380,00 | 33380,00 | 100140,00 |

| 2 |  | Виготовлення проектно-кошторисних документацій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонту доріг, тротуарів, алей, пішохідних доріжок, прибудинкових територій | Виготовлення проектно-кошторисних документацій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонту доріг, тротуарів, алей, пішохідних доріжок, прибудинкових територій | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 1538.00 | 1500.00 | 2000,00 | 5038,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Нове будівництво реконструкція капітальних ремонтів об’єктів освіти | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів освіти | 2027- 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 37500.00 | 37500.00 | 40000,00 | 115000,00 |
|  |  |  |  |  | кошти інших бюджетів | - | - | - | - |
| 3.1 |  |  | міста Жмеринки | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 25500.00 | 25500.00 | 28000,00 | 79000,00 |
|  |  |  |  |  |  | інші джерела фінансування (державний бюджет) | - | - | - | - |
| 3.2 |  |  | сіл та селищ територіальної громади | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 12000.00 | 12000.00 | 12000,00 | 36000,00 |
| 4 |  | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів освіти | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів освіти | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 1538.00 | 2000.00 | 3000,00 | 6538,00 |
| 5 |  | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів культури | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів культури | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 12197.00 | 12856.00 | 17000,00 | 42053,00 |
| 5.1 |  |  | міста Жмеринки | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 10000.00 | 10000.00 | 10000,00 | 30000,00 |
| 5.2 |  |  | сіл та селищ територіальної громади | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 2197.00 | 2856.00 | 7000,00 | 12053,00 |
| 6 |  | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів культури | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів культури | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 660.00 | 858.00 | 1000,00 | 2518,00 |
| 7 |  | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів комунальних підприємств, закладів та інших бюджетних організацій територіальної громади | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів комунальних підприємств, закладів та інших бюджетних організацій територіальної громади | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади кошти інших бюджетів | 28000.00 | 19800.00 | 20000,00 | 67800,00 |
| 7.1 |  |  | міста Жмеринки | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади кошти інших бюджетів | 26000.00 | 15000.00 | 15000,00 | 56000,00 |
| 7.2 |  |  | сіл та селищ територіальної громади | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 2000.00 | 4800.00 | 5000,00 | 11800,00 |
| 8 |  | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів комунальних підприємств, закладів та інших бюджетних організацій територіальної громади | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів комунальних підприємств, закладів та інших бюджетних організацій територіальної громади | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 660.00 | 858.00 | 900,00 | 2418,00 |
| 9 |  | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 41379,00 | 41701.00 | 46000,00 | 129080,00 |
| 9.1. |  |  | Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 9295,00 | 10283,00 | 16000,00 | 35578,00 |
| 9.1.1 |  |  | міста Жмеринки | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 18000,00 |
| 9.1.2 |  |  | сіл та селищ територіальної громади | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 3295,00 | 4283,00 | 10000,00 | 17578,00 |
| 9.2 |  |  | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 16591,00 | 17136,00 | 5000,00 | 38727,00 |
| 9.2.1 |  |  | міста Жмеринки | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 10000,00 | 8568,00 | 2500,00 | 21068,00 |
| 9.2.2 |  |  | сіл та селищ територіальної громади | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 6591,00 | 8568,00 | 2500,00 | 17659,00 |
| 9.3 |  |  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 15493,00 | 14282,00 | 25000,00 | 54775,00 |
| 9.3.1 |  |  | міста Жмеринки | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 10000,00 | 7141,00 | 10000,00 | 27141,00 |
| 9.3.2 |  |  | сіл та селищ територіальної громади | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 5493,00 | 7141,00 | 15000,00 | 27634,00 |
| 10 |  | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 879,00 | 1143,00 | 2000,00 | 4022,00 |
| 11 |  | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт улаштування місць, територій громадського відпочинку та територій | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та улаштування території парків, скверів, алей, площ, водоймищ | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 13000,00 | 15000,00 | 20000,00 | 48000,00 |
| 11.1 |  |  | міста Жмеринки | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 7000,00 | 10000,00 | 15000,00 | 32000,00 |
| 11.2 |  |  | сіл та селищ територіальної громади | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 6000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 16000,00 |
| 12 |  | Виготовлення проектно-кошторисних документацій на нове будівництво, реконструкції, капітальному ремонту та улаштування території парків, скверів, алей, водоймищ | Виготовлення проектно-кошторисних документацій на нове будівництво, реконструкції, капітальному ремонту та улаштування території парків, скверів, алей, площ, водоймищ | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 770,00 | 1000,00 | 2000,00 | 3770,00 |
| 13 |  | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт стадіонів, об’єктів Жмеринської міської дитячо-юнацької спортивної школи, спортивних та дитячих майданчиків/комплексів | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт стадіонів, об’єктів Жмеринської міської дитячо-юнацької спортивної школи, спортивних та дитячих майданчиків/комплексів | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 50000,00 | 49000,00 | 60000,00 | 159000,00 |
| 14 |  | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт стадіонів, об’єктів Жмеринської міської дитячо-юнацької спортивної школи, спортивних та дитячих майданчиків/комплексів | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт стадіонів, об’єктів Жмеринської міської дитячо-юнацької спортивної школи, спортивних та дитячих майданчиків/комплексів | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 2197,00 | 1236,00 | 3000,00 | 6433,00 |
| 15 |  | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт фонду захисних споруд (укриттів на бомбосховищ різних типів) на території Жмеринської міської територіальної громади | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт фонду захисних споруд (укриттів на бомбосховищ різних типів) на території Жмеринської міської територіальної громади | 2027-2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 32955,00 | 37841,00 | 50000,00 | 120796,00 |
|  |  |  |  |  |  | кошти інших бюджетів | - | - | - | - |
| 15.1 |  |  | міста Жмеринки | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 21970,00 | 28561,00 | 35000,00 | 85531,00 |
|  |  |  |  |  |  | кошти інших бюджетів | - | - | - | - |
| 15.2 |  |  | сіл та селищ територіальної громади | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 10985,00 | 9280,00 | 15000,00 | 35265,00 |
| 16 |  | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт фонду захисних споруд (укриттів на бомбосховищ різних типів) на території Жмеринської міської територіальної громади | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт фонду захисних споруд (укриттів на бомбосховищ різних типів) на території Жмеринської міської територіальної громади | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 310,00 | 508,00 | 1000,00 | 1818,00 |
| 17 |  | Реконструкція, капітальний ремонт місць поховань, братських могил, меморіалів, пам’ятних знаків на території територіальної громади | Реконструкція, капітальний ремонт місць поховань, братських могил, меморіалів, пам’ятних знаків на території територіальної громади | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 16197,00 | 5068,00 | 7000,00 | 28265,00 |
| 17.1 |  |  | міста Жмеринки | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 15000,00 | 3212,00 | 4000,00 | 22212,00 |
| 17.2 |  |  | сіл та селищ територіальної громади | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 1197,00 | 1856,00 | 3000,00 | 6053,00 |
| 18 |  | Виготовлення проектних, кошторисних, проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт місць поховань, братських могил, меморіалів, пам’ятних знаків на території територіальної громади | Виготовлення проектних, кошторисних, проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт місць поховань, братських могил, меморіалів, пам’ятних знаків на території територіальної громади | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 660,00 | 858,00 | 1000,00 | 2518,00 |
| 19 |  | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт закладів охорони здоров’я | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт закладів охорони здоров’я | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради, КНП "ЖМЕРИНСЬКА ЦРЛ" | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 150000,00 |
| 19.1 |  |  | міста Жмеринка | 2027 - 2029рр. | КНП "ЖМЕРИНСЬКА ЦРЛ", виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 90000,00 |
| 19.2 |  |  | сіл та селищ територіальної громади | 2027 - 2029рр. | КНП "ЖМЕРИНСЬКА ЦРЛ", виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 60000,00 |
| 20 |  | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт закладів охорони здоров’я | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт закладів охорони здоров’я | 2027 - 2029рр. | КНП "ЖМЕРИНСЬКА ЦРЛ", виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 1209,00 | 1572,00 | 2000,00 | 4781,00 |
| 21 21.1. |  | Поточний ремонт будівель і споруд, приміщень, інженерних мереж, комунальних підприємств підпорядкованих управлінню ЖКГ Жмеринської міської ради; житлового фонду, балансоутримувачем яких є УЖКГ |  | 2027-2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради,КП«Жмеринкакомунсервіс»,КП«Енергоресурс», КП«Жмеринкаводоканал»,КП«Браїлів-комунсервіс» | бюджет Жмеринської міської територіальної громади, кошти міжнародних фінансових спонсорів | 2294,00 | 2412,00 | 5000,00 | 9706,00 |
|  |  |  | Виготовлення кошторисних документацій на поточний ремонт, проведення робіт з поточного ремонту будівель і споруд комунальних підприємств підпорядкованих управлінню ЖКГ Жмеринської міської ради; житлового фонду, балансоутримувачем яких є УЖКГ |  | виконавчі органи Жмеринської міської ради,КП«Жмеринкакомунсервіс»,КП«Енергоресурс», КП«Жмеринкаводоканал»,КП«Браїлів-комунсервіс» | бюджет Жмеринської міської територіальної громади, кошти міжнародних фінансових спонсорів | 594,00 | 412,00 | 2500,00 | 3506,00 |
| 21.2 |  |  | Виготовлення кошторисних документацій на поточний ремонт, проведення робіт з поточного ремонту інженерних мереж, комунальних підприємств підпорядкованих управлінню ЖКГ Жмеринської міської ради; житлового фонду, балансоутримувачем яких є УЖКГ |  | виконавчі органи Жмеринської міської ради, КП«Жмеринкакомунсервіс»,КП«Енергоресурс» | бюджет Жмеринської міської територіальної громади, кошти міжнародних фінансових спонсорів | 1700,00 | 2000,00 | 2500,00 | 6200,00 |
| 22 |  | Проведення технічної інвентаризації об’єктів комунальної власності територіальної громади з виготовленням технічних паспортів | Проведення технічної інвентаризації об’єктів комунальної власності територіальної громади з виготовленням технічних паспортів | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 800,00 | 700,00 | 1000,00 | 2500,00 |
| 23 |  | Оплата послуг за видачу сертифікатів по об’єктам комунальної власності територіальної громади | Оплата послуг за видачу сертифікатів по об’єктам комунальної власності територіальної громади | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 500,00 | 500,00 | 1000,00 | 2000,00 |
| 24 |  | Проведення топографо-геодезичних та інженерно-геодезичних вишукувань на території Жмеринської міської територіальної громади | Проведення топографо-геодезичних та інженерно-геодезичних вишукувань на території Жмеринської міської територіальної громади | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 660,00 | 858,00 | 1000,00 | 2518,00 |
| 25 |  | Проведення геолого-розвідувальних робіт на території Жмеринської міської територіальної громади | Проведення геолого-розвідувальних робіт на території Жмеринської міської територіальної громади | 2027 - 2029рр. | виконавчі органи Жмеринської міської ради | бюджет Жмеринської міської територіальної громади | 660,00 | 858,00 | 1000,00 | 2518,00 |
| РАЗОМ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 369943,00 | 359007,00 | 410280,00 | 1139230,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кошти інших бюджетів | - | - | - | - |

Секретар міської ради										Вадим КОЖУХОВСЬКИЙ