ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до інвестиційної програми

комунального підприємства “Чорноморськводоканал”

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

на 2023 рік

Розділ І. Загальні положення

Розроблення інвестиційної програми комунального підприємства “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області обумовлено:

- необхідністю зменшення виробничих витрат, зниження собівартості, зниження втрат води під час транспортування та витрат при наданні послуг централізованого водопостачання та водовідведення;

- необхідністю покращення рівня надання послуг, технічного стану об’єктів та споруд  КП “Чорноморськводоканал”;

- необхідністю приведення тарифу на послуги централізованого водопостачання та водовідведення до економічного обґрунтованого рівня витрат на їх виробництво;

- обмеженістю фінансових ресурсів, необхідних для розвитку та утримання в належному технічному стані об’єктів та споруд КП “Чорноморськводоканал”.

Розділ ІІ. Фінансове забезпечення виконання програми

Обсяги фінансового забезпечення програми КП “Чорноморськводоканал” складають 557188,97 тис. грн. без ПДВ. В тому числі:

— за рахунок бюджетних коштів 43194,57 тис. грн на заходи водовідведення;

— за рахунок амортизаційних нарахувань 12524,40 тис. грн.

В тому числі:		31652,27 тис. грн. на послуги водопостачання;

24066,70 тис. грн. на послуги водовідведення.

Розділ ІІІ. Мета та основні завдання програми

Для утримання у робочому стані системи водопостачання та водовідведення м.Чорноморська та прилеглих населених пунктів (с. Олександрівка, с. Малодолинське, с. Бурлача Балка, с. Молодіжне, с. Сухий Лиман та інших споживачів Одеського району) КП “Чорноморськводоканал” повинно постійно інвестувати кошти у відновлення мереж та споруд водопровідно-каналізаційного господарства.

Метою інвестиційної програми КП “Чорноморськводоканал” є:

- Заходи для скорочення втрат води при ремонтах, для зменшення відключень населення та економії енергоресурсів: заміна системи управління рівнем води (яка застаріла) на центральній насосній станції за адресою: м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 11 та на РЧВ 10000 м3 за адресою: с. Молодіжне, вул. Санжійська дорога, 3Б; капітальний ремонт ділянки водогону Dn 700 мм, що розташований за адресою: м. Чорноморськ, перехрестя вул. Перемоги — вул. Транспортної; придбання насосних станцій для заміни зношеного енерговитратного насосного обладнання на НС та підготовлення 4-х НС для встановлення нового насосного обладнання та модернізація 3 НС м. Чорноморська; придбання засувки Д 600 мм з обгумованим клином для заміни на водогоні Д 700 мм; придбання засувок Д 500 мм з обгумованим клином для заміни на водопровідних мережах; придбання затворів (засувок) з демонтажними вставками для заміни на водогонах; придбання, заміна та пусконалагодження частотного перетворювача для заміни аварійного  на ЦНС по вул. Транспортна, 11 м. Чорноморську; реконструкція вводу водопроводу на НС по вул. Парусній, 5-А в м. Чорноморську; реконструкція мереж водопроводу, що проходить по пр-ту Миру від будинку №12 до будинку №18 у м. Чорноморську; реконструкція сталевої ділянки водогону Д 700 мм за адресою: с. Молодіжне, вул. Заводська; реконструкція трубопроводу для відновлення вводу водопроводу на КНП "Чорноморська лікарня" за адресою: м. Чорноморськ, вул. В. Шума, 4; завершальні роботи по будівництву ПЛ-10 кВ «Маяк» для електропостачання КОС.

- Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів: влаштування технологічних вузлів обліку: Малодолинське -1; Олександрівка – 1;Бурлача балка – 1; Молодіжне -1; 130ПК – 2 + камери; Нью Васюки – 2 + камери; Діоксид – 2; придбання витратоміру Д 500 мм для встановлення на вузлі обліку води в с. В. Дальник; придбання лічильника води для комерційного обліку.

- Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання: будівництво (буріння) артезіанської свердловини за адресою: с. Малодолинське, вул. Вишнева, 1-н.

- Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища: придбання вентилятора на ГКНС; заміна двигунів на повітродувках №2 та №3; капітальний ремонт каналізаційного колектору Ду 800мм за адресою:  м. Чорноморськ, вул. 1 Травня (частково) - парк Молодіжний; капітальний ремонт первинного відстійника на каналізаційних очисних спорудах м.Чорноморська; капітальний ремонт приймальної камери та лотків на каналізаційних очисних спорудах м. Чорноморська; придбання насосу для заміни на ГКНС; придбання шиберних засувок Д 250 мм для реконструкції каналізаційних насосних станцій; реконструкція каналізаційного трубопроводу Д 160 мм за адресою:  м. Чорноморськ, вул. Хантадзе, 2; реконструкція ділянки каналізаційного колектора Dn 200 мм за адресою: від вул. Данченка, 5 до пр-ту Миру, 11 в м. Чорноморську; реконструкція каналізаційних колодязів з виносом каналізаційних мереж з будівельного майданчику приймального відділення КНП “Чорноморська лікарня”, корпус А за адресою: м. Чорноморськ, вул. Віталія Шума, 4; технічне переоснащення системи очищення каналізаційних стічних вод міста Чорноморськ Одеського району Одеської області (заміна повітродувки); технічне переоснащення системи донної аерації першої секції аеротенка каналізаційних очисних споруд м. Чорноморськ; придбання мулошкребу на первинний відстійник каналізаційних очисних споруд м. Чорноморська; реконструкція каналізаційного трубопроводу Д 150 мм за адресою: м. Чорноморськ, вул. Корабельна, 10; технічне переоснащення системи донної аерації першої секції аеротенка каналізаційних очисних споруд м. Чорноморська (частково – завершальні роботи);

- Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій: монтаж технічних засобів телекомунікацій за адресами: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 11 (проспект Миру, 41А); придбання серверу диспетчеризації та моніторингу з програмним забезпеченням; створення інформаційно-розрахункового комплексу (геоінформаційної системи) інженерних мереж водопостачання та водовідведення з інтеграцією даних в спеціалізоване програмне забезпечення та трансформацією елементів графічних схем в відповідну систему координат з формуванням гідравлічної моделі мереж водопостачання та водовідведення м. Чорноморська.

- Інші заходи, необхідні для безперебійної роботи підприємства та довгострокового планування по відновленню основних засобів КП “Чорноморськводоканал”.

Розділ ІV. Очікувані результати виконання програми

Виконання програми дасть можливість забезпечити:

- зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі транспортування питної води і очищення стічних вод, що дозволить в подальшому зменшити економічне навантаження на тариф з послуг централізованого водопостачання;

- дотримання норм екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища;

- впровадження на підприємстві сучасного обладнання;

- стабілізацію роботи підприємства;

- поліпшення якості надання послуг з питного водопостачання;

- виконання ліцензійних умови та вимог діючого законодавства в сфері водопостачання та водовідведення.

Розділ V. Характеристика підприємства

КП “Чорноморськводоканал” створено за рішенням міської ради від 26.11.2004 № 349-IV.

Підприємство надає споживачам міста Чорноморська та прилеглих населених пунктів       (с. Олександрівка, с. Малодолинське, с. Бурлача Балка, с. Молодіжне, с. Сухий Лиман та іншим споживачам Одеського району) послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Джерелом водопостачання м. Чорноморська є Одеський водопровід (ТОВ “Інфоксводоканал”), який відбирає воду з річки Дністер в районі м. Біляївка. Місце підключення водогонів, що транспортують воду у місто знаходиться біля с. Великий Дальник.

Водопостачання м. Чорноморська і прилеглих сіл здійснюється по двох водогонах: Ду-1200мм, який переходить у Ду-1000 мм в районі 5 перемички та водогону Ду-700мм.

У зв'язку зі складним рельєфом місцевості місто поділено на дві зони водопостачання. Надання послуг споживачам міста здійснює дві головні насосні станції: Центральна насосна станція (ЦНС) по вул. Транспортній, 11; насосна станція РЧВ 10000 м3, яка знаходиться за адресою: Одеська область, Одеський район, с.Молодіжне, вул.Санжійська дорога, 3Б.

Покупна вода (питної якості) перед подачею на головні насосні станції проходить додаткове знезараження діоксидом хлору.

На майданчику ЦНС, що здійснює подачу води на нижню зону, розміщений резервуарний парк об'ємом 9,0 тис.м3. Подача води в місто здійснюється через резервуари.

На верхню зону (район новобудов) вода подається з насосної станції резервуару чистої води 10000 м3.

В райони багатоповерхової забудови та у віддалені райони вода подається квартальними та локальними насосними станціями підкачки.

За період 2004-2018 років робота підприємства характеризується стабільним зниженням неврахованих витрат і втрат води з системи подачі і розподілу води. Це досягнуто за рахунок впровадження робіт по перекладанню зношених і аварійних водопровідних мереж, а також виконання заходів щодо регулювання гідравлічних режимів системи водопостачання.

Характерною рисою існуючої системи водопостачання є відсутність власних джерел водопостачання. Загальна схема існуючого водопостачання наступна: куплена вода (питної якості) поступає до двох водопровідних насосних станцій, а від них до водопровідних мереж. Тиск в міській системі підтримується на рівні 20 м. Окрім цих двох насосних станцій в розподільчий водопровідній системі налічується ще 20 ПНС для забезпечення тиску в багатоповерхових будівлях м. Чорноморська та 4 ПНС для забезпечення водою                          с. Олександрівка, с. Малодолинське, с. Молодіжне, мкр-н Південний.

КП «Чорноморськводоканал», з метою скорочення витрат на обслуговування, виконана автоматизація 25-ох насосних станцій з використанням частотних перетворювачів, на 5-ох організована система контролю за роботою устаткування насосних станцій з виведенням свідчень параметрів на пульт центрального диспетчерського пункту. Це дає можливість вести постійний контроль за режимом роботи насосних станцій і оперативно виконувати роботи у разі аварій на них.

В с. Великий Дальник, в точці підключення до Одеських водогонів встановлено прилад обліку фірми «Krohne», який не може бути повіреним в період воєнного стану, через відмову представників фірми «Krohne» приїжджати в Україну, тому в 2023 році заплановано встановлення нового приладу обліку. За рахунок автоматизації віддаленого доступу виконується управління засувкою, яка регулює подачу води на м. Чорноморськ.