Додаток  3

до рішення виконавчого комітету

Чорноморської міської ради

від « ___» ____ 2025  № ________

З А Х О Д И

щодо проведення двомісячника на території Чорноморської міської територіальної громади по наведенню санітарного стану та поліпшенню благоустрою прилеглих територій біля підприємств, установ, організацій тощо

село Малодолинське

| № п/п | Назва підприємства, організації тощо | Вулиці та інші території села | Заходи по благоустрою та їх термін виконання | Відповідальні працівники від виконкому та від підприємства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФОП Василюк С.Б. | вул. Космонавтів | Благоустрій прилеглої території біля підприємства. До 12 квітня. | Кілар О.В. Василюк С.Б. Книш А.І. |
| 2 | ТОВ «Хай-Рейз-Контракшнз Холдінг» | вул. Винокурова, автобусна зупинка по вул. Винокурова | Благоустрій прилеглої території біля підприємства, прибирання та проріджування чагарників, покіс лісосмуги від прохідної до зупинки громадського транспорту. Збирання та вивіз сміття, постійне утримання прилеглої території в санітарно-технічному стані. До 1 травня. | Саїнчук Р.Д. Калин А.М. Книш А.І. |
| 3 | ТОВ «ІЗТ» | вул. Паромна від вул. Миру до мосту паромної переправи Автобусна зупинка навпроти зупинки “Лелека” на вул. Паромній, 7 | Благоустрій прилеглої території навколо підприємства, прибирання та покіс трави на прилеглій території. Постійне утримання прилеглої території в санітарно-технічному стані. До 28 квітня. | Саїнчук Р.Д. Верховський В.В. Книш А.І. |
| 4 | ФОП Ярощук Д.П. | Прод. магазин “Дар`я”, вул. Зелена, 35 | Благоустрій прилеглої території біля магазину, багаторічників, покіс трави, збирання та вивіз сміття. До 15 травня. | Саїнчук Р.Д. Штельмах С.В. Книш А.І |
| 5 | Малодолинський ЗЗСО | Територія біля обеліску загиблим воїнам у Другій світовій війні | Благоустрій прилеглої території біля школи та пам’ятника загиблим воїнам у Другій світовій війні, посадка літників, багатолітників, квітів, збирання сміття, мийка обеліску. До 01травня. | Саїнчук Р.Д. Жмакін А.І. Книш А.І. |
| 6 | ПП «АГРА» | вул. Заводська, 1/3 | Благоустрій прилеглої території біля підприємства, прибирання від сміття, покіс трави від прохідної до вул. Заводської. Постійне утримання прилеглої території в санітарно-технічному стані. До 1 травня. | Саїнчук Р.Д. Книш А.І. Гордiєнко К.В. |
| 7 | ПП «Автотехцентр» | вул. Заводська, 3 | Благоустрій прилеглої території та дитячого майданчика біля підприємства, прибирання та вивіз сміття, покіс трави, Постійне утримання прилеглої території в санітарно-технічному стані. До 15 травня. | Саїнчук Р.Д. Травинов Д.О Книш А.І. |
| 8 | ПП «НУЕР» | вул. Шмідта, 48 | Благоустрій прилеглої території навколо підприємства, прибирання сміття та покіс трави до прилеглої території, | Саїнчук Р.Д. Книш А.І. Казаков А.Г. |
| 9 | ФОП Крупський, МКЦ «Ініціатива» | вул. Савінова, 25 вул. Савінова, 32 Автобусна зупинка по вул Савінова | Благоустрій прилеглої території біля підприємства, вивіз сміття, покіс трави. | Саїнчук Р.Д. Крупський О.М. Бажанов О.Р. Книш А.І. |
| 10 | ФОП Чернега В.Г. | вул. Е. Савінова, 32 | Благоустрій прилеглої території навколо будівлі, збирання сміття на прилеглій території, покіс трави. До 28 квітня. | Саїнчук Р.Д. Чернега В.Г. Книш А.І. |
| 11 | ФОП Бойченко І.І., Продуктовий магазин «Точка» | вул. Е. Савінова, 32 Клумба на куті вул. Е. Савінова-вул. Космонавтів | Благоустрій прилеглої території навколо будівлі, збирання та вивіз сміття на прилеглій території, Посадка квітів, багатолітників, літників на клумбі. До 1 травня. | Саїнчук Р.Д. Книш А.І . Бойченко І.І. |
| 12 | ФОП Камінський А.В., (ПП «Фрегат») | вул. Вишнева, 2а | Благоустрій прилеглої території навколо будівлі, прибирання та вивіз сміття, покіс трави, посадка літників, квітів, багатолітників. До 30 квітня. | Саїнчук Р.Д. Книш А.І. Камінський А.В. |
| 13 | ФОП Майоров В.В., (прод.магазин, ринок) | вул. Савінова, 36А | Благоустрій прилеглої території навколо магазину, ринку, збирання сміття на прилеглій території, покіс трави. До 27 квітня. | Саїнчук Р.Д. Майоров В.В. Книш А.І. |
| 14 | ФОП Драгой Т.І. | вул. Миру, 22 | Благоустрій прилеглої території навколо магазину, збирання сміття на прилеглій території, покіс трави. До 25 квітня. | Саїнчук Р.Д. Драгой Т.І. Книш А.І. |
| 15 | ФОП Колесніков А.Я., «Аптека» | Будівля «Аптека» вул. Савінова, 32 Автобусна зупинка на вул. Савінова | Благоустрій прилеглої території, прибирання та покіс трави прилеглої території навколо будівлі, прибирання та вивіз сміття. До 28 квітня. | Саїнчук Р.Д. Колесніков А.Я. Книш А.І. Климух Т.В. |
| 16 | ФОП Проценко В.В., СТО | вул. Шмідта, 48ш | Благоустрій прилеглої території навколо підприємства, прибирання та покіс трави на прилеглій території. До 1 травня. | Саїнчук Р.Д. Проценко В.В. Книш А.І. |
| 17 | ТОВ «Латій», (універсам 1) (СТО) | вул. Миру, 33-35 | Благоустрій прилеглої території навколо магазину, покіс трави, збирання та вивіз сміття на прилеглій території, До 15 травня. | Саїнчук Р.Д. Латій Н.В. Книш А.І. |
| 18 | Заправка «ОККО» | вул. Космонавтів, 61 | Благоустрій прилеглої території навколо заправки, збирання та вивіз сміття на прилеглій території. До15 травня. | Саїнчук Р.Д. Семенюк П.О. Книш А.І. |
| 19 | Кафе-бар «Паромник» | вул. Паромна, територія біля лиману | Благоустрій прилеглої території навколо кафе-бару та території біля лиману, прибирання та вивіз сміття, покіс трави. До 12 квітня. | Кілар О.В Корнієнко О.С. Книш А.І. |
| 20 | ФОП Лебедєва В.В., (прод.маг. «Лиман») | вул. Вишнева, 1а | Благоустрій прилеглої території навколо магазину, прибирання та вивіз сміття, покіс трави, посадка квітів, літників, багатолітників. До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Клапатюк А.В. Книш А.І. |
| 21 | ТОВ «Арон» | вул. Паромна, 1 | Благоустрій прилеглої території біля підприємства, прибирання та вивіз сміття, покіс трави, До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Книш А.І. |
| 22 | Магазин «Купець» | вул. Шмідта, 48 | Прибирання прилеглої території та вивіз сміття. До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Клапатюк А.В. Книш А.І. |
| 23 | ПРАТ «ІСРЗ» | вул. Космонавтів, 61 | Благоустрій прилеглої території біля підприємства, прибирання та вивіз сміття, покіс трави, До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Логвін Ю.І. Книш А.І. |

Начальник відділу комунального

Господарства та благоустрою                                                    Оксана КІЛАР