Україна

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Одеського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

28.02.2025                                                               69

Про проведення двомісячника по утриманню в належному санітарному стані території Чорноморської міської територіальної громади

З метою утримання в належному санітарному стані території Чорноморської міської територіальної громади, керуючись Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Типовими правилами благоустрою територій населеного пункту, затвердженими Міністерством регіонального розвитку,  будівництва    та  житлово-комунального  господарства  України  від  27.11.2017 № 310, ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області вирішив:

1. Рекомендувати підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності та приватним підприємцям за рахунок власних коштів провести двомісячник по наведенню санітарного порядку, поліпшенню благоустрою та підготовці території Чорноморської міської територіальної громади до весняно-літнього періоду з 20 березня по                                20 травня 2025 року.

2. Затвердити заходи щодо проведення двомісячника по наведенню санітарного стану та поліпшенню благоустрою на прилеглих територіях підприємств, установ, організацій тощо (додатки 1,2,3,4).

3. Підприємствам, установам, організаціям, власникам будівель магазинів, кафе, ресторанів та інших торгових павільйонів, офісів, фізичним особам-підприємцям, а також власникам житлових будинків відповідно до Типових правил благоустрою території населеного пункту, затверджених Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 № 310, в період проведення двомісячника провести благоустрій прилеглої території в радіусі 20 метрів від своїх будівель.

4. ТОВ «Автодор», КП «Чорноморськводоканал», КП «Чорноморськтеплоенерго», Чорноморському УЕГГ АТ «Одесагаз», АТ «ДТЕК» Одеські електромережі провести до 01 травня 2025 року благоустрій проведених розкопів.  Письмову інформацію про виконання заходів надати до відділу комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області до 20 травня 2025 року.

5. Всім підприємствам до 20 травня 2025 року надати письмову інформацію до відділу комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області про виконання заходів по наведенню санітарного стану та поліпшенню благоустрою  території міста в період двомісячника відповідно до додатків цього рішення.

6. Управлінню архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області провести перевірку санітарно-технічного стану рекламних носіїв на території Чорноморської міської територіальної громади. Письмову інформацію про виконання заходів  надати до 10 травня 2025 року у відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Руслана Саїнчука.

Міський голова                                                                          Василь ГУЛЯЄВ

П О Г О Д Ж Е Н О:

Заступник міського голови                                                             Руслан САЇНЧУК

Заступник міського голови                                                             Ігор СУРНІН

Заступник міського голови                                                             Роман ТЄЛІПОВ

Керуюча справами                                                                           Наталя КУШНІРЕНКО

Начальник управління державної                                                  Дмитро СКРИПНИЧЕНКО

реєстрації прав та правового забезпечення

Уповноважений з корупційної діяльності                                    Микола ЧУХЛІБ

Начальник загального  відділу                                                       Ірина ТЕМНА

Виконавець:

Начальник відділу комунального                                                        Оксана КІЛАР

господарства та благоустрою

Розсилки:

виконком -2

ВКГБ - 75

Відмітка про наявність/не наявність в рішенні інформації, передбаченої п.2 розпорядження міського голови від 08.08.2022 №228:

|  |  | Начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, органами ДСНС, оборонної роботи Микола МАЛИЙ |
| --- | --- | --- |

Додаток  1

до рішення виконавчого комітету

Чорноморської міської ради

від 28.02. 2025  №   69

З А Х О Д И

щодо проведення двомісячника на території Чорноморської міської територіальної громади по наведенню санітарного стану та поліпшенню благоустрою прилеглих      територій біля підприємств, установ, організацій тощо

| № п/п | Назва підприємства, організації тощо | Вулиці та інші території міста | Заходи по благоустрою та їх термін виконання | Відповідальні працівники від виконкому та від підприємства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДП МТП «Чорноморськ» | Територія біля УКК ДП МТП «Чорноморськ», вул. Транспортна від центральної прохідної МТП «Чорноморськ» до вул. Транспортної, 10 | Прибирання, вивіз сміття та утримання прилеглої території в належному санітарному стані в радіусі 20 метрів. До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Газун В.В. Сергієнко С.В. |
| 2 | Чорноморська філія ДП «Адміністрація морських портів України» | Водний каскад, будівля адміністрації | Прибирання, вивіз сміття з прилеглої території в радіусі 20 метрів. До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Широков М.А. Сергієнко С.В. |
| 3 | ПрАТ «Іллічівськ зовніштранс» | вул. Транспортна | Прибирання, планування узбіч, вивіз сміття та утримання прилеглої території в належному санітарному стані в радіусі 20 метрів. До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Скарженець П.О. Сергієнко С.В. |
| 4 | ТОВ «Укржилбуд-плюс» | пров. Хантадзе | Благоустрій, прибирання та вивіз сміття біля житлових будинків. До 12 квітня. | Сурнін І.В. Нікулін А.Б. Сергієнко С.В. |
| 5 | ПрАТ «ІСРЗ» | Прилегла територія Приморський парк В’їзд до міста | Прибирання, вивіз сміття та утримання прилеглої території в належному санітарному стані в радіусі 20 метрів. Фарбування зупинок біля підприємства. Фарбування колонади. Фарбування знаку «Парус». До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Дудніков М.Ю. Кілар О.В. |
| 6 | СП ТОВ «Трансбалк термінал» | вул. Транспортна | Прибирання, планування узбіч, вивіз сміття та утримання прилеглої території в належному санітарному стані в радіусі 20 метрів. До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Мирошниченко М.В. Сергієнко С.В. |
| 7 | ПРАТ «АДМ Іллічівськ» | вул. Транспортна – територія від ж/д переїзду до заїзду на територію ПРАТ «АДМ Іллічівськ» | Прибирання та вивіз сміття вздовж дороги, планування узбіч, постійне утримання під’їзної дороги в належному санітарно – технічному стані. До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Христюк В.В. Сергієнко С.В. |
| 8 | ТОВ «Іллічівськ-міськбуд» | вул. Лазурна, вул. Паркова, вул. 1 Травня | Прибирання, вивіз сміття, фарбування паркану, лав для відпочинку та урн для сміття на прилеглій території в радіусі 20 метрів. До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Ксенофонтова О.Л. Сергієнко С.В. |
| 9 | ТОВ «Транс Грейн Термінал» | вул. Транспортна | Прибирання та вивіз сміття вздовж дороги, планування узбіч, постійне утримання під’їзної дороги в належному санітарно – технічному стані. До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Мирошниченко М.В Сергієнко С.В. |
| 10 | ТОВ «Українська Чорноморська індустрія» | вул. Транспортна | Прибирання та вивіз сміття вздовж дороги, планування узбіч, постійне утримання під’їзної дороги в належному санітарно – технічному стані. До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Шуліка С.В. Сергієнко С.В. |
| 11 | ТОВ «СП Рисоіл Термінал» | вул. Транспортна | Прибирання та вивіз сміття вздовж дороги, планування узбіч, постійне утримання під’їзної дороги в належному санітарно – технічному стані. | Саїнчук Р.Д. Фотченко О.Г. Сергієнко С.В. |
| 12 | Чорноморський морський коледж Одеського національного морського університету | Прилегла територія до коледжу | Прибирання, вивіз сміття. Обкопування дерев та газонів на прилеглій до коледжу території. До 12 квітня. | Тєліпов Р.М. Миза О.С. Сергієнко С.В. |
| 13 | Економіко – правовий ліцей №1 | Прилегла територія до ліцею | Обкопування дерев та газонів. Прибирання прилеглої до ліцею території. До 12 квітня. | Ковальов А.В. Волошина О.І. Пігасов В.В. |
| 14 | Ліцей № 2 | Прилегла територія до ліцею | Обкопування дерев та газонів. Прибирання прилеглої до ліцею території. До 12 квітня. | Ковальов А.В. Кушнір В.Г. Пігасов В.В. |
| 15 | Ліцей № 3 | Прилегла територія до ліцею | Обкопування дерев та газонів. Прибирання прилеглої до ліцею території. До 12 квітня. | Ковальов А.В. Боровська О.Р. Пігасов В.В. |
| 16 | Ліцей № 4 | Прилегла територія до ліцею | Обкопування дерев та газонів. Прибирання прилеглої до ліцею території. До 12 квітня. | Ковальов А.В. Солдатко М.Г. Пігасов В.В. |
| 17 | Ліцей № 6 | Прилегла територія до ліцею | Обкопування дерев та газонів. Прибирання прилеглої до ліцею території. До 12 квітня. | Ковальов А.В. Колодинська Т.В. Пігасов В.В. |
| 18 | Ліцей № 7 | Прилегла територія до ліцею | Обкопування дерев та газонів. Прибирання прилеглої до ліцею території. До 12 квітня. | Ковальов А.В. Каплун Т.С. Пігасов В.В. |
| 19 | Чорноморсь- кий академічний ліцей ім.Т.Шевченка | Прилегла територія до ліцею | Обкопування дерев та газонів. Прибирання прилеглої до гімназії території. До 12 квітня. | Тєліпов Р.М. Антонова Л.Ф. Пігасов В.В. |
| 20 | ТОВ «Автодор» | Вулично - дорожня мережа на території міста Молодіжний парк, Приморський парк | Посилене прибирання та вивіз сміття. Фарбування автозупинок, За необхідністю ремонт турнікетів. До 12 квітня. Ремонт та фарбування закріплених за підприємством малих архітектурних форм: «Ракушка», «Маяк», «Млин», «Винороб», «Буйвол», «Лев». До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Гончаренко О.В. Гапоненко Д.М. |
| 21 | КП «МУЖКГ» | Прибудинкові території Загальноміські території | Ремонт та фарбування лав для відпочинку, дитячих ігрових майданчиків, майданчиків для білизни. Прибирання прибудинкових, загальноміських територій. До 10 травня. Ремонт, фарбування лав для відпочинку та урн для сміття. До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Альт С.Г. Кілар О.В. |
| 22 | КП «МУЖКГ» | парк Приморський | Ремонт, фарбування лав для відпочинку, урн для сміття, бесідок для відпочинку, альтанок, спортивних, дитячих майданчиків та снарядів на всій території парку. До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Альт С.Г. Кілар О.В. |
| 23 | КП «МУЖКГ» | Парк Молодіжний | Ремонт, фарбування лав для відпочинку, урн для сміття, бесідок для відпочинку, спортивних, дитячих майданчиків та снарядів на всій території парку. До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Альт С.Г. Сергієнко С.В. |
| 24 | КП «Зеленгосп» | Територія біля адміністративної будівлі міськвиконкому Парк Приморський, Парк Молодіжний. | Ремонт, фарбування лав для відпочинку, огорожі клумби. До 12 квітня. Висадка квітів на клумбах. | Саїнчук Р.Д. Пігасов В.В. Кілар О.В. |
| 25 | КП «Зеленгосп» | Сквер «Центральний», територія фонтанів | Ремонт, фарбування лав для відпочинку та урн для сміття. | Саїнчук Р.Д. Пігасов В.В. Сергієнко С.В. |
| 26 | КП «Зеленгосп» | Парк Праці, територія за храмом | Ремонт, фарбування лав для відпочинку, урн для сміття, дитячої площадки, площадки для вигулу собак. | Пігасов В.В. Кілар О.В. Сергієнко С.В. |
| 27 | КП «Чорноморськ-водоканал» | Парк Приморський Сквер «Чорноморський» пр. Миру, 39 | Ремонт, фарбування бесідки для відпочинку. Ремонт, фарбування лав для відпочинку та урн для сміття. | Саїнчук Р.Д. Кілар О.В. Ігнатовський Є.М. |
| 28 | КП «Чорноморськ-теплоенерго» | Парк Молодіжний вул. Корабельна | Фарбування дитячого майданчика. До 12 квітня. Ремонт, фарбування урн для сміття та лав для відпочинку. До 1 травня. | Кілар О.В. Паншин А.В. Сергієнко С.В. |
| 29 | ТОВ «Ілкомсвіт» | Приморський парк Молодіжний парк парк Праці | Очистка від оголошень та за необхідністю фарбування стовпів зовнішнього освітлення. Фарбування арки та бесідки в парку Молодіжний. До12 квітня. | Кілар О.В. Щербина Р.О. Сергієнко С.В. |
| 30 | ПП «Кумстрім» | Молодіжний парк | Прибирання, фарбування лав для відпочинку та урн для сміття на прилеглій території. До 12 квітня. | Білий М.О. Шевченко І.О. |
| 31 | Кафе «Кабак-Кабана» | Молодіжний парк | Прибирання та благоустрій прилеглої території. До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Лебедєва К.Г. Сергієнко С.В. |
| 32 | ФОП Гамурар Р.І. | Молодіжний парк | Прибирання, благоустрій, ремонт та фарбування архітектурних форм на прилеглій території До 12 квітня. | Кілар О.В. Гамурар Р.І. Сергієнко С.В. |
| 33 | ПП «Фолкен» | Парк Молодіжний | Прибирання, фарбування лав для відпочинку та урн для сміття на прилеглій території. До 12 квітня. | Кілар О.В. Дарбінян В.Ф. Сергієнко С.В. |
| 34 | Кафе «Лео» ФОП Волков В.В. | парк Приморський | Прибирання та благоустрій прилеглої території. До 12 квітня. | Кілар О.В. Волков В.В. Сергієнко С.В. |
| 35 | НМПМ «АТБ» | вул. Данченка, територія біля постаменту бюста Данченка О.Є. вул. 1 Травня вул. Парусна вул. Паркова | Провести фарбування лав для відпочинку, фарбування урн для сміття, висадження квітів. Постійне утримання території, прилеглої до торгових об’єктів, в належному санітарному стані в радіусі 20 метрів. До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Пшенична Т.М. Білий М.О. |
| 36 | ФОП Яндович О.К. | Молодіжний парк, територія біля атракціонів | Прибирання, вивіз сміття, фарбування лав для відпочинку та урн для сміття на прилеглій території. До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Яндович О.К. Білий М.О. |
| 37 | ПП «Еліт Теніс Клаб» | Набережна за ПП «Еліт Теніс Клаб» та прилегла територія | Прибирання, фарбування лав для відпочинку та урн для сміття на прилеглій території в радіусі 20 м. До 12 квітня. | Сурнін І.В. Гонопольський Н.С. Сергієнко С.В. |
| 38 | АТ «ДТЕК» Чорноморська дільниця | Територія уздовж підстанції «Темп» по вул. Перемоги в радіусі 20 метрів, території прилеглі до трансформаторних підстанцій, які відносяться до Чорноморської міської територіальної громади | Збирання і вивіз сміття. Ремонт і фарбування по необхідності стін фасадів трансформаторних підстанцій. Утримання прилеглої території в належному санітарно-технічному стані. Закриття розкопів. До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Григор’єв Д.І. Кілар О.В. |
| 39 | Чорноморсь- кий логістичний центр | вул. Промислова | Прибирання та вивіз сміття з прилеглої території, обрізка кущів, дерев, постійне підтримання санітарно-технічного стану. Утримання під’їзної дороги в належному санітарному стані в радіусі 20 метрів. До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Скалецький Р.О. Сергієнко С.В. |
| 40 | Ринок «Сокіл» | Територія, прилегла до ринку | Прибирання, фарбування лав для відпочинку та урн для сміття. За необхідністю ремонт чи заміна урн на прилеглій території в радіусі 20 метрів. До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Гукасян П.Г. Білий М.О. |
| 41 | ТЦ «Таврія-В» | Прилегла територія до ТЦ «Таврія-В»: пр.Миру, 35, пр.Миру, 32, вул.1Травня, 23, вул. 1 Травня, 8 | Провести фарбування лав для відпочинку, фарбування урн для сміття, висадження квітів. Постійне утримання території, прилеглої до торгових об’єктів, в належному санітарному стані в радіусі 20 метрів. До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Директор магазину Білий М.О. |
| 42 | ФОП Кондрат Н.К. | Автобусні зупинки: пр. Миру, 24 вул. 1 Травня, 11, вул. Паркова, 18, вул. В.Шума, 21 | Ремонт та фарбування павільйонів зупинок громадського транспорту. Прибирання, та благоустрій прилеглої території До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Кондрат Н.К. Білий М.О. |
| 43 | Власники рекламних носіїв | Території Чорноморської міської територіальної громади | Ремонт, фарбування рекламних носіїв, постійне утримання прилеглих до них територій в належному санітарно-технічному стані. До 12 квiтня. | Сурнін І.В. Власники рекламних носіїв Субботкіна О.Є. |
| 44 | «Чорноморське міське споживче товариство» | Прилегла територія Територія автостоянки та прилегла територія в радіусі 20 м | Прибирання, висадка зелених насаджень та благоустрій закріпленої території. До 12 квітня. Прибирання, вивіз сміття та благоустрій прилеглої території. До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Сорокін В.О. Сергієнко С.В. |
| 45 | 1.Власники торговельних павільйонів квітів 2. Власник магазину квітів | Проспект Миру, 27В, торговельні павільйони квітів | Прибирання, фарбування лав для відпочинку та благоустрій закріпленої території. До 12 квітня. | Білий М.О. Власники павільйонів квітів та магазину |
| 46 | ТОВ «Сільпо Фуд» | пр. Миру, 19 | Утримання прилеглої території в належному санітарному стані. Висадка зелених насаджень вздовж магазину. До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Токар О.А. Сергієнко С.В. |
| 47 | Мережа магазинів «Копійка» | вул. В.Шума вул. Паркова вул. Парусна вул. Данченка | Благоустрій прилеглої території та постійне утримання території в належному санітарно-технічному стані в радіусі 20 метрів. До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Директор магазину. Білий М.О. |
| 48 | ТД «Вина світу» | Прилегла територія | Благоустрій прилеглої території з висадженням зелених насаджень. Ремонт тротуарного покриття на прилеглій території за необхідністю. До 12 квітня. | Білий М.О Директор магазину Сергієнко С.В. |
| 49 | ТОВ «Сусіди» | Прилегла територія | Провести фарбування лав для відпочинку, фарбування урн для сміття, висадження квітів. Постійне утримання території, прилеглої до торгових об’єктів, в належному санітарному стані в радіусі 20 метрів. До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Тодоров В.М. Сергієнко С.В. |

Начальник відділу комунального

господарства  та благоустрою                                                          Оксана КІЛАР