Пояснювальна записка до проєкту рішення

виконавчого комітету Чорноморської міської ради

Одеського району Одеської області

«Про погодження продовження терміну виконання Інвестиційної програми комунального підприємства «Чорноморськводоканал» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської Області на 2024 рік"»

I. Мета та основні положення проєкту рішення

Метою проєкту рішення є надання згоди комунальному підприємству «Чорноморськводоканал» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області  на продовження терміну виконання Інвестиційної програми КП «Чорноморськводоканал» на 2024 рік, погодженої рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 21.06.2024 № 245».

II. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 (зі змінами), враховуючи виникнення обставин непереборної сили, які унеможливили виконання інвестиційної програми на 2024 рік в повному обсязі в установлені терміни, з метою забезпечення виконання КП «Чорноморськводоканал» інвестиційної програми у запланованих обсягах пропонується  продовжити терміни виконання погодженої виконавчим комітетом Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області інвестиційної програми на 2025 рік КП «Чорноморськводоканал» до повного її виконання.

Неприйняття рішення може призвести (у разі перевірки органами контролю інвестиційної діяльності та тарифної політики КП "Чорноморськводоканал") до накладання на підприємство фінансових санкцій у розмірі близько 2800 тисяч гривень (два мільйони вісімсот тисяч грн).

Передбачається, що поданий проєкт рішення врегулює питання цільового використання коштів, передбачених для виконання вищезазначеної  програми в період дії  воєнного часу в країні.

III. Нормативно-правове обґрунтування прийняття рішення.

Проєкт рішення підготовлено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 552 «Деякі питання виконання інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення», постанови  Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів  від 29.04.2022 «Деякі питання у сфері комунальних послуг у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану»,  наказу Міністерства розвитку громад та територій України  від 19.08.2020 №191 «Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування яких здійснюють Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації».

Начальник відділу комунального господарства

та благоустрою                                                                           Оксана КІЛАР