|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЕРЕЛІК** | | | | | |
| **заходів і завдань Міської цільової програми інформатизації Чорноморської міської територіальної громади на 2025 рік** | | | | | |
| **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Відповідальні виконавці завдання (робіт)** | **Строк виконання** | **Обсяги фінансування у 2025 році, тис. гривень** | | **Очікувані результати** |
| **Джерела фінансування** | **Обсяг фінансування** |
| **1. Організаційне та методичне забезпечення** | | | | | |
| 1.1. Щорічна інвентаризація інформаційних, програмно-технічних та цифрових ресурсів громади з урахуванням вимог діючих державних нормативно-правових актів | Виконавчі органи, їх структурні підрозділи, комунальні підприємства та установи Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Протягом року | Не потребує фінансування | 0,00 | Здійснення щорічної інвентаризації інформаційних, програмно-технічних та цифрових ресурсів громади |
| 1.2. Проведення щорічного оцінювання електронної та цифрової готовності громади за визначеними показниками | Виконавчі органи, їх структурні підрозділи, комунальні підприємства та установи Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Протягом року | Не потребує фінансування | 0,00 | Здійснення щорічного моніторингу оцінювання електронної та цифрової готовності громади |
| 1.3. Розроблення нормативно-правових та технічних документів, методичних рекомендацій у міській раді щодо організації виконання завдань Програми, впровадження, адміністрування інформаційних систем, програмно-технічних комплексів, засобів інформатизації, механізмів інтеграції систем, організації захисту інформації | Виконавчі органи, їх структурні підрозділи, комунальні підприємства та установи Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Протягом року | Не потребує фінансування | 0,00 | Розроблення нормативно-правових та технічних документів для забезпечення виконання завдань Програми інформатизації у Чорноморській міській територіальній громаді |
| 1.4. Організація навчання фахівців ОМС за напрямком «Інформаційні та цифрові технології», у тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств. Участь у конференціях, семінарах, відеоконференціях щодо впровадження новітніх інформаційних технологій | Виконавчі органи, їх структурні підрозділи, комунальні підприємства та установи Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Протягом року | Не потребує фінансування | 0,00 | Проходження фахівцями ОМС навчання за напрямком «Інформаційні та цифрові технології», взяття ними участі у конференціях, семінарах, відеоконференціях щодо впровадження новітніх інформаційних технологій |
| **2. Забезпечення функціонування та подальший розвиток інформаційно-комунікаційного середовища** | | | | | |
| 2.1. Оцінка та моніторинг якості підключення до швидкісного Інтернету підприємств, установ та закладів громади | Виконавчі органи, їх структурні підрозділи, комунальні підприємства та установи Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Протягом року | Не потребує фінансування | 0,00 | Здійснення оцінки та моніторингу якості підключення до швидкісного Інтернету установ та закладів громади |
| 2.2. Підключення критично важливих об'єктів (укриттів, пунктів незламності тощо) до швидкісного інтернету | Комунальне підприємство – фірма "Райдуга" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Інші джерела, не заборонені законодавством | 115,00 | Забезпечення належного рівня швидкісної передачі даних із використанням каналів зв’язку високої пропускної спроможності критично важливих об'єктів (укриттів, пунктів незламності тощо) |
| Комунальне підприємство "Чорноморськтеплоенерго" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Інші джерела, не заборонені законодавством | 1,00 |  |
| 2.3. Організація доступу до мережі Інтернет, в тому числі за технологією Wi-Fi через відкриті зони доступу | Комунальне підприємство "ЗЕЛЕНГОСП" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Інші джерела, не заборонені законодавством | 4,20 | Організація доступу до мережі Інтернет у виконавчих органах, їх структурних підрозділах, комунальних підприємствах, закладах та установах, в тому числі за технологією Wi-Fi через відкриті зони доступу у громадських місцях |
| Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Державний бюджет | 14,40 |
| Комунальне підприємство "Палац спорту "Юність" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Інші джерела, не заборонені законодавством | 12,00 |
| Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 346,44 |
| Комунальне підприємство «Міське управління житлово-комунального господарства» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Інші джерела, не заборонені законодавством | 3,60 |
| Відділ культури Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 94,50 |
| Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 32,00 |
| Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Інші джерела, не заборонені законодавством | 1,60 |
| Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Державний бюджет | 34,20 |
| Комунальна установа "Центр соціальних служб" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 12,00 |
| 2.4. Розвиток системи електронного документообігу, впровадження технології використання електронного підпису | Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Державний бюджет | 3,00 | Забезпечення масштабування та розвиток системи електронного документообігу, впровадження технології використання електронного підпису з метою переходу на безпаперовий документообіг. Витрати на утримання та масштабування системи електронного документообігу, використання електронного цифрового підпису. |
| Комунальна установа "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 4,50 |
| Служба у справах дітей Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 1,50 |
| Комунальне підприємство «Міське управління житлово-комунального господарства» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Інші джерела, не заборонені законодавством | 25,31 |
| Комунальне підприємство "Чорноморськводоканал" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025-2026 | Інші джерела, не заборонені законодавством | 240,00 |
| Фінансове управління Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 3,30 |
| Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 49,50 |
| Бурлачобалківська сільська адміністрація Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 2,00 |
| Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Державний бюджет | 25,00 |
| Комунальна установа "Центр соціальних служб" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 4,00 |
| Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 3,60 |
| 2.5. Функціонування єдиної корпоративної пошти структурних підрозділів міської ради, виконавчих органів Чорноморської міської ради, комунальних закладів, установ та підприємств. | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 7,70 | Забезпечення функціонування єдиної корпоративної пошти структурних підрозділів міської ради, виконавчих органів Чорноморської міської ради, комунальних закладів, установ та підприємств. Витрати на її утримання. |
| 2.6. Забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням автоматизованих робочих місць працівників виконавчих органів Чорноморської міської ради, комунальних закладів, установ та підприємств | Комунальне підприємство "ЗЕЛЕНГОСП" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Інші джерела, не заборонені законодавством | 10,00 | Забезпечення виконавчих органів Чорноморської міської ради, комунальних закладів, установ та підприємств програмним забезпеченням (спеціалізоване програмне забезпечення, операційні системи, офісне програмне забезпечення, антивірусні програми) та поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення. |
| Комунальна установа "Молодіжний центр" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 30,40 |
| Комунальне підприємство – фірма "Райдуга" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Інші джерела, не заборонені законодавством | 210,00 |
| Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Державний бюджет | 104,42 |
| Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 25,00 |
| Комунальна установа "Муніципальна варта" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 43,40 |
| Малодолинська сільська адміністрація Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 8,60 |
| Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 48,20 |
| Олександрівська селищна адміністрація Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 6,60 |
| Комунальна установа "Центр соціальних служб" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 56,90 |
| Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 26,30 |
| Бурлачобалківська сільська адміністрація Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 6,60 |
| Комунальна установа "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 39,90 |
| Комунальне підприємство "Палац спорту "Юність" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Інші джерела, не заборонені законодавством | 48,00 |
| Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 663,48 |
| Служба у справах дітей Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 8,30 |
| Відділ культури Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 58,00 |
| Комунальне підприємство "Чорноморськтеплоенерго" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Інші джерела, не заборонені законодавством | 30,00 |
| Управління комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 48,60 |
| Комунальне підприємство "Чорноморськводоканал" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Інші джерела, не заборонені законодавством | 480,00 |
| Фінансове управління Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 59,20 |
| Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 242,69 |
| Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Державний бюджет | 120,00 |
| 2.7. Придбання (оновлення) засобів інформатизації для виконавчих органів Чорноморської міської ради, комунальних закладів, установ та підприємств | Комунальне підприємство – фірма "Райдуга" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Інші джерела, не заборонені законодавством | 150,00 | Забезпечення сучасною комп’ютерною та офісною технікою працівників виконавчих органів Чорноморської міської ради, комунальних закладів, установ та підприємств. |
| Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 145,50 |
| Комунальна установа "Муніципальна варта" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 52,74 |
| Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 48,00 |
| Комунальна установа "Центр соціальних служб" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 159,30 |
| Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 40,40 |
| Комунальна установа "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 11,00 |
| Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 13,25 |
| Служба у справах дітей Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 90,50 |
| Відділ культури Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | II квартал 2025 | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 24,00 |
| Комунальне підприємство "Чорноморськтеплоенерго" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Інші джерела, не заборонені законодавством | 46,00 |
| Комунальне підприємство "Чорноморськводоканал" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Інші джерела, не заборонені законодавством | 320,00 |
| Фінансове управління Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 30,00 |
| Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 1 004,20 |
| Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 3,00 |
| Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 534,00 |
| 2.8. Придбання та витрати на утримання системи відеоконференцзв'язку | Комунальне підприємство "Чорноморськводоканал" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Інші джерела, не заборонені законодавством | 24,00 | Придбання комплексу технічного обладнання, програмного забезпечення, відео- та аудіоапаратури для забезпечення необхідного рівня функціонування онлайн-та виїзних трансляцій, нарад, колегій, зустрічей |
| 2.9. Забезпечення функціонування та витрати на утримання комунікаційної мережі та існуючих комунікаційних систем виконавчих органів Чорноморської міської ради, комунальних закладів, установ та підприємств | Комунальна установа "Молодіжний центр" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 9,60 | Модернізація, масштабування, забезпечення функціонування та витрати на утримання комунікаційної мережі та існуючих комунікаційних систем виконавчих органів Чорноморської міської ради, комунальних закладів, установ та підприємств. |
| Малодолинська сільська адміністрація Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 1,80 |
| Олександрівська селищна адміністрація Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 3,80 |
| Бурлачобалківська сільська адміністрація Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 10,20 |
| Комунальне підприємство "Палац спорту "Юність" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Інші джерела, не заборонені законодавством | 84,00 |
| Комунальне підприємство "Чорноморськтеплоенерго" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Інші джерела, не заборонені законодавством | 32,00 |
| **Комунальне підприємство "Чорноморськводоканал" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області** | **2025 рік** | **Інші джерела, не заборонені законодавством** | **380,00** |
| 2.10. Забезпечення комунікації з новими сервісами та системами, розробленими центральними органами влади | Виконавчі органи, їх структурні підрозділи, комунальні підприємства та установи Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Протягом року | Не потребує фінансування | 0,00 | Підключення виконавчих органів Чорноморської міської ради, комунальних закладів, установ та підприємств до нових сервісів та систем, розроблених центральними органами влади |
| **3. Розвиток цифрових можливостей, впровадження цифрових технологій у сферах публічного управління, освіти, охорони здоров’я, культури, комунального господарства та ін.** | | | | | |
| 3.1. Цифровізація освітніх послуг | Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 76,83 | Підвищення якості впровадження електронних систем в освітньому процесі. Надання можливості онлайн-запису в дошкільні навчальні заклади; впровадження електронних інструментів у закладах освіти: електронні щоденники та журнали, е-підручники, електронний документообіг, LMS тощо. Реєстрація вчителів на платформі Всеукраїнської школи онлайн (ВШО) |
| 3.2. Цифровізація медичних послуг | Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Державний бюджет | 329,93 | Сприяння запровадженню та функціонування сервісу онлайн-запису для пацієнта у заклади охорони здоров’я первинної, вторинної та третинної ланок, які функціонують на території громади. Забезпечення функціонування Дія QR/ Шерінг/ валідація по АРІ /Дія-Дія у медичних закладах |
| Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Державний бюджет | 775,80 |
| Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Державний бюджет | 302,80 | 1.Сприяння запровадження та функціонування сервісу онлайн-запису для пацієнта у заклади охорони здоров’я первинної, вторинної та третинної ланок, які функціонують на території громади  2. Забезпечення функціонування Дія QR/ Шерінг/ валідація по АРІ /Дія-Дія у медичних закладах. 3.Створення інфраструктури для осіб з обмеженими можливостями (укладання договору для послдуги переводу на жестову мову тощо) 4. Кіберзахист інформаційних ресурсів громади у сфері захисту даних (інформаційної безпеки) на різних рівнях у підприємстві. 5. Послуги мережі інтернет і послуги підтримки 6.Підтримка програмного забезпечення |
| 2025 рік | Інші джерела, не заборонені законодавством | 15,10 |
| 3.3. Цифровізація сфери енергоспоживання | Комунальне підприємство "Чорноморськводоканал" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Інші джерела, не заборонені законодавством | 165,00 | Впровадження системи енергозбереження та моніторингу енергоефективності для об’єктів комунальної власності та їх енергонезалежності. Витрати на впровадження та утримання |
| Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 20,00 |  |
| 3.4. Цифровізація сфери комунальних послуг | Комунальне підприємство "Чорноморськводоканал" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025-2026 | Інші джерела, не заборонені законодавством | 256,00 | Сприяння розробці платформ та офіційних сайтів або порталів комунальних підприємств, комунальних закладів громади, їх модернізація та витрати на утримання. Запровадження Дія QR/ Шерінг/ валідація по АРІ /Дія-Дія - Комунальні послуги. Створення чат-ботів комунальних підприємств. |
| Створення та функціонування онлайн систем прийому та обробки платежів за житлово-комунальні послуги мешканців громади |
| 3.5. Цифровізація сфери дорожньо-транспортної інфраструктури | Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 521,30 | Придбання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для інспекторів з паркування. Впровадження автоматизованої системи контролю паркування |
| 3.6. Цифрова безбар’єрність | Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Державний бюджет | 6,00 | Створення інфраструктури для осіб з порушенням зору, слуху (синтезатори мовлення, брайлівські дисплеї, регульовані пішохідні переходи, навчання адміністраторів жестовій мові, приведення офіційних сайтів у відповідність до нового держстандарту з веб-доступності). Розроблення інформаційної сторінки з викладом основної інформації про програми зчитування з екрана, синтезатори мовлення та інші допоміжні технології. Створення шарів геоінформаційних систем з безбар'єрності, веб-додатків для людей з обмеженими можливостями |
| **Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області** | **2025 рік** | **Державний бюджет** | **16,00** |
| **4. Розвиток інструментів е-урядування та е-демократії** | | | | | |
| 4.1. Забезпечення автоматизації роботи ЦНАП | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 253,11 | Впровадження інноваційних підходів до роботи з програмними засобами "SQS", "SQS-Послуги" для покращення якості надання адміністративних послуг у громаді; взаємодія з системою обміну даними "Трембіта", зокрема з реєстрами громади, надання адміністративних послуг соціального захисту мешканцям громади через ЦНАП. Створення ВРМ, мобільних центрів на території громади для ЦНАП. Забезпечення функціонування та розширення IVR-системи у ЦНАП для обміну інформацією. Витрати на утримання IVR-системи. Функціонування "Мобільного адміністратора" у ЦНАП для якісного обслуговування мешканців територіальної громади. Забезпечення функціонування Дія QR/ Шерінг/ валідація по АРІ /Дія-Дія у ЦНАП. Забезпечення ЦНАП обладнанням для зчитування ID-карток. Витрати на утримання |
| 4.2. Розвиток та реалізація інструментів е-демократії та е-урядування | Виконавчі органи, їх структурні підрозділи, комунальні підприємства та установи Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Протягом року | Не потребує фінансування | 0,00 | Запровадження та розвиток проєктів "Електронні петиції", "Консультації з громадськістю", "Платформа СВОЇ" для забезпечення реагування органами місцевого самоврядування на важливі для громадян суспільні питання. Забезпечення взаємодії органів влади й мешканців громади у форматі збирання коментарів, опитувань та обговорення проєктів нормативно-правових актів для спільного формування рішень, ініціатив та проведення місцевої політики. Забезпечення роботи сучасного вебсайту та розумного чат-боту у Viber і Telegram |
| 4.3. Забезпечення публічності та прозорості діяльності Чорноморської міської ради, її виконавчих органів, її підприємств, установ і організацій | Виконавчі органи, їх структурні підрозділи, комунальні підприємства та установи Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Протягом року | Не потребує фінансування | 0,00 | Оперативне висвітлення інформації, яка знаходиться у розпорядженні громади, підприємств, установ і організацій на офіційному вебсайті громади, Telegram каналі, сторінці у Facebook та Youtube каналі міської ради. Забезпечення ВПО корисною інформацією/посиланнями на порталі громади |
| 4.4. Проведення щорічного інформаційного аудиту публічної інформації, що перебуває у володінні громади, та публікація наборів відкритих даних | Комунальне підприємство "Чорноморськводоканал" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Інші джерела, не заборонені законодавством | 20,00 | Визначений перелік пріоритетних наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. Опублікування наборів даних, що перебувають у володінні громади, які підлягають оприлюдненню відповідно до Постанови КМУ № 835. Запровадження проєктів зі створення та підтримки інструментів (сервісів) із застосуванням відкритих даних |
| **4.5. Організація навчання фахівців громади з питань е-урядування та е-демократії** | **Виконавчі органи, їх структурні підрозділи, комунальні підприємства та установи Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області** | **Протягом року** | **Не потребує фінансування** | **0,00** | **Організація підвищення кваліфікації фахівців громади з питань, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері цифрового розвитку, електронного урядування та е-демократії (у тому числі, роботи із даними і веденням реєстрів, кадастрів). Участь у спільних проєктах, спрямованих на розвиток е-урядування, з українськими, міжнародними громадськими організаціями й фондами** |
| **5. Розвиток безпечного ІТ- та цифрового середовища громади, організація захисту інформації** | | | | | |
| 5.1. Проведення оцінки та створення профілю кіберзахисту об'єктів критичної інформаційної інфраструктури у виконавчих органах міської ради та структурних підрозділах | Комунальне підприємство "Чорноморськтеплоенерго" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Інші джерела, не заборонені законодавством | 150,00 | Проведення оцінки та створення профілю кіберзахисту об'єктів критичної інформаційної інфраструктури у виконавчих органах Чорноморської міської ради, комунальних закладах, установах та підприємствах згідно з рекомендаціями ДССЗЗІ |
| Комунальне підприємство "Чорноморськводоканал" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Інші джерела, не заборонені законодавством | 70,00 |
| 5.2. Розроблення політики кібербезпеки ОМС | Виконавчі органи, їх структурні підрозділи, комунальні підприємства та установи Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Протягом року | Не потребує фінансування | 0,00 | Розроблення політики кібербезпеки ОМС згідно з нормативно-правовими актами та рекомендаціями ДССЗЗІ у цій сфері |
| 5.3.Створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) на об'єктах інформаційної діяльності громади | Комунальне підприємство – фірма "Райдуга" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Інші джерела, не заборонені законодавством | 210,00 | Створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) на об'єктах інформаційної діяльності (програмно-технічних комплексах, інформаційно-телекомунікаційних системах тощо) виконавчих органів, їх структурних підрозділів, комунальних підприємств та установ |
| Комунальне підприємство "Чорноморськтеплоенерго" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Інші джерела, не заборонені законодавством | 100,00 |
| Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 159,00 |
| 5.4.Організація захисту інформації (кібербезпека та кіберзахист) у комунікаційному середовищі громади | Комунальне підприємство "Чорноморськводоканал" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2025 рік | Інші джерела, не заборонені законодавством | 120,00 | Запровадження систем багатофакторної автентифікації  Впровадження хмарних технологій для резервного копіювання інформації. |
| 5.5. Участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях, регіональних семінарах, круглих столах, відеоконференціях щодо впровадження та подальшого застосування ІТ-рішень для кіберзахисту інформаційних ресурсів громади | Виконавчі органи, їх структурні підрозділи, комунальні підприємства та установи Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Протягом року | Не потребує фінансування | 0,00 | Прийняття участі профільних фахівців у заходах з питань впровадження та подальшого застосування ІТ-рішень для кіберзахисту інформаційних ресурсів громади. Оцінка та підвищення навичок у сфері захисту даних на різних рівнях у міській раді, її структурних підрозділах |
| **5.6. Проведення навчань з дотримання інформаційної та кібергігієни, цифрових навичок та навичок застосування ІТ-технологій жителями громади та ВПО** | **Виконавчі органи, їх структурні підрозділи, комунальні підприємства та установи Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області** | **Протягом року** | **Не потребує фінансування** | **0,00** | **Організація навчання цифровим навичкам та навичкам застосування ІТ-технологій, дотримання інформаційної та кібергігієни жителями громади та ВПО** |
| **6. Розвиток цифрової економіки** | | | | | |
| 6.1. Здійснення заходів щодо розвитку цифрової економіки громади | Управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Протягом року | Не потребує фінансування | 0,00 | Наявність та актуальність інформації про інвестиційні об'єкти громади. |
| Здійснення комплексного супроводу громадян, що зацікавлені участю у проєктах цифровізації (проведення інформування щодо наявних конкурсів, грантів; надання консультацій; допомога у формуванні проектної заявки для участі у конкурсах, грантах). |
| **Відділ енергоефективності та грантової діяльності Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області** | Впровадження цифрових технологій для бізнесу, зокрема надання послуг бізнесу в онлайн форматі |
| **Разом:** |  |  |  | **10 199,10** |  |
| **в т.ч.** |  |  | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади: | 5 144,74 |  |
|  |  |  | Державний бюджет: | 1 731,55 |  |
|  |  |  | Інші джерела, не заборонені законодавством: | 3 322,81 |  |
| Начальник відділу інформаційних технологій  та з питань доступу до публічної інформації | |  |  |  | Анастасія АРТЕМЕНКО |