2

 Додаток 2

до рішення Чорноморської міської ради

               від  19.09.2025   № 925 - VIII
«Додаток 2 до програми»

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ І ЗАВДАНЬ  МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ТЕРИТОРІЇ ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2024-2028 РОКИ
грн.
	№

п/п
	Заходи
	Виконавці
	Строк виконання заходу,

 роки
	У т.ч. по роках
бюджет Чорноморської міської ТГ
обласний бюджет
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	1.Охорона водних ресурсів

	1.1.
	Реконструкція каналізаційних очисних споруд (далі - КОС)                м. Чорноморська за адресою: Одеська обл., Одеський район, Дальницька сільська рада, комплекс будівель та споруд №2 (за межами населеного пункту)
	
	
	
	
	
	
	
	Зниження техногенного навантаження на водні об’єкти, зменшення обсягів скиду забруднюючих речовин

	1.1.1.
	Технічне переоснащення повітродувної насосної станції на КОС м. Чорноморська  (проєктні роботи, експертиза, будівельні роботи)
	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2025-2028
	-
	+
	+
	+
	+
	Відтворення сучасної системи очищення стічних вод, поліпшення стану водних ресурсів

	1.1.2.
	Придбання мулососу на вторинний відстійник №2 КОС                                  м. Чорноморська
	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2027
	-
	-
	-
	+
	-
	Відтворення сучасної системи очищення стічних вод, поліпшення стану водних ресурсів

	1.1.3.
	Придбання щитових затворів  для заміни на розподільчій чаші вторинних відстійників  КОС            м. Чорноморська (2 шт)
	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2028
	-
	-
	-
	-
	+
	Відтворення сучасної системи очищення стічних вод, поліпшення стану водних ресурсів

	1.1.4.
	Капітальний ремонт вторинного відстійника №1 КОС                           м. Чорноморська
	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2025-2026


	-
	+
	+
	-
	-
	Відтворення сучасної системи очищення стічних вод, поліпшення стану водних ресурсів

	1.1.5.
	Реконструкція насосної станції первинних відстійників
	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2027-2028
	-
	-
	-
	+
	+
	Відтворення сучасної системи очищення стічних вод, поліпшення стану водних ресурсів

	1.1.6.
	Придбання насосів для заміни на дренажній насосній станції на КОС м. Чорноморська (2 шт)
	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2026
	-
	-
	+
	-
	-
	Відтворення сучасної системи очищення стічних вод, поліпшення стану водних ресурсів

	1.1.7.
	Капітальний ремонт первинного відстійника № 2 КОС                           м. Чорноморська
	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2026-2027
	-
	+
	+
	-
	-
	Відтворення сучасної системи очищення стічних вод, поліпшення стану водних ресурсів

	1.1.8.
	Придбання щитових затворів для заміни на первинному відстійнику №2 КОС м. Чорноморська (2 шт)


	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2028
	-
	-
	-
	-
	+
	Відтворення сучасної системи очищення стічних вод, поліпшення стану водних ресурсів

	1.1.9.
	Капітальний ремонт будівельної частини верхнього, нижнього, середнього та розподільчого каналів аеротенку КОС                         м. Чорноморська
	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2024-2025
	-
	+
	-
	-
	-
	Відтворення сучасної системи очищення стічних вод, поліпшення стану водних ресурсів

	1.1.10.
	Капітальний ремонт будівлі приймання стоків із заміною системи вентиляції на КОС

м. Чорноморська
	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2025
	-
	+
	-
	-
	-
	Відтворення сучасної системи очищення стічних вод, поліпшення стану водних ресурсів

	1.1.11.
	Капітальний ремонт кабельної лінії від ПС «Темп» до КОС                        м. Чорноморська (проєктні роботи)
	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2025
	-
	+
	-
	-
	-
	Відтворення сучасної системи очищення стічних вод, поліпшення стану водних ресурсів

	1.1.12.
	Придбання відцентрового насоса циркулярного мулу більшої потужності Q=400м3/год. Н=20м
	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2025
	-
	+
	-
	-
	-
	Відтворення сучасної системи очищення стічних вод, поліпшення стану водних ресурсів

	1.1.13.
	Заміна трубопроводів технічної води 350 м на КОС

м. Чорноморська
	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2025
	-
	+
	-
	-
	-
	Відтворення сучасної системи очищення стічних вод

	1.1.14.
	Капітальний ремонт другої секції аеротенку КОС м. Чорноморська


	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2024-2025
	-
	+
	-
	-
	-
	Відтворення сучасної системи очищення стічних вод, поліпшення стану водних ресурсів

	1.1.15.
	Придбання  щитових затворів з електроприводами для заміни в першій та другій секціях аеротенку (4 шт)
	КП «Чорноморськводоканал» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2024-2025
	-
	+
	-
	-
	-
	Відтворення сучасної системи очищення стічних вод

	1.1.16.
	Придбання та заміна решіток на решітках тонкого очищення MEVA RS 14-75 з шнековим пресом
	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2025
	-
	+
	-
	-
	-
	Відтворення сучасної системи очищення стічних вод, поліпшення стану водних ресурсів

	1.1.17.
	Будівництво стаціонарної станції зливних вод на КОС                                 м. Чорноморська


	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2024-2025
	-
	+
	-
	-
	-
	Відтворення сучасної системи очищення стічних вод, поліпшення стану водних ресурсів

	1.1.18.
	Реконструкція станції знезараження стічних вод гіпохлоритом натрія на КОС                м. Чорноморська
	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2027-2028
	-
	-
	-
	+
	+
	Відтворення сучасної системи очищення стічних вод, поліпшення стану водних ресурсів

	1.1.19.
	Капітальний ремонт контактного резервуару № 1 на КОС                       м. Чорноморська
	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2027-2028
	-
	-
	-
	+
	+
	Відтворення сучасної системи очищення стічних вод, поліпшення стану водних ресурсів


	1.1.20.
	Капітальний ремонт контактного резервуару № 2 на КОС                     м. Чорноморська
	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2027-2028
	-
	-
	-
	+
	+
	Відтворення сучасної системи очищення стічних вод, поліпшення стану водних ресурсів


	1.1.21.
	Реконструкція скидного трубопроводу і пірсу (глибоководного випуску) КОС                  м. Чорноморська
	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2026-2028
	-
	-
	+
	+
	+
	Відтворення сучасної системи очищення стічних вод, поліпшення стану водних ресурсів


	1.1.22.
	Придбання щитових затворів з електроприводами на мулові камери №1, №2 КОС                                            м. Чорноморська (2 шт)
	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2028
	-
	-
	-
	-
	+
	Відтворення сучасної системи очищення стічних вод, поліпшення стану водних ресурсів


	1.1.23.


	Придбання щитових затворів на мулові карти КОС                                            м. Чорноморська (16 шт)
	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2027
	-
	-
	-
	+
	-
	Відтворення сучасної системи очищення стічних вод, поліпшення стану водних ресурсів


	1.2.
	Будівництво самопливного колектору діаметром 400 мм від вул. Захисників України              (вул. 1 Травня) до вул. Промислової 

по м. Чорноморську Одеського району Одеської області


	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2024-2025
	212 524,21
	136 175,79
	-
	-
	-
	Відведення стічних вод, поліпшення благоустрою 

	1.3.
	Капітальний ремонт камер на напірному колекторі, що транспортує стоки від ГКНС              м. Чорноморська до каналізаційних очисних споруд     м. Чорноморська

	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2025
	-
	+
	-
	-
	-
	Запобігання забрудненню довкілля

	1.4.
	Реконструкція ГКНС, що розташована за адресою: Одеська область, Одеський район,                     м. Чорноморськ, вул. Паркова, 23
	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2024-2025
	-
	+
	-
	-
	-
	Запобігання забрудненню довкілля

	1.5.
	Реконструкція напірного каналізаційного колектору за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, від  вул. Космонавтів, 59Г в                             с. Малодолинське до  вул. Світла, 51 в смт. Олександрівка
	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2024-

2025
	486 068,30
	+
	-
	-
	-
	Запобігання забрудненню довкілля

	1.6.
	Капітальний ремонт каналізаційного колектору           діаметр 800 мм за адресою: Одеська область, Одеський район,               м. Чорноморськ, від                     вул. Захисників України             (вул. 1 Травня), 1П до  вул. Паркової, 23

	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2024-2026
	0,00

0,00
	-
	+
	-
	-
	Запобігання забрудненню довкілля

	1.7.
	Капітальний ремонт каналізаційного колектору             діаметр 800 мм за адресою:                      м. Чорноморськ, вул. Захисників України (вул.1 Травня)  (частково) – парк Молодіжний (2 черга)
	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області,
Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації

	2024-2025
	1 194 872,49

0,00
	-
	+
	-
	-
	Запобігання забрудненню довкілля

	1.8.
	Реконструкція КНС ІСРЗ
	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

	2025-2027
	-
	+
	+
	+
	-
	Запобігання забрудненню довкілля

	1.9.
	Реконструкція двох паралельних ділянок напірного каналізаційного колектору діаметр 300 мм та діаметр 200 мм за адресою: вул. Промислова,1 в м. Чорноморську, Одеського району, Одеської області
	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2025
	-
	+
	-
	-
	-
	Запобігання забрудненню довкілля

	1.10.
	Реконструкція самопливного колектору каналізації по                                   вул. Олександрійській від  вул. Парусної до вул. Захисників України (вул. 1 Травня) в                        м. Чорноморську
	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2027-2028
	-
	-
	-
	+
	+
	Запобігання забрудненню довкілля

	1.11.
	Будівельні роботи з винесення мереж водовідведення, які приймають стоки від житлового будинку ОСББ «Номер СІМ» з приватної території ТОВ «Іллічівськ-Містобуд» за адресою: вул.Лазурна,2, м. Чорноморськ, Одеська обл.
	Управління капітального будівництва 
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2025
	-
	+
	-
	-
	-
	Ліквідація джерел можливого забруднення довкілля

	1.12.
	Придбання зливної станції рідких відходів для впровадження системи збирання та утилізації рідких відходів, що утворюються на території Чорноморської міської територіальної громади
	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району  Одеської області,
Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації

	2024
	0,00

0,00
	-
	-
	-
	-
	Ліквідація джерел можливого забруднення довкілля побутовими відходами

	1.13.
	Забезпечення виробничого контролю за збиранням, транспортуванням, очищенням та скиданням стічних  вод
	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

	2024-2028
	-
	+
	+
	+
	+
	Виявлення та ліквідація джерел забруднення водних ресурсів

	1.14.
	Розробка, затвердження та впровадження місцевих правил збирання, транспортування та очищення стічних  вод, які не приєднані до системи централізованого водовідведення

	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2024
	-
	+
	+
	+
	+
	Виявлення та ліквідація джерел забруднення водних ресурсів

	1.15.
	Оптимізація роботи цеху механічного зневоднення осаду каналізаційних очисних споруд для подальшого виготовлення компосту на КОС м. Чорноморська
	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2024-2028
	-
	+
	+
	+
	+
	Раціональне поводження з відходами (зменшення обсягу відходів, що вивозяться на звалище), запобігання забрудненню довкілля


	1.16.
	Впровадження централізованого водовідведення в                                      смт. Олександрівка,                          с. Малодолинське та с. Бурлача Балка
	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2025-2028
	-
	+
	+
	+
	+
	Ліквідація джерел забруднення довкілля, впровадження заходів з водовідведення стічних вод


	1.17.
	Будівництво очисних споруд зливової каналізації
	Відділ комунального господарства і благоустрою,

КП «Міське управління житлово-комунального господарства»
	2024-2025
	-
	+
	+
	-
	-
	Здійснення заходів із водовідведення стічних вод з метою охорони водних ресурсів. Поліпшення стану водних ресурсів


	1.18.
	Будівництво колектору зливової каналізації довжиною 900 м по вулицях Шевченка, Данченка, Олександрійській м. Чорноморська Одеського р-ну, Одеської області
	Відділ комунального господарства і благоустрою,

КП «Міське управління житлово-комунального господарства»
	2026-2027
	-
	-
	+
	+
	-
	Здійснення заходів із водовідведення стічних вод з метою охорони водних ресурсів. Запобігання підтоплень території міста дощовими водами. Поліпшення екологічного стану в місті


	1.19.
	Будівництво колектору зливової каналізації довжиною 925 м від вул. Данченка до вул. Захисників України (вул.1 Травня)                    в м. Чорноморську Одеського р-ну, Одеської області
	Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2024
	0,00

0,00
	-
	-
	-
	-
	Здійснення заходів із водовідведення стічних вод з метою охорони водних ресурсів. Запобігання підтоплень території міста дощовими водами. Поліпшення екологічного стану в місті


	1.20.
	Впровадження заходів із покращення  якісних та кількісних показників питного водопостачання
	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області,

КП «Міське управління житлово-комунального господарства»
	2024-2028
	-
	+
	+
	+
	+
	Підвищення якості питної води та заходи з ресурсозбереження шляхом застосування технічної води у господарських цілях


	1.21.
	Впровадження заходів щодо повторного використання ресурсів, зокрема технічної  води, осаду
	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області,

КП «Міське управління житлово-комунального господарства»

	2024-2028
	-
	+
	+
	+
	+
	Запобігання надмірним витратам води, зменшення кількості відходів КОС, що вивозяться на звалище

	1.22.
	Встановлення системи блискавкозахисту будівель і споруд каналізаційних очисних споруд м. Чорноморська, розташованих за адресою: Одеська область, Одеський район, Дальницька сільська рада, комплекс будівель і споруд № 2 (за межами населеного пункту)


	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2025-2026
	-
	+
	+
	+
	+
	Відтворення сучасної системи очищення стічних вод, поліпшення стану водних ресурсів

	1.23.
	Винесення самопливного колектору з-під плями забудови за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ,

вул. Захисників України            (вул.1 Травня), 2 


	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2025
	-
	+
	-
	-
	-
	Запобігання забрудненню довкілля

	1.24.
	Поточний ремонт камери на каналізаційному напірному колекторі в районі КОС                  м. Чорноморська за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Молодіжне, на розі вул. Дукова та вул. Богдана Хмельницького

	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2025
	-
	566 850,00
	-
	-
	-
	Запобігання забрудненню ґрунтів та прибережної території Чорного моря

	1.25.
	Поточний ремонт камери на каналізаційному напірному колекторі в районі КОС                  м. Чорноморська за адресою: Одеська область, Одеський район, Дальницька сільська рада, комплекс будівель і споруд № 2 (за межами населеного пункту)
	КП «Чорноморськводоканал»

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2025
	-
	566 850,00
	-
	-
	-
	Запобігання забрудненню ґрунтів та прибережної території Чорного моря

	2.Охорона атмосферного повітря

	
	
	

	2.1.
	Запровадження заходів щодо покращення якості атмосферного повітря:
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Впровадження сучасних виробничих технологій,  модернізація та реконструкція обладнання з урахуванням  енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій
	Промислові підприємства
	2024-2028
	+
	+
	+
	+
	+
	Запобігання забрудненню довкілля

	2.1.2
	Автоматизація спостережень та запровадження заходів  контролю за станом атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони промпідприємств, на територіях житлової забудови та в межах рекреаційних територій

	Промислові підприємства, виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2024-2028
	0,00

0,00
	50 000,00

0,00
	+
	+
	+
	Визначення рівня забруднення атмосферного повітря для прийняття управлінських рішень


	2.1.3.
	Проведення екологічного аудиту підприємств, перегляд нормативних документів щодо розміру санітарно-захисних зон, обсягів викидів забруднюючих речовин

	Промислові підприємства
	2024-2028
	+
	+
	+
	+
	+
	Оптимізація виробничих процесів промпідприємств

	2.1.4
	Запровадження міжнародних стандартів систем екологічного управління на підприємствах і в компаніях
	Промислові підприємства
	2024-2028
	+
	+
	+
	+
	+
	Впровадження екологічних стандартів та екомодернізація промпідприємств


	2.1.5.
	Розробка місцевого плану поліпшення якості атмосферного повітря та  короткострокового плану дій
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2028
	-
	+
	+
	+
	+
	Впровадження заходів з поетапного зниження обсягів викидів забруднюючих речовин  суб’єктами господарювання


	2.1.6.
	Запровадження системи супутникового моніторингу
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2025-2028
	-
	+
	+
	+
	+
	Посилення заходів контролю та оптимізація процесу збору інформації щодо дотримання вимог проведення вантажних робіт на територіях підприємств


	2.2.
	Придбання та встановлення обладнання стаціонарних постів автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2028
	+
	+
	+
	+
	+
	Створення мережі пунктів спостереження за якістю атмосферного повітря, дослідження рівня забруднення довкілля, інформування громадськості


	2.3.
	Проведення лабораторних досліджень рівня забруднення атмосферного повітря, шуму, радіаційного фону в межах Чорноморської міської територіальної громади Одеського району Одеської області
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо

	2024-2028
	+
	50 000,00

0,00
	+
	+
	+
	Визначення рівня забруднення довкілля, інформування громадськості

	2.4.
	Інвентаризація місць житлової забудови з підвищеним акустичним навантаженням
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо

	2024-2028
	-
	+
	+
	+
	+
	Визначення місць антропогенного навантаження, формування переліку заходів щодо покращення

	2.5.
	Перенесення місць відстоювання транспорту та міської автостанції за межі житлової забудови                               м. Чорноморська
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2026-2027
	-
	-
	+
	+
	-
	Зменшення антропогенного впливу на атмосферне повітря житлової забудови. Поліпшення благоустрою та міських умов

	2.6.
	Забезпечення розвитку електрозарядної інфраструктури об’єктів згідно з вимогами Закону України «Про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, та внесення змін до деяких законів України щодо подолання паливної залежності і розвитку електрозарядної інфраструктури та електричних транспортних засобів»

	Виконавчий  комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2028
	-
	+
	+
	+
	+
	Реалізація державної політики у сфері автомобільного транспорту, зменшення негативного впливу на міське середовище

	2.7.
	Здійснення заходів у сфері забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією:

- здійснення заходів щодо запобігання забрудненню небезпечними хімічними речовинами, їх викидами та скидами на території громади та довкілля;

- надання засобам масової інформації та громадськості інформації про небезпечні хімічні речовини, що виробляються та використовуються в межах території громади, у тому числі про випадки несанкціонованого та аварійного викиду хімічних речовин у довкілля та вжиті заходи реагування

	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2028
	-
	+
	+
	+
	+
	Запобігання та зменшення антропогенного впливу на навколишнє середовище

	3.1. Розвиток природоохоронних територій та об’єктів


	3.1.1.
	Реалізація проєкту «Протизсувні заходи в прибережній зоні в районі 9-го мікрорайону м. Чорноморська Одеського району Одеської області»
	Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2024-2025
	-


	+
	-
	-
	-
	Стабілізація зсувних процесів, поліпшення стану довкілля, створення безпечних умов для населення

	3.1.2.
	Розроблення концепції та проєктно-кошторисної документації відновлення та забудови прибережних територій (в тому числі зруйнованих зсувними процесами)
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2025
	+
	+
	-
	-
	-
	Відновлення рекреаційного потенціалу прибережних територій, покращення стану водних ресурсів, уникнення ризиків стихійної забудови

	3.1.3.
	Запровадження на регулярній основі спостережень та досліджень інженерно-геодинамічного стану берегових територій
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2028
	-
	+
	+
	+
	+
	Моніторингові дослідження стану прибережних зсувонебезпечних територій


	3.1.4.
	Організація системи дренажного водовідведення в районах підтоплення
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2028
	-
	+
	+
	+
	+
	Відновлення та розвиток територій

	3.1.5.
	Заходи з підвищення  туристичної привабливості рекреаційних територій
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо

	2024-2028
	-
	+
	+
	+
	+
	Відновлення та розвиток прибережних територій

	3.1.6.
	Забезпечення вільного доступу до узбережжя Чорного моря в межах Чорноморської міської територіальної громади:

виготовлення та встановлення охоронних та інформаційних знаків для територій водоохоронної та прибережної захисної смуги
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2025
	-
	+
	-
	-
	-
	Визначення на місцевості меж природоохоронних об’єктів, інформування населення та природо користувачів щодо дотримання режиму водоохоронних та прибережних захисних смуг


	3.1.7.
	Заходи з охорони та захисту земель навколо водойм від ерозій та інших руйнівних процесів
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2028
	-
	+
	+
	+
	+
	Відновлення територій, покращення стану водних ресурсів

	3.2. Охорона та збалансоване використання природних рослинних ресурсів

	3.2.1.
	Збільшення площ зелених насаджень:

- заходи з озеленення: капітальний ремонт зелених насаджень, придбання та посадка зелених насаджень;
- використання сучасних підходів в озелененні міських територій (вертикальне озеленення тощо);
- збільшення кількості дерев з розвиненою кроною, стійких до аномальних спекотних умов як на міських територіях, так і в межах прилеглих сіл та селища


	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2028
	99 000,00

0,00
	100 000,00

0,00
	+
	+
	+
	Поліпшення благоустрою та екологічного стану

	3.2.2.
	Заходи щодо ліквідації карантинних рослин (амброзії полинолистої тощо)
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо

	2024-2028
	+
	+
	+
	+
	+
	Поліпшення благоустрою та санітарно-епідеміологічного стану в громаді


	3.2.3.
	Створення електронного реєстру зелених насаджень Чорноморської міської територіальної громади
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2028
	· 
	+
	+
	+
	+
	Систематизація даних щодо кількості та якісного стану зелених насаджень, створення платформи для прийняття управлінських рішень


	3.2.4.
	Проєктування та будівництво системи поливу зелених насаджень
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо

	2025-2028
	-
	+
	+
	+
	+
	Поліпшення благоустрою та екологічного стану в громаді. Покращення стану зелених насаджень


	3.2.5.
	Розвиток оранжерейного господарства, поліпшення умов діяльності КП «Зеленгосп»

(реконструкція теплиць тощо)
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо

	2025-2028
	-
	+
	+
	+
	+
	Поліпшення благоустрою та екологічного стану в громаді

	3.2.6.
	Дослідження щодо створення територій природно-заповідного фонду, відновлення потенціалу прибережних територій
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо

	2025-2026
	-
	+
	+
	-
	-
	Поліпшення благоустрою та екологічного стану в громаді, збереження та відновлення 
Біорізноманіття


	3.3. Охорона та раціональне використання ресурсів тваринного світу

	3.3.1.
	Поводження з безпритульними тваринами:

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.1.1
	Розроблення та затвердження Правил утримання домашніх тварин
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2024
	+
	-
	-
	-
	-
	Впорядкування питань поводження з безпритульними тваринами


	3.3.1.2
	Створення комунального підприємства та контроль і регулювання його роботи
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2025
	-
	+
	+
	+
	+
	Впорядкування питань поводження з безпритульними тваринами, безпечне співіснування людини і тварини


	3.3.1.3
	Заходи з відлову, стерилізації, вакцинації, дегельмінтизації та повернення на попереднє місце існування безпритульних тварин
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2028
	+
	+
	+
	+
	+
	Запобігання розмноженню тварин і хвороб, гуманне поводження з тваринами, безпечне співіснування людини і тварини


	3.3.1.4
	Створення та ведення реєстру домашніх та безпритульних тварин (запровадження електронної ідентифікації тварин (чіпування), онлайн системи адопції (влаштування у нові родини) тощо)
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства, тощо
	2024-2028
	-
	+
	+
	+
	+
	Впорядкування даних щодо власників тварин, посилення відповідальності

	3.3.2.
	Розроблення проєкту та будівництво притулку для безпритульних тварин
	Відділ комунального господарства і благоустрою Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
	2025-2026
	-
	+
	+
	-
	-
	Запровадження гуманних способів утримання  та зменшення кількості безпритульних тварин. Поліпшення епідеміологічної ситуації в громаді


	3.3.3
	Створення майданчиків для вигулу домашніх тварин
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо

	2025-2028
	-
	+
	+
	+
	+
	Впорядкування міських територій та забезпечення умов для вигулу домашніх тварин

	4. Ефективне управління відходами


	4.1.
	Забезпечення заходів поводження з відходами  (збирання, перевезення, зберігання, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження та захоронення побутових відходів (у т.ч. небезпечних, ресурсоцінних)
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	
	30 000,00

0,00
	100 000,00

0,00
	
	
	
	

	4.1.1.
	Будівництво/реконструкція майданчиків для збору побутових відходів у населення
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо

	2024-2028
	-
	+
	+
	+
	+
	Покращення санітарно-епідеміологічного стану

	4.1.2.
	Встановлення додаткових сучасних урн, спеціалізованих контейнерів для ресурсоцінних та небезпечних відходів
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства, тощо
	2024-2028
	-
	+
	+
	+
	+
	Забезпечення вимог законодавства щодо поводження з відходами, зменшення обсягу відходів, що вивозяться на звалище


	4.1.3.
	Поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, відновлення, рециклінг, видалення тощо)
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання,  комунальні підприємства

	2024-2028
	30 000,00

0,00
	100 000,00
0,00
	+
	+
	+
	Запобігання забрудненню довкілля

	4.1.4.
	Створення та модернізація пунктів приймання небезпечних відходів та вторсировини у населення (ламп, що містять ртуть, старих речей, придатних до використання)
	Виконавчий  комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання 
	2024-2028
	0,00
0,00
	+
	+
	+
	+
	Зменшення обсягу відходів, що вивозяться на звалище


	4.1.5.
	Впровадження пілотних проєктів щодо утилізації органічних та рослинних відходів з метою отримання компосту та гумусу
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2028
	+
	+
	+
	+
	+
	Зменшення обсягу відходів, що вивозяться на звалище


	4.1.6.
	Запровадження механізму управління відходами руйнації, утворених внаслідок бойових дій
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2028
	+
	+
	+
	+
	+
	Забезпечення вимог законодавства щодо поводження з відходами руйнації, стимулювання їх переробки та утилізації

	4.2.
	Розроблення місцевого плану дій з управління відходами
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2025
	-
	100 000,00
	-
	-
	-
	Забезпечення вимог законодавства щодо поводження з відходами, оптимізація системи управління відходами

	4.3.
	Створення  комунального

підприємства з управління побутовими відходами (відповідно до регіонального плану поводження з відходами)
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2025
	+
	+
	-
	-
	-
	Забезпечення вимог законодавства щодо поводження з відходами, оптимізація системи управління відходами

	4.4.
	Організація та проведення  роз’яснювальної роботи щодо необхідності роздільного сортування:
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо

	
	
	230 000,00
0,00
	
	
	
	

	4.4.1.
	Проведення виставок, форумів, майстер-класів, ярмарків тощо
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо

	2024-2028
	+
	230 000,00

0,00
	+
	+
	+
	Інформування населення, підвищення екологічної свідомості жителів громади

	4.4.2.
	Виготовлення та розповсюдження еко-реклами
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо

	2024-2028
	+
	+
	+
	+
	+
	Інформування населення, підвищення екологічної свідомості жителів

	4.4.3.
	Пошив еко-сумок (альтернатива пластиковим пакетам)
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо

	2024-2028
	+
	+
	+
	+
	+
	Підвищення екологічної свідомості жителів. Зменшення обсягів користування пластиковими пакетами в побуті


	4.5.
	Ліквідація несанкціонованих звалищ та рекультивація земель
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо

	2024-2028
	0,00

0,00
	+
	+
	+
	+
	Ліквідація джерел можливого забруднення довкілля побутовими відходами

	5. Кліматична політика: пом’якшення та адаптація до зміни клімату


	5.1.
	Заходи з адаптації міста до теплового стресу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1.
	Інформаційні заходи:

- розроблення та впровадження міської системи оповіщення про спекотну погоду, інформування щодо дотримання правил протипожежної безпеки тощо
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2028
	+
	+
	+
	+
	+
	Реалізація державної політики щодо екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату

	5.1.2.
	Будівельно-архітектурні заходи:

– використання для тротуарів та автостоянок матеріалів, що менш нагріваються;

- будівництво еко-парковок;

-збільшення кількості зелених зон (дерев, квітників, газонів, вертикального озеленення тощо);

-використання для дахів, фасадів будинків матеріалів, що відбивають максимальну кількість сонячної радіації, світлих кольорів, сонцезахисних конструкцій для вікон тощо
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2028
	+
	+
	+
	+
	+
	Реалізація державної політики щодо екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату, сприяння сталому розвитку міського середовища

	5.2.
	Заходи з адаптації зелених зон міста до кліматичних змін:

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.1.
	Інформаційні заходи  (інформаційні кампанії для населення про вразливість зелених насаджень міста та способи її зниження, про важливість зелених зон для міського середовища та відпочинку населення)

	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2028
	+
	+
	+
	+
	+
	Реалізація державної політики щодо екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату, сприяння сталому розвитку міського середовища

	5.2.2.
	Організаційні заходи:

– інвентаризація та паспортизація міських зелених насаджень;

- створення електронних реєстрів міських зелених насаджень;

- розроблення та затвердження проєктів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій парків і скверів;

- створення нових парків, скверів, вуличних зелених насаджень, територій дошкільних та шкільних закладів та закладів охорони здоров’я

	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2028
	+
	+
	+
	+
	+
	Реалізація державної політики щодо екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату, сприяння сталому розвитку міського середовища

	5.2.3.
	Інженерно-технічні заходи:

– своєчасний ремонт та оновлення якісного стану (видалення  сухостійних та аварійних дерев), збільшення видового складу міських зелених насаджень з урахуванням стійкості до впливу вихлопних газів, інтенсивності росту, посухостійкості, здатності стримувати пил, вітер;

- розроблення сучасної системи поливу;
 - впровадження агротехнічних заходів з використанням безпечних для людини та міського біорізноманіття засобів захисту рослин від шкідників та збудників, озеленення схилів та прибережних ділянок для берегоукріплення та захисту від водної ерозії

	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2028
	+
	+
	+
	+
	+
	Реалізація державної політики щодо екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату, сприяння сталому розвитку міського середовища

	5.3.
	Заходи із зменшення негативних наслідків впливу зміни клімату на здоров’я населення міста:
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3.1.
	Інформаційні заходи:

– проведення інформаційної кампанії, спрямованої на підвищення обізнаності населення про вплив кліматичних змін та поширення окремих захворювань, появі нових алергенів (включно з їх симптомами та способами надання домедичної допомоги);      - розроблення та видання інформаційно-освітніх матеріалів
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2028
	+
	+
	+
	+
	+
	Реалізація державної політики щодо екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату, сприяння сталому розвитку міського середовища

	5.3.2.
	Організаційні заходи:

– проведення аналізу діяльності установ системи охорони здоров’я, оцінка їх роботи, вдосконалення системи моніторингу за інфекційними та неінфекційними захворюваннями, переносниками та збудниками інфекційних хвороб, на які впливає зміна клімату, планування роботи з профілактики цих захворювань;      - розроблення та реалізація протиепідемічних заходів захисту населення міста в умовах зміни клімату;

- проведення об’єктового моніторингу стану природних об’єктів у межах міста, перш за все, водних, що можуть стати осередком незадовільної санітарно-епідеміологічної ситуації, виявлення  та контроль природно-осередкових територій поширення захворювань (якщо вони є поблизу міста);
- здійснення контролю якості рекреаційних зон водних об’єктів, що використовуються у місті для рекреації і також можуть стати джерелом зараження населення;

- стимулювання здорового способу життя, інформування населення про способи зміцнення імунітету для формування резистентності організму;
- визначення «теплових островів» у межах громади та запровадження заходів щодо мінімізації негативного впливу
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2028
	+
	+
	+
	+
	+
	Реалізація державної політики щодо екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату, сприяння сталому розвитку міського середовища

	5.3.3.
	Інженерно-технічні заходи:

- врахування алергенних властивостей рослин при оновленні зелених насаджень
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2028
	+
	+
	+
	+
	+
	Реалізація державної політики щодо екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату

	5.4.
	Вдосконалення та розвиток  системи муніципального енергетичного менеджменту (моніторинг використання енергетичних ресурсів громадськими будівлями, проведення аналізу щодо перевищень користування енергоресурсами, розроблення заходів щодо оптимізації, встановлення індивідуальних теплових пунктів)
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2028
	+
	+
	+
	+
	+
	Зменшення питомих показників споживання енергоресурсів та викидів СО2. Заощадження бюджетних коштів

	5.5.
	Розроблення міського плану сталої мобільності:


	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024
	+
	250 000,00
	-
	-
	-
	Реалізація державної політики щодо  сталості та екологічності транспортної сфери


	5.5.1.
	Удосконалення транспортної мережі та маршрутів громадського транспорту (розвиток мікромобільності)
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2028
	+
	+
	+
	+
	+
	Оптимізація транспортних потоків, впровадження заходів з поетапного зниження обсягів викидів забруднюючих речовин  пересувними джерелами, зменшення шумового навантаження в житловій забудові


	5.5.2.
	Оптимізація структури пасажиро  та вантажопотоків, спецтранспорту
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо

	2024-2028
	+
	+
	+
	+
	+
	Зменшення навантаження на центральні вулиці. Зменшення забруднення атмосферного повітря

	5.5.3.
	Запровадження екологічно чистого транспорту (розвиток електрозарядної інфраструктури об’єктів, розроблення концепції розвитку вело-  інфраструктури, велотуризму,  веломереж, місць для паркування, пунктів прокату)
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2028
	+
	250 000,00
	+
	+
	+
	Зменшення навантаження на центральні вулиці. Зменшення забруднення атмосферного повітря. Реалізація державної політики щодо використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами



	5.6.
	Заходи з адаптації енергетичних систем міста до зміни клімату:
	
	
	
	2 573 037,00
	
	
	
	

	5.6.1.
	Проведення інформаційної кампанії серед населення, представників бізнесу та промислових виробників


	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2028

	+
	+
	+
	+
	+
	Підвищення свідомості жителів, представників бізнесу та промислових виробників, формування у населення культури енергоспоживання та усвідомлення необхідності економії енергоресурсів


	5.6.2.
	Заходи організаційного характеру:

- проведення оцінки впливу кліматичних змін на енергетичну галузь, визначення найбільш вразливих її складових у місті, розроблення  плану заходів, що допоможуть зменшити споживання електроенергії в пікові періоди;

- підготовка переліку комунальних установ, організацій, підприємств, які потребують автономних  альтернативних джерел електроенергії на випадок аварійної ситуації або перебоїв з поданням електроенергії;

- розроблення плану забезпечення їх автономними джерелами електроенергії, зокрема відновлюваними;
- розроблення програми встановлення у навчальних та лікувальних закладах сонячних колекторів для нагріву води та економії електроенергії, теплових насосів для опалення; 
- підготовка міських програм пільгового кредитування домогосподарств, ОСББ для запровадження відновлюваних джерел енергії;

- проведення широких інформаційних кампаній з енерго- та ресурсозбереження, переходу на ВДЕ для населення

	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2028
	+
	+
	+
	+
	+
	Реалізація державної політики щодо енерго-ефективності та енергозбереження. Зменшення викидів парникових газів в атмосферне повітря, зниження навантаження на енергосистему міста,

сприяння  розвитку у місті альтернативних джерел енергії

	5.6.3.
	  Інженерно-технічні заходи:

- забезпечення підтримання у належному стані (постійні технічні огляди та ремонти) ліній електропередачі;

- термомодернізація будівель установ бюджетної сфери та багатоповерхових житлових будинків;

- встановлення сонцезахисних систем для вікон (маркізи, тканинні ролети тощо);

- модернізація вуличного освітлення, світлофорів за рахунок модернізації та встановлення світлодіодних світильників;

- збільшення використання альтернативних джерел енергії на об’єктах соціального призначення та життєзабезпечення громади;

- впровадження в багатоповерхових будинках автоматичної системи освітлення сходових майданчиків;

- запровадження дахових сонячних електростанцій в домогосподарствах та бізнесі;

- запровадження в зонах відпочинку (сквери, парки, автобусні зупинки тощо) освітлення з використанням сонячних батарей

	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо:

Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
КНП «Чорноморська лікарня» 

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

	2024-2028
	73 958,34

0,00
	1 073 037,00

1 500 000,00
	+

	+
	+
	Зниження навантаження на енергосистему міста, зниження споживання електричної енергії,

сприяння  розвитку в місті альтернативних джерел енергії

	6. Ефективне управління та природокористування

	6.1.
	Проведення семінарів, організація виставок, фестивалів, круглих столів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, еко-реклами
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2028
	+
	20 000,00
0,00
	+
	+
	+
	Підвищення екологічної свідомості, культури у жителів Чорноморської міської територіальної громади

	6.2.
	Організація і здійснення робіт з екологічної освіти та інформування про стан довкілля у громаді, підготовка кадрів, підвищення кваліфікації та обмін досвідом роботи, оснащення обладнанням:
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2028
	20 000,00

0,00
	20 000,00

0,00
	+
	+
	+
	Підвищення екологічної свідомості та поширення екологічної інформації

	6.2.1
	Організація та проведення заходів щодо популяризації охорони довкілля (конференції, екологічні форуми, виставки, фестивалі, створення освітнього ЕКО-ХАБу тощо)
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2028
	20 000,00

0,00
	20 000,00

0,00
	+
	+
	+
	Створення простору для проведення освітніх  національних та міжнародних заходів


	6.2.2.
	Організація та проведення стратегічної екологічної оцінки та оцінки впливу на довкілля
	Виконавчий  комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2028
	+
	+
	+
	+
	+
	Забезпечення участі громадськості, отримання інформації та підготовка до реалізації програмних, проєктних документів


	6.2.3.
	Цифровізація електронних послуг (сервісів) у сфері захисту навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів
	 Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2028
	+
	+
	+
	+
	+
	Реалізація державної політики у сфері цифровізації, забезпечення доступності до екологічної  інформації

	6.3.
	Розвиток громадських рухів та забезпечення міжнародної діяльності природоохоронного спрямування
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2028
	+
	+
	+
	+
	+
	Реалізація державної політики стосовно міжнародного партнерства щодо розвитку та відновлення громад

	6.4.
	Розвиток системи екологічного менеджменту за міжнародним стандартом ISO 14001-2015
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2028
	+
	+
	+
	+
	+
	Покращення системи управління. Екологізація процесів життєдіяльності 

	6.5.
	Інтеграція цілей сталого розвитку в стратегію соціально-економічного розвитку Чорноморської міської територіальної громади  та міські цільові програми
	Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, суб’єкти господарювання, державні, комунальні підприємства тощо
	2024-2028
	+
	+
	+
	+
	+
	Підвищення стандартів життя жителів. Екологізація міського простору



                Завідуюча сектором екології                                                                                                                         Тетяна РЯБОВА                         

