                                                                       2                                                Продовження додатка 


Додаток 
до рішення Чорноморської міської ради
                                                                                        від 05.12.2025  № 986-VIII
Міська цільова програма
капітального ремонту (заміни) ліфтового господарства комунального підприємства «Міське управління житлово - комунального господарства» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на 2026-2028 роки
(далі – Програма)
1. Паспорт Програми
	1.
	Ініціатор розроблення Програми
	Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

	2.
	Розробник Програми
	Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

	3.
	Співрозробники Програми
	Комунальне підприємство «Міське управління житлово-комунального господарства» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

	4.
	Відповідальний виконавець Програми
	Комунальне підприємство «Міське управління житлово-комунального господарства» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, яке виступає замовником робіт з реалізації заходів Програми;

	5.
	Головні розпорядники бюджетних коштів
	Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

	6.
	Учасники Програми
	Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;
комунальне підприємство «Міське управління житлово-комунального господарства» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області 

	7.
	Термін реалізації Програми
	2026 – 2028 роки 

	8.
	Етапи виконання Програми
	2026 – 2028 роки

	9.
	Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми
	Бюджет Чорноморської міської територіальної громади  та інші джерела, не заборонені  законодавством

	10.
	Загальний обсяг фінансування 
	507 433,00  тис. грн

	11.
	Орієнтовний обсяг фінансування, у тому числі:
	2026 рік – 176 950,00 тис. грн

2027 рік – 169 144,00 тис. грн

2028 рік – 161 339,00 тис. грн


2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Ліфтове господарство міста Чорноморська має високий рівень фізичного та морального зносу конструкцій і електрообладнання. Фізичний знос ліфтового обладнання щороку збільшується. Ліфти, які відпрацювали нормативний строк експлуатації — 25 років і більше (окремі — понад 40 років), підлягають технічному обстеженню для визначення подальшої можливості їх ремонту, заміни або продовження експлуатації. Такі ліфти потребують заміни, оскільки становлять потенційну небезпеку для користувачів.
Головне управління Держпраці в Одеській області за результатами перевірок в окремих випадках забороняє експлуатацію зазначених ліфтів.
У житлових будинках, що перебувають в управлінні комунального підприємства «Міське управління житлово-комунального господарства» (далі - КП «МУЖКГ»), експлуатується 222 ліфти. Їх технічне обслуговування здійснює ТОВ «АПОГЄЙ».
Станом на сьогодні з 222 ліфтів — 195 (87,8 %) уже відпрацювали 25 років і більше. З кожним роком кількість таких ліфтів зростає. Очікується, що до 2028 року 97 % ліфтів перевищать нормативний термін експлуатації.
Через обмежене фінансування, необхідне для заміни, капітального ремонту та модернізації ліфтів, протягом останніх десяти років спостерігається їх інтенсивне зношення. Як наслідок — зростає кількість зупинок із технічних причин.
Тому існує нагальна потреба у виділенні коштів на проведення капітальних ремонтів і модернізацію ліфтового обладнання.
З 2007 року Чорноморська міська рада Одеського району Одеської області фінансує за рахунок коштів бюджету громади проведення капітальних ремонтів ліфтів у житлових будинках, що перебувають в управлінні КП «МУЖКГ». Позитивна динаміка виконання таких робіт у попередні роки дозволила подовжити строк експлуатації частини ліфтів та покращити безпеку їх використання.
3. Мета Програми
Метою Програми є забезпечення безпечного користування ліфтами, встановлення енергоефективного обладнання, приведення ліфтів у відповідність до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», а також недопущення частих зупинок ліфтів із технічних причин шляхом заміни тих, що відпрацювали 25 і більше років.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми
Програма реалізовуватиметься до 2028 року (включно) залежно від наявного фінансового ресурсу в бюджеті Чорноморської міської територіальної громади.

Фінансування Програми здійснюється у межах кошторисних призначень, передбачених в бюджеті Чорноморської міської територіальної громади на відповідний рік, та з інших джерел, не заборонених законодавством України.

Джерела фінансування заходів Програми: заміна ліфтів у багатоквартирних житлових будинках, які перебувають в управлінні КП «МУЖКГ», проводиться за рахунок коштів бюджету Чорноморської міської територіальної громади або кредитних коштів.

Черговість та порядок включення ліфтів до титульного списку на заміну:

· ліфти, які зупинені згідно з приписами Державної служби України з питань праці;

· ліфти, щодо яких є висновок, який підтверджує необхідність проведення заміни або модернізації ліфтів;

· ліфти, які досягли граничного строку експлуатації (25 і більше років);

· ліфти, які запропоновані до включення іншими учасниками програми за наявності висновку, який підтверджує необхідність проведення модернізації або заміни ліфтів на умовах співфінансування.

Ресурсне забезпечення наведено у додатку 1 до Програми. 
5. Перелік завдань програми та результативні показники

Основні напрями та завдання Програми:

· підвищення надійності та безпеки роботи ліфтів у м. Чорноморську;
· своєчасна заміна фізично зношеного ліфтового обладнання у житлових будинках;
· забезпечення безбар’єрного доступу та приведення ліфтів у відповідність до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», шляхом пристосування існуючих габаритів ліфтових шахт та прорізів для встановлення ліфтів з урахуванням потреб маломобільних груп населення;
· поліпшення роботи ліфтового господарства і поступове приведення ліфтів до сучасних вимог та стандартів;
· підвищення якості надання житлово-комунальних послуг мешканцям м. Чорноморська.

Перелік заходів і завдань Програми наведено в додатку 2 до Програми.
Кількість ліфтів, які підлягають заміні, наведено у додатку 3 до Програми. 
6. Очікувані результати виконання  Програми
Очікувані результати виконання Програми:

· підвищення надійності та безпеки роботи ліфтового господарства у                                   м. Чорноморську;
· приведення ліфтового господарства у відповідність до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»;

· створення належних умов технічної експлуатації та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та в адміністративних будівлях;

· економія електроенергії за рахунок заміни застарілого обладнання на більш енергоефективне;

· забезпечення стабільності роботи ліфтового обладнання;

· створення безпечних та комфортних умов проживання мешканців багатоповерхових житлових будинків.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Організація виконання Програми покладається на відповідальних виконавців. 

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності, заступник міського голови відповідно до розподілу посадових обов’язків.

Головний розпорядник коштів Програми щороку до 20 січня готує та подає фінансовому управлінню Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та відділу економіки управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області інформацію про стан виконання Програми відповідно до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Чорноморській міській територіальній громаді, затвердженого рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 22.10.2021                   № 116 – VIII.

Начальник відділу 

комунального господарства та благоустрою                                          Оксана КІЛАР
