УКРАЇНА

ЧОРНОМОРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

26.08.2022                                                              210

Про підготовку об’єктів житлово -комунального, паливно-енергетичного господарства та соціально-культурної сфери міста Чорноморська Одеського району Одеської області до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років

Для своєчасної підготовки об’єктів житлово-комунального, паливно - енергетичного господарства та соціально – культурної сфери Чорноморської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років, відповідно до Законів України "Про житлово-комунальні послуги", "Про теплопостачання", наказу Міністерств палива та енергетики України з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008р. №620/378 "Про затвердження правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства" від 17.05.2005р. №76 "Про затвердження правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій", керуючись статтями 17, 30, 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області вирішив:

1. Погодити заходи з підготовки об’єктів житлово-комунального, паливно-енергетичного господарства та соціально-культурної сфери міста Чорноморська Одеського району Одеської області до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років (додаток 1).

2. Покласти персональну відповідальність за своєчасне виконання заходів
з підготовки до осінньо-зимового періоду об’єктів життєзабезпечення населення
та соціальної-культурної сфери, закладів дошкільної та позашкільної освіти, закладів загальної середньої освіти,  лікувальних закладів міста Чорноморська та забезпечення стовідсоткових розрахунків за спожиті енергоносії на керівників підприємств, установ, організацій міста та керівників ОСББ, ЖБК.

3. Затвердити склад оперативного штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального, паливно-енергетичного господарства та соціально-культурної сфери міста Чорноморська Одеського району Одеської області до роботи в зимових умовах 2022-2023 років (додаток 2).

4. Керівникам підприємств і організацій міста Чорноморська:

4.1. Забезпечити виконання організаційно-технічних заходів щодо підготовки
до осінньо-зимового періоду та привести у готовність до 15 жовтня 2022 року спеціальну техніку і механізми для виконання робіт на вулицях та дорогах міста на випадок негоди.

4.2. Вжити невідкладних заходів щодо погашення підприємствами, організаціями та установами у повному обсязі заборгованості за спожитий  природний газ, електричну, теплову енергію, послуги водопостачання і водовідведення та щомісячну оплату за спожиті енергоносії.

4.3. Активізувати через засоби масової інформації роз’яснювальну роботу серед населення та юридичних осіб щодо необхідності своєчасних та повних розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.

5. Комунальним підприємствам "Чорноморськтеплоенерго" (Анатолій Паншин), "Чорноморськводоканал" (Євген Ігнатовський), "Міське управління житлово-комунального господарства" (Сергій Альт) продовжити роботу з розгляду питань реструктуризації заборгованості з оплати наданих житлово-комунальних послуг.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Руслана Саїнчука.

Міський голова                                                                                    Василь ГУЛЯЄВ

Погоджено:

Заступник міського голови                                                        Руслан САЇНЧУК

Керуюча справами                                                       	        Наталя КУШНІРЕНКО

Начальник управління державної

реєстрації прав та правового забезпечення                              Дмитро СКРИПНИЧЕНКО

Уповноважений з антикорупційної                                           Микола ЧУХЛІБ

діяльності

Начальник загального відділу                                                    Ірина ТЕМНА

Розсилка:

Виконком – 1

ВКГтаБ - 6

Підготував:

Начальник ВКГта Б                                 	             		Оксана КІЛАР