Додаток  2

до рішення виконавчого комітету

Чорноморської міської ради

від «___»_________2026 №____

З А Х О Д И

щодо  проведення   двомісячника на території Чорноморської міської територіальної громади

по наведенню санітарного стану та поліпшенню благоустрою прилеглих територій

біля підприємств, установ, організацій тощо

селище Олександрівка

| № п\п | Назва підприємства, організації тощо | Вулиці та інші території селища | Заходи по благоустрою та їх термін виконання | Відповідальні працівники від виконкому та від підприємства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПП «СТО ПЛЮС» вул. Перемоги, 2Б | Прилегла територія до СТО у радіусі 20 метрів по вул. Перемоги | Прибирання та постійне утримання прилеглої території в належному санітарно-технічному стані, фарбування бордюрів. До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Баличев Ф.П. Сирота Д.Й. |
| 2 | ТОВ «АГРОС ЮА» вул. Перемоги, 2Д | вул. Перемоги від району колишнього залізничного мосту та уздовж території ТОВ «АГРОС ЮА» до АЗС «Мустанг» | Прибирання, вивіз сміття, покіс трави біля підприємства До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Баличев Ф.П. Наквакін А.А. |
| 3 | ТОВ «ЛАЙТ ІМПЕКС» вул. Перемоги, 91А | Територія від кам’яного хреста до магазину «24 години» вздовж вул. Перемоги | Прибирання та постійне утримання прилеглої території в належному санітарно- технічному стані, посадка квітів, покіс трави. До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Баличев Ф.П. Федченко І.Л. |
| 4 | ПФ «МУСТАНГ», (АЗС) вул. Перемоги, 2З | Територія від АЗС «Мустанг» до району залізничного мосту по вул. Перемоги | Прибирання та вивіз сміття, фарбування бордюрів, постійне утримання прилеглої території в належному санітарно-технічному стані. До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Баличев Ф.П. Мороз М.О. |
| 5 | Олександрівський ЗЗСО вул. Центральна, 85 | Територія закладу та пам'ятника загиблим воїнам в Другій світовій війні | Прибирання територій, вивезення сміття, озеленення клумб, підрізка дерев, посадка квітів на території закладу. До 1 травня. | Саїнчук Р.Д. Баличев Ф.П. Антипа Н.С. |
| 6 | ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛЗ» (Стадіон) вул. Перемоги, 2 | Територія, прилегла до стадіону | Прибирання, вивіз сміття, підрізка дерев та кущів, фарбування огорожі стадіону. До 01 травня. | Саїнчук Г.О. Баличев Ф.П. Справцев А.Л. |
| 7 | Регіональна філія «Одеська залізниця» виробничий підрозділ служби колії «Одеська дистанція колії» | Район залізничного мосту вул. Перемоги сел. Олександрівка м. Чорноморська | Прибирання сміття та покіс трави на приналежній території від полотна залізничної дороги до вуличного проїзду і меж АЗС. До 01 травня. | Саїнчук Р.Д. Баличев Ф.П. Морозовський В.Т. |
| 8 | Садовий центр «Кипарис» вул. Перемоги, 91/1 | Територія, прилегла до підприємства | Прибирання прилеглої території, збирання, вивіз сміття, обрізка гілок дерев, посадка квітів. До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Баличев Ф.П. Гончарук Ю.П. |
| 9 | СТО «VIANOR», (Шиномонтаж) вул. Перемоги, 52 | Прилегла територія до СТО автобусна зупинка по вул. Перемоги, 85 | Фарбування урн для сміття, прибирання прилеглої території до автобусної зупинки та СТО До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Баличев Ф.П. Габуєв Т.Г. |
| 10 | СУГП « ІМПЕРІЯ» (взуттєва фабрика) | Автобусна зупинка на м. Одесу по вул. Перемоги перехрестя вул. Д. Горбунова | Прибирання прилеглої території до автобусної зупинки, постійне утримання прилеглої території в належному санітарно – технічному стані в радіусі 20 м, покіс трави. До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Баличев Ф.П. Ричило О.В. Карпов В.П. |
| 11 | ДНЗ «Іллічівський професійний судноремонтний ліцей» вул. Перемоги, 93 | Прилегла територія до закладу | Прибирання прилеглої до ліцею території. До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Баличев Ф.П. Світлична Г.А. |
| 12 | ГБТОФ, ДП «УПРАВЛІННЯ «ЧОРАЗМОРШЛЯХ» вул. Судноремонтна, 33 | Територія від прохідної підприємства до перехрестя вулиць Судноремонтної та Перемоги | Прибирання території, вивіз сміття, обрізка дерев, покіс трави. До 12 квітня. | Саїнчук Р.Д. Баличев Ф.П. Мазілін М.Д. Попов О.М. Ільченко О.В. |

Начальник відділу комунального

господарства та благоустрою                                                                  Оксана КІЛАР